

**Администрация Катав-Ивановского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« \_\_\_ » \_\_\_\_ 2021г. № \_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную адресную

программу «Переселение в 2020-2022 годы

граждан из аварийного жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района»,

утвержденную постановлением Администрации

Катав-Ивановского муниципального района от 24.01.2020г. № 37

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), государственной программой Челябинской области «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019 года № 158-П», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 24.01.2020г. № 37, изложив ее в новой редакции (Приложение 1).
2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района» от 24.03.2021 г. № 316 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности Рудакова Н.В.

Глава Катав-Ивановского

муниципального района Н.И. Шиманович

Исполнитель: *Шкерина А.В.*

*Тел. 8 (35147) 5 56 19*

Согласовано:

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района – руководитель

аппарата Администрации Г.В. Мигранова

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по вопросам жизнедеятельности Н.В. Рудаков

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района Челябинской области О.А. Калюжная

Начальник Управления

коммунального хозяйства, транспорта и связи

Катав-Ивановского муниципального района В.В. Дымов

Начальник юридического отдела

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района О.В. Ергунова

Начальник юридического отдела

Управления коммунального хозяйства,

транспорта и связи Катав-Ивановского

муниципального района М.Л. Вавилонская

Расчет рассылки:

1 экз.- в дело,

2 экз.- в УКХ ТиС,

3 экз.- в Финансовое Управление,

4 экз.- в отдел экономики.

****

**Муниципальная адресная программа**

**«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда**

**Катав-Ивановского муниципального района»**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Постановлению Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от « » . 2021 года №\_\_\_\_\_

Паспорт муниципальной адресной программы

«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование программы**  **Ответственный Исполнитель Программы**  **Соисполнитель Программы** |  | Муниципальная адресная программа  «Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда  Катав-Ивановского муниципального района»  (далее именуется - Программа)  Администрация Катав-Ивановского муниципального района в лице Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского района |
| **Цель Программы** |  | - уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе, признанного аварийным по состоянию на 01 января 2017 года;  - создание в Катав-Ивановском муниципальном районе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов |
| **Задачи Программы**  **Важнейшие целевые индикаторы** |  | - формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.  **- 2020-2022** годы переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 311 человека;  расселение 34 аварийных многоквартирных жилых дома;  уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района общей площадью 5726,34 кв. метров. |
| **Сроки реализации Программы** |  | 2020-2022 годы |
| **Объемы и источники финансирования** |  | **2020 году всего**: 132 305,3 тыс. рублей,  в том числе за счет:  - средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 105 738,4 тыс. рублей,  - средств бюджета Челябинской области – 26 434,6 тыс. рублей,  - средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района – 98 865,15 тыс. рублей.  **2021 году всего**: тыс. рублей,  - средств бюджета Челябинской области: 96 118,68 тыс. рублей,  - средства местного бюджета: 103,01 тыс. рублей,  - средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - Фонд) – 2 643,46 тыс. рублей.  **2022 году всего:** источник не определен. |
| **Ожидаемые конечные результаты**  **реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности** |  | - уменьшение жилищного фонда Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года;  - общей площадью 5726,34 кв. метров.  - улучшат жилищные условия 311 человек, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. |

<\*> Выделение средств Фонда осуществляется в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12054776.0) от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее именуется - Федеральный закон), средства Фонда включены в доходную часть областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, участвующих в Программе.

<\*\*> Сумма средств областного бюджета подлежит уточнению перед принятием закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

<\*\*> Средства Фонда и бюджета Челябинской области включены в доходную и расходную часть областного бюджета Катав-Ивановского муниципального района, участвующего в Программе.

Глава I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Программа разработана в соответствии с [Жилищным кодексом Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946) и областной адресной программой «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019г. № 158-П «Об областной адресной программе "Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» и направлена на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области и обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах.

Данная муниципальная программа «Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и [регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Челябинская область)».](http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1322/zhigsvethoezhile.pdf)

2. Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом обусловлено необходимостью обеспечения управляемости процесса, достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда.

3. На территории Катав-Ивановского муниципального района аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2017 года по состоянию на 1 октября 2021 года составляет 9 753,84 кв. метров.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению в рамках данной программы, приведен в [приложении №1](#sub_11) к Программе.

Глава II.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3. Основными целями Программы являются:

- уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе (Юрюзанское городское поселение), расселение 311 человек из 34 многоквартирных дома, общей площадью 5726,34 кв. метров.

4. Основной задачей Программы является:

1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Основные индикативные показатели:

в 2021 году уменьшение аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района на 59 % (общей площадью 5726,34 кв. метров).

5. Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдение положений [Жилищного кодекса](garantF1://12038291.17) Российской Федерации при организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) предоставление полной и достоверной информации собственникам помещений аварийных многоквартирных домов для принятия решения об участии в Программе;

3) эффективное расходование бюджета Челябинской области.

Глава III.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. Реализация Программы предусматривается в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, осуществляемых за счет средств Фонда и бюджета Челябинской области, в соответствии с Федеральным законом.

7. Реализация Программы проводится в четыре этапа.

На I этапе осуществляется подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета Челябинской области.

На II этапе:

- осуществляется долевое участие в строительстве жилья и приобретение жилых помещений, финансирование которых осуществляется с целью переселения граждан из многоквартирных домов, подлежащих расселению.

На III этапе осуществляется переселение граждан.

На IV этапе осуществляется снос многоквартирного аварийного дома.

Глава IV.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

8. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет бюджета Челябинской области. Мероприятия Программы указаны в приложении №3 к настоящей Программе.

**9. На I этапе реализации Программы:**

1) Администрация Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района на основании разработанных нормативных правовых актов, утверждающих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с выбранным гражданами способом переселения, заключают предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном жилом доме, путем выплаты выкупной цены или мены;

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, возможно на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации на текущий год (далее именуется - предельная стоимость).

В случае приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с настоящей Программой по цене меньшей, чем цена приобретения жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости, средства областного бюджета, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека.

**10. На II этапе организационные мероприятия Программы:**

1) Администрация Юрюзанского городского поселения в порядке, установленном [Федеральным законом](garantF1://12041175.0) от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводят закупку работ на строительство жилых домов, на долевое участие в строительстве жилья и на приобретение жилых помещений, финансирование которых осуществляется с целью переселения граждан из многоквартирных жилых домов, подлежащих расселению.

2) определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

**11. На III этапе организационные мероприятия Программы:**

1) предоставление нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначных жилых помещений по договорам социального найма;

2) заключение с собственниками договоров мены в соответствии с заключенными предварительными соглашениями о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда;

12.**На IV этапе** **организационные мероприятия Программы:**

1) снос аварийных жилых домов осуществляет Администрация Юрюзанского городского поселения.

13. Финансовые мероприятия направлены на формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, для последующего предоставления жилых помещений для переселения:

- граждан из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными;

- собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, принявших решение участвовать в Программе.

14. Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации.

При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное освобождаемому жилому помещению.

Глава V.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

15. Источниками финансирования Программы являются средства:

1) Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

2) областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

16. Средства областного бюджета предоставляются Администрации Катав-Ивановского муниципального района в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договоров между государственным заказчиком Программы и органами местного самоуправления, в соответствии с распределением субсидий муниципальным образованиям.

18. Для предоставления 311 гражданам жилых помещений общей площадью 55726,34 кв. метра требуется направить:

**2020 году всего**: 132 305,3 тыс. рублей,

в том числе за счет:

- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 105 738,4 тыс. рублей,

- средств бюджета Челябинской области – 26 434,6 тыс. рублей,

- средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района – 132,306 тыс. рублей.

**2021 году всего**: 98 865,15 тыс. рублей.

в том числе за счет:

- средств бюджета Челябинской области – 96 118,68 тыс. рублей,

- средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района – 103,01 тыс. рублей.

- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 643,4 тыс. рублей.

**2022 году всего:** источник не определен.

Средства расходуются на:

- Предоставления нанимателям жилых помещений МКД других благоустроенных жилых помещений по договору социального найма, равнозначных по общей площади, ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающим установленным требованиям и находящихся в черте населенных пунктов, в которых расположены соответствующие аварийные МКД,

- Предоставления собственникам жилых помещений в аварийных МКД взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Финансовое обеспечение Программы приведено в [приложении №4](#sub_11) к Программе.

Глава VI.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

19. Текущее управление реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы Управление.

20. Исполнители, Соисполнитель Программы:

1) разработку муниципальной программы и порядок переселения граждан из аварийного жилого дома;

2) проведение аукциона на приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости, проведение закупок работ на строительство жилых домов, на долевое участие в строительстве жилья и на приобретение жилых помещений

3) организацию работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение переселения граждан в предельно сжатые сроки для минимизации издержек по содержанию аварийного дома и сроков для включения освобождающегося земельного участка в хозяйственный оборот;

4) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области отчета о реализации мероприятий программы ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

5) Ответственный исполнитель программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчет о ходе реализации муниципальной программы в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района

6) Информация о предоставлении возмещении расходов, выплате в соответствии с настоящей Программой размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Глава VII.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

21. Успешная реализация Программы позволит переселить в 2020-2022 годы 311 человек, проживающих в аварийном доме общей площадью 5726,34 кв. метров, а также уменьшить аварийный жилищный фонд Катав-Ивановского муниципального района на 59 %, путем его сноса.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в Приложении [2](#sub_13) к Программе.

Глава VIII

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ

22. Источниками финансирования Программы являются средства:

1) Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

1) Областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

23. Средства Фонда и областного бюджета предоставляются Администрации Катав-Ивановского муниципального района в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании Соглашения между государственным заказчиком, Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и Муниципальным образованием, Катав-Ивановским муниципальным районом самоуправления, в соответствии с распределением субсидий муниципальным образованиям.

Объемы финансирования мероприятий программы по годам приведены в приложении №3

Раздел IX

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

25. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации   
Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 31.12.2013г.

Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них влияет на выполнение целевых индикаторов программы.

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать:

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):

ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств/Плановое использование бюджетных средств.

Приложение 1  
к муниципальной адресной программе  
"Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района"

# Перечень

# аварийных многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу

«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | | Число жителей, планируемых к переселению | | Количество жилых помещений | Расселяемая площадь |
| номер | дата | Чел. | Ед. | | Кв.м. |
|  |  | **2020-2021 год** | | | | | |
| 1 | г. Юрюзань, ул. К.Маркса д. №20 | 91 | 14.04.2015 | 32 | | 12 | 558,4 |
| 2 | г. Юрюзань, ул. К.Маркса д. №23 | 91 | 14.04.2015 | 18 | | 8 | 375,0 |
| 4 | г. Юрюзань, ул. К.Маркса д. №25 | 91 | 14.04.2015 | 12 | | 12 | 617 |
| 5 | г. Юрюзань, ул. К.Маркса д. №31 | 91 | 14.04.2015 | 23 | | 12 | 524,8 |
| 6 | г. Юрюзань, ул. Островского д. №22 | 91 | 14.04.2015 | 49 | | 21 | 604,6 |
| 7 | г. Юрюзань, ул. Механическая, д. №2 | 91 | 14.04.2015 | 30 | | 16 | 575,7 |
| 8 | г. Юрюзань, ул. Фурманова, д. №5 | 91 | 14.04.2015 | 3 | | 1 | 51,5 |
| 9 | г. Юрюзань, ул. К. Маркса д. № 205 | 91 | 14.04.2015 | 1 | | 1 | 21,00 |
| 10 | г. Юрюзань, ул. К. Маркса д. № 207 | 91 | 14.04.2015 | 5 | | 3 | 63,00 |
| 11 | г. Юрюзань, ул. К. Маркса д. № 211 | 91 | 14.04.2015 | 6 | | 2 | 6300 |
| 12 | г. Юрюзань, ул. Гончарова, д. №1 | 91 | 14.04.2015 | 22 | | 11 | 258.7 |
| 13 | г. Юрюзань, ул. Гончарова, д. №5 | 91 | 14.04.2015 | 37 | | 27 | 847,8 |
| 14 | г. Юрюзань, ул. Клубная, д. № 1 | 91 | 14.04.2015 | 1 | | 1 | 42,8 |
| 15 | г. Юрюзань, ул. Клубная, д. № 2 | 91 | 14.04.2015 | 2 | | 2 | 62,1 |
| 16 | г. Юрюзань, ул. Клубная, д. № 3 | 91 | 14.04.2015 | 3 | | 3 | 104.2 |
| 17 | г. Юрюзань, ул. Клубная, д. № 4 | 91 | 14.04.2015 | 2 | | 1 | 25 |
| 18 | г. Юрюзань, ул. Абражанова, д. №9 | 91 | 14.04.2015 | 6 | | 2 | 93,7 |
| 19 | г. Юрюзань, ул. Пионерская, 5 | 91 | 14.04.2015 | 1 | | 1 | 30,7 |
| 20 | г. Юрюзань, ул. Пионерская, 15 | 91 | 14.04.2015 | 7 | | 6 | 185 |
| 21 | г. Юрюзань, ул. К. Маркса д. №152 | 91 | 14.04.2015 | 1 | | 1 | 21 |
| 22 | г. Юрюзань, ул. Советская, д. № 141 | 91 | 14.04.2015 | 4 | | 1 | 21 |
| 23 | г. Юрюзань, ул. Советская, д. № 143 | 91 | 14.04.2015 | 4 | | 4 | 84 |
| 24 | г. Юрюзань, ул. Советская, д. № 145 | 91 | 14.04.2015 | 6 | | 3 | 63 |
| 25 | г. Юрюзань, ул. Советская, д. № 151 | 91 | 14.04.2015 | 13 | | 3 | 63 |
| 26 | г. Юрюзань, ул. Советская, д. № 152 | 91 | 14.04.2015 | 6 | | 3 | 63 |
| 27 | г. Юрюзань, ул. Советская, д. № 155 | 91 | 14.04.2015 | 3 | | 1 | 21 |
| 28 | г. Юрюзань, ул. Советская, д. № 156 | 91 | 14.04.2015 | 2 | | 1 | 21 |
| 29 | г. Юрюзань, ул. Гончарова, д. № 1 | 91 | 14.04.2015 | 1 | | 1 | 18,2 |
| 30 | г. Юрюзань, ул. Клубная, д. № 1 | 91 | 14.04.2015 | 2 | | 1 | 35,1 |
| 31 | г. Юрюзань, ул. Абражанова, д. №11 | 91 | 14.04.2015 | 1 | | 1 | 30,5 |
| 32 | г. Юрюзань, ул. Пионерская, № 7 | 91 | 14.04.2015 | 4 | | 3 | 115,44 |
| 33 | г. Юрюзань, ул. Пионерская, № 5 | 91 | 14.04.2015 | 2 | | 1 | 35,1 |
| 34 | г. Юрюзань, ул. Пионерская, № 15 | 91 | 14.04.2015 | 2 | | 1 | 58.6 |
| **Итого 2020-2021гг.** | | | | **311** | | **167** | **5726,34** |

# Приложение № 2

# к муниципальной программе

"Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района"

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда**

**Катав-Ивановского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Средства бюджета | | Другие  источники  (в разрезе) | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Цель программы**: Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | **231170,4** | 0,00 | Расселяемая площадь | Кв.м. | 9 753,84 |  | 5726,34 |  |
|  |  | |  | Расселение из аварийных многоквартирных домов | человек | 311 |  | 311 |  |
| % | 100 |  | 59 |  |

# Приложение № 3

# к муниципальной программе

"Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района"

**Основные мероприятия муниципальной программы**

**«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда**

**Катав-Ивановского муниципального района»**

**в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и** [**регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Челябинская область)».**](http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1322/zhigsvethoezhile.pdf)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| 2020г | 2021г. | 2022г. | Расселяемая площадь (ед. измер.) | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Цель подпрограммы:** Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача программы**: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | |
|  | долевое участие в строительстве жилья и приобретение жилых помещений | Фонд | 105 738,4 | 2 643,46 |  | кв.м. |  | 5726,34 |  | Администрация Катав-Ивановского муниципального района,  Администрация Юрюзанского городского поселения. |
| ОБ | 26434,6 | 96118,68 |  |
| МБ | 132,306 | 103,01 |  |
| **Всего** | **132 305,306** | **98865,15** |  |

Приложение №4

# к муниципальной программе

«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района»

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района»

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| Краткое наименование  муниципального проекта | «Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда  Катав-Ивановского муниципального района» |
| Куратор  муниципального проекта | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Рудаков Николай Викторович |
| Руководитель  муниципального проекта | Начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Дымов Вячеслав Викторович |
| Администратор  муниципального проекта | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Богачева Лидия Сабирьяновна |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации и Челябинской  области | Государственной программой Челябинской области «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019г. № 158-П «Об областной адресной программе «Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» |
| Связь с муниципальной программой | «Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда  Катав-Ивановского муниципального района» |

1. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | дата | 2020г. | 2021г. | |  | 2022г. |
|  | Расселяемая площадь Расселение из аварийных многоквартирных домов (кв.м., %) | Основной | 0 | 01.01.2021 |  | 5726,34 (59%) | |  |  |
|  | Расселение из аварийных многоквартирных домов (человек) | основной | 0 | 01.01.2021 |  |  | 311 | |  |

3.Задачи и результаты муниципального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | |
| 1.1 | Уменьшение жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района | 5726,34 кв.м. |
| 1.2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям | Улучшат 311 человек жилищные условия |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 105 738,4 | 2 643,4 | Источник не определен |
| 2. | Областной бюджет | 26 434,6 | 96 118,68 |
| 3. | Местный бюджет | 132,306 | 103,01 |
| **ВСЕГО** | | 132 305,3 | 98865,09 |