Краткая информация по состоянию на 02.11.2020 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Жилье и городская среда»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (план) | на 01.11. 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель:уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расселение из аварийных многоквартирных домов (кв.м., %) | 0 | 873,1 (7%) | 7513,4 (63%) | 0 | 2240,44 (18%) | 0 | 0 | 0 |
| Расселение из аварийных многоквартирных домов (человек) | 0 | 52 | 482 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, млн. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб. |  |  |  | % исполнения |  |  |  |  | Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.11.2020 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 309,5*** * | 0,3 | 309,2 | - | 202,545 | 0,202 | 202,342 | - | 65,44 | 67,33 | 65,38 | - | - | 2 | - | _ | - |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2020 год* | Текущий статус** | Риски*** |
| --- | --- | --- |
| Уменьшение аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района | заключен контракт № 228ЭА от 01.06.2020г. (предмет контракта: приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, путем инвестирования. Контракт двухгодичный Ведется строительство многоквартирного дома, на территории Юрюзанского городского поселения. |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям | заключен контракт № 344ЭА от 15.09.2020г. (предмет контракта: приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, путем инвестирования. Контракт двухгодичный Строительство многоквартирного дома, на территории Юрюзанского городского поселения. |  |

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2020 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2020 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

*** * Ассигнования, выделенные на 2020-2021 гг. (контракты 2-х годичные): 2020г.: 309,5 млн. руб., 2021г.: 100,00 мл. руб.

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник УКХ ТиС ____________________ А.Е. Буренков