**Протокол**

**заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности Катав-Ивановского муниципального района**

14.07.2022г. г.Катав-Ивановск

Председательствовал: Глава Катав-Ивановского муниципального района Н.И. Шиманович.

Присутствовали:

Кутина Т.А. – заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по финансам, экономике и управлению имуществом;

Шамсуллин Д.И. – заместитель начальника 14 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области;

Елисеев А.А. – глава Катав-Ивановского городского поселения;

Добровольский А.А. – глава Юрюзанского городского поселения;

Низаметдинов Д.Ф. – начальник полиции Отдела МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области;

Мельников А.В. – директор МООО «Катав-Ивановское АТП»;

Шильцына Е.В. – и.о. главного врача ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск»;

Замятин С.А. – глава Орловского сельского поселения;

Ласкин А.И. - начальник отдела общественной безопасности администрации Катав-Ивановского муниципального района, секретарь комиссии.

**Приглашённые:**

Кондратов Р.С. – заместитель главы Катав-Ивановского городского поселения;

Решетова Н.В. – заместитель начальника юридического отдела администрации Катав-Ивановского муниципального района;

Киприянов Д.В. – помощник Катав-Ивановского городского прокурора;

Ермакова Е.Б. – заместитель начальника УКХ, ТиС администрации Катав-Ивановского муниципального района.

На заседании комиссии Елисеев А.А. довел до присутствующих информацию:

 Для качественной работы системы водоснабжения города Катав-Ивановск требуется проведение ряда мероприятий, которые позволят существенно снизить потери воды, а также обеспечат жителей города Катав-Ивановск качественной питьевой водой.

 В настоящее время требуется проведение срочного ремонта участка водопровода от ВК321 ул. Бр.Пухляковых, 20 до ВК 322 ул. Бр.Пухляковых, 37, протяженностью 214 метров, так как износ данного участка составляет 95%. Частые порывы и постоянная необходимость в краткосрочных ремонтах связана с длительностью эксплуатации данного участка водопровода.

 Стоимость работ в ценах 2 квартала 2022 года составляет – 782 067,60 руб.

 В связи с вышеизложенным, с целью предотвращения чрезвычайной ситуации, а также в рамках введенного режима «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», имеется необходимость выделения денежных средств в размере 782 067,60 руб. из бюджета Катав-Ивановского муниципального района для реализации мероприятий по ремонту водопровода от ВК321 ул. Бр.Пухляковых, 20 до ВК 322 ул. Бр.Пухляковых, 37.

 Состоялось обсуждение вопроса.

 Заслушав мнения присутствующих, комиссия единогласно

РЕШИЛА:

1. Администрации Катав-Ивановского муниципального района, в рамках действующего на территории Катав-Ивановского городского поселения режима функционирования муниципального звена РСЧС «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и недопущения чрезвычайной ситуации, организовать выделение денежных средств в сумме 782 067,60 руб. из бюджета Катав-Ивановского муниципального района Катав-Ивановскому городскому поселению для реализации мероприятий по ремонту водопровода.
2. Главе Катав-Ивановского городского поселения (А.А. Елисеев), для организации бесперебойной работы системы водоснабжения Катав-Ивановского городского поселения:
	1. Принять меры по ремонту водопровода от ВК321 ул. Бр.Пухляковых, 20 до ВК 322 ул. Бр.Пухляковых, 37 с определением подрядных организаций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	2. По окончании ремонтно-восстановительных работ на участке водопровода уведомить прокурора г. Катав-Ивановска и аппарат комиссии.
3. Аппарату комиссии (А.И. Ласкин) организовать контроль за мероприятиями, выполняемыми при введении режима «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Председатель комиссии: Н.И. Шиманович

Секретарь комиссии А.И. Ласкин