Извещение

о проведении запроса котировок

	Номер извещения: 
	0169300027813000767 

	Наименование запроса котировок: 
	Ремонт кабинетов в здании администрации 

	Способ размещения заказа: 
	Запрос котировок 


Уполномоченный орган

	Наименование: 
	Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

	Место нахождения: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

	Почтовый адрес: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 


Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

	Почтовый адрес: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

	Адрес электронной почты: 
	zakazkat-iv@mail.ru 

	Телефон: 
	+7 (35147) 31438 

	Факс: 
	+7 (35147) 31438 

	Контактное лицо: 
	Смольникова Светлана Борисовна 


Предмет контракта

	Предмет контракта: 
	Ремонт кабинетов в здании администрации 

	Начальная (максимальная) цена контракта: 
	328 986,36
Российский рубль 

	Обоснование максимальной цены контракта: 
	Прикреплено к извещению в виде файла на странице "Сопроводительная документация" 

	Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 
	Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости работ и материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением контракта. 

	Классификация товаров, работ, услуг: 
	4540242 Устройство стяжек
4540252 Устройство полов из гранитных и мраморных плит
4540269 Облицовка поверхностей стен и потолков древесно - стружечными плитами с декоративной отделкой и бумажно - слоистым пластиком
4540301 Оклейка стен, потолков обоями и линкрустом

	Иная информация: 
	проект контракта прикреплен в виде файла на странице "Сопроводительная документация"; Контактное лицо заказчика- А.Ф.Немытов (351-47) 3-18-00 


	Заказчики: 
	

	Администрация Катав-Ивановского муниципального района
	Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

Классификация по КБК: 557 0104 0020401 500 225 

Начальная (максимальная) цена контракта: 328 986,36 Российский рубль 

Источник финансирования: Бюджет Катав-Ивановского муниципального района 

Характеристики и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: Ремонт кабинетов в здании администрации - 5 объектов, в соответствии с техническим заданием 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 30.11.2013г. 

Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии ,что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Подрядчика" 

Иная информация: проект контракта прикреплен в виде файла на странице "Сопроводительная документация"; Контактное лицо заказчика- А.Ф.Немытов (351-47) 3-18-00 




Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков. 

Информация о запросе котировок

	Место подачи котировочных заявок: 
	В печатной форме: 456110, Челябинская область, г.Катав- Ивановск, ул.Степана Разина, 45, кабинет 32,34, в форме электронного документа на электронный адрес: zakazkat-iv@mail.ru 

	Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): 
	14.10.2013 08:00 

	Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): 
	23.10.2013 17:00 

	Форма котировочной заявки: 
	прикреплена к извещению в виде файла на странице "Сопроводительная документация" 

	Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: 
	Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 


	Опубликовано: 
	11.10.2013 


           Приложение № 1 

  к Извещению о проведении запроса котировок                              

Техническое задание

      Ремонт кабинетов в здании Администрации Катав – Ивановского муниципального района, расположенного по адресу г.Катав – Ивановск , ул. Ст.Разина, д.45

Объём:  5 кабинетов, согласно дефектным ведомостям

Место выполнения работ  г.Катав – Ивановск, ул. Ст. Разина, д. 45

Кабинет №1   2-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,212
	 

	2
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,495
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,18
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,213
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,049
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,213
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,426
	 

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,212
	 

	9
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,325
	 

	10
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	19
	 

	11
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,178
	 

	12
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	17,02
	 

	13
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	30
	 

	14
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	 

	16
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,32
	 

	17
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	36,8
	 

	18
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	 

	19
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,58
	 

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,213
	 

	21
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,426
	 

	22
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
	100 м2 покрытия
	0,213
	 

	23
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	21,726
	 

	24
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,1065
	 

	25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,18
	 

	26
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	18,18
	 

	27
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,03
	 

	28
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	1,62
	 

	29
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,056
	 

	30
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	5,88
	 

	31
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,6568
	 

	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,6568
	 


Кабинет №4  2-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,103
	 

	2
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,355
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,122
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,104
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,104
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,208
	 

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,103
	 

	9
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,245
	 

	10
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	 

	11
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,118
	 

	12
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	13,22
	 

	13
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	20
	 

	14
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	 

	16
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,24
	 

	17
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	27,6
	 

	18
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	 

	19
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,575
	 

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,104
	 

	21
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,208
	 

	22
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
	100 м2 покрытия
	0,104
	 

	23
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	10,608
	 

	25
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,052
	 

	26
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,122
	 

	27
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	12,322
	 

	28
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	29
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	 

	30
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,02
	 

	31
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,1
	 

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,63712
	 

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,63712
	 


Кабинет №11    2-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,113
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,13
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,114
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,114
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,228
	 

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,113
	 

	9
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,255
	 

	10
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	 

	11
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,123
	 

	12
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	13,22
	 

	13
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	21
	 

	14
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	 

	16
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,25
	 

	17
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	28,75
	 

	18
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	 

	19
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,575
	 

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,114
	 

	21
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,228
	 

	22
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
	100 м2 покрытия
	0,114
	 

	23
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	11,628
	 

	25
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,057
	 

	26
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,13
	 

	27
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	13,13
	 

	28
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	29
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	 

	30
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,02
	 

	31
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,1
	 

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,49168
	 

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,49168
	 


Кабинет №12     2-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,141
	 

	2
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,42
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,143
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,142
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,142
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,284
	 

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,141
	 

	9
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,285
	 

	10
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	 

	11
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,143
	 

	12
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	16,02
	 

	13
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	22
	 

	14
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	 

	16
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,28
	 

	17
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	32,2
	 

	18
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	 

	19
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,575
	 

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,142
	 

	21
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,284
	 

	22
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
	100 м2 покрытия
	0,142
	 

	23
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	14,484
	 

	25
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,071
	 

	26
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,143
	 

	27
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	14,443
	 

	28
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	29
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	 

	30
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,02
	 

	31
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,1
	 

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,86564
	 

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,86564
	 


Кабинет №12   4-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,142
	 

	2
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,42
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,142
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,145
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,145
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,29
	 

	8
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	 

	9
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,142
	 

	10
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,287
	 

	11
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	 

	12
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,143
	 

	13
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	15,015
	 

	14
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	21
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	16
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007
	 

	17
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,28
	 

	18
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	32,2
	 

	19
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,007
	 

	20
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,805
	 

	21
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,145
	 

	22
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,29
	 

	23
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,145
	 

	24
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MINERAL 2м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)
	м2
	14,79
	 

	25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,142
	 

	26
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	14,342
	 

	27
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	28
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	 

	29
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,021
	 

	30
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,205
	 

	31
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,6184
	 

	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,6184
	 


Гарантийный срок не менее  2 лет

Приложение №2 
к Извещению о проведении запроса котировок

Обоснование начальной максимальной цены контракта

         Ремонт кабинетов в здании  Администрации  Катав-Ивановского муниципального района

Заказчик -Администрации Катав-Ивановского муниципального района

  Начальная (максимальная) цена контракта-  328 986,36  руб.  

Сметы  составлены  на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы,  ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001). 

Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом по состоянию на 2 кв. 2013 г.(ТСНБ ТЕР 2001в редакции2009г.с изменен.1,2).

Постановление ГК ЕТО №13/1 от30.04.2013г.

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля,

главный  бухгалтер Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района           ______________________ Егорова Н.М.

           Приложение № 3 

  к Извещению о проведении запроса котировок                              

В администрацию Катав-Ивановского муниципального района
Котировочная заявка (котировка цен)
Ремонт кабинетов в здании администрации
Заказчик  -  Администрация  Катав-Ивановского муниципального района                                                                     

Изучив извещение № №0169300027813000 _  _ _ (номер извещения указывается полностью) о проведении запроса котировок

1.________________________________________________________________________________________
наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):___________________________________________________
Место жительства  (для физического лица): ____________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________________________________________
Банковские реквизиты:

ИНН/КПП_____________________________________________________________________________

ОГРН _______________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________
готовы выполнить работы  в соответствии с извещением и проектом контракта, а именно:   Ремонт кабинетов в здании администрации
       2. Цена   контракта     включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости  работ и материалов,   транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением контракта.
   и составляет _________________________________________________________________
      3.Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок и проекте контракта. 
Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/ 

( подпись  подрядчика)


указывается Ф.И.О. подрядчика



М.П.
                                                                                           Приложение № 4 

  к Извещению о проведении запроса котировок     
                         проект
Муниципальный контракт   №  _____________
на  выполнение  работ

г. Катав-Ивановск                                                                                                   «___»_____________2013 г.

               Администрация Катав-Ивановского муниципального района, именуемое в дальнейшем    «Заказчик», в лице Главы Киршина Евгения Юрьевича,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего                        на основании Устава (Положения), с другой стороны, заключили настоящий Контракт    о  нижеследующем.
1. Общие положения

             1.1.
Настоящий муниципальный контракт (далее контракт) заключается с «Подрядчиком» на основании  проведенного запроса котировок цен  протокол № ____________________       от         _____________.
1.2.
Настоящий контракт    определяет порядок взаимодействия сторон по выполнению, приёмке и оплате  ремонтных работ.                                                                                                                         
2. Предмет  Контракта                
               2.1.Предметом контракта  является:  Ремонт кабинетов здании администрации по адресу : г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45. 
2.2. Работы, поручаемые «Подрядчику» по настоящему контракту подлежат выполнению  с момента заключения контракта.
               Срок окончания работ: до «30 » ноября  2013г.

3. Стоимость работ, размер и порядок финансирования


3.1. Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком»  по настоящему контракту, с учетом НДС составляет ________________ или без НДС ___________.
          3.2. Цена контракта включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости  работ и материалов,   транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением Контракта.
3.3.  Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 рабочих  дней после подписания акта приемки выполненных работ и счета-фактуры  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет  «Подрядчика».
          3.4. Цена выполняемых работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1.
«Заказчик»   в   течение   срока  действия   настоящего
контракта:
4.1.1.
Принимает на себя обязанность по финансированию работ, обеспечению и организации контроля за проведением всего комплекса работ.

4.1.2. осуществляет контроль за ходом работ, с соблюдением требований и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов
4.1.3. Имеет право:

- требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ;

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

                  4.2. «Подрядчик» в течение срока действия настоящего контракта:
4.2.1. Обязуется выполнить  работы в соответствии с  градостроительным и иным действующим законодательством и настоящим контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов, строительных норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. 
4.2.2 .За свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока, который
составляет 2 года    с момента подписания Акта приема выполненных работ.

4.2.3. «Подрядчик» безвозмездно, в сроки, определенные в данном акте, (а в случае неявки «Подрядчика» или при отказе «Подрядчика» от подписания данного акта - в одностороннем акте), обязан устранить недостатки и дефекты в работе в случае, когда работа выполнена «Подрядчиком» или привлеченными субподрядными организациями с отступлением от настоящего контракта и (или) сметной документации, и (или) СНиП. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе потребовать возврата денежных средств, составляющих полную стоимость работ по устранению дефектов.

           4.2.4 До окончательной  передачи  результата  выполненных  работ  обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий    по   охране  труда  и   технике   безопасности,   пожарной безопасности,  рациональному использованию территории,  охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также устанавливает информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями   СНиП.   
            4.2.5. Осуществляет соблюдение порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.
             4.2.6. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы строительной площадки,  принадлежащие  ему  или  привлеченным  подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.7. 
Обязуется в ходе исполнения настоящего контракта взаимодействовать с
«Заказчиком».
5. Порядок сдачи и приемки работ
            5.1. После завершения работ на объекте «Подрядчик» направляет сообщение «Заказчику» о необходимости осуществить приемку выполненных работ.
       5.2.. Приемка  работ     осуществляется рабочей приемочной комиссией в течение 3-х  дней        после окончания работ.

5.3.Приемка выполненных работ производится представителями Заказчика с оформлением акта (форма КС-2).

5.4.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта  Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика,  составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. 

Подрядчик   обязан в течение   5-ти дней  со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте. 

6. Ответственность сторон
6.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующими
законодательными актами Российской Федерации.

        6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик   выплачивает  Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту  Заказчиком Подрядчик   вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства.

6.4. Стороны договора  освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.
6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере __1_% цены договора  и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. Подрядчик   за выполнение работ  ненадлежащего качества выплачивает  Заказчику штраф в размере _____1%__ от стоимости выполненных работ.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по контракту. 
7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой
из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий
и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему контракту. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту,                       должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2.
Решение  о   частичном или  полном  неисполнении   обязательств  в  силу
обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

8.  Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
контракта разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не
приходят
к    соглашению,    то    спорные    вопросы    решаются    в    установленном законодательством порядке.
9. Срок действия  контракта
9.1. Настоящий   контракт вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств , но не позднее  31декабря   2013 г.

9.2. Настоящий контракт подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	  Заказчик

Администрация Катав-Ивановского муниципального района               

Юридический адрес: 456110,

г. Катав-Ивановск, ул. Ст.Разина, 45
ИНН 7410001498   КПП 741001001
УФК по Челябинской области (ФУ администрации Катав-Ивановского муниципального района л/с 02693015880,администрации Катав-Ивановского муниципального района, л/с 031557001 РБ) 
 р/с 40204810400000000268 в ГРКЦ Банка России по Челябинской области     БИК  047501001

	«Подрядчик»
р/с__________________________в __________

К/с_____________________________________

ИНН________________, БИК ______________,

ОКОНХ __________,ОКПО _______________.



Заказчик :

Глава Катав-Ивановского муниципального района

   _____________________________    (Киршин Е.Ю.)

    М.П.

Поставщик:

  _____________________________ (______________)

М.П.

                                         Приложение №    1                      

К контракту №____от______
Объем работ

Кабинет №1   2-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,212
	 

	2
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,495
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,18
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,213
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,049
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,213
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,426
	 

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,212
	 

	9
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,325
	 

	10
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	19
	 

	11
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,178
	 

	12
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	17,02
	 

	13
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	30
	 

	14
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	 

	16
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,32
	 

	17
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	36,8
	 

	18
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	 

	19
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,58
	 

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,213
	 

	21
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,426
	 

	22
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
	100 м2 покрытия
	0,213
	 

	23
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	21,726
	 

	24
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,1065
	 

	25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,18
	 

	26
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	18,18
	 

	27
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,03
	 

	28
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	1,62
	 

	29
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,056
	 

	30
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	5,88
	 

	31
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,6568
	 

	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,6568
	 


Кабинет №4  2-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,103
	 

	2
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,355
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,122
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,104
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,104
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,208
	 

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,103
	 

	9
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,245
	 

	10
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	 

	11
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,118
	 

	12
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	13,22
	 

	13
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	20
	 

	14
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	 

	16
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,24
	 

	17
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	27,6
	 

	18
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	 

	19
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,575
	 

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,104
	 

	21
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,208
	 

	22
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
	100 м2 покрытия
	0,104
	 

	23
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	10,608
	 

	25
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,052
	 

	26
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,122
	 

	27
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	12,322
	 

	28
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	29
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	 

	30
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,02
	 

	31
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,1
	 

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,63712
	 

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,63712
	 


Кабинет №11    2-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,113
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,13
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,114
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,114
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,228
	 

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,113
	 

	9
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,255
	 

	10
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	 

	11
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,123
	 

	12
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	13,22
	 

	13
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	21
	 

	14
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	 


	16
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,25
	 

	17
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	28,75
	 

	18
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	 

	19
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,575
	 

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,114
	 

	21
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,228
	 

	22
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
	100 м2 покрытия
	0,114
	 

	23
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	11,628
	 

	25
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,057
	 

	26
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,13
	 

	27
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	13,13
	 

	28
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	29
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	 

	30
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,02
	 

	31
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,1
	 

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,49168
	 

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,49168
	 


Кабинет №12     2-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,141
	 

	2
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,42
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,143
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,142
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,142
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,284
	 

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,141
	 

	9
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,285
	 

	10
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	 

	11
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,143
	 

	12
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	16,02
	 

	13
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	22
	 

	14
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	 

	16
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,28
	 

	17
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	32,2
	 

	18
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	 

	19
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,575
	 

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,142
	 

	21
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,284
	 

	22
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
	100 м2 покрытия
	0,142
	 

	23
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	14,484
	 

	25
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,071
	 

	26
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,143
	 

	27
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	14,443
	 

	28
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	29
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	 

	30
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,02
	 

	31
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,1
	 

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,86564
	 

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,86564
	 


Кабинет №12   4-го этажа

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,142
	 

	2
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,42
	 

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,142
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,145
	 

	5
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	 

	6
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,145
	 

	7
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,29
	 

	8
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	 

	9
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,142
	 

	10
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,287
	 

	11
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	 

	12
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,143
	 

	13
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	15,015
	 

	14
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	21
	 

	15
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	16
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007
	 

	17
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,28
	 

	18
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	32,2
	 

	19
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,007
	 

	20
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,805
	 

	21
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,145
	 

	22
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,29
	 

	23
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,145
	 

	24
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MINERAL 2м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)
	м2
	14,79
	 

	25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,142
	 

	26
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	14,342
	 

	27
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	28
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	 

	29
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,021
	 

	30
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,205
	 

	31
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,6184
	 

	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,6184
	 


Приложение 5

к Извещению о проведении запроса котировок

Порядок подачи котировочной заявки.


В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции/оказании указанных услуг/выполнении указанных работ, просим  представить котировочную заявку по адресу:

В печатной форме: 456110, Челябинская область,  г.Катав- Ивановск, ул.Степана Разина, 45, кабинет 32,34 Администрация Катав-Ивановского муниципального района (отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка)
Котировочная заявка в форме электронного документа подаётся  путём отправки электронного сообщения на электронный адрес:  zakazkat-iv@mail.ru через почтовые программы (Outlook Express, Microsoft Outlook и другие)

Котировочные заявки, подаваемые в форме электронных документов, должны иметь формат Microsoft Word 97-2003 и не должны содержать элементов (схем, графиков и пр.), требующих дополнительного программного обеспечения. Подписание документа заявки электронной цифровой подписью производится с помощью средств Microsoft Word.

Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть оформлена по форме и содержанию в соответствии с установленными требованиями к тексту котировочной заявки и подписана ЭЦП представителя участника размещения заказа. Лицо, указанное в тексте заявки как подписавшее эту заявку, и владелец ЭЦП должны совпадать.

   Каждый поставщик-претендент имеет право представить только 1 (одну) котировочную заявку, которая не может быть впоследствии изменена. 
Обязательные требования к содержанию котировочной заявки:

 Котировочная заявка, составленная участником размещения заказа должна быть на русском языке. В случае подачи котировочной заявки на иностранном языке, участник размещения заказа так же должен предоставить нотариально заверенный перевод на русском языке.

Котировочная заявка должна содержать 19-значный номер извещения о проведении запроса котировок опубликованного на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

1. Котировочная заявка должна содержать; наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица).

2. Реквизиты участника размещения заказа.

а) ОГРН/ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер/ основной государственный регистрационный номер индивидуальных предпринимателей) представляет собой тринадцатизначный цифровой код; Указывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 438:

б) р/с (расчетный счет) участника размещения заказа, который представляет двадцатизначный цифровой код

в) наименование банка, в котором открыт р/с

г) к/с (корреспондентский счет (субсчет)) банка, в котором открыт р/с, представляет двадцатизначный цифровой код. Указывается в соответствии с положением ЦБ от 6.05. 2003 г. N225-П

д) БИК (банковский идентификационный код) банка, в котором открыт р/с, представляет девятизначный цифровой код.  Указывается в соответствии с положением ЦБ от 6 мая 2003 г. N 225-П
е) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) представляет собой:

- для организаций - десятизначный цифровой код;

- для физических лиц - двенадцатизначный цифровой код;

 Указывается в соответствии с Приказом МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-09/178;

3. Требования по заполнению пункта «Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг».

а) в случае, если размещение заказа осуществляется на выполнение работ, оказание услуг:

- участник размещения заказа в котировочной заявке подтверждает своё согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, контракта, технического задания (спецификации, локальной сметы) и иных приложениях к извещению запроса котировок.

б) в случае, если размещение заказа осуществляется на поставку товаров:

- указываются наименование и характеристики в полном объеме в соответствии с извещением о проведении запроса котировок: (спецификации, технического задания);

- указывается точное торговое наименование товара (товарный знак), предполагаемого к поставке (предлагаемый участником товар с указанием торгового наименования в сопровождении слов «или эквивалент» будет признан не соответствующим требованиям Заказчика);

- при наличии в извещении о проведении запроса котировок (спецификации/техническом задании) характеристик поставляемого товара в сопровождении слов "не более" или "не менее", участником размещения заказа указываются точные параметры предлагаемого к поставке товара.

- при наличии в извещении о проведении запроса котировок (спецификации/техническом задании) характеристик требуемого к поставке товара, показатели которого определяются  +  допустимого для заказчика значения (например, 120 + 5), участниками размещения заказа должны указываться точные показатели такого товара в случае определения их.

- в случае размещение заказа на поставку медикаментов, с требованием указания остаточного срока годности товара, участником размещения заказа указывается остаточный срок годности в процентном соотношении в соответствии с техническим заданием/спецификацией (допускается в сопровождении слов “не менее” – пример: не менее 85 %). 

- котировочная заявка участника размещения заказа не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, должна содержать только достоверные сведения по предмету контракта и точные параметры предлагаемого к поставке товара.

4. Наименование Заказчика

Необходимо указать наименование Заказчика, размещающего заказ.

5. Сведения о включенных или не включенных в цену расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

6. Цену товаров, работ, услуг

1)   В котировочной заявке указывается общая цена контракта.

2) Цена товара (работ, услуг), обозначенная в котировочной заявке в цифровом выражении, должна соответствовать цене товара (работ, услуг), указанной прописью.    

7. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка подписывается участником размещения заказа – руководителем, либо уполномоченным представителем участника размещения заказа и скрепляется печатью (для индивидуальных предпринимателей - при ее наличии). 

В котировочной заявке ставится подпись  и расшифровка подписи.

Котировочные заявки участников размещения заказа, поданные с нарушением требований, будут отклонены как несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 166
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Ремонт кабинета  №1  2-го этажа администрации Катав-Ивановского муниципального района
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	___________________________90 196,84
	руб.
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________17820
	руб.
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________143,26
	чел.час
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в ред. 2009 г. С изм. 1,2) 

	
	
	
	с учетом индекса инфляции на  2 квартал 2013 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр63-10-2
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,212
	111,36
	24
	1169,31
	248

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	18

12

54
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	160

98

506

	2
	ТЕРр63-5-1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,495
	102,54
	51
	1109,68
	549

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	39

26

116
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	357

220

1126

	3
	ТЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,18
	37,17
	7
	402,26
	72

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

68%


	6

5

18
	68%=80%*0.85

54%=68%*0.8


	49

39

160

	4
	ТЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,213
	116,69
	25
	1239,64
	264

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

68%


	19

16

60
	68%=80%*0.85

54%=68%*0.8


	179

142

585

	5
	ТЕРр63-10-1
прим.
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,049
	86,58
	4
	901,11
	44

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	3

2

9
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	28

17

89

	6
	ТЕР11-01-011-01
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,213
	355,46
	76
	3647,08
	777

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	79

45

200
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	719

390

1886

	7
	ТЕР11-01-011-02
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,426
	10,66
	5
	80,48
	34

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	3

2

10
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	28

15

77

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,212
	9610,89
	2038
	40299,39
	8543

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	285

141

2464
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	2596

1201

12340

	9
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,325
	9192,1
	2987
	31603,87
	10271

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	304

155

3446
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	2796

1336

14403

	10
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	19
	3,99
	76
	8,27
	157

	11
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
5 758,83 = 9 074,03 - 112 x 29,60
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,178
	5876,9
	1046
	23222,91
	4134

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	166

85

1297
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	1532

732

6398

	12
	ТСЦ-101-3427
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	17,02
	53,35
	908
	155,75
	2651

	13
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	30
	3,99
	120
	8,27
	248

	14
	ТЕР15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
	452,56
	145
	2717,59
	870

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	50

25

220
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	460

213

1543

	15
	ТЕР15-04-027-05
прим.
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	452,56
	2
	2717,59
	14

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

СП 47%=55%*0.85 от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	1

3
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	7

3

24

	16
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
677,29 = 2 424,14 - 1,15 x 1 519,00
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,32
	758,41
	243
	7218,64
	2310

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	188

93

524
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	1716

794

4820

	17
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	36,8
	26,19
	964
	35,91
	1321

	18
	ТЕР15-06-001-02
прим.
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
677,29 = 2 424,14 - 1,15 x 1 519,00
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	758,41
	4
	7218,64
	36

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	3

1

8
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	26

12

74

	19
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,58
	26,19
	15
	35,91
	21

	20
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,213
	2085,18
	444
	12901,4
	2748

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	113

65

622
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	1037

563

4348

	21
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,426
	405,8
	173
	2010,27
	856

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	4

3

180
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	41

22

919

	22
	ТЕР11-01-035-02
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
1 274,02 = 24 822,02 - 101,5 x 232,00
	100 м2 покрытия
	0,213
	1403,74
	299
	12623,67
	2689

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	204

118

621
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	1878

1019

5586

	23
	ТСЦ-101-4662
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	21,726
	139
	3020
	438,81
	9534

	24
	ТСЦ-101-2167
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,1065
	1377,81
	147
	4607,47
	491

	25
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,18
	241,67
	44
	1594,03
	287

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	26

15

85
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	234

127

648

	26
	ТСЦ-101-1753
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	18,18
	14,4
	262
	23,66
	430

	27
	ТЕР10-01-059-01
прим.
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,03
	2534,83
	76
	15638,9
	469

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	29

15

120
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	265

126

860

	28
	ТСЦ-101-3053
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	1,62
	110,48
	179
	288,72
	468

	29
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,056
	2860,69
	160
	25970,55
	1454

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	118

58

336
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	1078

499

3031

	30
	ТСЦ-101-3435
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	5,88
	62,06
	365
	138,37
	814

	31
	С600-2029-1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,6568
	3,3
	2
	25,31
	17

	
	
	НР 100% от ФОТ

СП 60% от ФОТ

Всего с НР и СП
	
	100%

60%


	2
	100%

60%


	17

	32
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,6568
	10,3
	7
	45,22
	30

	
	
	НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП
	
	
	
	7
	
	30

	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	13 918,00
	
	52 851,00

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	1647
	
	17820

	       материалы
	
	
	
	
	12069
	
	34072

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	219
	
	1141

	Накладные расходы
	
	
	
	
	1660
	
	15188

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	882
	
	7567

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	

	    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	180
	
	1 721,00

	    Полы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	78
	
	745

	    Полы
	
	
	
	
	1 719,00
	
	13 465,00

	    Отделочные работы
	
	
	
	
	3 556,00
	
	21 832,00

	    Деревянные конструкции
	
	
	
	4 862,00
	
	21 661,00

	    Материалы
	
	
	
	
	6 056,00
	
	16 135,00

	    Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	
	
	
	2
	
	17

	    Перевозка грузов автотранспортом
	
	
	
	7
	
	30

	    Итого
	
	
	
	
	16 460,00
	
	75 606,00

	    Индекс инфляции на 2 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 75 606 * 1,011
	
	
	76 438,00

	    НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	13 758,84

	    ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	16 460,00
	
	90 196,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 173
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Ремонт кабинета  №4  2-го этажа администрации Катав-Ивановского муниципального района
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	___________________________53 091,74
	руб.
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________10504
	руб.
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________84,59
	чел.час
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в ред. 2009 г. С изм. 1,2) 

	
	
	
	с учетом индекса инфляции на  2 квартал 2013 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРр63-10-2
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,103
	111,36
	11
	1169,31
	120

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	77%
50%
	8
6
25
	65%=77%*0.85
40%=50%*0.8
	78
48
246

	3
	ТЕРр63-5-1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,355
	102,54
	36
	1109,68
	394

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	77%
50%
	28
18
82
	65%=77%*0.85
40%=50%*0.8
	256
158
808

	4
	ТЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,122
	37,17
	5
	402,26
	49

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%
68%
	4
3
12
	68%=80%*0.85
54%=68%*0.8
	33
26
108

	5
	ТЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,104
	116,69
	12
	1239,64
	129

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%
68%
	10
8
30
	68%=80%*0.85
54%=68%*0.8
	87
69
285

	2
	ТЕРр63-10-1
прим.
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	86,58
	2
	901,11
	16

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	77%
50%
	2
1
5
	65%=77%*0.85
40%=50%*0.8
	10
6
32

	34
	ТЕР11-01-011-01
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,104
	355,46
	37
	3647,08
	379

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	111%=123%*0.9
64%=75%*0.85
	38
22
97
	94%=123%*(0.9*0.85)
51%=75%*(0.85*0.8)
	351
190
920

	35
	ТЕР11-01-011-02
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,208
	10,66
	2
	80,48
	17

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	111%=123%*0.9
64%=75%*0.85
	1
1
4
	94%=123%*(0.9*0.85)
51%=75%*(0.85*0.8)
	13
7
37

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	6
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,103
	9610,89
	990
	40299,39
	4151

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%=105%*0.9
47%=55%*0.85
	138
68
1196
	80%=105%*(0.9*0.85)
37%=55%*(0.85*0.8)
	1262
583
5996

	7
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,245
	9192,1
	2252
	31603,87
	7743

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	106%=118%*0.9
54%=63%*0.85
	230
117
2599
	90%=118%*(0.9*0.85)
43%=63%*(0.85*0.8)
	2108
1007
10858

	11
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	3,99
	40
	8,27
	83

	8
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
5 758,83 = 9 074,03 - 112 x 29,60
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,118
	5876,9
	693
	23222,91
	2740

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	106%=118%*0.9
54%=63%*0.85
	110
56
859
	90%=118%*(0.9*0.85)
43%=63%*(0.85*0.8)
	1015
485
4240

	9
	ТСЦ-101-3427
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	13,22
	53,35
	705
	155,75
	2059

	10
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	20
	3,99
	80
	8,27
	165

	12
	ТЕР15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	452,56
	109
	2717,59
	652

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%=105%*0.9
47%=55%*0.85
	38
19
166
	80%=105%*(0.9*0.85)
37%=55%*(0.85*0.8)
	345
159
1156

	13
	ТЕР15-04-027-05
прим.
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	452,56
	2
	2717,59
	14

	 
	Накладные расходы от ФОТ
СП 47%=55%*0.85 от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%=105%*0.9
47%=55%*0.85
	1

3
	80%=105%*(0.9*0.85)
37%=55%*(0.85*0.8)
	7
3
24

	14
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
677,29 = 2 424,14 - 1,15 x 1 519,00
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,24
	758,41
	182
	7218,64
	1732

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%=105%*0.9
47%=55%*0.85
	142
70
394
	80%=105%*(0.9*0.85)
37%=55%*(0.85*0.8)
	1286
595
3613

	15
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	27,6
	26,19
	723
	35,91
	991

	16
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
677,29 = 2 424,14 - 1,15 x 1 519,00
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	758,41
	4
	7218,64
	36

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%=105%*0.9
47%=55%*0.85
	3
1
8
	80%=105%*(0.9*0.85)
37%=55%*(0.85*0.8)
	26
12
74

	17
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,575
	26,19
	15
	35,91
	21

	18
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,104
	2085,18
	217
	12901,4
	1342

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	111%=123%*0.9
64%=75%*0.85
	54
31
302
	94%=123%*(0.9*0.85)
51%=75%*(0.85*0.8)
	507
275
2124

	19
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,208
	405,8
	84
	2010,27
	418

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	111%=123%*0.9
64%=75%*0.85
	2
1
87
	94%=123%*(0.9*0.85)
51%=75%*(0.85*0.8)
	20
11
449

	25
	ТЕР11-01-035-02
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
1 274,02 = 24 822,02 - 101,5 x 232,00
	100 м2 покрытия
	0,104
	1403,74
	146
	12623,67
	1313

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	111%=123%*0.9
64%=75%*0.85
	100
58
304
	94%=123%*(0.9*0.85)
51%=75%*(0.85*0.8)
	917
497
2727

	30
	ТСЦ-101-4662
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	10,608
	139
	1475
	438,81
	4655

	31
	ТСЦ-101-2167
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,052
	1377,81
	72
	4607,47
	240

	22
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,122
	241,67
	29
	1594,03
	194

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	111%=123%*0.9
64%=75%*0.85
	18
10
57
	94%=123%*(0.9*0.85)
51%=75%*(0.85*0.8)
	158
86
438

	23
	ТСЦ-101-1753
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	12,322
	14,4
	177
	23,66
	292

	24
	ТЕР10-01-059-01
прим.
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	2534,83
	25
	15638,9
	156

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	106%=118%*0.9
54%=63%*0.85
	10
5
40
	90%=118%*(0.9*0.85)
43%=63%*(0.85*0.8)
	88
42
286

	28
	ТСЦ-101-3053
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	110,48
	60
	288,72
	156

	32
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,02
	2860,69
	57
	25970,55
	519

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%=105%*0.9
47%=55%*0.85
	42
21
120
	80%=105%*(0.9*0.85)
37%=55%*(0.85*0.8)
	385
178
1082

	33
	ТСЦ-101-3435
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,1
	62,06
	130
	138,37
	291

	26
	С600-2029-1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,63712
	3,3
	2
	25,31
	16

	 
	НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	100%
60%
	

2
	100%
60%
	

16

	27
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,63712
	10,3
	7
	45,22
	29

	 
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	
	

7
	
	

29

	Итого прямые затраты по смете
	8 381,00
	 
	31 112,00

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	970
	 
	10504

	       материалы
	7309
	 
	20121

	       эксплуатация машин и механизмов
	108
	 
	572

	Накладные расходы
	978
	 
	8952

	Сметная прибыль
	518
	 
	4439

	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	112
	 
	1 087,00

	    Полы (ремонтно-строительные)
	43
	 
	394

	    Полы
	851
	 
	6 694,00

	    Отделочные работы
	1 887,00
	 
	11 946,00

	    Деревянные конструкции
	3 498,00
	 
	15 384,00

	    Материалы
	3 477,00
	 
	8 953,00

	    Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	2
	 
	16

	    Перевозка грузов автотранспортом
	7
	 
	29

	    Итого
	9 877,00
	 
	44 503,00

	    Индекс инфляции на 2 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 44 503 * 1,011
	 
	 
	44 993,00

	    НДС 18%
	 
	 
	8 098,74

	    ВСЕГО по смете
	9 877,00
	 
	53 091,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов

	(должность, подпись, расшифровка)


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 174
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Ремонт кабинета  №11  2-го этажа администрации Катав-Ивановского муниципального района
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	___________________________55 254,68
	руб.
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________10715
	руб.
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________85,71
	чел.час
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в ред. 2009 г. С изм. 1,2) 

	
	
	
	с учетом индекса инфляции на  2 квартал 2013 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	
	в текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр63-10-2
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,113
	111,36
	13
	1169,31
	132

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	9

6

28
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	85

52

269

	3
	ТЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,13
	37,17
	5
	402,26
	52

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

68%


	4

3

12
	68%=80%*0.85

54%=68%*0.8


	35

28

115

	4
	ТЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,114
	116,69
	13
	1239,64
	141

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

68%


	10

9

32
	68%=80%*0.85

54%=68%*0.8


	96

76

313

	5
	ТЕРр63-10-1
прим.
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	86,58
	2
	901,11
	16

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	2

1

5
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	10

6

32

	6
	ТЕР11-01-011-01
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,114
	355,46
	41
	3647,08
	416

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	43

25

109
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	385

209

1010

	7
	ТЕР11-01-011-02
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,228
	10,66
	2
	80,48
	18

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	2

1

5
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	15

8

41

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,113
	9610,89
	1086
	40299,39
	4554

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	152

75

1313
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	1383

640

6577

	9
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,255
	9192,1
	2344
	31603,87
	8059

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	239

122

2705
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	2194

1048

11301

	10
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	3,99
	40
	8,27
	83

	11
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
5 758,83 = 9 074,03 - 112 x 29,60
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,123
	5876,9
	723
	23222,91
	2856

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	116

59

898
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	1058

506

4420

	12
	ТСЦ-101-3427
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	13,22
	53,35
	705
	155,75
	2059

	13
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	21
	3,99
	84
	8,27
	174

	14
	ТЕР15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25
	452,56
	113
	2717,59
	679

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	39

19

171
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	359

166

1204

	15
	ТЕР15-04-027-05
прим.
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	452,56
	2
	2717,59
	14

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

СП 47%=55%*0.85 от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	1

3
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	7

3

24

	16
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
677,29 = 2 424,14 - 1,15 x 1 519,00
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,25
	758,41
	190
	7218,64
	1805

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	147

73

410
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	1340

620

3765

	17
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	28,75
	26,19
	753
	35,91
	1032

	18
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
677,29 = 2 424,14 - 1,15 x 1 519,00
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	758,41
	4
	7218,64
	36

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	3

1

8
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	26

12

74

	19
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,575
	26,19
	15
	35,91
	21

	20
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,114
	2085,18
	238
	12901,4
	1471

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	61

35

334
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	555

301

2327

	21
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,228
	405,8
	93
	2010,27
	458

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	2

1

96
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	22

12

492

	22
	ТЕР11-01-035-02
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
1 274,02 = 24 822,02 - 101,5 x 232,00
	100 м2 покрытия
	0,114
	1403,74
	160
	12623,67
	1439

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	110

63

333
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	1005

545

2989

	23
	ТСЦ-101-4662
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	11,628
	139
	1616
	438,81
	5102

	25
	ТСЦ-101-2167
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,057
	1377,81
	79
	4607,47
	263

	26
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,13
	241,67
	31
	1594,03
	207

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	19

11

61
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	168

91

466

	27
	ТСЦ-101-1753
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	13,13
	14,4
	189
	23,66
	311

	28
	ТЕР10-01-059-01
прим.
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	2534,83
	25
	15638,9
	156

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	10

5

40
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	88

42

286

	29
	ТСЦ-101-3053
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	110,48
	60
	288,72
	156

	30
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,02
	2860,69
	57
	25970,55
	519

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	42

21

120
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	385

178

1082

	31
	ТСЦ-101-3435
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,1
	62,06
	130
	138,37
	291

	32
	С600-2029-1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,49168
	3,3
	2
	25,31
	12

	
	
	НР 100% от ФОТ

СП 60% от ФОТ

Всего с НР и СП
	
	
	100%

60%


	2
	100%

60%


	12

	33
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,49168
	10,3
	5
	45,22
	22

	
	
	НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП
	
	
	
	5
	
	22

	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	8 820,00
	
	32 554,00

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	993
	
	10715

	       материалы
	
	
	
	
	7720
	
	21323

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	117
	
	609

	Накладные расходы
	
	
	
	
	1011
	
	9219

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	531
	
	4544

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	

	    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	33
	
	303

	    Полы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	44
	
	428

	    Полы
	
	
	
	
	
	940
	
	7 325,00

	    Отделочные работы
	
	
	
	
	2 026,00
	
	12 727,00

	    Деревянные конструкции
	
	
	
	
	3 641,00
	
	16 008,00

	    Материалы
	
	
	
	
	3 671,00
	
	9 492,00

	    Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	
	
	
	2
	
	12

	    Перевозка грузов автотранспортом
	
	
	
	5
	
	22

	    Итого
	
	
	
	
	
	10 362,00
	
	46 317,00

	    Индекс инфляции на 2 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 46 317 * 1,011
	
	
	46 826,00

	    НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	8 428,68

	    ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	55 254,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 175
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Ремонт кабинета  №12 2-го этажа администрации Катав-Ивановского муниципального района
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	___________________________66 068,20
	руб.
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________12952
	руб.
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________104,2
	чел.час
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в ред. 2009 г. С изм. 1,2) 

	
	
	
	с учетом индекса инфляции на  2 квартал 2013 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	
	в текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр63-10-2
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,141
	111,36
	16
	1169,31
	165

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	12

8

36
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	107

66

338

	2
	ТЕРр63-5-1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,42
	102,54
	43
	1109,68
	466

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	33

22

98
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	303

186

955

	3
	ТЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,143
	37,17
	5
	402,26
	58

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

68%


	4

3

12
	68%=80%*0.85

54%=68%*0.8


	39

31

128

	4
	ТЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,142
	116,69
	17
	1239,64
	176

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

68%


	13

11

41
	68%=80%*0.85

54%=68%*0.8


	120

95

391

	5
	ТЕРр63-10-1
прим.
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	86,58
	2
	901,11
	16

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	2

1

5
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	10

6

32

	6
	ТЕР11-01-011-01
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,142
	355,46
	50
	3647,08
	518

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	52

30

132
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	479

260

1257

	7
	ТЕР11-01-011-02
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,284
	10,66
	3
	80,48
	23

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	2

1

6
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	18

10

51

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,141
	9610,89
	1355
	40299,39
	5682

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	190

94

1639
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	1726

798

8206

	9
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,285
	9192,1
	2620
	31603,87
	9007

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	267

136

3023
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	2452

1171

12630

	10
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	3,99
	40
	8,27
	83

	11
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
5 758,83 = 9 074,03 - 112 x 29,60
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,143
	5876,9
	840
	23222,91
	3321

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	134

68

1042
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	1230

588

5139

	12
	ТСЦ-101-3427
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	16,02
	53,35
	855
	155,75
	2495

	13
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	22
	3,99
	88
	8,27
	182

	14
	ТЕР15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	452,56
	127
	2717,59
	761

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	44

22

193
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	402

186

1349

	15
	ТЕР15-04-027-05
прим.
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	452,56
	2
	2717,59
	14

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

СП 47%=55%*0.85 от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	1

3
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	7

3

24

	16
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
677,29 = 2 424,14 - 1,15 x 1 519,00
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,28
	758,41
	212
	7218,64
	2021

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	164

81

457
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	1502

694

4217

	17
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	32,2
	26,19
	843
	35,91
	1156

	18
	ТЕР15-06-001-02
прим.
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
677,29 = 2 424,14 - 1,15 x 1 519,00
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,005
	758,41
	4
	7218,64
	36

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	3

1

8
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	26

12

74

	19
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,575
	26,19
	15
	35,91
	21

	20
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,142
	2085,18
	296
	12901,4
	1832

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	75

44

415
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	691

375

2898

	21
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,284
	405,8
	115
	2010,27
	571

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	3

2

120
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	27

15

613

	22
	ТЕР11-01-035-02
	Устройство покрытий: ламинированное напольное покрытие
1 274,02 = 24 822,02 - 101,5 x 232,00
	100 м2 покрытия
	0,142
	1403,74
	199
	12623,67
	1793

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	137

79

415
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	1252

679

3724

	23
	ТСЦ-101-4662
	Ламинированное напольное покрытие марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	14,484
	139
	2013
	438,81
	6356

	25
	ТСЦ-101-2167
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 5 мм
	м3
	0,071
	1377,81
	98
	4607,47
	327

	26
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,143
	241,67
	35
	1594,03
	228

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	20

12

67
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	185

100

513

	27
	ТСЦ-101-1753
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	14,443
	14,4
	208
	23,66
	342

	28
	ТЕР10-01-059-01
прим.
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	2534,83
	25
	15638,9
	156

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	10

5

40
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	88

42

286

	29
	ТСЦ-101-3053
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	110,48
	60
	288,72
	156

	30
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,02
	2860,69
	57
	25970,55
	519

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	42

21

120
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	385

178

1082

	31
	ТСЦ-101-3435
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,1
	62,06
	130
	138,37
	291

	32
	С600-2029-1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,86564
	3,3
	3
	25,31
	22

	
	
	НР 100% от ФОТ

СП 60% от ФОТ

Всего с НР и СП
	
	
	100%

60%


	3
	100%

60%


	22

	33
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,86564
	10,3
	9
	45,22
	39

	
	
	НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП
	
	
	
	9
	
	39

	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	10 385,00
	
	38 833,00

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	1196
	
	12952

	       материалы
	
	
	
	
	9052
	
	25230

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	147
	
	768

	Накладные расходы
	
	
	
	
	1207
	
	11051

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	639
	
	5497

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	

	    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	137
	
	1 325,00

	    Полы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	53
	
	519

	    Полы
	
	
	
	
	
	1 155,00
	
	9 057,00

	    Отделочные работы
	
	
	
	
	2 420,00
	
	14 955,00

	    Деревянные конструкции
	
	
	
	
	4 104,00
	
	18 055,00

	    Материалы
	
	
	
	
	4 350,00
	
	11 409,00

	    Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	
	
	
	3
	
	22

	    Перевозка грузов автотранспортом
	
	
	
	9
	
	39

	    Итого
	
	
	
	
	
	12 231,00
	
	55 381,00

	    Индекс инфляции на 2 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 55 381 * 1,011
	
	
	55 990,00

	    НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	10 078,20

	    ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	66 068,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 184
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Ремонт кабинета  № 12  4-го этажа администрации Катав-Ивановского муниципального района
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	___________________________64 374,90
	руб.
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________12881
	руб.
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________105,13
	чел.час
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в ред. 2009 г. С изм. 1,2) 

	
	
	
	с учетом индекса инфляции на  2 квартал 2013 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр63-10-2
	Разборка облицовки из  пенополистерола: потолков
	100 м2 облицовки
	0,142
	111,36
	16
	1169,31
	166

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	12

8

36
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	107

66

339

	2
	ТЕРр63-5-1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,42
	102,54
	43
	1109,68
	466

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	33

22

98
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	303

186

955

	3
	ТЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,142
	37,17
	5
	402,26
	57

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

68%


	4

3

12
	68%=80%*0.85

54%=68%*0.8


	39

31

127

	4
	ТЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,145
	116,69
	17
	1239,64
	180

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

68%


	13

11

41
	68%=80%*0.85

54%=68%*0.8


	122

97

399

	5
	ТЕРр63-10-1
прим.
	Разборка облицовки  из пластиковых панелей:-оконных откосов
	100 м2 облицовки
	0,018
	86,58
	2
	901,11
	16

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	77%

50%


	2

1

5
	65%=77%*0.85

40%=50%*0.8


	10

6

32

	6
	ТЕР11-01-011-01
	Демонтаж (разборка) стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,145
	355,46
	52
	3647,08
	529

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	53

31

136
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	489

265

1283

	7
	ТЕР11-01-011-02
	Демонтаж (разборка)  стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,29
	10,66
	3
	80,48
	23

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	2

1

6
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	19

10

52

	8
	ТЕРр65-14-5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	1360,62
	54
	14091,12
	564

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	74%

50%


	38

26

118
	63%=74%*0.85

40%=50%*0.8


	347

220

1131

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,142
	9610,89
	1365
	40299,39
	5723

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	191

94

1650
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	1738

804

8265

	10
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,287
	9192,1
	2638
	31603,87
	9070

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	269

137

3044
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	2470

1180

12720

	11
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	3,99
	40
	8,27
	83

	12
	ТЕР10-05-009-02
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  панелями МДФ в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,143
	5876,9
	840
	23222,91
	3321

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	134

68

1042
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	1230

588

5139

	13
	ТСЦ-101-3427
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х238х7 мм
	м2
	15,015
	53,35
	801
	155,75
	2339

	14
	ТСЦ-206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	21
	3,99
	84
	8,27
	174

	15
	ТЕР15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	452,56
	127
	2717,59
	761

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	44

22

193
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	402

186

1349

	16
	ТЕР15-04-027-05
прим.
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям:  дверных откосов , подготовленных под окраску или оклейки обоями:
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007
	452,56
	3
	2717,59
	19

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

СП 47%=55%*0.85 от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	1

4
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	10

5

34

	17
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,28
	758,41
	212
	7218,64
	2021

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	164

81

457
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	1502

694

4217

	18
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	32,2
	26,19
	843
	35,91
	1156

	19
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями дверных откосов по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,007
	758,41
	5
	7218,64
	51

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	4

2

11
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	38

17

106

	20
	ТСЦ-101-3934
	Стеклообои: VERTEX
	м2
	0,805
	26,19
	21
	35,91
	29

	21
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,145
	2085,18
	302
	12901,4
	1871

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	77

44

423
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	706

383

2960

	22
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /+10 мм/
	100 м2 стяжки
	0,29
	405,8
	118
	2010,27
	583

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	3

2

123
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	28

15

626

	23
	ТЕР11-01-036-04
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,145
	568,32
	82
	4885,74
	708

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	62

36

180
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	568

308

1584

	24
	ТСЦ-101-4204
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MINERAL 2м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)
	м2
	14,79
	82,96
	1227
	411,36
	6084

	25
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,142
	241,67
	34
	1594,03
	226

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	111%=123%*0.9

64%=75%*0.85


	20

12

66
	94%=123%*(0.9*0.85)

51%=75%*(0.85*0.8)


	184

100

510

	26
	ТСЦ-101-1753
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	14,342
	14,4
	207
	23,66
	339

	27
	ТЕР10-01-059-01
прим.
	Установка  экранов отопительных приборов.
	100 шт. изделий
	0,01
	2534,83
	25
	15638,9
	156

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	106%=118%*0.9

54%=63%*0.85


	10

5

40
	90%=118%*(0.9*0.85)

43%=63%*(0.85*0.8)


	88

42

286

	28
	ТСЦ-101-3053
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м
	м2
	0,54
	110,48
	60
	288,72
	156

	29
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,021
	2860,69
	60
	25970,55
	545

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%=105%*0.9

47%=55%*0.85


	45

22

127
	80%=105%*(0.9*0.85)

37%=55%*(0.85*0.8)


	404

187

1136

	30
	ТСЦ-101-3435
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
	м2
	2,205
	62,06
	137
	138,37
	305

	31
	С600-2029-1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,6184
	3,3
	2
	25,31
	16

	
	
	НР 100% от ФОТ

СП 60% от ФОТ

Всего с НР и СП
	
	100%

60%


	2
	100%

60%


	16

	32
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0,6184
	10,3
	6
	45,22
	28

	
	
	НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП
	
	
	
	6
	
	28

	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	9 431,00
	
	37 765,00

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	1189
	
	12881

	       материалы
	
	
	
	
	8102
	
	24237

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	150
	
	765

	Накладные расходы
	
	
	
	
	1179
	
	10804

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	627
	
	5392

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	

	    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	137
	
	1 328,00

	    Полы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	53
	
	524

	    Полы
	
	
	
	
	2 161,00
	
	13 100,00

	    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	
	118
	
	1 131,00

	    Отделочные работы
	
	
	
	
	2 442,00
	
	15 108,00

	    Деревянные конструкции
	
	
	
	4 125,00
	
	18 145,00

	    Материалы
	
	
	
	
	2 193,00
	
	4 581,00

	    Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	
	
	
	2
	
	16

	    Перевозка грузов автотранспортом
	
	
	
	6
	
	28

	    Итого
	
	
	
	
	11 237,00
	
	53 961,00

	    Индекс инфляции на 2 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 53 961 * 1,011
	
	
	54 555,00

	    НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	9 819,90

	    ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	64 374,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	


