Извещение

о проведении запроса котировок

	Номер извещения: 
	0169300027813000923 

	Наименование запроса котировок: 
	Содержание и обслуживание ГТС (плотина) на реке Катав 

	Способ размещения заказа: 
	Запрос котировок 


Уполномоченный орган

	Наименование: 
	Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

	Место нахождения: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

	Почтовый адрес: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 


Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

	Почтовый адрес: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

	Адрес электронной почты: 
	zakazkat-iv@mail.ru 

	Телефон: 
	+7 (35147) 31438 

	Факс: 
	+7 (35147) 31438 

	Контактное лицо: 
	Глазунова Виктория Валерьевна 


Предмет контракта

	Предмет контракта: 
	Содержание и обслуживание ГТС (плотина) на реке Катав 

	Начальная (максимальная) цена контракта: 
	450 000,00
Российский рубль 

	Обоснование максимальной цены контракта: 
	прикреплено к извещению в виде файла на странице "Сопроводительная документация" 

	Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 
	Цена контракта формируется с учетом всех затрат, налоговых сборов, командировочных расходов, перевозку и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта 

	Классификация товаров, работ, услуг: 
	7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

	Иная информация: 
	проект контракта прикреплен в виде файла на странице "Сопроводительная документация". Контактное лицо заказчика - Шекунов А.А. (351-47) 2-43-07 


	Заказчики: 
	

	Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района
	Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, - 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, - 

Начальная (максимальная) цена контракта: 450 000,00 Российский рубль 

Источник финансирования: Внебюджет Челябинской области 

Характеристики и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: Содержание и обслуживание ГТС (плотина) на реке Катав -1 объект, в соответствии с объемом работ, указанном в техническом задании 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, г. Катав-Ивановск 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 

Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата оказанных услуг производится за счет выделенных Заказчику бюджетных средств на расчетный счет исполнителя по факту выполненных работ в течение десяти рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ и счета -фактуры. 

Иная информация: проект контракта прикреплен в виде файла на странице "Сопроводительная документация". Контактное лицо заказчика - Шекунов А.А. (351-47) 2-43-07 




Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков. 

Информация о запросе котировок

	Место подачи котировочных заявок: 
	В печатной форме: 456110, Челябинская область, г.Катав- Ивановск, ул.Степана Разина, 45, кабинет 32,34, в форме электронного документа на электронный адрес: zakazkat-iv@mail.ru 

	Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): 
	11.12.2013 08:00 

	Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): 
	20.12.2013 17:00 

	Форма котировочной заявки: 
	Прикреплена к извещению в виде файла на странице "Сопроводительная документация" 

	Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: 
	Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 


	Опубликовано: 
	10.12.2013 


Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

Содержание  ГТС (плотина) на р. Катав  на 1 пол. 2014 года.
Заказчик – Управление строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района
 Объем - 1 объект , плотина на реке Катав в г.Катав-Ивановск
Оборудование плотины
	Характеристики
	Основной

	Тип затворов
	Щиты деревянные

	Место установки
	Водосброс

	Количество
	60

	Максимальный напор, м
	5,5

	Масса затвора, кг
	88

	Основные размеры
	1,76x1,0

	Конструкция закладных и опорно-ходовых частей
	Скользящие

	Тип уплотнения
	-

	Конструкция подхватов и захватных устройств
	Лебедка, рейка, захват - крюк

	Тип, количество и грузоподъемность подъемных механизмов
	Подъемная машина: В ней лебедка электрифицированная т.п.5т.


ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМЫХ РАБОТ:
В целях обеспечения безопасности ГТС осуществлять работы по обслуживанию плотины на реке Катав г.Катав-Ивановска согласно декларации безопасности
Под безопасностью ГТС понимается свойство ГТС, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов
Обслуживание ГТС:
-
обеспечение допустимого уровня риска аварий ГТС;
-
непрерывность эксплуатации ГТС; 

-круглосуточное дежурство;
-
обеспечение необходимой квалификации работников обслуживающих ГТС;
· необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по
максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС;
· иметь персонал, имеющий соответствующую подготовку в области обеспечения
безопасности ГТС;
· производить обслуживание оборудования плотины;

· учет и анализ нарушений в работе ГТС;

· беспрепятственный доступ органов государственного надзора и администрации города;

· выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные сроки.

· Страхование объекта и ответственности согласно законодательству

· Кнопка экстренного вызова сотрудников полиции;

· -освещение объекта.

Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Обоснование начальной максимальной цены контракта

Содержание и обслуживание ГТС  (плотина) на реке Катав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Катав-Ивановского городского поселения 450 000 руб.
  На основании сметы затрат на 1 полугодие 2014 г.            
	Статьи затрат
	Сумма затрат, руб.

	Фонд оплаты труда:

З/плата 7000 руб.

Численность 4 чел. 168000 руб.

Подмена на период отпуска 4 мес. 28000 руб.

Всего 196 000 руб.


	196 000

	2. Страховые взносы 30,2%
	59 192

	Электроэнергия 

Общее потребление э/энергии 15000

Прогнозная цена э/э 5 руб.

Всего 75 000 руб.


	75 000

	4.  Обслуживание  средств тревожной кнопки, охранно- пожарной сигнализации 30 000 руб.
	30 000

	5. Страхование
	30000

	6. Материалы
	15808

	7. Обучение специалистов
	44000

	Итого
	450 000


  Приложение 3

В администрацию Катав-Ивановского муниципального района
Котировочная заявка (котировка цен)
Содержание и обслуживание ГТС (плотина) на реке Катав    

Заказчик  -  Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района             
Изучив извещение  № 0169300027813000 _  _ _ (номер извещения указывается полностью) о проведении запроса котировок

__________________________________________________________________________________________
наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):_____________________________________________________

     Место жительства  (для физического лица): _____________________________________________________

Контактный телефон: _______________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________________________
Банковские реквизиты:

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________
3. готовы выполнить работы  в соответствии с извещением и проектом контракта, а именно: Содержание 
и обслуживание ГТС (плотина) на реке Катав 

       4. Цена  контракта формируется с учетом всех затрат, налоговых сборов,  командировочных расходов, перевозку и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта

   и составляет _________________________________________________________________

Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок и проекте контракта .

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/ 

( подпись  подрядчика)


указывается Ф.И.О. подрядчика



М.П.

Приложение 4

к Извещению о проведении запроса котировок

Контракт № ______

на оказание услуг для муниципальных нужд
г. Катав-Ивановск                                                                                      «    __»_______2013  г.

Управление  строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района, именуемое в дальнейшем    "Заказчик", в лице начальника Шекунова А.А., действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Настоящий контракт заключается по итогам  проведенной котировки цен , протокол № ___________ от ______________________2013г ,победителем которой   стал «Исполнитель».

1.2. По настоящему контракту  «Исполнитель» обязуется оказать Заказчику услуги, «Заказчик» принять и оплатить оказанные услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3.Вид услуг: содержание и обслуживание гидро-технического сооружения (плотина) на реке Катав. 
1.4. Срок оказания услуг: с  01.01.2014г. по 30 июня 2014 г.
     1.5. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работу своими силами и средствами и передать Заказчику результат в сроки указанный в п. 1.4. настоящего контракта.
2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством, которое соответствует требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение ___5_____ дней.

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Принять результат работы по акту приема-сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения  отступлений от контракта,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю с занесением выявленных недостатков в акт приема-сдачи.

2.2.2. Оплатить услуги по контракту.             
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на услуги составляет______________________________________( в т.ч. НДС – 18 %   )_____________ рублей, (НДС не предусмотрен)

      3.2.Цена  контракта формируется с учетом всех затрат, налоговых сборов,  командировочных расходов, перевозку и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта. Цена контракта  является неизменной в течение всего периода.
3.3. Оплата оказанных услуг производится за счет выделенных Заказчику бюджетных средств  на расчетный счет исполнителя   по факту выполненных работ в течение  десяти рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ и счета –фактуры.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту   в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации — Челябинской области. 

4.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту   Исполнитель выплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

4.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту Муниципальным заказчиком Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства.

4.4. Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 5.2. и 5.3. настоящего контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

4.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Исполнителем, последний обязан уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 1 % цены контракта и возместить причиненные в результате этого убытки.

4.6. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по контракту. 
5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если  это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ, препятствующие исполнению обязательств по контракту.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует по  31.08.2014 года.                                               

6.2. Настоящий   контракт         может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда.

6.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются  законодательством РФ.
6.4. Разногласия, возникающие между Муниципальным   заказчиком и Исполнителем  при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта, разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ. 

6.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются арбитражным судом Челябинской области.

6.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону с обязательным указанием на то, что данное извещение является неотъемлемой частью настоящего контракта.

6.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

 7.Юридические адреса, банковские реквизиты

" Заказчик" : Управление  строительства и инженерного обеспечения  администрации Катав-Ивановского муниципального района

456110,г.Катав-Ивановск,ул.С.Разина, д.45

ИНН 7410005485, КПП 741001001

УФК по Челябинской области

(Финансовое управление администрации 
Катав-Ивановского муниципального района,

 л/с 02693015880, «Управление строительства» 
л/с 031686051 РБ)

р/с 40204810400000000268 в
 ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской                            
 БИК  047501001_____________________Шекунов А.А..      


"ИСПОНИТЕЛЬ"

                                                                                        Приложение к контракту №____ от _____
Техническое задание

Содержание  ГТС (плотина) на р. Катав  на 1 пол. 2014 года.
Заказчик – Управление строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района
 Объем - 1 объект , плотина на реке Катав в г.Катав-Ивановск
Оборудование плотины
	Характеристики
	Основной

	Тип затворов
	Щиты деревянные

	Место установки
	Водосброс

	Количество
	60

	Максимальный напор, м
	5,5

	Масса затвора, кг
	88

	Основные размеры
	1,76x1,0

	Конструкция закладных и опорно-ходовых частей
	Скользящие

	Тип уплотнения
	-

	Конструкция подхватов и захватных устройств
	Лебедка, рейка, захват - крюк

	Тип, количество и грузоподъемность подъемных механизмов
	Подъемная машина: В ней лебедка электрифицированная т.п.5т.


ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМЫХ РАБОТ:
В целях обеспечения безопасности ГТС осуществлять работы по обслуживанию плотины на реке Катав г.Катав-Ивановска согласно декларации безопасности
Под безопасностью ГТС понимается свойство ГТС, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов
Обслуживание ГТС:
-
обеспечение допустимого уровня риска аварий ГТС;
-
непрерывность эксплуатации ГТС; 

-круглосуточное дежурство;
-
обеспечение необходимой квалификации работников обслуживающих ГТС;
· необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по
максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС;
· иметь персонал, имеющий соответствующую подготовку в области обеспечения
безопасности ГТС;
· производить обслуживание оборудования плотины;

· учет и анализ нарушений в работе ГТС;

· беспрепятственный доступ органов государственного надзора и администрации города;

· выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные сроки.

· Страхование объекта и ответственности согласно законодательству

· Кнопка экстренного вызова сотрудников полиции;

· -освещение объекта.

Заказчик________________________А.А.Шекунов      

Исполнитель____________________

Приложение 5

к Извещению о проведении запроса котировок

Порядок подачи котировочной заявки.


В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции/оказании указанных услуг/выполнении указанных работ, просим  представить котировочную заявку по адресу:

В печатной форме: 456110, Челябинская область,  г.Катав- Ивановск, ул.Степана Разина, 45, кабинет 32,34 Администрация Катав-Ивановского муниципального района (отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка)
Котировочная заявка в форме электронного документа подаётся  путём отправки электронного сообщения на электронный адрес:  zakazkat-iv@mail.ru через почтовые программы (Outlook Express, Microsoft Outlook и другие)

Котировочные заявки, подаваемые в форме электронных документов, должны иметь формат Microsoft Word 97-2003 и не должны содержать элементов (схем, графиков и пр.), требующих дополнительного программного обеспечения. Подписание документа заявки электронной цифровой подписью производится с помощью средств Microsoft Word.

Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть оформлена по форме и содержанию в соответствии с установленными требованиями к тексту котировочной заявки и подписана ЭЦП представителя участника размещения заказа. Лицо, указанное в тексте заявки как подписавшее эту заявку, и владелец ЭЦП должны совпадать.

   Каждый поставщик-претендент имеет право представить только 1 (одну) котировочную заявку, которая не может быть впоследствии изменена. 
Обязательные требования к содержанию котировочной заявки:

 Котировочная заявка, составленная участником размещения заказа должна быть на русском языке. В случае подачи котировочной заявки на иностранном языке, участник размещения заказа так же должен предоставить нотариально заверенный перевод на русском языке.

Котировочная заявка должна содержать 19-значный номер извещения о проведении запроса котировок опубликованного на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

1. Котировочная заявка должна содержать; наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица).

2. Реквизиты участника размещения заказа.

а) ОГРН/ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер/ основной государственный регистрационный номер индивидуальных предпринимателей) представляет собой тринадцатизначный цифровой код; Указывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 438:

б) р/с (расчетный счет) участника размещения заказа, который представляет двадцатизначный цифровой код

в) наименование банка, в котором открыт р/с

г) к/с (корреспондентский счет (субсчет)) банка, в котором открыт р/с, представляет двадцатизначный цифровой код. Указывается в соответствии с положением ЦБ от 6.05. 2003 г. N225-П

д) БИК (банковский идентификационный код) банка, в котором открыт р/с, представляет девятизначный цифровой код.  Указывается в соответствии с положением ЦБ от 6 мая 2003 г. N 225-П
е) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) представляет собой:

- для организаций - десятизначный цифровой код;

- для физических лиц - двенадцатизначный цифровой код;

 Указывается в соответствии с Приказом МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-09/178;

3. Требования по заполнению пункта «Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг».

а) в случае, если размещение заказа осуществляется на выполнение работ, оказание услуг:

- участник размещения заказа в котировочной заявке подтверждает своё согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, контракта, технического задания (спецификации, локальной сметы) и иных приложениях к извещению запроса котировок.

б) в случае, если размещение заказа осуществляется на поставку товаров:

- указываются наименование и характеристики в полном объеме в соответствии с извещением о проведении запроса котировок: (спецификации, технического задания);

- указывается точное торговое наименование товара (товарный знак), предполагаемого к поставке (предлагаемый участником товар с указанием торгового наименования в сопровождении слов «или эквивалент» будет признан не соответствующим требованиям Заказчика);

- при наличии в извещении о проведении запроса котировок (спецификации/техническом задании) характеристик поставляемого товара в сопровождении слов "не более" или "не менее", участником размещения заказа указываются точные параметры предлагаемого к поставке товара.

- при наличии в извещении о проведении запроса котировок (спецификации/техническом задании) характеристик требуемого к поставке товара, показатели которого определяются  +  допустимого для заказчика значения (например, 120 + 5), участниками размещения заказа должны указываться точные показатели такого товара в случае определения их.

- в случае размещение заказа на поставку медикаментов, с требованием указания остаточного срока годности товара, участником размещения заказа указывается остаточный срок годности в процентном соотношении в соответствии с техническим заданием/спецификацией (допускается в сопровождении слов “не менее” – пример: не менее 85 %). 

- котировочная заявка участника размещения заказа не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, должна содержать только достоверные сведения по предмету контракта и точные параметры предлагаемого к поставке товара.

4. Наименование Заказчика

Необходимо указать наименование Заказчика, размещающего заказ.

5. Сведения о включенных или не включенных в цену расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

6. Цену товаров, работ, услуг

1)   В котировочной заявке указывается общая цена контракта.

2) Цена товара (работ, услуг), обозначенная в котировочной заявке в цифровом выражении, должна соответствовать цене товара (работ, услуг), указанной прописью.    

7. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка подписывается участником размещения заказа – руководителем, либо уполномоченным представителем участника размещения заказа и скрепляется печатью (для индивидуальных предпринимателей - при ее наличии). 

В котировочной заявке ставится подпись  и расшифровка подписи.

Котировочные заявки участников размещения заказа, поданные с нарушением требований, будут отклонены как несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

