- Извещение

- о проведении открытого аукциона в электронной форме

| Номер извещения: | 0169300027813000735 |
| --- | --- |
| Краткое наименование аукциона : | Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки в здании дворца культуры |
| Способ размещения заказа: | Открытый аукцион в электронной форме |
| Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: | http://www.sberbank-ast.ru |

### Уполномоченный орган

| Наименование: | Администрация Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | zakazkat-iv@mail.ru |
| Телефон: | +7 (35147) 31438 |
| Факс: | +7 (35147) 31438 |
| Контактное лицо: | Смольникова Светлана Борисовна |
| Дополнительная информация: |  |

### Предмет контракта

| Полное наименование аукциона (предмет контракта): | Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки в здании дворца культуры |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 167 058,50 Российский рубль |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4530416 Монтаж оборудования линий по изготовлению оконных и дверных блоков и отделке мебели |

| Заказчики: |  |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение "Районное межпоселенческое социальное культурное объединение" | Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Дм.Тараканова, 6, -. Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Дм.Тараканова, 6, -. Начальная (максимальная) цена контракта: 167 058,50 Российский рубль. Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: 1) Ремонт дверных заполнений количество: 1 объект, в соответствии с техническим заданием. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 6. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С момента заключения контракта до 30.11.2013 года.. Обеспечение заявки: Размер обеспечения: 3 341,17 Российский рубль. Обеспечение исполнения контракта: не требуется. Иная информация: Проект контракта прикреплен в составе аукционной документации (Приложение №3 к Информационной карте). Контактное лицо заказчика - Шаюкова Н.Г. тел: (35147) 2-07-75. |

### Информация о документации об аукционе

| Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- |

### Информация об аукционе

| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) | 14.10.2013 09:00 |
| --- | --- |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок | 15.10.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): | 18.10.2013 |

| Опубликовано: | 04.10.2013 |
| --- | --- |

Утверждаю

Директор МУ «РМСКО» ________________ Н.Г.Шаюкова (личная подпись) (расшифровка подписи) М.П.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№77-Э «Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки в здании дворца культуры»

Заказчик - Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение»

Уполномоченный орган- отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района

г. Катав-Ивановск, 2013 год

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 77 -Э

1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. sberbank-ast.ru

3. Уполномоченный орган

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45

Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.32

Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru

Тел/факс - (35147) 3-14-38

Контактное лицо –  Смольникова Светлана Борисовна,  тел (35147) 3-14-38

4. Заказчик:

Наименование – Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение»

Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Дм.Тараканова, 6

Телефон: 8(35147) 2-07-75

Адрес электронной почты:-------------------

Контактные лица: Шаюкова Наталия Гавриловна, . 8(35147) 2-07-75

5. Предмет контракта:   Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки в здании дворца культуры

Количество (объем) выполняемых работ –1 объект, в соответствии с техническим заданием, локальной сметой (Приложение).

6. Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 6

7. Начальная (максимальная) цена контракта:  167 058,50  рублей

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 14 октября    2013 г. в 09ч.00м. (время местное)

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 15 октября       2013 г.

10. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме: 18 октября  2013 г.

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уполномоченный орган | Сведения об уполномоченном органе: Отдел муниципального заказа Администрации Катав-Ивановского муниципального района Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ст.Разина, 45, каб.32 Телефон: 8(35147) 3-14-38 Адрес электронной почты: zakazkat-iv@mail.ru Контактные лица: Смольникова Светлана Борисовна – тел. 8(35147) 3-14-38 |
| 2. | Заказчик | Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение» Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Дм.Тараканова, 6 Телефон: 8(35147) 2-07-75 Адрес электронной почты: --------------- Контактные лица: Шаюкова Наталия Гавриловна, . 8(35147) 2-07-75 |
| 3. | Предмет контракта, объем выполняемых работ | Предмет Контракта: Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки в здании дворца культуры Объем выполняемых работ: согласно техническому заданию и локальной смете, с момента заключения контракта до 30 ноября 2013 года |
| 4. | Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | - Качество выполняемых работ должно соответствовать : Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией (Приложение). Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами. Выполнение работ по ремонту с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, соответствовать требованиям СНиП, ТУ и другим нормативным документам. |
| 5. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 6 Условия выполнения работ: В соответствии с проектом контракта Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта Срок окончания выполнения работ: до 30.11.2013 года |
| 6. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | Гарантийный срок составляет 2 года , с даты подписания сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков . |
| 7. | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме. *Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 8. | Адрес электронной площадки | ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» httр://sberbank-ast.ru |
| 9. | Начальная (максимальная) цена контракта Обоснование начальной (максимальной) цены контракта : источники информации и расчет. | 167 058,50 рублей После определения победителя аукциона Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора, определяемый как отношение цены договора , предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене договора. Сметы составлены на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ -2001) Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно- ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, согласно протоколу Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 40/1 от 01.11.2012г., в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2012 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в ред. 2009 г. с изм. 1,2) с учетом индекса инфляции на 1,2 квартал 2013. |
| 10. | Форма, сроки, порядок оплаты выполненных работ | Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок . Форма оплаты – безналичный расчет. |
| 11. | Источник финансирования | бюджет Катав-Ивановского муниципального района |
| 12. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом контракта, материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением контракта. |
| 13. | Условия изменения цен в период исполнения муниципального контракта: | цена контракта за установленный объем работ является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| 14. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | Рубль Российской Федерации |
| 15. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта. | Порядок не установлен |
| 16. | Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") | "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей: - 1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; - 2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе. |
| 17 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщик 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18 | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Первая часть заявки должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. Предложение участника (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, не должно сопровождаться словами «либо аналог», «или эквивалент», «не менее», «не более» и т.п. словами. Информация должна позволить сделать вывод о качественных характеристиках, о соответствии предлагаемых товаров потребностям заказчика, указанным в аукционной документации. |
| 19. | Обязательные требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с ч.1 ст. 11 Закона | 1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: не предусмотрено 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 20. | Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч.2 ст.11 Закона. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа. |
| 21. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 14 октября 2013 г. в 09ч.00м. (время местное) Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок |
| 22. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 15 октября 2013 г. |
| 23 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 18 октября 2013 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 24. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 2% начальной (максимальной) цены контракта – 3 341,17 рублей Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| 25. | Размер обеспечения исполнения контракта срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечения исполнения контракта не предусмотрено. |
| 26. | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) муниципального контракта | В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ) |
| 27 | Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов (в соответствии с частью 9 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ). Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. |  |
| 28 | Участник имеет право подавать заявку только на весь объем работ по данному аукциону |  |
|  | Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. - Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения. |  |

Приложение 1 к Информационной карте

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки в здании дворца культуры |  |  |  |  |  |
| Заказчик - МУ «РМСКО» Объем- 1 объект, согласно дефектной ведомости и локальной смете. Место выполнения работ: г. Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 6, ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки правого крыла здания дворца культуры Гарантийный срок не менее 2 лет Перечисленные работы должны быть выполнены в соответствии с локальной сметой |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №128 Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки правого крыла ДК МУ"РМСКО" ул. Дм.Тараканова ,6 г.Катав -Ивановск |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж (разборка) перегородок: остекленых | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,112 11,2 / 100 |  |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных остекленных двухпольных | 100 м2 | 0,0803 8,03 / 100 |  |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданияхи блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2-витражи | 100 м2 проемов | 0,112 11,2 / 100 |  |  |
| 4 | Блоки : светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)-витражи | м2 | 11,2 |  |  |
| 5 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2-2 шт размером 1,6х2,75-1шт и 1,45х2,5-1 шт | 100 м2 проемов | 0,0803 (1,6*2,75+1,45*2,5) / 100 |  |  |
| 6 | Блоки дверные внутренние: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 8,025 1,6*2,75+1,45*2,5 |  |  |
| 7 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных | компл. | 2 |  |  |
| 8 | Нащельник из ПВХ, шириной: 40 мм | м | 36 |  |  |
| 9 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,072 7,2 / 100 |  |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 7,2 / 100 |  |  |

Приложение 2 к Информационной карте

Обоснование начальной максимальной цены контракта

Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки в здании дворца культуры Заказчик - МУ «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение»

Начальная  максимальная  цена контракта -  167 058,50 руб.

Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости ремонта на основе территориальной сметно-нормативной базы,  ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001).

Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно- ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, согласно протоколу Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 40/1 от 01.11.2012г., в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2012 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в ред. 2009 г. с изм. 1,2) с учетом индекса инфляции на  1,2 квартал 2013.

Директор МУ «РМСКО»  				Н.Г. Шаюкова

Приложение 3 к Информационной карте

ПРОЕКТ Контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Контакт №_______________

на  выполнение  работ

г. Катав-Ивановск                                                                                                                 «___»_____________2013 г.

Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное  культурное объединение» ,  именуемое в дальнейшем    «Заказчик», в лице директора Шаюковой Наталии Гавриловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего                        на основании Устава (Положения), с другой стороны, заключили настоящий  муниципальный Контракт (далее – Контракт ) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1.	Настоящий контракт  заключается с «Подрядчиком» на основании  проведенного открытого аукциона  в электронной форме протокол № ____________________       от         _____________.

1.2.	Настоящий контракт     определяет порядок взаимодействия сторон по выполнению, приёмке и оплате  ремонта  дверных заполнений1-го и 2-го этажей лестничной клетки в здании  дворца культуры  за счёт средств, предусмотренных в  бюджете на 2013 год.

2. Предмет Контракта

2.1.Предметом  контракта    является:  Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки в здании дворца культуры  по адресу : г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 6.

2.2. Работы, поручаемые «Подрядчику» по настоящему контракту  , подлежат выполнению  с момента заключения контракта :

Срок окончания работ: до  «30» ноября   2013г.

3. Стоимость работ, размер и порядок финансирования

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком»  по настоящему контракту , с учетом НДС составляет ________________ или без НДС ___________.

3.2. Цена контракта  включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ и услуг, являющихся предметом контракта,  материалов,            транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением контракта.

3.4. Цена выполняемых работ на период действия контракта  является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3.  Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 рабочих     дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет  «Подрядчика».

4. Права и обязанности Сторон

4.1.	«Заказчик»   в   течение   срока  действия   настоящего
контракта :

4.1.1.	Принимает на себя обязанность по финансированию работ, обеспечению и организации контроля за проведением всего комплекса работ.

4.1.2. осуществляет контроль за ходом работ, с соблюдением требований и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов

4.1.3. Имеет право:

- требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ;

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.2. «Подрядчик» в течение срока действия настоящего контракта  :

4.2.1. Обязуется выполнить  работы в соответствии с  градостроительным и иным действующим законодательством и настоящим контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов, строительных норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

4.2.2.	Обязуется выполнить работы на объекте надлежащего качества,  в  объеме и в сроки, предусмотренные сметной документацией и настоящим  договором.

4.2.3. Обеспечить выполнение работ по проведению  ремонта  с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, соответствовать требованиям СНиП, ТУ и другим нормативным документам

4.2.4.Обязуется информировать Заказчика о заключении договоров  субподряда с  организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту  и обеспечить  контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.2.5.	За свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока, который
составляет 2 года с момента подписания Акта приема выполненных работ.

«Подрядчик» безвозмездно, в сроки, определенные в данном акте, (а в случае неявки «Подрядчика» или при отказе «Подрядчика» от подписания данного акта - в одностороннем акте), обязан устранить недостатки и дефекты в работе в случае, когда работа выполнена «Подрядчиком» или привлеченными субподрядными организациями с отступлением от настоящего договора  и (или) сметной документации, и (или) СНиП. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе потребовать возврата денежных средств, составляющих полную стоимость работ по устранению дефектов.

4.2.6. До окончательной  передачи  результата  выполненных  работ  обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий    по   охране  труда  и   технике   безопасности,   пожарной безопасности,  рациональному использованию территории,  охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также устанавливает информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями   СНиП.

4.2.7. Осуществляет соблюдение порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.

4.2.8. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы строительной площадки,  принадлежащие  ему  или  привлеченным  подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.9. 	Обязуется в ходе исполнения настоящего контракта  взаимодействовать с
«Заказчиком».

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ на объекте «Подрядчик» направляет сообщение «Заказчику» о необходимости осуществить приемку выполненных работ.

5.2.. Приемка  работ     осуществляется рабочей приемочной комиссией в течение 3-х  дней        после окончания работ.

5.3.Приемка выполненных работ производится представителями Заказчика с оформлением акта (форма КС-2).

5.4.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта  Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Исполнитель обязан в течение   5-ти дней  со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

6. Ответственность сторон

6.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
   контракту  стороны несут ответственность в соответствии с действующими
законодательными актами Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту  Подрядчик   выплачивает  Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту  Заказчиком Подрядчик   вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства.

6.4. Стороны контракта  освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта  Подрядчиком, последний обязан уплатить  Заказчику неустойку в размере __0,1___% цены контракта  и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. Подрядчик   за выполнение работ  ненадлежащего качества выплачивает  Заказчику штраф в размере _____1%__ от стоимости выполненных работ.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по контракту.

7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой
из сторон обязательств по настоящему контракту,  а именно: пожара, стихийных бедствий
и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему контракту.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по                   контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2.	Решение  о   частичном или  полном  неисполнении   обязательств  в  силу
обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

8.  Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего контракта, разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не
приходят	к    соглашению,    то    спорные    вопросы    решаются    в    установленном законодательством порядке.

9. Срок действия  контракта

9.1. Настоящий    контракт  вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств , но не позднее  31 декабря  2013 г.

9.2. Настоящий контракт  подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| « Заказчик 456110 Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 6 ИНН 7410004996 КПП 740101001 Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение» УФК по Челябинской области (ФУ администрации Катав-Ивановского муниципального района Л/с 02693015880 ) МУ «РМСКО», л/с 031697004 РБ), Р/с 40204810400000000268 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001 _______________Н.Г.Шаюкова | «Подрядчик» |
| --- | --- |

Приложение №1 к муниципальному

контракту  от___________

№____________________

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №128 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки правого крыла ДК МУ "РМСКО" ул. Дм.Тараканова ,6 г.Катав -Ивановск |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж (разборка) перегородок: остекленых | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,112 11,2 / 100 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных остекленных двухпольных | 100 м2 | 0,0803 8,03 / 100 |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданияхи блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2-витражи | 100 м2 проемов | 0,112 11,2 / 100 |  |
| 4 | Блоки : светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)-витражи | м2 | 11,2 |  |
| 5 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2-2 шт размером 1,6х2,75-1шт и 1,45х2,5-1 шт | 100 м2 проемов | 0,0803 (1,6*2,75+1,45*2,5) / 100 |  |
| 6 | Блоки дверные внутренние: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 8,025 1,6*2,75+1,45*2,5 |  |
| 7 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных | компл. | 2 |  |
| 8 | Нащельник из ПВХ, шириной: 40 мм | м | 36 |  |
| 9 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,072 7,2 / 100 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 7,2 / 100 |  |

Приложение 4 к Информационной карте

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Начальник УС и ИО |  |  |  |  | - Глава Катав-Ивановского муниципального района - ___________ Е.Ю.Киршин |  |  |  |
| - ________Р.С.Кондратов - А.А. Шекунов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - "___" ____________ 2013 г. |  |  |  |  | - "___" _____________2013 г. |  |  |  |
|  |  | Катав-Ивановский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Ремонт дверных заполнений 1-го и 2-го этажей лестничной клетки правого крыла ДК МУ"РМСКО" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Дм.Тараканова ,6 г.Катав -Ивановск, |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость Сметная стоимость строительных работ ______________________________________________________________________167 058,50 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда ____________________________________________________________________________________8998 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сметная трудоемкость ___________________________________________________________________________________74,62 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2012 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в ред. 2009 г. С изм. 1,2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с учетом индекса инфляции на 1,2 квартал 2013 |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-014-01 прим. | Демонтаж (разборка) перегородок: остекленых | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,112 | 848,98 | 95 | 7460,15 | 836 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 106%=118%*0.9 54%=63%*0.85 | 69 35 199 | 90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8) | 626 299 1761 |
| 2 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных остекленных двухпольных | 100 м2 | 0,0803 | 1324,07 | 106 | 12836,05 | 1031 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 99%=110%*0.9 60%=70%*0.85 | 93 56 255 | 84%=110%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 848 484 2363 |
| 3 | ТЕР10-01-034-02 прим. | Установка в жилых и общественных зданияхи блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2-витражи | 100 м2 проемов | 0,112 | 11231,92 | 1258 | 42829,18 | 4797 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 106%=118%*0.9 54%=63%*0.85 | 209 106 1573 | 90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8) | 1903 909 7609 |
| 4 | ТСЦ-203-8089 прим. | Блоки : светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)-витражи | м2 | 11,2 | 1449,54 | 16235 | 5719,57 | 64059 |
| 5 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2-2 шт размером 1,6х2,75-1шт и 1,45х2,5-1 шт | 100 м2 проемов | 0,0803 | 11181,03 | 898 | 41323,91 | 3318 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 106%=118%*0.9 54%=63%*0.85 | 136 69 1103 | 90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8) | 1238 592 5148 |
| 6 | ТСЦ-203-8089 | Блоки дверные внутренние: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 8,025 | 1449,54 | 11633 | 5719,57 | 45900 |
| 7 | ТСЦ-101-0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных | компл. | 2 | 73,3 | 147 | 188,36 | 377 |
| 8 | ТСЦ-101-3007 | Нащельник из ПВХ, шириной: 40 мм | м | 36 | 13,65 | 491 | 33,27 | 1198 |
| 9 | ТСЦ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 | 464 | 928 | 712,86 | 1426 |
| 10 | ТЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,072 | 7208,92 | 519 | 58977,46 | 4246 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 79% 50% | 248 157 924 | 67%=79%*0.85 40%=50%*0.8 | 2259 1348 7853 |
| 11 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 | 1903,39 | 137 | 10044,15 | 723 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95%=105%*0.9 47%=55%*0.85 | 38 19 194 | 80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8) | 346 160 1229 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 32 447,00 |  | 127 911,00 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 838 |  | 8998 |
| материалы |  |  |  |  |  | 31458 |  | 118240 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 165 |  | 821 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 792 |  | 7220 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 443 |  | 3792 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 30 743,00 |  | 124 477,00 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  | 255 |  | 2 363,00 |
| Материалы |  |  |  |  |  | 638 |  | 1 575,00 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 1 122,00 |  | 2 655,00 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 924 |  | 7 853,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 33 682,00 |  | 138 923,00 |
| Индекс инфляции на 1 кв х 2 кв 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 138 923 * (1,008*1,011) |  |  |  |  |  |  |  | 141 575,00 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 25 483,50 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 167 058,50 |
| Составил: ___________________________ Н.А.Альникова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |