Приложение

к постановлению Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от 12.05.2023 года № 498

**Паспорт муниципальной программы**

**Катав-Ивановского муниципального района**

**«Ремонт автомобильных дорог общего пользования**

**Катав-Ивановского муниципального района на 2023-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав - Ивановского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта  и связи Катав - Ивановского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Катав – Ивановского городского поселения  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| Программно – целевые инструменты муниципальной программы | |
| Основная цель муниципальной программы | - Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог |
| Основные задачи муниципальной программы | - Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля отремонтированных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог, планируемых к ремонту |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2023 - 2025 годы |
| Источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: **78644,8** тыс.руб., в том числе:  **- 5056,7** тыс.руб. – МБ  - **73588,1** тыс.руб. – ОБ  2023 г. – **25896,8** тыс.руб., в том числе:  - **1294,9** тыс. руб. - МБ;  - **24601,9** тыс.руб. - ОБ;  2024 г. - **26482,8** тыс.руб., в том числе:  - **1880,9** тыс. руб. - МБ;  - **24601,9** тыс.руб. - ОБ;  2025 г. - **26265,2** тыс.руб., в том числе:  - **1880,9** тыс. руб. - МБ;  - **24384,3**тыс.руб. - ОБ. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования:  2023г. – 40,1 км;  2024г. – 42,1 км;  2025г. – 44,7 км.  Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, с нарастающим итогом.  2023г. – 38,8%  2024г. – 40,8%  2025г. – 43,3% |

**РАЗДЕЛ 1.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

Социально- экономическое развитие Катав-Ивановского муниципального района на среднесуточную перспективу определяют благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала района, а развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Ремонт и реконструкция дорог и улиц является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования. В настоящее время общая протяженность дорог общего пользования составляет 303,9 км, в том числе местного значения в Юрюзанском городском поселении составляет 88,4 км, общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Катав-Ивановского городского поселения составляет 132,0 км. В том числе с усовершенствованным покрытием, рассчитанных на движение современных транспортных средств, тип покрытия дорог - асфальтовое, грунтовое.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Катав-Ивановского муниципального района составляет 303,9 км, в том числе с твердым покрытием 103,2 км, то есть 33,96%.

Для городских поселений характерны следующие проблемы:

- частный сектор жилой застройки характеризуется высокой степенью износа дорог и в большинстве не имеет асфальтового покрытия.

- темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично- дорожной сети городских поселений, также существует необходимость увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием.

Перед органами местного самоуправления стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог городского поселения в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения городского поселения.

Необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций городского поселения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования дорожной сети городских поселений, с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования " ориентирована на развитие дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района и разработана с учетом детализации и выбранных приоритетных направлений.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения:

- транспортная ситуация в городском поселении с каждым годом усложняется;

- темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети городского поселения. В связи с тем, что длительное время не

проводились работы по ремонту автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, процент их износа составляет более 50%. Также существует необходимость увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием.

Повышенного внимания требуют дороги частного сектора. Многие из них не ремонтировались с момента строительства. С каждым годом повышаются требования населения города к комфортному проживанию, безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию объектов благоустройства города.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

**Цели программы:**

Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог.

**Основной задачей муниципальной программы является -** развитие и совершенствование улично-дорожной сети района.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

Доля отремонтированных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог, планируемых к ремонту.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом.

По состоянию на 01.01.2023 отремонтировано 38,4 км дорог. В 2023 г. планируется отремонтировать 1,705 км (с нарастающим итогом: 38,4+1,705=40,1 км). В 2024 г. планируется отремонтировать 1,999 км (с нарастающим итогом: 40,1+1,999= 42,1 км). В 2025 году планируется отремонтировать 2,548 км (с нарастающим итогом 42,1+2,548=44,7 км).

2. Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, ремонту с нарастающим итогом.

По состоянию на 01.01.2023 года отремонтировано года 38,4 км из 103,2 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием требующих капитального ремонта, ремонта согласно ГОСТа, что составляет 37,2 %.

С учетом планируемых к ремонту дорог процент отремонтированных будет составлять соответственно: в 2023 г. - 40,1/103,2 \*100% = 38,8%; в 2024 г. – 42,1/103,2\*100% = 40,8%; в 2025 г. – 44,7/103,2 \*100% = 43,3 %

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» является долгосрочной, срок ее реализации – 2023-2025 годы.

Реализация мероприятий программы осуществляется поэтапно:

1 этап – 2023 год.

2 этап – 2024 год.

3 этап – 2025 год

**4. Система мероприятий муниципальной программы**

Разработчиком муниципальной программы является Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, соисполнителями являются Администрация Катав-Ивановского городского поселения и Администрация Юрюзанского городского поселения.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и заключения муниципальных контрактов.

В Приложении 1 указаны перечень мероприятий и источники финансирования программы.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение программы может, осуществляется из следующих источников:

1) средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети городских поселений;

2) средства областного бюджета, предусмотренные на строительство дорог общего пользования и капитальный ремонт улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения и Юрюзанского городского поселения;

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

**6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем программы является Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

Мероприятия программы рассматриваются как показатель уровня благоустройства района.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление строительства формирует заявку на финансирование мероприятий программы и направляет ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной программы, и качеством выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного самоуправления.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 февраля текущего года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

При реализации мероприятий подпрограммы должны быть приведены в нормативное состояние дороги города в соответствии с требованиями ГОСТ и технических норм, и правил, что позволит повысить уровень благоустройства территорий, создаст комфортные условия для проживания жителей, обеспечит безопасность и дорожного движения для автотранспортных средств и пешеходов.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования по протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых в мероприятиях программы и ежегодно подлежащих капитальному ремонту:

2023г. – 100%;

2024г. – 100%.

2025г. – 100%.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей, представленных в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора (показателей) | Ед.изм. | По состоянию на 01.01.2023 | Значение целевых (показателей) индикаторов по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом/ в том числе с начала текущего года | км | 38,4 | 40,1/1,705 | 42,1/1,999 | 44,7/2,548 |
| 1.1 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, нарастающим итогом | % | 37,2 | 38,8 | 40,8 | 43,3 |

Показатель может меняться в зависимости от объема средств, поступающие из областного бюджета на финансирование мероприятий программы.

**8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Финансовое обеспечение программы может, осуществляется из следующих источников:

1) средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городских поселений;

2) средства областного бюджета, предусмотренные на строительство дорог общего пользования и капитальный ремонт улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения и Юрюзанского городского поселения;

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Финансово-экономическое обоснование программы указано в приложении к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2023 – 2025 годы» на сумму: **78644,8** тыс.руб., в том числе:

**- 5056,7** тыс.руб. – МБ

- **73588,1** тыс.руб. – ОБ

2023 г. – **25896,8** тыс.руб., в том числе:

- **1294,9** тыс. руб. - МБ;

- **24601,9** тыс.руб. - ОБ;

2024 г. - **26482,8** тыс.руб., в том числе:

- **1880,9** тыс. руб. - МБ;

- **24601,9** тыс.руб. - ОБ;

2025 г. - **26265,2** тыс.руб., в том числе:

- **1880,9** тыс. руб. - МБ;

- **24384,3**тыс.руб. - ОБ;

**9. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых индикаторов.

Р= Рфакт Х100%

Р план

Где : - Р – Фактическое достижение задачи Программы;

Р факт – фактическое значение целевого индикатора (показателя);

Р план – плановое значение целевого индикатора (показателя).

По результатам оценки результативности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- муниципальная программа высоко результативна;

- муниципальная программа результативна;

- муниципальная программа низко результативна.

Приложение 1

к программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования на 2023-2025 годы»

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источник фин-ния | Всего затрат тыс. руб. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| **Катав-Ивановское городское поселение** | | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная, 74 до ул. Бр. Пухляковых г.Катав-Ивановск | ОБ | 3408,6 | 3408,6 |  |  |
| МБ | 179,4 | 179,4 |  |  |
| **Всего** | **3588,0** | **3588,0** |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дорогиот ул. Ленина от дома №172 до дома № 66 в г.Катав-Ивановске | ОБ | 11352,7 | 11352,7 |  |  |
| МБ | 597,5 | 597,5 |  |  |
| **Всего** | **11950,2** | **11950,2** |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт дороги от ул. Белорецкая, 2а до дома №84 г. Катав-Ивановск | ОБ | 11533,0 |  | 11533,0 |  |
| МБ | 881,4 |  | 881,4 |  |
| **Всего** | **12414,4** |  | **12414,4** |  |
| 4 | Капитальный ремонт дороги от ул. Пролетарская от дома №24 до пересечения с ул. Белорецкая г. Катав-Ивановск | ОБ | 6505,9 |  | 3445,7 | 3060,2 |
| МБ | 500,0 |  | 264,0 | 236,0 |
| **Всего** | **7005,9** |  | **3709,7** | **3296,2** |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Больничная, 1 до ул. Бр. Пухляковых г.Катав-Ивановск | ОБ | 2450,9 |  |  | 2450,9 |
| МБ | 189,4 |  |  | 189,4 |
| **Всего** | **2640,3** |  |  | **2640,3** |
| 6 | Ремонт дороги от дома№ 56 по ул. Майская площадь до ул. Гагарина, 12 г. Катав-Ивановск | ОБ | 9341,2 |  |  | 9341,2 |
| МБ | 720,4 |  |  | 720,4 |
| **Всего** | **10 061,6** |  |  | **10 061,6** |
|  | Итого  по Катав-Ивановскому городскому поселению | ОБ | 44592,3 | 14761,3 | 14978,7 | 14852,3 |
| МБ | 3068,1 | 776,9 | 1145,4 | 1145,8 |
| **Всего** | **47660,4** | **15538,2** | **16124,1** | **15998,1** |
| **Юрюзанское городское поселение** | | | | | | |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Юрюзань | ОБ | 19463,8 | 9840,6 | 9623,2 |  |
| МБ | 1253,5 | 518,0 | 735,5 |  |
| **Всего** | **20717,3** | **10358,6** | **10358,7** |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зайцева, г. Юрюзань | ОБ | 9532,0 |  |  | 9532,0 |
| МБ | 735,1 |  |  | 735,1 |
| **Всего** | **10267,1** |  |  | **10267,1** |
|  | Итого  по Юрюзанскому городскому поселению | ОБ | 28995,8 | 9840,6 | 9623,2 | 9532,0 |
| МБ | 1988,6 | 518,0 | 735,5 | 735,1 |
| **Всего** | **30984,4** | **10358,6** | **10358,7** | **10267,1** |
|  | **Итого по Катав-Ивановскому муниципальному району** | ОБ | 73588,1 | 24601,9 | 24601,9 | 24384,3 |
| МБ | 5056,7 | 1294,9 | 1880,9 | 1880,9 |
| **Всего** | **78644,8** | **25896,8** | **26482,8** | **26265,2** |

Приложение 1.1

к программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования на 2023-2025 годы»

**Система основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач | | | | *Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий* |
|  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | наименование показателя/  (ед. измер) | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | **Цель программы:**  Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
|  | **Задача программы**:  Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная, 74 до ул. Бр. Пухляковых г.Катав-Ивановск | ОБ | 3408,6 | 3408,6 |  |  | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования (км)*  *Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием планируемых к капитальному ремонту с нарастающим итогом (%)* | 1,705  38,8 | 1,999  40,8 | 2,548  43,3 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Катав-Ивановского городского поселения  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| МБ | 179,4 | 179,4 |  |  |
| **Всего** | **3588,0** | **3588,0** |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дорогиот ул. Ленина от дома №172 до дома № 66 в г.Катав-Ивановске | ОБ | 11352,7 | 11352,7 |  |  |
| МБ | 597,5 | 597,5 |  |  |
| **Всего** | **11950,2** | **11950,2** |  |  |
|  | Капитальный ремонт дороги от ул. Белорецкая, 2а до дома №84 г. Катав-Ивановск | ОБ | 11533,0 |  | 11533,0 |  |
| МБ | 881,4 |  | 881,4 |  |
| **Всего** | **12414,4** |  | **12414,4** |  |
|  | Капитальный ремонт дороги от ул. Пролетарская от дома №24 до пересечения с ул. Белорецкая г. Катав-Ивановск | ОБ | 6505,9 |  | 3445,7 | 3060,2 |
| МБ | 500,0 |  | 264,0 | 236,0 |
| **Всего** | **7005,9** |  | **3709,7** | **3296,2** |
|  | Ремонт автомобильной дороги от ул. Больничная, 1 до ул. Бр. Пухляковых г.Катав-Ивановск | ОБ | 2450,9 |  |  | 2450,9 |
| МБ | 189,4 |  |  | 189,4 |
| **Всего** | **2640,3** |  |  | **2640,3** |
|  | Ремонт дороги от дома№ 56 по ул. Майская площадь до ул. Гагарина, 12 г. Катав-Ивановск | ОБ | 9341,2 |  |  | 9341,2 |
| МБ | 720,4 |  |  | 720,4 |
| **Всего** | **10 061,6** |  |  | **10 061,6** |
|  | Итого  по Катав-Ивановскому городскому поселению | ОБ | 44592,3 | 14761,3 | 14978,7 | 14852,3 |
| МБ | 3068,1 | 776,9 | 1145,4 | 1145,8 |
| **Всего** | **47660,4** | **15538,2** | **16124,1** | **15998,1** |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Юрюзань | ОБ | 19463,8 | 9840,6 | 9623,2 |  |
| МБ | 1253,5 | 518,0 | 735,5 |  |  |
| **Всего** | **20717,3** | **10358,6** | **10358,7** |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зайцева, г. Юрюзань | ОБ | 9532,0 |  |  | 9532,0 |
| МБ | 735,1 |  |  | 735,1 |
| **Всего** | **10267,1** |  |  | **10267,1** |
|  | Итого  по Юрюзанскому городскому поселению | ОБ | 28995,8 | 9840,6 | 9623,2 | 9532,0 |
| МБ | 1988,6 | 518,0 | 735,5 | 735,1 |
| **Всего** | **30984,4** | **10358,6** | **10358,7** | **10267,1** |
|  | **Итого по Катав-Ивановскому муниципальному району** | ОБ | 73588,1 | 24601,9 | 24601,9 | 24384,3 |
| МБ | 5056,7 | 1294,9 | 1880,9 | 1880,9 |
| **Всего** | **78644,8** | **25896,8** | **26482,8** | **26265,2** |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования на 2023-2025 годы»

Форма

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализациипрограмм) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Средства бюджета | | Другие  источники (в разрезе) | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | |  | | | | | | | |
|  | **Задача программы:**  Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района | | МБ -5056,7  ОБ- 73588,1 | | - | Показатель 1  *Доля отремонтированных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог, планируемых к ремонту* | % |  | 100 | 100 | 100 |