Приложение 2

**Краткая информация по состоянию на 01.06.2023 года**

***Экология***

***Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе***

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **2020**  **(база)** | **на 01.01.**  **2023** | **На 01.06.2023 (факт)** | **2023**  **(план)** | **2024**  **(план)** | **2025**  **(план)** |
| Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО | 48,8% | 55% | 55% | 60,2% | 62% | 64% |
| Уровень обустройства контейнерных площадок | 84,3% | 98,9% | 98,9% | 99,1% | 99,3% | 99,5% |
| Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО | 14 |  | 7 |  |  |  |
| Приобретение контейнеров для накопления ТКО | 53 |  | 11 |  |  |  |

**Бюджет РП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование РП | Ассигнования, млн. руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  млн. руб. | | | | % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность, млн. руб.  (по состоянию на **01.06.2023 г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Факт** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | *3* | *4* | *5* | 6=7+8+9 | *7* | *8* | *9* | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе | 0,975 | *0,048* | *0,927* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2023 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| Создание мест (площадок) накопления ТКО в Катав-Ивановском городском поселении 2 штуки Приобретение 11 пластиковых евро контейнеров для накопления ТКО | По состоянию на 01.06.2023г. Катав-Ивановским городским поселением заключен контракт №08693000110230000050001 от 24.03.2023г. Срок выполнения работ по указанному муниципальному контракту с 01.05.2023г. по 30.05.2023г. Исполнитель муниципального контракта ООО «Универсал» ИНН 7457002440. Выполнение плана на 97 %. |  |
| Создание 5 мест (площадок) накопления ТКО в Юрюзанском городском поселении | Юрюзанским городским поселением заключен контракт №170ЭА от 27.03.2023г. Срок выполнения работ по указанному муниципальному контракту с 01.05.2023г. по 31.07.2023г. Исполнитель муниципального контракта ООО «РТН Экспертиза», ИНН 7452119276. К работе не приступали, срок до августа. |  |

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2023 году

\*\*результаты (проделанная работа) с начала 2023 года

\*\*\*указываются проблемы, риски недостижения, а также меры по их минимизации

Начальник управления коммунального

хозяйства, транспорта и связи

Катав-Ивановского муниципального района Д.А. Забродин

Исп. Федорова С.К.

тел. 8(35147) 5-56-21