Администрация Катав-Ивановского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____ »__________ 2025 г.			  	                                         №____

Об утверждении муниципальной

программы «Природоохранных мероприятий

оздоровления экологической обстановки

в Катав-Ивановском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 11.09.2024 г. № 1267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе» (Приложение 1).

- Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 19.03.2024 г. № 328 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении муниципальной программы «Природоохранных мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2024-2026 годы»» считать утратившим силу.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения с 01.01.2025 года.

- Разместить данное Постановление на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района А.А. Степанова.

Временно исполняющий полномочия

Главы Катав-Ивановского

муниципального района                                         			         А.В. Васильев

Утверждено

Постановлением Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

№ ______ от «       »___________ 2025 г.

Муниципальная программа

«Природоохранных мероприятий

оздоровления экологической обстановки

в Катав - Ивановском муниципальном районе»

Раздел I. Оценка текущего состояния экологической обстановки

в  Катав - Ивановском муниципальном районе

Катав-Ивановский муниципальный район в экологическом отношении относится к благополучным территориям Челябинской области, обладает уникальным природным комплексом, обеспечивающим возможность развития, как рекреационных зон, так и благоприятной комфортной среды для проживания населения.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом в полной мере, необходимо обезопасить себя от возможных экологических угроз и добиваться снижения последствий высокой техно- и антропогенной нагрузки на окружающую среду, в противном случае экономический подъем промышленных предприятий, приведет к ухудшению экологии и окажет негативное влияние на качество жизни населения района.

Промышленный профиль района, основу которого составляет цементная и металлургическая отрасли, негативно сказывается на экологическом балансе и определяет высокий уровень техногенной нагрузки на состояние окружающей среды: загрязнение воздуха, почв и водных источников отходами производств.                 К числу проблем, содержащих потенциальную угрозу для окружающей среды, также следует отнести и крайне высокий моральный и физический износ очистных сооружений на коммунальных предприятиях.

В связи с тем, что муниципальное образования не в состоянии решить поставленные социально значимые задачи самостоятельно, необходимо участие в ее реализации службы с использованием средств областного бюджета.

Основные действия должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений, а не на ликвидацию их последствий.

Для достижения целей по улучшению качества окружающей среды необходимо принятие административно-правовых и инженерно-технических мер. Среди первоочередных задач в этой сфере:

-	реконструкция очистных сооружений и коммунальных стоков;

-         реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;

-	расширение мощностей по утилизации бытовых отходов;

-	реконструкция очистных установок, пылеулавливающего оборудования на предприятиях-загрязнителях;

-	создание Особо Охраняемых Природных Территорий (далее ООПТ).

  - Охрана окружающей среды от негативного воздействия загрязненных сточных вод.

Проблема качества воды поверхностных водоемов, составляющих важнейшую часть природных ресурсов, используемых человеком, занимает одно из ведущих мест в его жизнеобеспечении.

Поверхностные водоемы Катав-Ивановского района подвержены большой антропогенной нагрузке. В реку Катав и р. Юрюзань сбрасываются промышленные и коммунальные недостаточно-очищенные стоки.

Всего сброс сточных вод в водоемы района составляет – 3,46 млн. м3/год, из них сбрасываются без очистки и недостаточно очищенные – 98,9,%,
со сбрасываемыми водами в водоемы поступает загрязняющих веществ более 
0,42 тыс. тн/год. Основными загрязняющими веществами являются - взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, нитриты, нефтепродукты, тяжелые металлы.

Значительное влияние на состояние водных объектов оказывают предприятия, осуществляющие отведение в них бытовых недостаточно очищенных сточных вод. Очистные сооружения района требуют реконструкции. В Катав-Ивановском районе действует 3 очистных сооружений, из них два не обеспечивают нормативной очистки. Основной причиной является моральный и физический износ, отсутствие эффективной доочистки сточных вод.

Многолетний сброс загрязненных стоков приводит к накоплению загрязняющих веществ в водоемах. Вследствие этого ухудшается качество среды обитания объектов растительного и животного мира, нарушается биологическое равновесие экосистем.

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» направлен на сохранение и восстановление водных объектов, предупреждение от дальнейшего загрязнения.

Мероприятие муниципальной программы «Ликвидация случайного мусора в водоохранных зонах» проводится в рамках Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», Всероссийской экологической акции «Вода России».

Мероприятия по ликвидации случайного мусора в прибрежных зонах водоемов, приведут к экологическому оздоровлению состояния водных объектов.

  - Охрана атмосферного воздуха.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории района является АО «Катавский цемент. Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды являются одним из основных приоритетов   деятельности АО «Катавский цемент».

Холдинг «Евроцемент групп» ежегодно проводит непрерывную модернизацию предприятий с целью повышения качества продукции, снижения энергозатрат, улучшения экологии и усовершенствования технологической цепочки производства.

В целях охраны атмосферного воздуха подпрограммой планируется:

-	рассмотрение и утверждение Программ природоохранных мероприятий основных промышленных предприятий района;

-	утверждение плана контроля за выполнением программ природоохранных мероприятий основных промышленных предприятий района;

-	обследование атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зон предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха;

-	проведение мониторинга атмосферного воздуха, наблюдение в период НМУ.

  - Охрана окружающей среды от загрязнения земель и почв отходами.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор и транспортировку отходов осуществляет региональный оператор. На территории Катав-Ивановского муниципального района ООО "ЗЛАТСПЕЦТРАНС" является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Горного кластера Челябинской области. Организация была выбрана в ходе конкурсного отбора и ей был присвоен статус регоператора сроком на 9 лет. Переход на контейнерный сбор направлен на совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами, повышение уровня экологической безопасности, внедрение института регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, организацию всей цепочки обращения с ТКО, в том числе в частном секторе и в сельских территориях. За 2019 год создано 24 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по сельским поселениям.

В 2020 году приобретено 74 контейнера для временного хранения отходов, а также оборудовано 14 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В 2021 году обустроено 8 мест (площадок) накопления ТКО в Юрюзанском городском поселении. В Катав-Ивановском городском поселении обустроено 6 мест (площадок) накопления ТКО. Кроме этого, дополнительно приобретено 
18 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.

В 2022 году создано 9 мест (площадок) для накопления ТКО, в том числе: 6 мест (площадок) накопления ТКО в Юрюзанском городском поселении, 3 места (площадки) для накопления ТКО в Катав-Ивановском городском поселении. Вместе с тем, дополнительно приобретено 14 пластиковых евро контейнеров.

Также, дополнительно приобретено 11 контейнеров для накопления ртутьсодержащих отходов КРЛ-П 0 (700х300х250), в том числе по 1 контейнеру для сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района, 2 в Катав-Ивановское городское поселение, 2 в Юрюзанское городское поселение.

В 2023 году создано 7 мест (площадок) для накопления ТКО, в том числе: 5 мест (площадок) накопления ТКО в Юрюзанском городском поселении, 2 места (площадки) для накопления ТКО в Катав-Ивановском городском поселении. Вместе с тем, дополнительно приобретено 20 пластиковых евро контейнеров.

В 2024 году создано 11 мест (площадок) для накопления ТКО в Юрюзанском городском поселении.  Вместе с тем, дополнительно приобретено 25 пластиковых евро контейнеров в Катав-Ивановском городском поселении.

1.4. Охрана и восстановление ООПТ, объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира.

Вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в том числе и лечебных, приобретают исключительное значение. При этом одним из важнейших направлений этой проблемы является создание новых лечебно-оздоровительных местностей и курортов, способствующих организации лечения и профилактики заболеваний, а также созданию благоприятных условий для отдыха населения. Организация Национального парка «Зигальга».

Организации новых лечебно-оздоровительных местностей. Одним из них является «Соленая поляна» в пределах которой расположен источник минеральных вод «Катавский» («Соленый ключ»).

Объекты водных биологических ресурсов, растительного и животного мира обитающие на территории Катав-Ивановского муниципального района составляют неотъемлемую часть природного богатства, обеспечивают его биологическое разнообразие и используются как объекты спортивной охоты. Численность данных объектов за последние годы значительно сократилась. Решением данной проблемы является проведение мероприятий по воспроизводству численности объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира.

1.5.	Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии и охране окружающей среды, экологическое просвещение и пропаганда.

По данному направлению подпрограммой предусматривается проведение таких мероприятий, как:

-	обеспечение населения достоверной информацией путем подготовки материалов по актуальным вопросам охраны окружающей среды, их размещение в печатных органах и социальных сетях;

-	проведение всероссийской акции «Зеленая Россия».

Усиление экологического контроля в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду. Проведение рейдовых мероприятий, проведение внеплановых проверок по заданию Администрации Катав-Ивановского муниципального района или других органов государственной власти в области охраны окружающей среды.

Раздел II. Описание приоритетов целей

в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики при реализации муниципальной программы определены исходя из целей и приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды, содержащихся в федеральных законах, решениях Президента Российской Федерации, Правительства Челябинской области, а также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития  Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года.

Основной целью программы является улучшение экологической ситуации, формирование благоприятного экологического имиджа.

Для достижения поставленных целей программы необходимо выполнение следующих мероприятий по направлениям:

1.	Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира.

В рамках данного направления предусмотрена реализация следующего мероприятия:

1.1.	Организация мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев на территории Катав-Ивановского муниципального района.

1.2. Разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

2. Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о мерах по оздоровлению экологической обстановки в районе и повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения.

В целях реализации данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

2.1. Проведение субботников, акций, биотехнических мероприятий, посвященных экологическим датам.

  - Проведение мероприятий по фиксации случаев несанкционированного сброса отходов.	Проведение административных расследований. Отправка определений, копий административных протоколов.

- Решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных зон.

В рамках данного направления предусмотрена реализация следующих мероприятий:

3.1.	 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Катав-Ивановского муниципального района.

Мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации, возможностей бюджетов всех уровней.

Раздел III. Сведения о взаимосвязи с государственными программами Российской Федерации

Программа разработана в соответствии с приоритетами в сфере охраны окружающей среды, определенными:

1) Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года,  утвержденных Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176;

2) Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309;

3) Концепцией по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 20.02.2013 г. N 23-П;

4) Территориальной схемой обращения с отходами Челябинской области, утвержденной приказом Минэкологии от 24.12.2018 г. N 1562;

5) Государственной программой Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 № 627-П (с изменениями от  19.08.2024 года);

6) Государственной программой Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. N 322;

3) Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4) Законом Челябинской области от 30.12.2019 № 72-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;

Улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения являются одними из основных задач Администрации Катав - Ивановского муниципального района. Реализация Программы позволит обеспечить растущие потребности экономики Катав-Ивановского муниципального района, снизить отрицательное влияние на окружающую среду, улучшить экологическую обстановку, создать более комфортные условия для проживания населения.

Раздел IV. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере охраны окружающей среды

Задача охраны окружающей среды имеет общегосударственный характер, поэтому ее решение осуществляется на всех уровнях власти с наделением каждого из них тем объемом полномочий, который позволит решать экологические проблемы наиболее эффективно.

К задачам настоящей муниципальной программы относится:

-	сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира;

-	обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о мерах по оздоровлению экологической обстановки в районе и повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения;

-	решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных зон.

Мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации, возможностей бюджетов всех уровней.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы корректируются по итогам ее реализации и с учетом возможностей соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикативные показатели:

- уменьшение количества животных без владельцев на территории Катав-Ивановского муниципального района;

- разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;

- увеличение количества населения, вовлеченного в природоохранные и экологопросветительские мероприятия;

- уменьшение количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов.

Метод расчета целевых показателей (индикаторов) представлен в        Приложении № 6.

Реализация данной Программы направлена на предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, дает возможность улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, эстетическое состояние территории Катав-Ивановского муниципального района.

Приложение № 1

к муниципальной программе

« Природоохранных мероприятий

оздоровления экологической обстановки

в Катав-Ивановском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

проекта муниципальной программы «Природоохранных мероприятий

оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском

муниципальном районе»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |
| Соисполнитель программы | Администрация Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Администрация Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 г.г. |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Улучшение экологической ситуации. Формирование благоприятного экологического имиджа. | Задача 1: Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира Задача 2: Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о мерах по оздоровлению экологической обстановки в районе и повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения. Задача 3: Решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных зон. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 13 980 034,0 руб. |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации на период до 2030 года в экологической сфере — «Экологическое благополучие». Целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей в 2030 году – создание здоровой и безопасной среды для жизни, обеспечение экономического роста и новых возможностей, а также повышение качества жизни граждан. Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 № 627-П (с изменениями от 19.08.2024 года. |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Улучшение экологической ситуации. Формирование благоприятного экологического имиджа |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Уменьшение количества животных без владельцев на территории Катав-Ивановского муниципального района | Особь | 93 | 70 | 50 | 30 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| 22. | Разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | Единица | 0 | 1 | 1 | 0 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| 43. | Увеличение количества населения, вовлеченного в природоохранные и экологопросветительские мероприятия | Единица | 15 | 17 | 19 | 21 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| 24. | Уменьшение количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов | Единица | 44 | 42 | 40 | 38 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Главы городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района |

- 3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уменьшение количества животных без владельцев на территории Катав-Ивановского муниципального района | Особь | x | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 70 |
| 2 | Разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | Единица | x | x | x | 1 | x | x | x | х | х | х | х | 1 |
| 3. | Увеличение количества населения, вовлеченного в природоохранные и экологопросветительские мероприятия | Единица | х | х | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | 17 |
| 4. | Уменьшение количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов | Единица | x | x | x | 14 | x | 14 | x | х | 14 | х | х | 42 |

- 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 1.1. | Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | Уменьшение количества животных без владельцев на территории Катав-Ивановского муниципального района | Количество животных без владельцев на территории Катав-Ивановского муниципального района |
| 2. Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 2.1. | Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  | Разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | Создание условий для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений |
| 3. Комплекс процессных мероприятий: «Проведение экологических мероприятий» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 3.1. | Проведение субботников, акций, биотехнических мероприятий посвященных экологическим датам |  | Увеличение количества населения, вовлеченного в природоохранные и экологопросветительские мероприятия | Количество проведенных экологических мероприятий |
| 3.2. | Проведение мероприятий по фиксации случаев несанкционированного сброса отходов. Проведение административных расследований. Отправка определений, копий административных протоколов |  | Увеличение количества выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды | Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды |
| 4. Комплекс процессных мероприятий: «Природоохранные мероприятия за счет экологических платежей» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Главы городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района |  | 2025 - 2027 гг. |  |  |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Катав-Ивановского муниципального района |  | Уменьшение количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов | Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов на территориях городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района |

5.  Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 6 799 751,0 | 6 323 388,0 | 856 895,0 |  | 13 980 034,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 5 913 600,0 | 5 500 000,0 | 0,0 |  | 11 413 600,0 |
| Местный бюджет | 886 151,0 | 823 388,0 | 856 895,0 |  | 2 566 434,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1. Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев» |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 413 600,0 | 0,0 |  | 0,0 | 413 600,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 413 600,0 | 0,0 |  | 0,0 | 413 600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 5 505 506,0 | 5 505 506,0 |  | 0,0 | 11 011 012,0 |
| Местный бюджет | 5 506,0 | 5 506,0 |  | 0,0 | 11 012,0 |
| Областной бюджет | 5 500 000,0 | 5 500 000,0 |  | 0,0 | 11 000 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

| 3. Комплекс процессных мероприятий: «Проведение экологических мероприятий» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| Местный бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 4. Комплекс процессных мероприятий: «Природоохранные мероприятия за счет экологических платежей» |  |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 780 645,0 | 817 882,0 | 856 895,0 | 2 455 422,0 |
| Местный бюджет | 780 645,0 | 817 882,0 | 856 895,0 | 2 455 422,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Природоохранных мероприятий

оздоровления экологической обстановки

в  Катав-Ивановском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

- регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов

- «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев»

- 1.Основные положения

| Ответственный исполнитель | Степанов Александр Александрович | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Главы городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели проекта

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уменьшение количества животных без владельцев на территории Катав-Ивановского муниципального района | Особь | 93 | 70 | 50 | 30 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение 2024 за год | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |
| 1 | Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Оказание услуг | Особь | х | 93 | 70 |  | 50 | 30 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 413 600,0 | 0,0 | 0,0 | 413 600,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 413 600,0 | 0,0 | 0,0 | 413 600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира |  |  |  |
| Уменьшение количества животных без владельцев на территории Катав-Ивановского муниципального района | 31.12.2027 г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | Акт выполненных работ |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Природоохранных мероприятий

оздоровления экологической обстановки

в Катав-Ивановском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

- регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов

- «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

- 1.Основные положения

| Ответственный исполнитель | Степанов Александр Александрович | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Главы городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели проекта

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | Единица | 0 | 1 | 1 | 0 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение 2024 за год | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |
| 1. | Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | оказание услуг (выполнение работ) | Единица | х | 0 | 1 |  | 1 | 0 |
| 1.2. | Софинансирование на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | оказание услуг (выполнение работ) | Единица | х | 0 | 1 |  | 1 | 0 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 5 505 506,0 | 5 505 506,0 | 0,0 | 11 011 012,0 |
| Местный бюджет | 5 506,0 | 5 506,0 | 0,0 | 11 012,0 |
| Областной бюджет | 5 500 000,0 | 5 500 000,0 | 0,0 | 11 000 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира |  |  |  |
| Разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | х | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | х | х | х |

Приложение № 4

к муниципальной программе

« Природоохранных мероприятий

оздоровления экологической обстановки

в Катав-Ивановском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение экологических мероприятий»

- 1.Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов Александр Александрович | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Главы городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели проекта

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о мерах по оздоровлению экологической обстановки в районе и повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества населения, вовлеченного в природоохранные и экологопросветительские мероприятия | Единица | 15 | 17 | 19 | 21 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение 2024 за год | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |
| 1. | Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о мерах по оздоровлению экологической обстановки в районе и повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ, услуг в Катав-Ивановском городском поселении | Оказание услуг | Единица | х | 15 | 17 |  | 19 | 21 |
| 1.2. | Проведение субботников, акций, биотехнических мероприятий посвященных экологическим датам | Оказание услуг | Единица | х | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1.3. | Проведение мероприятий по фиксации случаев несанкционированного сброса отходов. Проведение административных расследований. Отправка определений, копий административных протоколов | Оказание услуг | Единица | х | 8 | 9 |  | 10 | 11 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| Местный бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о мерах по оздоровлению экологической обстановки в районе и повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения |  |  |  |
| Увеличение количества населения, вовлеченного в природоохранные и экологопросветительские мероприятия | х | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | х | х | х |

Приложение № 5

к муниципальной программе

« Природоохранных мероприятий

оздоровления экологической обстановки

в Катав-Ивановском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

- «Природоохранные мероприятия за счет экологических платежей»

- 1.Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов Александр Александрович | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Главы городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели проекта

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уменьшение количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов | Единица | 44 | 42 | 40 | 38 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение 2024 за год | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |
| 1. | Решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ, услуг в Катав-Ивановском городском поселении | оказание услуг | Единица | х | 22 | 21 |  | 20 | 19 |
| 1.2. | Выполнение работ, услуг в Юрюзанском городском поселении | оказание услуг | Единица | х | 22 | 21 |  | 20 | 19 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 780 645,0 | 817 882,0 | 856 895,0 | 2 455 422,0 |
| Местный бюджет | 780 645,0 | 817 882,0 | 856 895,0 | 2 455 422,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных зон |  |  |  |
| Уменьшение количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов | х | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | х | х | х |