к 

**Администрация Катав-Ивановского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОЕКТ**

Об утверждении муниципальной программы

«Капитальное строительство на

территории Катав – Ивановского

муниципального района на 2023 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Катав - Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальное строительство на

территории Катав – Ивановского муниципального района на 2023 – 2025 годы».

2. Признать утратившим силу Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 29.12.2017 г. № 1184 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2020 годы», от 07.02.2018 г. № 73 «О внесении изменений в муниципальную программу от 29.12.2017 г. № 1184 «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2020 годы», от 08.10.2018 г. № 846 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2020 годы», от 08.02.2021 г. № 71 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2020 годы», от 16.03.2020 г. № 193 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2021 годы», от 25.05.2020 г. № 345 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2022 годы», от 08.09.2020 г. № 601 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2022 годы», от 16.03.2021 № 268 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2022 годы», от 12.04.2022 г. № 385 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2024 годы», от 10.03.2023 г. № 218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Катав – Ивановского муниципального района на 2018 – 2024 годы»

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района [www.katavivan.ru](http://www.katavivan.ru)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Катав - Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности - Хортова А.В.

Глава Катав-Ивановского

муниципального района Н.И.Шиманович

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

*Исполнитель: Ермакова Е.Б.*

*Тел.8(35147)5 56 24*

Согласовано:

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района – руководитель

аппарата Администрации Г.В. Мигранова

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению жизнедеятельности А.В. Хортов

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по финансам,

экономике и управлению имуществом Т.А. Кутина

Исполняющий обязанности

начальника Финансового управления

администрации Катав-Ивановского

муниципального района Челябинской области О.А. Калюжная

Начальник отдела экономики

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района Н.Н. Цыганова

Начальник Управления

коммунального хозяйства, транспорта и связи

Катав-Ивановского муниципального Д.А. Забродин

Начальник юридического отдела

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района О.В. Ергунова

Расчет рассылки:

1 экз.- в дело,

2 экз.- в УКХ ТиС,

3 экз.- в финансовое Управление,

4 экз.- в отдел экономики.

Приложение

к постановлению Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_2023 года №\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**Муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района**

**«Капитальное строительство на территории Катав -Ивановского муниципального района на 2023 - 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | |
| Основные цели муниципальной программы | Строительство газовых сетей и обеспечение населения района природным газом. |
| Основные задачи муниципальной программы | Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района природным газом, в том числе отдаленных сельских поселений. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Обеспечение газоснабжением потребителей – количество жилых домов (шт.).  2. Строительство газопроводов - протяженность (км). 3. Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2023 –2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: **96 892,6 тыс. руб.**, в том числе  ОБ – 96 842,0 тыс. руб.  МБ – 50,6 тыс. руб.  2023 г. – **50 589,0тыс.руб.**, в том числе  - 50 538,4 тыс. руб. - областной бюджет;  - 50,6 тыс. руб- местный бюджет  2024 г. – **23 151,8 тыс.руб.**, в том числе  - 23 151,8тыс. руб. - областной бюджет  2025 г. - **23 151,8 тыс.руб.**, в том числе  - 23 151,8тыс. руб. - областной бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Обеспечение газоснабжением 2992 жилых дома на территории Катав - Ивановского муниципального района:  2023 г.- 343 дома  2024г. - 0 домов  2025 г. - 0 домов  2. Строительство газопроводов 120,737 км - 2023 г.- 20,055 км  2024г. - 0 км  2025 г. - 0 км  3. Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование 48 км газопровода  2023 г.- 0 км  2024г. – 0 км  2025 г. - 48 км |

**РАЗДЕЛ 1.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

В природно-климатических условиях Катав-Ивановского муниципального района расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района, населения. Расходы на энергоснабжение оказывают существенное влияние на себестоимость продукции, производимой промышленными и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в Катав-Ивановском муниципальном районе, на создание благоприятных и комфортных условий жизни населения.

При существующем соотношении цен на энергоносители применение природного газа по сравнению с другими видами топлива позволяет сократить текущие расходы на энергоресурсы по меньшей мере на одну треть и представляется наиболее эффективным способом устранения дефицита энергоресурсов.  
 В ходе реализации программы за период с 2018 по 2022 годы В Катав-ивановском муниципальном районе было построено 100,682 км газопроводов и газовых сетей,

**РАЗДЕЛ 2.**

**Основные цели и задачи муниципальной программы**

**Цели программы**

Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района природным газом.

**Основные задачи муниципальной программы**

Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района природным газом, в том числе отдаленных сельских поселений.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

1. Обеспечение природным газом 2992 жилых дома (2018-2022 г.г. – 2649 жилых домов):

2023г. – 343 дома

2024г.- 0

2025г.- 0

2. Протяженность построенных газопроводов (2018-2022 г.г. – 100,682 км):

2023г. – 20,055 км

2024г. - 0

2025г. - 0

3. Протяженность запроектированного газопровода 48 км

2023г. – 0

2024г. - 0

2025г. - 48 км

**РАЗДЕЛ 3.**

**Сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района» рассчитана на 2023-2025 годы.

Реализация мероприятий программы осуществляется в один этап.

Условиями досрочного прекращения реализации муниципальной программы могут быть:

-низкая эффективность выполнения мероприятий муниципальной программы;

-изменение направлений и приоритетов государственной, муниципальной политики в сфере капитального строительства на территории Катав-Ивановского муниципального района, изменение законодательства.

**РАЗДЕЛ 4.**

**Система мероприятий муниципальной программы**

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и заключения муниципальных контрактов.

Для решения поставленных задач предусмотрены программные мероприятия, представленные в приложении №1.

**РАЗДЕЛ 5.  
 Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Катав- Ивановского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета (далее именуются – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Катав - Ивановского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Катав - Ивановского муниципального района, средства областного бюджета Челябинской области, средства федерального бюджета Российской Федерации.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: **96 892,6 тыс. руб.**, в том числе

ОБ – 96 842,0 тыс. руб.

МБ – 50,6 тыс. руб.

2023 г. – **50 589,0тыс.руб.**, в том числе

- 50 538,4 тыс. руб. - областной бюджет;

- 50,6 тыс. руб- местный бюджет

2024 г. – **23 151,8 тыс.руб.**, в том числе

- 23 151,8тыс. руб. - областной бюджет

2025 г. - **23 151,8 тыс.руб.**, в том числе

- 23 151,8 тыс. руб. - областной бюджет

Внесение изменений в муниципальную программу в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования.

**РАЗДЕЛ 6**

**Организация управления и механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем программы является Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи формирует заявку на финансирование мероприятий в соответствии с программой и направляет ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной программы, и качеством выполненных работ.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации программы, являются:

-эффективное и целевое использование средств бюджета;

-соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ с подрядной организацией;

-соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

-гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного самоуправления.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее именуется -годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную муниципальную программу на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы» в течение двух недель со дня подписания нормативного правового акта об ее утверждении.

**РАЗДЕЛ 7.**

**Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

В результате реализации программы планируется: обеспечить 2992 жилых дома природным газом или 60,3%, в том числе в 2023 г. - 343 жилых дома .

Построенные газопроводы увеличат протяженность распределительных инженерных газовых сетей на 120,737 км, в том числе в 2023 году на 20,055 км по территории Катав - Ивановского муниципального района.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении №2.

**РАЗДЕЛ 8.**

**Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Перечень программных мероприятий и финансово-экономическое обоснование программы указано в приложении 1 и 1.1 к муниципальной программе «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2023 – 2025 годы» и составляет

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет**– 96 892,6 тыс. руб.**, в том числе

ОБ – 96 842,0 тыс. руб.

МБ – 50,6 тыс. руб.

**РАЗДЕЛ 9.**

**Методика оценки эффективности муниципальной программ**

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых индикаторов.

Р факт

Р = Х 100 %,

Р план

где: - Р – фактическое достижение задачи Программы;

Р факт – фактическое значение целевого индикатора (показателя);

Р план - плановое значение целевого индикатора (показателя);

По результатам оценки результативности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- муниципальная программа высоко результативна;

- муниципальная программа результативна;

- муниципальная программа низко результативна.

Приложение №1.

к программе «Капитальное строительство на территории

Катав - Ивановского муниципального района на 2023 - 2024 годы»

**Система основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финанси-рования  тыс. руб. | Всего затрат  тыс. руб. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | «Газоснабжение в границах улиц: Пугачева, Зеленая, Механическая, Просвирова, Калинина, Степана Разина, Кирова, Лермонтова, Сосновская, Златоустовская, Восточная, Кардонная, Островского, Партизанская, 8 Марта, Энергетиков, Васильевская в г. Юрюзань Челябинской области» | ОБ | 46 951,3 | 46 951,3 | 0 | 0 |
| МБ | 47,0 | 47,0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **46 951,3** | **46 951,3** | 0 | 0 |
| 2. | «Газоснабжение жилых домов по ул. Карла Маркса в г. Юрюзань Челябинской области» | ОБ | 3 587,1 | 3 587,1 | 0 | 0 |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 |
| **Всего** | **3 590,7** | **3 590,7** | 0 | 0 |
| 3. | Подводящий газопровод к д. Первуха, с. Меседа,с.Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области» (Проектно-изыскательские работы) | ОБ | 46 303,6 | 0 | 23 151,8 | 23 151,8 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **46 303,6** | 0 | **23 151,8** | **23 151,8** |
|  |  | **Обл.бюдж.**  **Местный бюдж.**  **ВСЕГО** | **96 842,0**  **50,6**  **96 892,6** | **50 538,4**  **50,6**  **50589,0** | **23 151,8**  **0**  **23 151,8** | **23 151,8**  **0**  **23 151,8** |

Приложение 2.

к программе «Капитальное строительство на территории

Катав - Ивановского муниципального района на 2018 - 2024 год»

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района природным газом, в том числе отдаленных сельских поселений. |  | *Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального с нарастающим итогом* | домов | 2649 | 2992 | 2992 | 2992 |
| % | 53,4 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| *Строительство газопроводов - протяженность (км) с нарастающим итогом/ текущий год* | км | 100,682 | 120,737/20,055 | 120,737/20,055 | 120,737/20,055 |
| *Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км))* | км | 0 | 0 | 0 | 48 |