Администрация Катав-Ивановского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____» _____________ 2025г.	                    	                                               №  ____

Об утверждении муниципальной программы

«Чистая вода» на территории Катав-Ивановского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской           Федерации», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить муниципальную программу «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района.

1.1	Признать утратившим силу постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 16.05.2024 г. № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2024-2026 годы», от 15.04.25 №348

«О внесении изменений в постановление Администрации Катав-Ивановского

муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2024-2026 годы»».

2.	Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района – А.А. Степанова.

Временно исполняющий полномочия

Главы Катав-Ивановского

муниципального района           		                                           А.В. Васильев

Приложение

к постановлению Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от _______________ 2025 года № _______

Муниципальная программа

«Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района является обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги.

Питьевая вода.

На территории Катав - Ивановского муниципального района входят 9 поселений: 2 – городских и 7 – сельских.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей Катав - Ивановского муниципального района и Челябинской области в целом. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 %   кишечных инфекционных заболеваний, вирусного гепатита А и других заболеваний. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития Челябинской области до 2026 года.

Снабжение населения Катав - Ивановского района питьевой водой производится за счет использования подземных источников.

Забор воды осуществляется 20 артезианскими скважинами на 7 водозаборных участках.

Водоснабжение центральной части города осуществляется от «Южного» водозабора п. Запань.  Водозабор «Южный» включает 8 действующих скважин, в которых установлены глубинные насосы ЭЦВ. Вода подаётся в накопительный бак объёмом 250 куб. м и насосами ЦНС, мощностью 160 квт, подаётся в резервуары 1х1000 куб. м и 1х500 куб. м. Из резервуаров самотёком вода по 1-му водоводу диаметром 300 мм и 2-му водоводу диаметром 400 мм подаётся потребителям в центральную часть города и пос. Магнитстрой. III станция подъёма (плотина) насосы НЦС поднимают воду в район Весёловки и Колышкино. Существует накопительный резервуар объёмом 250 куб. м в начале улицы Подлесной между домами 202 и 208.

Водоснабжение пос. Запрудовка осуществляется от водозабора пос. Стройгородок. Водозабор «Стройгородок» включает 7 действующих скважин, в которых установлены глубинные насосы ЭЦВ. Вода подаётся в 3 накопительных бака   2х500 куб. м и 1х200 куб. м   насосами ЦНС. Из баков самотёком подаётся в водопроводную сеть посёлка Запрудовка, пос.Шанхай. Для подачи воды в пос. Шанхай из-за перепада высот используется насосная станция, расположенная на переулке Тарасова. На насосной есть накопительный бак объёмом 50 куб.м. Два насоса ЦНС, мощностью 30 квт, мощность позволяет поднимать 38 куб.м на высоту 154 метра за час. Сеть соединена с водопроводной сетью водозабора «Южный» в колодце ВК336-ВК339 трубой диаметром 150 мм. В обычное время задвижки закрыты.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Юрюзани осуществляется от:

- водозаборных скважин Сильгинского источника (4 скважины, в работе 2 скважины, в резерве 2 скважины);

- водозаборных скважин поселка Василовка (3 скважины все в работе);

- водосборной галереи Молебского источника (поверхностный источник ручей Молебский).

В Катав-Ивановском муниципальном районе централизованное водоснабжение имеет около 74 % населения. Остальное население района пользуется водой из децентрализованных источников (колодцы, родники, скважины без разводящей сети).

Наиболее важной проблемой Катав-Ивановского муниципального района является обеспечение населения качественной питьевой водой в достаточном количестве.

В муниципальном районе эксплуатируется 9 систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения из подземных водоисточников (в общее число не входят системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сезонной эксплуатации и автономные системы отдельных объектов).

Применяемые обеззараживающие установки на водозаборах «Южный» и «Стройгородок» в городе Катав-Ивановск и водозаборе «Василовка» в городе Юрюзань технически устарели. На остальных источниках водоснабжения водоподготовка не производится.

На территории района имеется 156,28 километров водопроводных сетей, в том числе 15,68 км приходится на сельские поселения, изношенность которых составляет 15,9% или 2,5 км. При эксплуатации таких водоводов в связи с коррозией трубопроводов происходит значительное вторичное загрязнение воды, при этом ухудшаются микробиологические и органолептические показатели. Для экономии запасов питьевой воды и снижения вторичного загрязнения необходима реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых водопроводных сетей.

Не менее важной проблемой водохозяйственного комплекса Катав-Ивановского района является неудовлетворительное состояние систем водоотведения и очистки стоков. В большинстве населенных пунктов жители используют выгребную канализацию с вывозом стоков на свалку жидких бытовых отходов. В Катав-Ивановском и Юрюзанском городских поселениях имеются очистные сооружения.

В городе Юрюзань на данный момент очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии и не позволяют очищать сточные воды до нормативных показателей, в результате чего происходит загрязнение вод реки Юрюзань (приемник очищенных стоков).

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от населения осуществляется по канализационным сетям (протяженность 48,8 километров).

Такое состояние водоотводящих систем и очистных сооружений приводит к интенсивному загрязнению почв, грунтовых вод и природных водоемов (река Юрюзань) органическими и поверхностно-активными веществами.

Для снижения нагрузки на окружающую природную среду необходимо строительство очистных сооружений канализации и ремонт и строительство новых канализационных сетей.

Проблема надежного и качественного водоснабжения и водоотведения Катав - Ивановского муниципального района продолжает оставаться крайне актуальной. Задача по обеспечению населения Катав - Ивановского муниципального района питьевой водой и качественным водоотведением является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за соответствующий год значениями целевых показателей приложение 3.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

населения питьевой водой улучшенного качества.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную муниципальную программу на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы» в течении двух недель со дня подписания нормативного правового акта об ее утверждении.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере чистая вода Катав-Ивановского муниципального района являются:

- Обеспечение населения питьевой водой улучшения качества

- Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения

- Модернизация систем водоснабжения и водоотведения

Основной целью муниципальной программы является обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Челябинской области.

В рамках указанных направлений государственной программы «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района, определены цели и задачи муниципальной программы

В целях достижения стратегических целей и задач муниципальной программы «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района, определены цели разработаны структура и система показателей.

Цель 1. Обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги.

Показатели:

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

Снижение коэффициента потерь вод разводящих сетях при подаче потребителям.

Протяженность отремонтированного водопровода (с нарастающим итогом).

Качественная работ очистных сооружений.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по направлениям развития городской среды. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения;

- обеспечение населения питьевой водой улучшенного качества;

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям;

2. Качественная работа очистных сооружений канализации;

3. Снижение коэффициента потерь в водоразводящих сетях при подаче потребителям;

4. Протяженность отремонтированного водопровода.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от _______________ 2025 года № _______

Паспорт

Муниципальной программы

«Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Начальник УКХ,ТиС Степанов Александр Александрович. |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района:. |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Городские и сельские поселения Катав-Ивановского муниципального района. |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I 01.01.2025-31.12.2027 |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги | - обеспечение населения питьевой водой улучшенного качества; |
|  |  | - повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения; |
|  |  | - модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 104 000,00 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | – |  |

- Показатели муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение целевых показателей по годам |  |  | Ответственный за Достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Цель муниципальной программы «Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям | % | – | 0 | 0 | 0 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского; муниципального района |
| 1.2 | Снижение коэффициента потерь в вод разводящих сетях при подаче потребителям | % | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.3 | Протяженность отремонтированного водопровода (с нарастающим итогом) | Км | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.4 | Качественная работ очистных сооружений | % | – | 0 | 0 | 0 |  |

- План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Цель: Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям | % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | 0 |
| 1.2 | Снижение коэффициента потерь в водоразводящих сетях при подаче потребителям | % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |  | X | 20 |
| 1.3 | Протяженность отремонтированного водопровода (с нарастающим итогом) | Км. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |  | X | 3 |
| 1.4 | Качественная работ очистных сооружений | % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Чистая вода» на

территории Катав-Ивановского муниципального района

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение населения питьевой водой на межмуниципальном уровне» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию МП «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района: УКХ, ТиС |  | Срок реализации: |  |
| 1.1.1 | Обеспечение население питьевой водой улучшения качества | 2025 | 2027 |
| 1.1.2 | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 2025 | 2027 |
| 1.1.3 | Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения | 2025 | 2027 |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, в рублях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Чистая вода на территории Катав-Ивановского муниципального района (всего), в том числе | 104 000,00 | 0 | 0 | 104 000,00. |
| средства местного бюджета | 104 000,00 | 0 | 0 | 104 000,00 |
| средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий : Обеспечение населения питьевой водой на межмуниципальном уровне | 104 000,00 | 0 | 0 | 104 000,00 |
| средства местного бюджета | 104 000,00 | 0 | 0 | 104 000,00 |
| средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы за счёт бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/местного бюджета

| Наименование структурного элемекнта | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Чистая вода на территории Катав-Ивановского муниципального района" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета мунипального образования Российской Федерации, всего в том числе: | 104 000,00 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 104 000,00 |  |  |  |
| средства регионального бюджета |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы "Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения питьевой водой на межмуниципальном уровне" | 104 000,00 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 104 000,00 |  |  |  |
| средства регионального бюджета |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение поселения питьевой водой на межмуниципальном уровне»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов А.А | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий год разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям | % | Х | Х | Х | Х | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского; муниципального района |
|  | Качественная работ очистных сооружений | % | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Снижение коэффициента потерь в водоразводящих сетях при подаче потребителям | % | Х | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Протяженность отремонтированного водопровода (с нарастающим итогом) | Км | Х | 3 | 3 | 3 |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий.

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения питьевой водой на межмуниципальном уровне" (всего), в том числе | 104 000,00 | 0 | 0 | 104 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Бедярышского сельского поселения за счет собственных средств района" (всего), в том числе | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Верх-Катавского сельского поселения за счет собственных средств района" (всего), в том числе | 18 000,00 | 0 | 0 | 18 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Орловского сельского поселения за счет собственных средств района" (всего), в том числе | 32 000,00 | 0 | 0 | 32 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Серпиевского сельского поселения за счет собственных средств района" (всего), в том числе | 32 000,00 | 0 | 0 | 32 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Тюлюкского сельского поселения за счет собственных средств района" (всего), в том числе | - 000,00 | 0 | 0 | 7 000,00 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий.

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения питьевой водой на межмуниципальном уровне" (всего), в том числе | 104 000,00 | 0 | 0 | 104 000,00 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства регионального бюджета |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 104 000,00 |  |  | 104 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Бедярышского сельского поселения за счет собственных средств района" (всего), в том числе | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства регионального бюджета |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Верх-Катавского сельского поселения за счет собственных средств района" (всего), в том числе | 18 000,00 | 0 | 0 | 18 000,00 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства регионального бюджета |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Орловского сельского поселения за счет собственных средств района" (всего), в том числе | 32 000,00 | 0 | 0 | 32 000,00 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства регионального бюджета |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 32 000,00 |  |  | 32 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Серпиевского сельского поселени за счет собственных средств района" (всего), в том числе | 32 000,00 | 0 | 0 | 32 000,00 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства регионального бюджета |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 32 000,00 |  |  | 32 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Тюлюкского сельского поселения за счет собственных средств района" (всего), в том числе | 7 000,00 | 0 | 0 | 7 000,00 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства регионального бюджета |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 7 000,00 |  |  | - 000,00 |

6.План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ местной администрации муниципального образования, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: «Обеспечение населения питьевой водой улучшения качества» |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие (результат) «Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Бедярышского сельского поселения за счет собственных средств района» в 2025 году реализации | X | УКХ, ТиС, Степанов Александр Александрович, Начальник УКХ,ТиС | Акт выполненных работ | API |
| 2 Мероприятие (результат) «Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Верх-Катавского сельского поселения за счет собственных средств района» в 2025 году реализации | X | УКХ, ТиС, Степанов Александр Александрович, Начальник УКХ,ТиС | Акт выполненных работ | API |
| 3 Мероприятие (результат) «Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Орловского сельского поселения за счет собственных средств района» в 2025 году реализации | X | УКХ, ТиС, Степанов Александр Александрович, Начальник УКХ,ТиС | Акт выполненных работ | API |
| 4 Мероприятие (результат) «Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Серпиевского сельского поселений за счет собственных средств района» в 2025 году реализации | X | УКХ, ТиС, Степанов Александр Александрович, Начальник УКХ,ТиС | Акт выполненных работ | API |
| 5 Мероприятие (результат) «Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в бюджет Тюлюкского сельского поселения за счет собственных средств района» в 2025 году реализации | X | УКХ, ТиС, Степанов Александр Александрович, Начальник УКХ,ТиС | Акт выполненных работ | API |

Руководитель____________Степанов А.А

Исполнитель Кораблёв Н.А