Администрация Катав-Ивановского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 » ____09_______2025 г.					                                    № 816

О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной

городской среды на территории Катав-Ивановского

муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 11.09.2024г. №1267 «Об утверждении порядка разработки, реализации, контроля и проведения оценки эффективности муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 13.02.2025г. №113, изложив ее в новой редакции (прилагается).

- Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 28.04.2025г. №386 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района».

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации  Катав - Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района - руководителя аппарата Администрации А.В. Котову.

Временно исполняющий полномочия Главы

Катав-Ивановского муниципального района                                         А.В. Васильев

Утверждено

Постановлением Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

№ 816 от «__04__»____09___ 2025г.

Муниципальная программа

"Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского муниципального района" (далее - Программа)

- I. Оценка текущего состояния сферы благоустройства

Катав-Ивановского муниципального района

Основанием для разработки настоящей Программы являются постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановление Правительства Челябинской области от 01.09.2017 N 470-П "О государственной программе Челябинской области "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области", постановление Администрации  Катав-Ивановского муниципального района от 03.03.2022 N 175 "Об утверждении Положения о создании общественной комиссии, осуществляющей контроль за ходом выполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района", включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в Программу и постановление Администрации  Катав-Ивановского муниципального района от 04.04.2023 N 350 «О порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в целях включения в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района".

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Одним из приоритетных направлений развития Катав-Ивановского муниципального района является повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

На территории Катав-Ивановского муниципального района насчитывается   20 общественный территорий. Согласно данным инвентаризации, количество общественных территорий, нуждающихся в комплексном благоустройстве, составляет 52%.

Благоустройство территории Катав-Ивановского муниципального района представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Реализация Программы позволит создать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, повысить уровень и качество жизни горожан.

Комплексное благоустройство мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

- II. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского муниципального района являются:

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района.

- III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими

приоритетами, целями и показателями государственных программ

Программа разработана в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского муниципального района, определенными:

1) Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", предусматривающим в том числе достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни";

2) государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, предусматривающей обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства к 2030 году не менее 50 процентам населения.

- IV. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере муниципального управления

Настоящая Программа ориентирована на устойчивое развитие Катав-Ивановского муниципального района, повышение уровня жизни и условий проживания населения.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по направлениям развития городской среды. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования:

1) современной системы улучшения качества жизни;

2) механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса;

3) новых подходов к благоустройству общественных территорий.

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) кардинально повысить комфортность городской среды;

3) создать механизм прямого участия граждан в формировании городской среды;

4) увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в улучшении транспортно-эксплуатационного состояния общественных пространств, приведении в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтового покрытия общественных пространств, повышении степени их благоустройства.

Выполнение намеченных мероприятий Программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания горожан, повысить удовлетворенность жителей качеством благоустройства территории района и уровень санитарного и экологического благополучия граждан.

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) более эффективно использовать бюджетные средства на выполнение работ:

- по благоустройству общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе с учетом формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) обеспечить общественные территории Катав-Ивановского муниципального района системой видеонаблюдения.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы корректируются по итогам ее реализации и с учетом возможностей соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год.

Мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации, возможностей бюджетов всех уровней.

Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

В соответствии с приложением №6 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2025 году на реализацию программ формирования современной городской среды от 14.02.2025г. №75629000-1-2025-043 муниципалитет обязан обеспечить достижение следующих показателей:

- Количество благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом с 2025 г.);

- Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, (нарастающим итогом с 2025 г.)

Значения показателей представлены в приложениях 1, 2.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

-финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем предоставления и расходования субсидии, выделенной из федерального, областного и местного бюджетов в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на благоустройство общественных пространств Катав-Ивановского муниципального района.

- Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем Программы является Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

Участниками реализации мероприятий Программы являются городские поселения.

Обязательства Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района:

- организовывает реализацию настоящей Программы и нести ответственность за достижение показателей Программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

- осуществляет взаимодействие с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области по вопросам предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов в целях реализации мероприятий Программы и направления отчетности об использовании полученных из федерального и областного бюджетов денежных средств.

- осуществляет координацию деятельности городских поселений, участвующих в реализации Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных программ, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц на территории соответствующих городских поселений Катав-Ивановского муниципального района;

- предоставляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области заявку на финансирование Программы из федерального и областного бюджетов;

- осуществляет финансирование мероприятий Программы в виде субсидий бюджетам городских поселений в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании заключенного договора между Администрацией Катав-Ивановского муниципального района и Администрацией городских поселений.

- обеспечивает разработку и принятие муниципальной программы формирования современной городской среды (далее именуются – муниципальные программы) с учетом проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования соответствующего проекта муниципальной программы), актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

- обеспечивает проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства.

Обязательства Администраций городских поселений района в рамках участия в реализации мероприятий настоящей Программы:

- осуществляют планирование и организацию работ по благоустройству территорий соответствующих городских поселений Катав-Ивановского муниципального района;

- обеспечивают проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах городских поселений с численностью 1000 человек в соответствии с утвержденными городскими поселениями Порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации;

- обеспечивают разработку и принятие муниципальных программ формирования современной городской среды (далее именуются – муниципальные программы) с учетом проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования соответствующего проекта муниципальной программы), актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

- обеспечивают учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- обеспечивают утверждение не позднее 1 марта года действия программы с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

- обеспечивают синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Катав-Ивановском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района;

- обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий	 для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивают заключение соглашений по благоустройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов;

- обеспечивают привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

- установить минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;

- установить предельную дату заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

- осуществляют финансирование мероприятий муниципальных программ, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете городских поселений, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в виде субсидий в бюджет поселений, внебюджетных источников;

13) представляют не позднее 1 ноября текущего финансового года в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проектов по благоустройству общественных территорий;

14) обеспечивают проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

15) обеспечивают размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории городских поселений с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

16) обеспечивают привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий;

17) выполняют иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий в рамках муниципальных программ;

18) обеспечивают обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

19) обеспечивают с начала выполнения работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий установку информационных конструкций (щитов, стендов), содержащих информацию о том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального проекта;

- несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование полученных в рамках настоящей Программы субсидий.

Администрации городских поселений района в рамках участия в реализации мероприятий настоящей Программы имеют право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Приложение №1

- к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского

- муниципального района»

Паспорт

муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Котова Анастасия Викторовна, Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района-руководитель аппарата Администрации |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |
| Соисполнитель программы | - Администрация Катав-Ивановского городского поселения; - Администрация Юрюзанского городского поселения. |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района | Задача 1: обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района. |
| Перечень структурных элементов | - Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации ( руб.) | 22 551 991,87 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации: комфортная и безопасная среда для жизни. Цель государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации": обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства к 2030 году не менее 50 процентам населения |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | 2 | 3 | 5 | 7 | 1)Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района; 2)Администрация Катав-Ивановского городского поселения; 3)Администрация Юрюзанского городского поселения. |
| 2. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | - | - | - | - |  |

- 3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | х | x | x | x | 1 | х | x | х | х | 1 | 1 | 3 |
| 1.2. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | x | x | x | x | x | х | x | х | х | х | х | х |

- 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района; | - Выполнение работ по асфальтированию проездов, тротуаров, парковочных мест; - Установка малых архитектурных форм; - Озеленение; - Оборудование детских и спортивных площадок; - Обеспечение освещения. | - Количество благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом с 2025 г.); - Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, (нарастающим итогом с 2025 г.). |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 7 831 021,28 | 7 510 175,39 | 7 210 795,20 | 22 551 991,87 |
| Федеральный бюджет | 7 128 116,45 | 6 777 933,08 | 6 439 239,90 | 20 345 289,43 |
| Областной бюджет | 297 004,83 | 356 733,31 | 411 015,30 | 1 064 753,44 |
| Местный бюджет | 390 900,0 | 375 509,0 | 360 540,0 | 1 126 949,0 |
| Внебюджетные средства | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |

- Приложение №2

- к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского

- муниципального района»

ПАСПОРТ

Регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

(далее - проект)

- 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации проекта | 2025 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Котова Анастасия Викторовна | Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района-руководитель аппарата Администрации |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22025 | 22026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 2 | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом с 2025 г.) | НП | ед. | 2 | 3 | 5 | 7 | Возрастающий | Да |
| 1.2. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, (нарастающим итогом с 2025 г.) | НП | ед. | - | - | - | - | Возрастающий | Да |

- 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измере-ния | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 111 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | х | x | x | x | 1 | х | x | х | х | 1 | 1 | 3 |
| 1.2. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | x | x | x | x | x | х | x | х | х | х | х | х |

- 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Характе-ристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 2 | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий (установка бортовых камней, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров и площадки, устройство освещения, установка МАФов; срезка и корчевка кустарника и мелколесья, планировка площадей, устройство ограждения, устройство наружного освещения, установка бортовых камней, устройство покрытия тротуара из бетонной плитки, озеленение, установка МАФов; изготовление и установка памятника). | ед. | 2 | 3 | 5 | 7 | Предоставле-ние субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоуст-ройству обществен-ных территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение к 2030 году качественной и комфортной городской среды |
| 1.2. . |  | ед. | - | - | - | - |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 7 831 021,28 | 7 510 175,39 | 7 210 795,20 | 22 551 991,87 |
| Федеральный бюджет | 7 128 116,45 | 6 777 933,08 | 6 439 239,90 | 20 345 289,43 |
| Областной бюджет | 297 004,83 | 356 733,31 | 411 015,30 | 1 064 753,44 |
| Местный бюджет | 390 900,0 | 375 509,0 | 360 540,0 | 1 126 949,0 |
| Внебюджетные средства | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |

- 6. План реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительст-ва) | Вид подтверждающе-го документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  | X |  |
| 1.1. | Виды работ: установка бортовых камней, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров и площадки, устройство освещения, установка МАФов; срезка и корчевка кустарника и мелколесья, планировка площадей, устройство ограждения, устройство наружного освещения, установка бортовых камней, устройство покрытия тротуара из бетонной плитки, озеленение, установка МАФов; изготовление и установка памятника. | 31.03.2025г. | 01.10.2025г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.К.1. | Виды работ: установка бортовых камней, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров и площадки, устройство освещения, установка МАФов. | 31.03.2025г. | 06.08.2025г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.1. | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома № 40 до дома № 2 по ул. Восточная |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.2. | Виды работ: срезка и корчевка кустарника и мелколесья, планировка площадей, устройство ограждения, устройство наружного освещения, установка бортовых камней, устройство покрытия тротуара из бетонной плитки, озеленение, установка МАФов. | 01.05.2025г. | 01.10.2025г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.2. | Благоустройство «Городского парка» по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, д. 145 (1 этап – главный вход) |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.3. | Виды работ: изготовление и установка памятника. | 15.04.2025г. | 30.04.2025г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.3. | Благоустройство территории по адресу: Катав-Ивановский р-н, с. Орловка, ул. Советская, д. 1г с установкой памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского муниципального района»,

утвержденную Постановлением

Администрации Катав-Ивановского муниципального района

от «    »________2025г. №___

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, планируемых к благоустройству в 2025-2026 годах

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, пешеходная зона от дома № 40 до дома № 2 по ул. Восточная | 2025 | мин. |
| 2 | Юрюзанское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Юрюзань, ул. Советская, 145, «Городской парк» (1 этап – главный вход) | 2025 | мин. |
| 3 | Орловское сельское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, с. Орловка, ул. Советская, д. 1г, памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 2025 | мин. |
| 4 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, пешеходная зона от дома № 2 ул. Уральская до Запанского моста | 2026 | мин. |
| 5 | Юрюзанское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Юрюзань, ул. Советская, д. 145, детская игровая площадка на территории "Городского парка" | 2026 | мин. |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского муниципального района»,

утвержденную Постановлением

Администрации Катав-Ивановского муниципального района

от «    »________2025г. №___

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, планируемых к благоустройству в 2025-2027 годах

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, планируемых к благоустройству в 2025-2027 годах не представлен, в связи с тем, что не поступили предложения от заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу.

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского муниципального района»,

утвержденную Постановлением

Администрации Катав-Ивановского муниципального района

от «    »________2025г. №___

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в 2025-2027 годах

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в 2025-2027 годах не представлен, так как их благоустройство не требуется.

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского муниципального района»,

утвержденную Постановлением

Администрации Катав-Ивановского муниципального района

от «    »________2025г. №____

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве в 2025-2027 годах не запланированы.

Иные мероприятия по благоустройству в 2025-2027 годах не запланированы.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации в 2025-2027 годах не запланированы.

Приложение № 7

к муниципальной программе                                  «Формирование современной                                                        городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального                                                         района»

от «    »________2025г. №____

Методика расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы

| № п/п | Направления/ задачи/ показатели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя |  | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквен-ное обозначе-ние перемен-ной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодич-ность сбора и срок представле-ния исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | - | - | - | Соглаше-ние о предостав-лении субсидии из бюджета субъекта Российс-кой Федерации местному бюджету в 2025 году на реализа-цию программ формиро-вания современ-ной городской среды от 14.02.2025г. №75629000-1-2025-043 | Городские поселения | Годовая |
| 2 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | - | - | - |  | - | - |
| 1 | Региональный проект |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | - | - | - | Соглашение о предостав-лении субсидии из бюджета субъекта Российс-кой Федерации местному бюджету в 2025 году на реализа-цию программ формиро-вания современ-ной городской среды от 14.02.2025г. №75629000-1-2025-043 | Городские поселения | Годовая |
| 1.1.1.2 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, (нарастающим итогом с 2025 г.) | ед. | - | - | - |  | - |  |