ПРОЕКТ

Администрация Катав-Ивановского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«      » __________2023 г.					                                   № _____

О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной

городской среды на территории Катав-Ивановского

муниципального района на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной  городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы», утвержденную  постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 08.02.2022г. №106,  изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 17.11.2022г. №1250 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав - Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности А.В. Хортова.

Глава Катав-Ивановского

муниципального района                                         			Н.И. Шиманович

Утверждено

Постановлением Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

№_____ от «____»_________2023г.

Паспорт

муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района»

на 2022-2024 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - Администрация Катав-Ивановского городского поселения - Администрация Юрюзанского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы: |  |
| - Основная цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района |
| - Основные задачи муниципальной программы | - обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катав-Ивановского муниципального района. |
| - Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе; 2. Доля благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей; 3. Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024г. |

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Прогнозируемый общий объем финансирования программы составляет 33 515,6 тыс. руб., в том числе 30 138,6 тыс. руб. – федеральный бюджет; 1 483,5 тыс. руб. – областной бюджет; 1 893,5 тыс. руб. – местный бюджет; из них по годам: 2022 год - 10 937,4 тыс. руб., в том числе: 9 687,4 тыс. руб. – федеральный бюджет; 494,5 тыс. руб. – областной бюджет; 755,5 тыс. руб. – местный бюджет. 2023 год - 10 727,4 тыс. руб., в том числе: 9 687,4 тыс. руб. – федеральный бюджет; 494,5 тыс. руб. – областной бюджет; 545,5 тыс. руб. – местный бюджет. 2024 год - 11 850,8 тыс. руб., в том числе: 10 763,8тыс. руб. – федеральный бюджет; 494,5 тыс. руб. – областной бюджет; 592,5 тыс. руб. – местный бюджет. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение реализованных дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района, в том числе: - Доля благоустроенных дворовых территорий составит – 100%. - Доля благоустроенных общественных территорий составит – 100%. - Сохранение доли дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан на уровне 25%. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа  «Формирование современной  городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)» на территории Челябинской области.

Одним из приоритетных направлений развития Катав-Ивановского муниципального района является повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

На территории Катав-Ивановского муниципального района расположено 17 населенных пунктов, из которых 2 населенных пункта с численностью населения более 1000 человек – Катав-Ивановское и Юрюзанское городские поселения. В них  насчитывается 184 многоквартирных дома.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1980 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории Катав-Ивановского муниципального района представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- оборудование автомобильных парковок;

- установка скамеек, урн;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;

- установка МАФ;

- озеленение территорий;

- установка и ремонт ограждения;

- и иные виды работ.

В существующем жилищном фонде на территории Катав-Ивановского муниципального района поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские площадки.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутри дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

-финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

- Основные цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского муниципального района являются:

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района.

Для достижения этой цели предлагается выполнить ряд задач:

- обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катав-Ивановского муниципального района.

Для решения этих задач необходимо выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ.

Объемы финансирования будут уточняться при выделении субсидий из федерального и областного бюджета, а также при формировании бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн – проект (схема) мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикативные показатели:

- доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе;

- доля благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей;

- доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан.

Метод расчета целевых показателей (индикаторов) представлен в приложении 1.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы предусмотрена на 2022-2024 годы без выделения этапов.

- Система мероприятий муниципальной программы

Участником Программы является Катав-Ивановский муниципальный район численностью населения 28815 человек.

Разработка муниципальной программы формирования современной городской среды на 2022-2024 годы (далее - муниципальная программа), принятие и реализация которой является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, и направленных на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.

Разработку муниципальной программы рекомендуется осуществлять исходя из следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания, является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения. В связи с этим в рамках Программы, предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности благоустраиваемых территорий.

Перечень мероприятий Программы, с указанием исполнителей, результатов реализации приведены в Приложении № 2 к Программе.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов и иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

30 138,6 тыс. руб. – федеральный бюджет;

Прогнозируемый общий объем финансирования программы составляет  33 515,6 тыс. руб., в том числе

1 483,5 тыс. руб. – областной бюджет;

1 893,5  тыс. руб. – местный бюджет.

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств местного, областного, федерального бюджетов, а также по годам реализации представлены в приложении 3.

- Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

- Ответственным исполнителем Программы является Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

- Участниками  реализации мероприятий Программы являются городские поселения.

- Механизм реализации Программы предусматривает предоставление субсидий, перечисленных в бюджет района из федерального и областного бюджетов, бюджетам городских поселений для софинансирования расходных обязательств по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды (приложение № 2 к программе).

Обязательства  Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района:

- организовать реализацию настоящей Программы и нести ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

- осуществляет взаимодействие с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области по вопросам предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов в целях реализации мероприятий Программы и направления отчетности об использовании полученных из федерального и областного бюджетов денежных средств.

- осуществляет координацию деятельности городских поселений, участвующих в реализации Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных программ, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц на территории соответствующих городских поселений Катав-Ивановского муниципального района;

- предоставляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявку на финансирование Программы из федерального и областного бюджетов;

- осуществляет финансирование мероприятий Программы в виде субсидий бюджетам городских поселений в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании заключенного договора между Администрацией Катав-Ивановского муниципального района и Администрацией городских поселений.

Обязательства Администраций городских поселений района в рамках участия в реализации мероприятий настоящей Программы:

- осуществляет планирование и организацию работ по благоустройству территорий соответствующих городских поселений Катав-Ивановского муниципального района;

- обеспечивают проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах городских поселений с численностью 1000 человек в соответствии с утвержденными городскими поселениями Порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации;

- обеспечивает разработку и принятие муниципальных программ формирования современной городской среды на 2022-2024 годы (далее именуются – муниципальные программы) с учетом проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования соответствующего проекта муниципальной программы, в том числе при внесении в них изменений);

- обеспечивают учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- обеспечивает утверждение не позднее 1 марта года действия программы с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2022-2024гг., а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

- обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Катав-Ивановском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района;

- обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий	 для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивают заключение соглашений по благоустройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов;

- осуществляет финансирование мероприятий муниципальных программ, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете городских поселений, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в виде субсидий в бюджет поселений, внебюджетных источников;

- осуществляют предоставление ответственному исполнителю государственной программы отчета об использовании средств, полученных в виде субсидий на реализацию муниципальных программ, ежемесячно в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

- несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование полученных в рамках настоящей Программы субсидий

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства Катав-Ивановского муниципального района, в том числе с учетом исполнения обязательств по улучшению санитарного состояния территории Катав-Ивановского муниципального района.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории Катав-Ивановского муниципального района.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице.

|  | Индикативные показатели | Единица измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 6 | 0 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от нуждающихся | % | 85,7 | 85,7 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей от нуждающихся | % | 30 | 60 | 100 |
| 5 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга | ед | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 25 | 25 | 25 |

Сводная информация по индикативным показателям представлена в приложении 4 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы».

- Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 33 515,6 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджетов Катав-Ивановского муниципального района, Катав-Ивановского и Юрюзанского городских поселений на условиях софинансирования и иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Всего по бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Комплексный ремонт дворовой территории (уст-во асфальтобетонного покрытия дворовых проездов и парковочных мест) Благоустройство общественных территорий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | ФБ | 9 687,4 | 9 687,4 | 10 763,8 | 30 138,6 |
|  | ОБ | 494,5 | 494,5 | 494,5 | 1 483,5 |
|  | МБ | 755,5 | 545,5 | 592,5 | 1 893,5 |
| Дополнительные мероприятия | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО |  | 10 937,4 | 10 727,4 | 11 850,8 | 33 515,6 |

Основу Программы составляет ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек урн и оборудование детских, спортивных площадок, озеленение территорий и благоустройство мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения. Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета, при определении финансового обеспечения реализации муниципальной программы учитывалась не только нормативная потребность, но и возможность финансирования мероприятий муниципальной программы с учетом ресурсных возможностей бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

- Методика оценки и эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы (далее именуются - показатели), мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы Формирование современной городской среды» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы» и выработать правильное управленческое решение.

Системная реализация мероприятий муниципальной программы, включающих работы по обустройству дворовых, общественных территорий, вовлечение граждан, организаций в выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования способствует достижению основной цели - повышению уровня благоустройства и качества жизни населения, в том числе с учетом исполнения обязательств по улучшению санитарного состояния территории Катав-Ивановского муниципального района.

Показатели муниципальной программы взаимосвязаны с мероприятиями программы и результатами их выполнения.

Оценка эффективности подпрограммы будет соответствовать:

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):

ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств

Приложение № 1

к муниципальной программе                                  «Формирование современной                                                        городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального                                                         района на 2022-2024 годы»

Метод расчета целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя Муниципальной Программы | Единица измерения | Формула | Наименование показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся | % | D дт = VQ∗100% | Dдт - Доля благоустроенных дворовых территорий V – благоустроенные дворовые территории Q – общее количество дворовых территорий требующие благоустройства. |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся | % | D от = VQ∗100% | Dот - Доля благоустроенных общественных территорий V – благоустроенные общественные территории Q – общее количество общественных территорий |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | А=В/С*100% | А – доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; В – количество жителей МКД, принявших участие в субботнике; С – общее количество жителей МКД (чел.) |

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Катав-Ивановского

муниципального района на 2022-2024

годы»

№ п/п; Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы; Источник финансирования; Срок исполнения; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники муниципальной программы. 2024г.. 2022г.; 2023г.. 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9. Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района.. Задача 1 программы: Обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района.. Комплексный ремонт дворовой территории согласно минимальному и дополнительному перечню работ муниципальной программы «Формирование современной городской среды Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 г.; Всего; 3 548,7; -; 819,8; Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Администрация Катав-Ивановского городского поселения Администрация Юрюзанского городского поселения. ФБ; 3 096,4; -; 741,0. ОБ; 158,0; -; 37,8. МБ; 294,3; -; 41,0. 2022 год Благоустройство дворовых; ФБ; 3 096,4; -; -. ОБ; 158,0; -; -. МБ; 294,3; -; -. Итого:; 3 548,7; -; -. в том числе; -. 1; Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,53 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 595,4; -; -. ОБ; 30,4; -; -. МБ; 32,9; -; -. Итого:; 658,7; -; -. 1.1; Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,53 (дополнительные работы); МБ; 120,8. Итого:; 120,8. 2; Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,54 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 437,5; -; -. ОБ; 22,4; -; -. МБ; 20,7; -; -. Итого:; 480,6; -; -. 3; Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,55 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 808,1; -; -. ОБ; 41,2; -; -. МБ; 50,4; -; -. Итого:; 899,7; -; -. 4; Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,56 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 444,2; -; -. ОБ; 22,6; -; -. МБ; 24,6; -; -. Итого:; 491,4; -; -. 5; Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,57 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 321,3; -; -. ОБ; 16,4; -; -. МБ; 17,8; -; -. Итого:; 355,5; -; -. 6; Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,58 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 489,9; -; -. ОБ; 25,0; -; -. МБ; 27,1; -; -. Итого:; 542,0; -; -. 2024 год Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; -; -; 741,0. ОБ; -; -; 37,8. МБ; -; -; 41,0. Итого:; -; -; 819,8. в том числе; -; -. 7; Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,76; ФБ; -; -; 741,0. ОБ; -; -; 37,8. МБ; -; -; 41,0. Итого:; -; -; 819,8. Задача 2 программы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района; -. Благоустройство общественных территорий; Всего; 7 381,3; 10 727,4; 11 031,0; Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Администрация Катав-Ивановского городского поселения Администрация Юрюзанского городского поселения. ФБ; 6 591,0; 9 687,4; 10 022,8. ОБ; 336,5; 494,5; 456,7. МБ; 453,8; 545,5; 551,5. 1.; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка Больщикова в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 1223,4; -; -. ОБ; 62,5; -; -. МБ; 67,7; -; -. Итого:; 1353,6; -; -. 2.; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Больщикова в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 1448,2; -; -. ОБ; 73,9; -; -. МБ; 80,1; -; -. Итого:; 1602,2; -; -. 2.1; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Больщикова (дополнительные работы); МБ; 89,2. Итого:; 89,2. 3.; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, д.4, д.6 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 3 919,4; -; -. ОБ; 200,1; -; -. МБ; 216,8; -; -. Итого:; 4 336,3; -; -. 4.; Завершение благоустройства набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул.Фигичева в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; -; 5 812,4; -. ОБ; -; 296,7; -. МБ; -; 327,3; -. Итого:; -; 6 436,4; -. 5.; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 8 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; -; 1 733,8; -. ОБ; -; 88,5; -. МБ; -; 99,7; -. Итого:; -; 1 922,0; -. 6.; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 10 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; 2 141,2. ОБ; 109,3. МБ; 118,5. 2 369,0. 7.; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №1А по ул. Есенина до дома №16 по ул. Олега Кошевого в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ФБ; -; -; 10 022,8. 8.; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №2А до дома №52 по ул. Юрюзанская в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; ОБ; -; -; 456,7. 9.; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №4 до дома №98 по ул. Усть-Катавская в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; МБ; -; -; 551,5. 10.; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская от дома № 59 до дома №63 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; Итого:; -; -; 11 031,0. Задача 3 программы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катав-Ивановского муниципального района.. Дополнительные мероприятия; Местный бюджет; 7,4; -; -; Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Администрация Катав-Ивановского городского поселения Администрация Юрюзанского городского поселения. 1.; Информирование граждан о планируемых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД; Без финансирования; -; -; -. 2.; Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территорий общего пользования; Без финансирования; -; -; -. 3.; Участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; Федеральный бюджет; -; -; -. 4.; Проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в эл. виде); Областной бюджет; -; -; -. 5.; Составление проектно-сметной документации; Местный бюджет; -; -; -. 6.; Составление дизайн-проектов.; Бюджет К-ИГП; -; -; -. 7.; Изготовление брендбуков; Местный бюджет; 3,9. 8.; Оплата неустойки; Местный бюджет; 3,5. ВСЕГО:; ФБ; 9 687,4; 9 687,4; 10 763,8. ОБ; 494,5; 494,5; 494,5. МБ; 755,5; 545,5; 592,5. 10 937,4; 10 727,4; 11 850,8.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского

- муниципального района на 2022-2024 годы»

- Ресурсное обеспечение

- реализации муниципальной программы

| - Наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | - Источник финансирования | - Код бюджетной классификации |  |  |  | - Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ГРБС | - Рз - Пр | - ЦСР | - ВР | - 2022г. | - 2023г. | - 2024г. |
| - Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы | - Всего, - в том числе: |  |  |  |  |  | - 10 937,4 | - 10 727,4 | - 11 850,8 |
|  |  | - ФБ |  |  |  |  | - 9 687,4 | - 9 687,4 | - 10 763,8 |
|  |  | - ОБ |  |  |  |  | - 494,5 | - 494,5 | - 494,5 |
|  |  | - МБ |  |  |  |  | - 755,5 | - 545,5 | - 592,5 |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Катав-Ивановского

- муниципального района на 2022-2024 годы»

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Задачи, направленные на - достижение цели | - Планируемый объем финансирования - на решение - данной задачи - (тыс. руб.) |  | - Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | - Единица измерения |  | - Базовое значение показателя - (на начало реализации программы) | - Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Средства бюджета | - Другие источники - (в разрезе) |  |  |  |  | - 2022г. |  | - 2023г. |  |  | - 2024г. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 10 |  | - 11 |  |  |  |
|  | - Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Задача 1 Обеспечение уровня по благоустройства дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе | - % | - 85,7 |  | 85,7 |  | 85,7 |  |  | 100 |
| - 2. | - Задача 2 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Доля благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей | - % | - 37,5 |  | 30 |  | 60 |  |  | 100 |
| - 3. | - Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | - % | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 25 |  |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского муниципального района

на 2022-2024 годы», утвержденную Постановлением

Администрации Катав-Ивановского муниципального района

от «___»________20___г. №____

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |  |  |  |
| 1 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 53 | 2022 | мин. |
| 2 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 54 | 2022 | мин. |
| 3 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 55 | 2022 | мин. |
| 4 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 56 | 2022 | мин. |
| 5 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 57 | 2022 | мин. |
| 6 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 58 | 2022 | мин. |
| 7 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 76 | 2024 | мин. |
| Общественные территории |  |  |  |  |
| 1 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, пешеходная зона от магазина «ЗИП» до переулка Больщикова | 2022 | мин. |
| 2 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, пешеходная зона от дома № 72 ул. Красноармейская до переулка Больщикова | 2022 | мин. |
| 3 | Юрюзанское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Юрюзань, пешеходная зона ул. Зайцева, д.4, д.6 | 2022 | мин. |
| 4 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, набережная на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева - ул. Фигичева | 2023 | мин. |
| 5 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, пешеходная зона от дома №1А по ул. Есенина до дома №16 по ул. Олега Кошевого | 2024 | мин. |
| 6 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, пешеходная зона от дома №2А до дома №52 по ул. Юрюзанская | 2024 | мин. |
| 7 | Катав-Ивановское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, пешеходная зона от дома №4 до дома №98 по ул. Усть-Катавская | 2024 | мин. |
| 8 | Юрюзанское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Юрюзань, ул. Зайцева, д. 8, пешеходная зона | 2023 | мин. |
| 9 | Юрюзанское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Юрюзань, ул. Зайцева, д. 10, пешеходная зона | 2023 | мин. |
| 10 | Юрюзанское городское поселение | Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Юрюзань, пешеходная зона от дома № 59 до дома №63 по ул. Советская | 2024 | мин. |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Катав-Ивановского

муниципального района на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

1.Основные положения

| Наименование регионального проекта | Жилье и городская среда |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды |
| Куратор муниципального проекта | Начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Дымов Вячеслав Викторович |
| Руководитель муниципального проекта | Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Ермакова Елена Борисовна |
| Администратор муниципального проекта | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Богачева Лидия Сабирьяновна |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Челябинской области | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710; Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017г.N470-П |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы», утверждена постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 08.02.2022г. №106 |

2.Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | Основной | 0 | 01.01.2022 | 6 | - | 1 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся % |  | 0 | 01.01.2022 | 85,7 | 85,7 | 100 |
|  | Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.) | основной | 0 | 01.01.2022 | 6 | - | 1 |
|  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан % |  | 0 | 01.01.2022 | 25 | 25 | 25 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | основной | 0 | 01.01.2022 | 3 | 3 | 4 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся % |  | 0 | 01.01.2022 | 30 | 60 | 100 |

- при условии согласия собственников участвовать в программе «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы», на основании критериев установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. № 106.

3.Задачи и результаты муниципального проекта

| № | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексное развитие городов Катав-Ивановского муниципального района с учетом индекса качества городской среды |  |  |
| 1.1 | Обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района | Приведет к увеличению реализованных дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий |
| 1.2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района | Приведет к увеличению реализованных дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий |
| 1.3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катав-Ивановского муниципального района | Приведет к сохранению и повышению дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Дворовые территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,53 | ФБ | 595,4 | - | - | 595,4 |
|  |  | ОБ | 30,4 | - | - | 30,4 |
|  |  | МБ | 32,9 | - | - | 32,9 |
|  |  | Итого: | 658,7 | - | - | 658,7 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,54 | ФБ | 437,5 | - | - | 437,5 |
|  |  | ОБ | 22,4 | - | - | 22,4 |
|  |  | МБ | 20,7 | - | - | 20,7 |
|  |  | Итого: | 480,6 | - | - | 480,6 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,55 | ФБ | 808,1 | - | - | 808,1 |
|  |  | ОБ | 41,2 | - | - | 41,2 |
|  |  | МБ | 50,4 | - | - | 50,4 |
|  |  | Итого: | 899,7 | - | - | 899,7 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,56 | ФБ | 444,2 | - | - | 444,2 |
|  |  | ОБ | 22,6 | - | - | 22,6 |
|  |  | МБ | 24,6 | - | - | 24,6 |
|  |  | Итого: | 491,4 | - | - | 491,4 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,57 | ФБ | 321,3 | - | - | 321,3 |
|  |  | ОБ | 16,4 | - | - | 16,4 |
|  |  | МБ | 17,8 | - | - | 17,8 |
|  |  | Итого: | 355,5 | - | - | 355,5 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,58 | ФБ | 489,9 | - | - | 489,9 |
|  |  | ОБ | 25,0 | - | - | 25,0 |
|  |  | МБ | 27,1 | - | - | 27,1 |
|  |  | Итого: | 542,0 | - | - | 542,0 |
| 7 | Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,76 | ФБ | - | - | 741,0 | 741,0 |
|  |  | ОБ | - | - | 37,8 | 37,8 |
|  |  | МБ | - | - | 41,0 | 41,0 |
|  |  | Итого: | - | - | 819,8 | 819,8 |
|  | Общественные территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка Больщикова в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | ФБ | 1223,4 | - | - | 1223,4 |
|  |  | ОБ | 62,5 | - | - | 62,5 |
|  |  | МБ | 67,7 | - | - | 67,7 |
|  |  | Итого: | 1353,6 | - | - | 1353,6 |
| 2 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Больщикова в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | ФБ | 1448,2 | - | - | 1448,2 |
|  |  | ОБ | 73,9 | - | - | 73,9 |
|  |  | МБ | 80,1 | - | - | 80,1 |
|  |  | Итого: | 1602,2 | - | - | 1602,2 |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, д.4, д.6 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | ФБ | 3 919,4 | - | - | 3 919,4 |
|  |  | ОБ | 200,1 | - | - | 200,1 |
|  |  | МБ | 216,8 | - | - | 216,8 |
|  |  | Итого: | 4 336,3 | - | - | 4 336,3 |
| 4 | Завершение благоустройства набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул.Фигичева в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | ФБ | - | 5 812,4 | - | 5 812,4 |
|  |  | ОБ | - | 296,7 | - | 296,7 |
|  |  | МБ | - | 327,3 | - | 327,3 |
|  |  | Итого: | - | 6 436,4 | - | 6 436,4 |
| 5 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 8 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | ФБ | - | 1 733,8 | - | 1 733,8 |
|  |  | ОБ | - | 88,5 | - | 88,5 |
|  |  | МБ | - | 99,7 | - | 99,7 |
|  |  | Итого: | - | 1 922,0 | - | 1 922,0 |
| 6 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 10 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | ФБ | - | 2 141,2 | - | 2 141,2 |
|  |  | ОБ | - | 109,3 | - | 109,3 |
|  |  | МБ | - | 118,5 | - | 118,5 |
|  |  | Итого: | - | 2 369,0 | - | 2 369,0 |
| 7 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №1А по ул. Есенина до дома №16 по ул. Олега Кошевого в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | ФБ | - | - | 10 022,8 | 10 022,8 |
| 8 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №2А до дома №52 по ул. Юрюзанская в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | ОБ | - | - | 456,7 | 456,7 |
| 9 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №4 до дома №98 по ул. Усть-Катавская в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | МБ | - | - | 551,5 | 551,5 |
|  |  | - | - | - | - | - |
| 10 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская от дома № 59 до дома №63 в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | Итого: | - | - | 11 031,0 | 11 031,0 |
|  |  | Всего: | 10 720,0 | 10 727,4 | 11 850,8 | 33 301,7 |
|  |  | ФБ | 9 687,4 | 9 687,4 | 10 763,8 | 30 138,6 |
|  |  | ОБ | 494,5 | 494,5 | 494,5 | 1 483,5 |
|  |  | МБ | 538,1 | 545,5 | 592,5 | 1 679,6 |

5.Участники муниципального проекта

| № | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Ермакова Е.Б. | Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | Начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Дымов Вячеслав Викторович | 25% |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Богачева Л.С. | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | Начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи, Дымов Вячеслав Викторович | 25% |
| В 2022 году планируется благоустроить 3 общественные территории; 6 дворовых территорий. |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Всего за время проекта будет благоустроено 7 дворовых и 10 общественных территорий.

Реализация мероприятий муниципального проекта оказывает влияние на достижение целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |  |  |  |
| 1. | Результат: 1.Обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района; 2.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района; 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник УКХ ТиС, Дымов В.В. | Увеличение реализованных дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района. | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Администрация Катав-Ивановского муниципального района в лице Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района. |
| 1.1 | Мероприятие: 1. Комплексный ремонт дворовых территорий. 2. Благоустройство общественных территорий. | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник УКХ ТиС, Дымов В.В. | Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. |  |
| 1.2 | Контрольная точка: Благоустройство дворовых и общественных территорий. | 01.01.2022г. | 31.12.2024 | Начальник УКХ ТиС, Дымов В.В. | За период с 2022-2024гг. планируется благоустроить 7 дворовых и 10 общественных территорий. | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Администрация Катав-Ивановского муниципального района в лице Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района. |