Приложение

к постановлению Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_2022года №\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**Муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района**

**«Капитальное строительство на территории Катав -Ивановского муниципального района на 2018 - 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | | |
| Основные цели муниципальной программы | - Обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района развитой инженерной инфраструктурой: физкультурно – оздоровительным комплексом и детским садом, создание комфортных условий для пребывания детей в детских садах, строительство газовых сетей и обеспечение населения района. |
| Основные задачи муниципальной программы | 1.Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского муниципального района путем строительства современных объектов: физической культуры и спорта и детских учреждений;  2. Перевод на газовое отопление муниципальные дошкольные образовательные учреждения.  3. Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района газовыми сетями, в том числе отдаленных сельских поселений |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;  Создание новых мест в детских дошкольных учреждений.  2.Обеспечение температурного режима внутреннего воздуха в детских дошкольных учреждениях нормами СанПин.  3.Обеспечение газоснабжением жилых домов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2018 –2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **– 619 556,7 тыс. руб**.  ОБ-554 835,3  МБ-51 666,4  2018 г. – **27 608,3 тыс. руб**., в том числе:  - 8608,3 тыс. руб. - местный бюджет;  - 19 000,0 тыс.руб. - областной бюджет;  2019 г. – **21 454,2 тыс. руб**., в том числе:  - 11 454,2 тыс.руб. - местный бюджет;  - 10 000,00 тыс.руб. - областной бюджет;  2020 г. – **55 689,5 тыс.руб.**, в том числе  - 45 664,5 тыс. руб. - областной бюджет;  - 10 025,0 тыс.руб. - местный бюджет.  2021 г. – **59 364,7 тыс.руб.**, в том числе  - 49 938,2 тыс. руб. - областной бюджет;  - 9 426,5 тыс.руб. - местный бюджет.  2022 г. – **151 392,4 тыс.руб.**, в том числе  - 136 185,0 тыс. руб. - областной бюджет;  - 15 207,4 тыс.руб. - местный бюджет.  2023 г. – **17 040,8 тыс.руб.**, в том числе  - 17 023,8 тыс. руб. - областной бюджет;  - 17,0 тыс.руб. – местный бюджет  2024 г. – **17 040,8 тыс.руб., в том числе**  **-** 17 023,8 тыс. руб. - областной бюджет;  - 17,0 тыс.руб. – местный бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы:  1.Единовременная пропускная способность объекта спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 200 человек в час;  Создание новых мест в детских дошкольных учреждениях - не менее 70мест.  2.Обеспечение температурного режима внутреннего воздуха в детских дошкольных учреждениях - 22-26С.  3.Обеспечение газоснабжением 2114 жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального района.  2018г.- 89домов.  2019г.- 90домов.  2020г.- 338домов.  2021г.- 544дома.  2022г. – 894 дома.  2023г.-75домов  2024г.-84дома |

**РАЗДЕЛ 1.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

Репродуктивное здоровье на сегодняшний день является основной составляющей здоровья человека и общества, характеризующая их способность создать и реализовать необходимые условия для рождения здорового ребенка и воспитания здорового поколения, способного обеспечить социальную безопасность и развитие молодежного общества.

Физический фактор определяет внешнее восприятие человека, его манеру поведения, речь, интеллект. Немаловажное значение в физическом факторе играет увлечение родителей и детей одними видами спорта и их отношения к физической культуре, что служит основой "физической совместимости", интересного проведения совместного досуга и активного отдыха.

Культурный фактор определяется соответствием интеллектуально-культурных запросов родителей и детей, их стремлением к постоянному самосовершенствованию. Главную роль здесь может играть не сам уровень развития, а стремление соответствовать друг другу, жить общими интересами. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и направлено на решение данных проблем.

Имеющиеся спортивные залы в школах и других учебных заведения в течение дня заняты уроками, а в вечернее время спортивными тренировками и мероприятиями по планам учебных заведений. Секции размещаются в малопригодных для занятий спортом помещениях, а взрослое население зачастую вообще лишено условий для занятий спортом. Физическая культура и спорт - это ведь не только лучшее средство профилактики против различных заболеваний, которое направлено на укрепление и оздоровление организма человека, но и средство для укрепления дружественных связей между людьми разного возраста, разных профессий, различных слоев населения. Физкультурно - спортивный комплекс станет центром массовых занятий физической культурой и спортом, центром профилактики против заболеваний, центром объединившем всех, кто хочет чувствовать себя здоровым, сильным, крепким телом и духом, ловким, умелым, полноценным членом нашего общества и государства. Кроме того, строительство современного комплекса позволит проводить на территории различные спортивные соревнования.

В последние годы Юрюзанское городское поселение испытывает проблемы с централизованной системой теплоснабжения. Температура внутреннего воздуха не соответствует нормам СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». На сегодняшний день температура внутреннего воздуха составляет 18°C, ниже нормативной температуры на 4-6°C.

В связи с этим в скором времени необходимо перевести детские дошкольные учреждения на независимый источник тепла, а конкретные детские сады перевести на газовое отопление.

**РАЗДЕЛ 2.**

**Основные цели и задачи муниципальной программы**

**Цели программы**

Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района развитой инженерной инфраструктурой: физкультурно- оздоровительным комплексом и детским садом, создание комфортных условий для пребывания детей в детских садах, строительство и обеспечение газовыми сетями населения района.

**Основные задачи муниципальной программы**

1.Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского муниципального района путем строительства современных объектов, в т.ч. физической культуры, спорта и детского сада;

2. Перевод на газовое отопление муниципальные детские образовательные учреждения и устройство блочно -модульной котельной.

3.Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района газовыми сетями.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта – 200 человек.

2.Создание новых мест в детских дошкольных учреждениях.

3.Обеспечение температурного режима внутреннего воздуха в детских дошкольных учреждениях нормами СанПина.

4.Обеспечение природным газом 2114 жилых домов.

2018г.- 89домов.

2019г.- 90домов.

2020г.- 338домов.

2021г.- 544дома.

2022г. – 894 дома

2023г.- 75домов

2024г.- 84дома

Увеличение количества введенных объектов газоснабжения и увеличение протяженности газопроводных сетей в Катав-Ивановском муниципальном районе на 26км.

**РАЗДЕЛ 3.**

**Сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района» рассчитана на 2018-2024годы.

Реализация мероприятий программы осуществляется в один этап.

Условиями досрочного прекращения реализации муниципальной программы могут быть:

-низкая эффективность выполнения мероприятий муниципальной программы;

-изменение направлений и приоритетов государственной, муниципальной политики в сфере капитального строительства на территории Катав-Ивановского муниципального района, изменение законодательства.

**РАЗДЕЛ 4.**

**Система мероприятий муниципальной программы**

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и заключения муниципальных контрактов.

Для решения поставленных задач предусмотрены программные мероприятия, представленные в приложении №1 и приложение 1.1.

**РАЗДЕЛ 5.  
 Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Катав- Ивановского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета (далее именуются – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Катав - Ивановского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Катав - Ивановского муниципального района, средства областного бюджета Челябинской области, средства федерального бюджета Российской Федерации.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет**– 349 590,7 тыс. руб.,** в том числе:

ОБ-294 835 тыс. руб.

МБ-54 755,4 тыс.руб.

2018 г. – **27 608,3 тыс. руб**., в том числе:

- 8608,3 тыс. руб. - местный бюджет;

- 19 000,0 тыс.руб. - областной бюджет;

2019 г. – **21 454,2 тыс. руб**., в том числе:

- 11 454,2 тыс.руб. - местный бюджет;

- 10 000,00 тыс.руб. - областной бюджет;

2020 г. – **55 689,5 тыс.руб.**, в том числе

- 45 664,5 тыс. руб. - областной бюджет;

- 10 025,0 тыс.руб. - местный бюджет.

2021 г. – **59364,7 тыс.руб.**, в том числе

- 49938,2 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 г. – **151 392,4 тыс.руб.**, в том числе

- 136 185,0 тыс. руб. - областной бюджет;

- 9 426,5 тыс.руб. - местный бюджет.

- 15 207,4 тыс.руб. - местный бюджет.

2023 г. – **17 040,8 тыс.руб.**, в том числе

- 17 023,8 тыс. руб. - областной бюджет;

- 17,0 тыс.руб. – местный бюджет

2024 г. – **17 040,8 тыс.руб.**, в том числе

- 17 023,8 тыс. руб. - областной бюджет;

- 17,0 тыс.руб. – местный бюджет

Финансовое обеспечение программы может осуществляться из следующих источников:

1)средства районного бюджета Катав - Ивановского муниципального района, предусмотренные на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, блочно-модульной котельной, детского сада на территории Катав-Ивановского муниципального района;

2)средства областного бюджета и средства федерального бюджета, предусмотренные на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, блочно-модульной котельной, детского сада на территории Катав-Ивановского муниципального района и иные источники, не запрещенные действующим законодательством;

3)средства областного бюджета, предусмотренные на строительство газопроводов и газовых сетей на территории Катав- Ивановского муниципального района.

Внесение изменений в муниципальную программу в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования.

**РАЗДЕЛ 6**

**Организация управления и механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем программы является Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи формирует заявку на финансирование мероприятий в соответствии с программой и направляет ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной программы, и качеством выполненных работ.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации программы, являются:

-эффективное и целевое использование средств бюджета;

-соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ с подрядной организацией;

-соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

-гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного самоуправления.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее именуется -годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную муниципальную программу на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы» в течение двух недель со дня подписания нормативного правового акта об ее утверждении.

**РАЗДЕЛ 7.**

**Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

В результате реализации программы планируется: построить физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном; построить блочно-модульную котельную и перевести на индивидуальное газовое отопление три муниципальных детских учреждения на территории Катав-Ивановского муниципального района; построить и ввести в эксплуатацию детский сад на 70мест,обеспечить 159 жилых домов природным газом.

Построенного и введенного в эксплуатацию нового детского сада, позволит открыть новые места в детском дошкольном учреждении не менее - 70 мест.

На территории Катав - Ивановского муниципального района находится 11 детских дошкольных учреждений.

С вводом блочно - модульной котельной и переводом на газовое отопление трех детских учреждений будет обеспечено комфортными условиями пребывания 1167 детей в Юрюзанском городском поселении.

Построенные и введенные современные объекты в рамках муниципальной программы: физкультурно-оздоровительного комплекс с плавательным бассейном и детский сад.

Введенного в эксплуатацию в рамках муниципальной программы одного объекта по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, единовременная пропускная способность объекта спорта -200человек в час.

Построенные газопроводы обеспечат газом 2114 жилых домов жилых дома и увеличили протяженность распределительных инженерных газовых сетей на 64,618 км по территории Катав - Ивановского муниципального района.

2018г.- 89домов.

2019г.- 90домов.

2020г.- 338домов.

2021г.- 544дома.

2022г. – 894 дома

2023г.-75домов

2024г.-84дома

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении №2.

**РАЗДЕЛ 8.**

**Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Перечень программных мероприятий и финансово-экономическое обоснование программы указано в приложении 1 и 1.1 к муниципальной программе «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018 – 2024 годы» и составляет **349 590,7 тыс. руб**.

**РАЗДЕЛ 9.**

**Методика оценки эффективности муниципальной программ**

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых индикаторов.

Р факт

Р = Х 100 %,

Р план

где: - Р – фактическое достижение задачи Программы;

Р факт – фактическое значение целевого индикатора (показателя);

Р план - плановое значение целевого индикатора (показателя);

По результатам оценки результативности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- муниципальная программа высоко результативна;

- муниципальная программа результативна;

- муниципальная программа низко результативна.

Приложение №1.

к программе «Капитальное строительство на территории

Катав - Ивановского муниципального района на 2018 - 2024 годы»

**Система основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финанси-рования  тыс. руб. | Всего затрат  тыс. руб. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Устройство блочно-модульной котельной для теплоснабжения объектов: МДОУ детский сад №1 «Медвежонок» ул. Советская, 104, МДОУ детский сад №7 «Петушок» ул. Ильи Тараканова, 23, МОУ СОШ № 1 ул. Советская, 108 г. Юрюзань, Челябинская область ( проектно- сметная документация на блочно - модульную котельную) | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  1640,0  0 | 0  1640,0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 2 | Устройство блочно-модульной котельной для теплоснабжения объектов: МДОУ детский сад №1 «Медвежонок» ул. Советская, 104, МДОУ детский сад №7 «Петушок» ул. Ильи Тараканова, 23, МОУ СОШ №1 ул. Советская, 108 г. Юрюзань, Челябинская область  (строительство инженерных сетей: газопроводных, водопроводных,  канализационных,  электроснабжения) | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  2556,5  0 | 0  2556,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 3 | Газоснабжение жилых домов по улицам Пушкина, Кирпичная, Пролетарская, Горького, Белорецкая в г. Катв-Ивановск Челябинской области | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 14 398,2  150,2  0 | 14398,2  150,2  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 4 | Газификация автотранспортного предприятия г. Катав-Ивановск,  ул. Полевая, 46 | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  3420,5  0 | 0  3420,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 5 | Подключение инфракрасных излучателей автотранспортного предприятия г.Ката-Ивановска | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  671,7  0 | 0  671,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 6 | Газоснабжение жилых домов по ул.Красноармейская, ул.Степана Разина, ул.Ленина в г.Катав-Ивановск Челябинской области ( 1 этап) и (2 этап) | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 12483,3  269,5  0 | 4 601,8  169,5  0 | 7881,5  100,0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 7 | Газоснабжение жилых домов по ул.Волновая, Восточная, Рабочая, Революционная г.Катав-Ивановск | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 36166,1  1 113,0  0 | 0  0  0 | 2118,5  1 079,0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 17023,8  17,0  0 | 17023,8  17,0  0 |
| 8 | Разработка проектно- сметной документации линейного объекта « Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа к селу Орловка» | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  2 133,5  0 | 0  0  0 | 0  2 133,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 9 | Подключение инфракрасных излучателей в помещении моторного цеха и гаражного бокса № 3 автотранспортного предприятия г.Ката-Ивановска | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  641,7  0 | 0  0  0 | 0  641,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  23 011,2  0 | 0  0  0 | 0  7500,0  0 | 0  7494,7  0 | 0  7 997,5  0 | 0  19,0  0 | 0  0 | 0  0  0 |
| 11 | Газоснабжение жилых домов по мкр.Запань и 2-ой очереди пос.Запрудовка в г.Катав-Ивановск Челябинской области | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 26 502,0  26,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 26 502,0  26,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 12 | Газоснабжение жилых домов по улицам Подлесная, Чапаева,Чкалова, Знаменская,,Щорса, Киселева,Бр.Пухляковых в г.Катав-Ивановск Челябинской области (362дома) | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 48451,0  534,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 19 162,5  40,1  0 | 17873,0  0  0 | 11415,5  494,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации по строительству Культурно-досугового центра «Маяк» | Обл.бюдж  .  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  2463,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  2463,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 14 | Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа к с.Орловка Катав-Ивановского района | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 10923,8  4,3  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 6664,7  0  0 | 4259,1  4,3  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 15 | Газоснабжение жилых домов с Орловка  Катав-Ивновскоог муниципального района  Челябинской области | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определе | 25400,5  340,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 25400,5  340,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 16 | «Газоснабжение жилых домов по улицам Гребнева, 1 Мая, Ленина, Пролетарская, Бабушкина, Кукарина, Пушкина и прилегающих к ним переулкам: Большого, Менделеева, Павлова, Крупской, Морозова, Матросова в городе Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области» | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 34459,0  11411,2  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 34459,0  11411,2  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 17 | На оказание услуг по техническому надзору при строительстве газопровода низкого давления с.Орловка | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  208,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  208,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 18 | Газоснабжение жилых домов по улицам Студенческая, Загородная, Учительская, Репина,Зои Космодемьянской,Герцена,Шишкина, в п.Башлес, по ул.Пугачевская, Свердловская, Олега Кошевого, Лермонтова, Есенина, Красная в п.Магнитострой, по ул.Подгорная, Волкова, Усть-Катавская, Ключевая г.Катав-Ивановск | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 50662,1  50,7 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 50662,1  50,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 19 | «Газоснабжение жилых домов по улицам по ул. Уральская, пер. Борцов, пер 1-ый Дудина, пер 2-ой Дудина, пер. Солоцкий, пер. Сосновский, ул. Салова, ул. Майская площадь в г. Катав-Ивановск Челябинской области». | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 19779,9  19,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 19779,9  19,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 20 | Услуги по строительному контролю при выполнении работ по строительству объекта газоснабжения жилых домов с.Орловка | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  879,6  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  879,60  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 21 | «Газоснабжение жилых домов по улицам Тимирязева, Свердлова, Стадионная в городе Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области» | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 15 609,7  172,3  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 15 609,7  172,3  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 22 | Выполнение работ услуг в Юрюзанском городском поселении (услуги по строительному контролю, авторскому надзору, техприсоединению объектов газоснабжения) | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  1216,4  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  1216,4  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 23 | Выполнение работ услуг в Катав-Ивановском городском поселении (услуги по строительному контролю, авторскому надзору, техприсоединению объектов газоснабжения) | Обл.бюдж.  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  1025,3  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  1025,3  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 24 | Выполнение работ услуг в Орловском сельском поселении (услуги по строительному контролю, авторскому надзору, техприсоединению объектов газоснабжения) | Обл.бюдж  .  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  778,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  778,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 25 | Выполнение работ по технологическом присоединению и пуску газа в здание Администрации Орловского сельского поселения | Обл.бюдж  .  Местный бюдж.  Источник не определен | 0  15,6  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  15,6  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
|  |  | **Обл.бюдж.**  **Местный бюдж.**  **Источник не определен** | **294835,3**  **54755,4**  0 | **19 000,0**  **8 608,3**  **0** | **10000,0**  **11454,2**  **0** | **45 664,5**  **10 025,0**  **0** | **49938,2**  **9426,5**  **0** | **136185,0**  **15207,4**  **0** | **17023,8**  **17,0**  **0** | **17023,8**  **17,0**  **0** |
|  |  | **ВСЕГО** | **349590,7** | **27 608,3** | **21454,2** | **55 689,5** | **59364,7** | **151392,4** | **17040,8** | **17040,8** |

Приложение № 1.1.

к программе «Капитальное строительство на территории

Катав - Ивановского муниципального района на 2018 – 2024 годы»

**Система основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источ-ник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач | | | | | | | | | | | | | | Исполнители, перечень организаций,  участвующих в реализации основных  мероприятий | |
| всего | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | | 2022г. | 2023г. | 2024г. | наименование показателя/  (ед. измер) | | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г | | | | | | | 2024г. |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | 19 | 20 | |
| **Цель программы:**  Обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района развитой инфраструктурой: физкультурно- оздоровительным комплексом, создание комфортных условий для пребывания детей в детских садах, строительство и обеспечение газовыми сетями населения района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 программы**  Создание условий для комфортного проживания населения Катав - Ивановского муниципального района путем строительства современных объектов, в т.ч. физической культуры и спорта и детских учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия 1.  Проектирование «Физкультурно - оздоровительного комплекс с плавательным бассейном» | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | *Единовременная пропускная способность объекта спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта / человек в час*  *Создание новых мест в детских дошкольных учреждениях / мест.* | | **-** | **-** | **-** | 200 |  |  | | | | | |  | | | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| МБ | 23010,9 | 0 | 7500,00 | 7494,7 | 7 997,5 | | 19,0 |  |  |
| **Всего** | **23010,9** | **0** | **7500,00** | **7494,4** | **7 997,5** | | **19,0** |  |  |
|  | Мероприятие 2.  Строительство  «Физкультурно - оздоровительного комплекс.» | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | - | - | - |  |  |  | | | | |  | | | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| **Ист.**  **не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
|  | Мероприятие 3.  Проектирование Культурно-досугового центра «Маяк» | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | |  | |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 2 463,7 | 0 | 0 | 2 463,7 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Ист.**  **не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **2463,7** | **0** | **0** | **2463,7** | **0** | | **0** | **0** | 0 |
|  | **Итого по задаче 1** | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | |  | |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 25474,6 |  | 7500,0 | 9958,4 | 7997,5 | | 19,0 | 0 | 0 |
| **Ист.**  **неопределен** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **25474,6** |  | **7500,0** | **9958,4** | **7997,5** | | **19,0** | **0** | **0** |
| **Задача 2 программы**  Перевод на газовое отопление муниципальные дошкольные образовательные учреждения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия 1.  Устройствоблочно-модульной котельной для теплоснабжения объектов:МДОУ детскийсад№1 «Медвежонок» ул.Советская,104, МДОУ детский сад №7 «Петушок» ул.Ил. Тараканова,23, МОУ СОШ №1 ул.Советская, 108 г.Юрюзань, Челябинская область (проектирование строительство инженерныхсетей теплоснабжения,газоснаб, водоснабжения). | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | *Обеспечение температурного режима внутреннего воздуха в детских дошколь-ных учреждениях / С.* | | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 22-26С | 22-26С | 22-26С | | | | 22-26С | | | | | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 1 640,0 | 1640,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | 1640,0 | 1640,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия 2.  Устройство блочно-модульной котельной для теплоснабжения объектов: МДОУ детский сад №1 «Медвежонок»  ул.Советская,104, МДОУ детский сад №7«Петушок» ул.ИлТараканова.23. Тараканова,23, МОУ СОШ№1 ул.Советская, 108 г.ЮрюзаньЧелябинскаяобласть(строительство инженерных сетей: газопроводных, водопроводных, канализационных, электроснабжения) | МБ | 2556,5 | 2556,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | |  | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Ист.не опред  Всего | 0  2556,5 | 0  2556,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |
|  | **Итого по задаче 2** | ФБ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | |  | |
| ОБ |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| МБ | 4196,5 | 4196,5 |  |  | |  |  |  |  |
| Ист.  не опре  делен |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Всего | 4196,5 | 4196,5 |  |  | |  |  |  |  |
| **Задача 3 программы**  Строительство и обеспечение газовыми сетями населения Катав - Ивановского муниципального района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия 1.  Газоснабжение жилых домов по улицам Пушкина, Кирпичная, Пролетарская. Горького, Белорецкая в г.Катав-Ивановск Челябинской области | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  | Обеспе-чение газоснабжением жилых домов на территории Катав – Иванов  ского муниципа-льного района | | 89 | 90 | 338 | 544 | 894 | 75 | | | | | 84 | | | | Управление комму-нального хозяйства,транспорта и связи Катав-Иванов-ского муниципального района | |
| **ОБ** | 14 398,2 | 14 398,2 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |
| **МБ** | 150,2 | 150,2 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **14548,4** | **14548,4** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Мероприятия 2.  Газификация автотранспортного предприятия г. Катав - Ивановск, ул.Полевая, 46 | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 3420,5 | 3420,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **3420,5** | **3420,5** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Мероприятия 3.**  Подключение инфракрасных излучателей автотранспортного предприятия г.Катав-Ивановска | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 671,7 | 671,7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **671,7** | **671,7** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Мероприятие 4.**  Газоснабжение жилых домов по ул.Красноармей-ская, ул.Ст.Разина,  ул.Ленина в г.Катав-Ивановск Челябинской области ( 1этап) и (2этап) | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 12483,3 | 4 601,8 | 7881,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 269,4 | 169,4 | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ист. не опред.** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **12752,7** | **4771,2** | **7981,5** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Мероприятие 5.**  Подключение инфракрасных излучателей -Газификация автотранспортного предприятия (бокс №3) г. Катав - Ивановск, ул.Полевая, 46 | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 641,7 | 0 | 641,7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **641,7** | **0** | **641,7** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Мероприятие 6.**  Разработка проектно- сметной документации линейного объекта «Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа к селу Орловка» | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | |
| **МБ** | 2 133,5 | 0 | 2133,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **2133,5** | **0** | **2133,5** | **0** | | **0** |  |  |  |
|  | Мероприятие 7  Газоснабжение жилых домов по ул.Волновая, Восточная, Рабочая, Революционная г. Катав-Ивановск | **ФБ** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | |
| **ОБ** | 36166,1 |  | 2118,5 |  | |  |  | 17023,8 | 17023,8 |
| **МБ** | 1113,0 |  | 1079,0 |  | |  |  | 17,0 | 17,0 |
| **Источник не определен** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Всего** | **37279,1** |  | **3197,5** |  | |  |  | **17040,8** | **17040,8** |
|  | Мероприятие 8.  Газоснабжение жилых домов по мкр.Запань и 2-ой очереди пос.Запрудовка в г.Катав-Ивановск Челябинской области | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | |
| **ОБ** | 26 502,0 | 0 | 0 | 26 502,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 26,5 | 0 | 0 | 26,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **26528,5** | **0** | **0** | **26528,5** | | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Мероприятие 9.  Строительство газопровода низкого давленияк с.Орловка Катав-Ивановского района | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | | |  | |
| **ОБ** | 25400,5 | 0 | 0 | 0 | | 25400,5 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 340,5 | 0 | 0 | 0 | | 340,5 | 0 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** |  | 0 | 0 | 0 | |  | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **25741,0** | **0** | **0** | **0** | | **25741,0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Мероприятие 10.**  Газоснабжение жилых домов по улицам Подлесная, Чапаева,Чкалова, Знаменская,  Щорса, Киселева,  Бр.Пухляковых в г.Катав-Ивановск Челябинской области | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 48451,0 | 0 | 0 | 19162,5 | | 17873,0 | 11415,5 | 0 | 0 |
| **МБ** | 534,9 | 0 | 0 | 40,1 | | 0 | 494,8 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **48985,9** | **0** | **0** | **19202,6** | | **17873,0** | **11910,3** | **0** | **0** |
|  | **Мероприятие 11.**  Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа к с.Орловка Катав-Ивановского района | **ОБ** | 10923.8 | 0 | 0 | 0 | | 6664,7 | 4259,1 | 0 | 0 |
| **МБ** | 4,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4,3 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **10928,1** | **0** | **0** | **0** | | **6664,7** | **4263,4** | **0** | **0** |
|  | **Мероприятие 12.**  Газоснабжение жилых домов по улицам Гребнева, 1Мая, Ленина, Пролетарская, Бабушкина, Кукарина, Пушкинаи прилегающих к ним переулкам: Большого, Менделеева, Павлова, Крупской, Морозова, Матросова в городе Юрюзани Катав-Ивановского района | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |
| **ОБ** | 34459,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 34459,0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 11411,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11411,2 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **45870,2** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **45870,2** | **0** | **0** |
|  | **Мероприятие 13.**  На оказание услуг по техническому надзору при строительстве газопровода высокого давления с.Орловка | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 208,9 | 0 | 0 | 0 | | 208,9 | 0 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **208,9** | **0** | **0** | **0** | | **208,9** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Мероприятие 14.**  «Газоснабжение жилых домов по улицам по ул. Уральская, пер. Борцов, пер 1-ый Дудина, пер 2-ой Дудина, пер. Солоцкий, пер. Сосновский, ул. Салова, ул. Майская площадь в г. Катав-Ивановск Челябинской области». | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | | | |  | |
| **ОБ** | 19779,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 19779,9 | 0 | 0 |  |  | |  | | | | | | |  | |
| **МБ** | 19,8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 19,8 | 0 | 0 |  | |  | | | | | | |  | |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | | | | | |  | |
| **Всего** | **19799,63** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **19799,63** | **0** | **0** |  | |  | | | | | | |  | |
| **Мероприятие 15.**  «Газоснабжение жилых домов по улице Студенческая, Загородная,Учительская,Репина,Зои Космодемьянской,Герцена,Шишкеина в п.Башлес по ул.Пугачеыская,Свердловская,Олега Кошевого,Лермонтова,Есенина,Красная в п.Магнитстрой по ул.Подгорная,Волкова,Усть-Катавская,Ключевая г.Катав-Ивановск | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | | | | | | |  | |
| **ОБ** | 50662,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50662,1 | 0 | 0 |  |  | | | | | | | |  | |
| **МБ** | 50,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50,7 | 0 | 0 |  |  | | | | | | | |  | |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | | | | | | |  | |
| **Всего** | **50712,8** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **50712,8** | **0** | **0** |  |  | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | |  | |
| **Мероприятие 16.**  Услуги по строительному контролю при выполнении работ по строительству объекта газоснабжения жилых домов с.Орловка | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | | | | | | |  | |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 879,66 | 0 | 0 | 0 | | 879,66 | 0 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **879,6** | **0** | **0** | **0** | | **879,6** | **0** | **0** |  |
| **Мероприятие 17**.  «Газоснабжение жилых домов по улицам Тимирязева, Свердлова, Стадионная в городе Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области» | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | | | | | | |  | |
| **ОБ** | 15609,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15609,7 | 0 | 0 |  |  | | | | | | | |  | |
| **МБ** | 172,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 172,3 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **15782,0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **15782,0** | **0** | **0** |
| **Мероприятие 18** Выполнение работ услуг в Юрюзанском городском поселении (услуги по строительному контролю, авторскому надзору, техприсоединению объектов газоснабжения) | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 1216,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1216,4 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **1216,4** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **1216,4** | **0** | **0** |
| **Мероприятие 19** Выполнение работ услуг в Катав-Ивановском городском поселении (услуги по строительному контролю, авторскому надзору, техприсоединению объектов газоснабжения) | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 1025,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1025,3 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **1025,3** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **1025,3** | **0** | **0** |
| **Мероприятие 20** Выполнение работ услуг в Орловском сельском поселении (услуги по строительному контролю, авторскому надзору, техприсоединению объектов газоснабжения) | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 778,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 778,1 | 0 | 0 |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **778,1** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **778,1** | **0** | **0** |
| **Мероприятие 21** Выполнение работ по технологическом присоединению и пуску газа в здание АдминистрацииОрловского сельского поселения | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **МБ** | 15,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15,6 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **Всего** | **15,6** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **15,6** | **0** | **0** |  | |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **Итого по задаче**  **3** | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **ОБ** | 290946,3 | 19000,0 | 10000,0 | 45664,5 | | 49938,2 | 136185,0 | 17023,8 | 17023,8 |
| **МБ** | 27188,1 | 4411,8 | 3954,2 | 66,6 | | 1429,0 | 15207,4 | 17,0 | 17,0 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **319938,3** | **23411,8** | **13954,2** | **45731,1** | | **51367,2** | **151392,4** | **17040,8** | **17040,8** |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **Итого по программе** | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **ОБ** | 294835,3 | 19000,0 | 10000,0 | 45664,5 | | 49938,2 | 136185,0 | 17023,8 | 17023,8 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **МБ** | 54755,4 | 8608,3 | 11454,2 | 10 025,0 | | 9426,5 | 15207,4 | 17,0 | 17,0 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **Источник не определен** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **Всего** | **349590,7** | **27 608,3** | **21454,2** | **55 689,5** | | **59364,7** | **151392,4** | **17040,8** | **17040,8** |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |

Приложение 2.

к программе «Капитальное строительство на территории

Катав - Ивановского муниципального района на 2018 - 2024 год»

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| Средства бюджета | Другие  источники  (в разрезе) | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Цель программ**ы:  Обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района развитой инфраструктурой: физкультурно- оздоровительным комплексом, создание комфортных условий для пребывания детей в детских садах, строительство и обеспечение газовыми сетями населения района. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача 1**  Создание условий для комфортного проживания населения Катав - Ивановского муниципального района путем строительства современных объектов, в т.ч. физической культуры и спорта и детских учреждений. | ФБ-0,0 тыс.руб.  ОБ-270 000,0 тыс.руб.  МБ-25455,9  тыс.руб. | Источник не определен  0  тыс.руб | *Единовременная пропускная способность объекта спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта / человек в час* | человек в час | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| *Создание новых мест в детских дошкольных учреждениях / мест.* | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Задача 2**  Перевод на газовое отопление муниципальные дошкольные образовательные учреждения | ФБ-0,0тыс.руб  ОБ-0,0тыс.руб  МБ-  4 196,5 | Источник не определен  0  тыс.руб | *Обеспечение температурного режима внутреннего воздуха в детских дошкольных учреждениях / С.* | градусы С | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 22-26С | 22-26С | 22-26С | 22-26С |
| 3 | **Задача 3**  Строительство и обеспечение газовыми сетями населения Катав - Ивановского муниципального района | ФБ-0,0тыс.руб  ОБ-285884,5  тыс.руб.  МБ-9989,0  тыс.руб. | Источник не определен  0  тыс.руб | *Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального* | домов | 694 | 783 | 873 | 1211 | 1755 | 2649 | 2724 | 2808 |
| % | 14 | 15,8 | 17,6 | 24,4 | 35,4 | 53,4 | 54,9 | 56,6 |