Администрация Катав-Ивановского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ___ » ____ 2025г.                                                                                        № ____

Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района,

признанного непригодным для проживания»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 11.09.2024г. №1267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»

- Признать утратившим силу постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 04.04.2024г. №395 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение в 2024-2026 годы граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания», от 20.03.2025г. №235 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение в 2024-2026 годы граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания».

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания распространяется на правоотношения с 01.01. 2025 года.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – руководителя аппарата Администрации Котову А.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы Катав-Ивановского

муниципального района	                                                       А.В. Васильев

Согласовано:

Первый Заместитель Главы

Катав-Ивановского муниципального

района – руководитель аппарата Администрации                                 А.В. Котова

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по финансам,

экономике и управлению имуществом                                                    Т.А. Кутина

Начальник Финансового управления

администрации Катав-Ивановского

муниципального района Челябинской области                                      О.А. Калюжная

Начальник отдела экономики

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района                                                                            Н.Н. Цыганова

Начальник Управления

коммунального хозяйства, транспорта и связи

Катав-Ивановского муниципального района                                          А.А. Степанов

Начальник юридического отдела

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района	                                                   О.В. Ергунова

Расчет рассылки:

1 экз.- в дело,

2 экз.- в УКХ ТиС,

3 экз.- в финансовое Управление,

4 экз.- в отдел экономики.

Исполнитель: Утёнкова А.С

Тел. 8 (35147 ) 5 56 21

Муниципальная программа

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района

- Программа разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21 декабря 2020года № 700-П и направлена на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области и обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах.

Данная муниципальная программа «Переселение  граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Челябинская область)».

2. Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом обусловлено необходимостью обеспечения управляемости процесса, достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда.

3. На территории Катав-Ивановского муниципального района аварийный жилищный фонд по состоянию на 01.10.2024 года составляет 12 271,6кв. метров.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

4.	Основными целями Программы являются:

- уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе.

5.	Основной задачей Программы является:

1)	переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Основные индикативные показатели:

В 2025 году финансирование не предусмотрено.

В 2026 году уменьшение аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района на 17,2 % (767,5 общей площадью кв. метров).

В 2027 году уменьшение аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района на 16,9 % (417,8 общей площадью кв. метров).

6.	Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:

1)	соблюдение положений Жилищного кодекса Российской Федерации при организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2)	предоставление полной и достоверной информации собственникам помещений аварийных многоквартирных домов для принятия решения об участии в Программе;

3)	эффективное расходование бюджета Челябинской области.

- Сроки и этапы реализации программы

# 7.  Реализация Программы предусматривается в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, осуществляемых за счет средств бюджета Челябинской области, в соответствии с Федеральным законом.

# 8. Реализация Программы проводится в четыре этапа:

# На 1 этапе осуществляется подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета Челябинской области.

# На 2 этапе:

# - осуществляется приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости, финансирование которых осуществляется с целью переселения граждан из многоквартирных домов, подлежащих расселению;

# - осуществляется долевое участие в строительстве жилья и приобретение жилых помещений, финансирование которых осуществляется с целью переселения граждан из многоквартирных домов, подлежащих расселению.

# На 3 этапе:

# - осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2017 года;

# На 4 этапе:

# - осуществляется снос расселенных многоквартирных аварийных домов.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

8. Программа разработана в соответствии с приоритетами государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 года № 700-П»

- Система мероприятия программы

9.	Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет бюджета Челябинской области.

10.	На I этапе реализации Программы:

1) Администрация Катав-Ивановского муниципального района на основании разработанных нормативных правовых актов, утверждающих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с выбранным гражданами способом переселения, заключают предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном жилом доме, путем выплаты выкупной цены или мены;

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, возможно на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания.

В случае приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с настоящей Программой по цене меньшей, чем цена приобретения жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости, средства областного бюджета, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека.

11.	На II этапе организационные мероприятия Программы:

1) Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского городского поселения и Администрация Юрюзанского городского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводят закупку работ на приобретение жилых помещений на вторичном рынке;

Администрация Юрюзанского городского поселения и Катав-Ивановского городского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводят закупку на приобретение жилых помещений, финансирование которых осуществляется с целью переселения граждан из многоквартирных жилых домов, подлежащих расселению.

2) определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

12.	На III этапе организационные мероприятия Программы:

1) предоставление нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначных жилых помещений по договорам социального найма;

2) заключение с собственниками договоров мены в соответствии с заключенными предварительными соглашениями о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда;

13.	На IV этапе организационные мероприятия Программы:

1) снос аварийных жилых домов осуществляет Администрация Катав-Ивановского городского поселения и Администрация Юрюзанского городского поселения.

14.	Финансовые мероприятия направлены на формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, для последующего предоставления жилых помещений для переселения:

- граждан из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными;

- собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

15.	Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации.

При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное освобождаемому жилому помещению.

- Организация  управления и механизм реализации программы

16. Текущее управление реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы Управление.

20. Исполнители, Соисполнитель Программы:

1) разработку муниципальной программы и порядок переселения граждан из аварийного жилого дома;

2) проведение аукциона на приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости, проведение закупок работ на строительство жилых домов, на долевое участие в строительстве жилья и на приобретение жилых помещений

3) организацию работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение переселения граждан в предельно сжатые сроки для минимизации издержек по содержанию аварийного дома и сроков для включения освобождающегося земельного участка в хозяйственный оборот;

4) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области отчета о реализации мероприятий программы ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

5) ответственный исполнитель программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчет о ходе реализации муниципальной программы в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели  ее социально-экономической  эффективности

21. Успешная реализация Программы позволит переселить в 2025-2027 годы
70 человек, проживающих в аварийном доме общей площадью 1 185,3 кв. метров, а также уменьшить аварийный жилищный фонд Катав-Ивановского муниципального района на 36,3 %, путем его сноса.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в Приложении 2 к Программе.

- Финансово-экономическое обоснование программы

22. Источниками финансирования Программы являются средства:

1) Областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

23. Средства областного бюджета предоставляются Администрации Катав-Ивановского муниципального района в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании Соглашения между государственным заказчиком, Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и Муниципальным образованием, Катав-Ивановским муниципальным районом самоуправления, в соответствии с распределением субсидий муниципальным образованиям.

Для предоставления 70 человек жилых помещений общей площадью 1 185,3

- Методика оценки эффективности программы

23. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района №1616 от 31.12.2013 г.

Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них влияет на выполнение целевых индикаторов программы.

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать:

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):

ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района,

признанного непригодным для проживания»

от _______________ 2025 года № _______

Паспорт муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – руководитель аппарата Администрации – Котова Анастасия Викторовна |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района. |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Катав-Ивановского городского поселения, Администрация Юрюзанского городского поселения. |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I 01.01.2025-31.12.2027 |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе | Задача: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Перечень структурных элементов | 1.Региональные проекты, реализуемые вне национальных проектов «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания» |  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 71 989 277,68 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 года № 700-П» |  |

- Показатели муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение целевых показателей по годам |  |  | Ответственный за Достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Цель: муниципальной программы «уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе». - Задача: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселяемая площадь | Кв. м | 4 454,3 | 0 | 767,5 | 622,3 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского; муниципального района |
| 1.2 | Расселение из аварийных многоквартирных домов | Человек | 238 | 0 | 42 | 28 |  |
|  |  | % | 100 | 0 | 17,2 | 16,9 |  |

- План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Показатели проектной части муниципальной программы «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселяемая площадь | Кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | *мероприятий на 2025 год не предусмотрено |
| 1.2 | Расселение из аварийных многоквартирных домов | % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Х |  | X |  |
|  |  | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Х |  | X |  |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Региональные проекты, реализуемые вне национальных проектов «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию муниципальной программы: Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |  | 2025-2027гг |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | 2025 год мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского муниципального района не запланированы. 2026 год переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания после 01.01.2017г. – 44 человека; расселение из 2 аварийных многоквартирных жилых домов (30 квартир); уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского городского поселения, общей площадью 767,5 кв. метров. 2027 год переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания после 01.01.2017г. – 28 человека; расселение из 3 аварийных многоквартирных жилых домов (20 квартир); уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского городского поселения, общей площадью 417,8 кв. метров. |  | Расселяемая площадь кв.м. |
|  |  |  |  | Расселение из аварийных многоквартирных домов человек, % |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, в рублях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 0,0 | 65 500,00 | 71 923 777,68 | 71 989 277,68 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 71 851 753,68 | 71 851 753,68 |
| Местный бюджет | 0,0 | 65 500,00 | 72 024,00 | 137 524,00 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания», в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 71 851 753,68 | 71 851 753,68 |
| Местный бюджет | 0,0 | 65 500,00 | 72 024,00 | 137 524,00 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района,

признанного непригодным для проживания»

от _______________ 2025 года № _______

ПАСПОРТ

Регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов А.А | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- | --- |

- Показатели регионального проекта

| N п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Базовое значение за год, предшествующий год разработки проекта муниципальной программы |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| - Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе. - Задача: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Расселяемая площадь |  | Кв. м |  | 4 454,3 |  | 0 |  | 767,5 |  | 622,3 |  | УКХ, ТиС |  |
| 1.2 |  | Расселение из аварийных многоквартирных домов |  | Человек |  | 238 |  | 0 |  | 42 |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 0 |  | 17,2 |  | 16,9 |  |  |  |

- Мероприятия (результаты) регионального проекта

| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |  | Единица измерения (По ОКЕИ) |  | Характеристика |  | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставления нанимателям жилых помещений МКД других благоустроенных жилых помещений по договору социального найма, равнозначных по общей площади, ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающим установленным требованиям и находящихся в черте населенных пунктов, в которых расположены соответствующие аварийные МКД |  |  |  | Кв. м |  | Уменьшение аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района | 4 454,3 | 0 | 767,5 | 622,3 |
| 1.2 | Предоставления собственникам жилых помещений в аварийных МКД взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Человек |  | Улучшение жилищных условий, для проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. | 238 | 0 | 42 | 28 |
|  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | % |  | Улучшение жилищных условий, для проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. | 100 | 0 | 17,2 | 16,9 |

- Финансовое обеспечение регионального проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 0,0 | 65 500,00 | 71 923 777,68 | 71 989 277,68 |
| Местный бюджет | 0,0 | 65 500,00 | 72 024,00 | 137 524,00 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 71 851 753,68 | 71 851 753,68 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации регионального проекта в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ местной администрации муниципального образования, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| Предоставления собственникам жилых помещений в аварийных МКД взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации | Мероприятия на 2025 год не предусмотрены. | Решетов Иван Дмитриевич, Глава Катав-Ивановского городского поселения; Добровольский Александр Александрович, Глава Юрюзанского городского поселения | Договор социального найма |  |

Руководитель____________Степанов А.А

Исполнитель Утенкова А.С.

Приложение3

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района,

признанного непригодным для проживания»

от _______________ 2025 года № _______

Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы

| №п/п | Направления/ задачи/ показатели | Единица изменения (по ОКЕИ) | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя |  | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формула расчета | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета | Источник исходных данных | Метод сбора исходных данных |  | Периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расселяемая площадь | Кв. м | - | - | - | Реестр многоквартирных жилых домов, признанных аварийным и подлежащими сносу на территории Катав-Ивановского муниципального района. |  | Сведения о расселенных многоквартирных домах | Ежегодная |
| 2 | Расселение из аварийных многоквартирных домов | Человек | - | - | - | Поквартирный список граждан,планируемых к переселению. |  | Сведения, поступившие от Глав городских поселений о заключении договора социального найма | Квартальная |
|  | Расселение из аварийных многоквартирных домов | % | - | %=КлпОкп*100 | Клп- кол-во, которое подтверждено финансированием Окп-Общее кол-во подлежащее расселению | Согласно Приказом Минстроя России от 11.11.2021г. №817/пр. Расчетный способ предусмотрен финансированием за счет суммы средств жилищного фонда. |  | Сведения, поступившие от Глав городских поселений о заключении договора социального найма | Квартальная |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района,

признанного непригодным для проживания»

от _______________ 2025 года № _______

Реестр документов муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного

непригодным для проживания»

| N п/п | Тип документа <1> | Вид документа <2> | Наименование документа <3> | Реквизиты <4> | Разработчик <5> | Гиперссылка на текст документа <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района признанного непригодным для проживания» | Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Постановление об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района признанного непригодным для проживания» | проект | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района | - |
| 22. | Государственная программа | Постановление Правительства Российской Федерации | «О государственной программе Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области" | 21.12.2020 г. № 700-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | https://docs.cntd.ru/document/574782892 |
| 43. | Соглашение |  | «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | 06.02.2025г. №75629000-1-2025-031 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области; Администрация Катав-Ивановского муниципального района | - |
| 43. | Дополнительное соглашение | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<1> Указывается тип документа: муниципальная программа\порядки предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам\документы об утверждении или внесении изменений.

<2> Указывается вид документа: постановление\распоряжение\приказ.

<3> Указывается наименование документа.

<4> Указывается дата и номер документа.

<5> Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств Катав-Ивановского муниципального района, ответственного за разработку документа.

<6> Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района,

признанного непригодным для проживания»

от _______________ 2025 года № _______

Перечень

аварийных многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу

«Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»

В 2025  году переселений не предусмотрено

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным |  |  | Число квартир |  |  | Число жителей, планируемых к переселению |  | Расселяемые жилые помещения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов | Расселяемая площадь |
|  |  |  | номер | дата |  | кол-во |  |  | человек | кв.м. |  | кв.м. |
| Переселение в 2026 году(МКД признаны аварийными после 01.01.2017г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Цементников, дом № 1 | 116 |  | 18.05.2020 |  | 11 | 18 |  | 451,9 |  | 451,9 |
| 2 |  | Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Мельникова, дом № 6 | 79 |  | 02.06.2020 |  | 19 | 24 |  | 315,6 |  | 315,6 |
| ИТОГО в 2026г. |  |  |  |  |  |  | 30 | 42 |  | 767,5 |  | 767,5 |

|  | Переселение в 2027 году(МКД признаны аварийными после 01.01.2017г.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Олега Кошевого д.32 | 6 | 02.06.2020 | 8 | 8 | 272,4 | 272,4 |
| 2 | Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Нагорная,д.84 | 7 | 02.06.2020 | 4 | 4 | 166,1 | 166,1 |
| 3 | Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Дм.Тараканова, д.9 | 8 | 16.09.2020 | 8 | 16 | 145,4 | 145,4 |
| ИТОГО в 2027г. |  |  |  | 20 | 28 | 417,8 | 417,8 |
| ИТОГО в 2025-2027гг. |  |  |  | 50 | 70 | 1 185,3 | 1 185,3 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района,

признанного непригодным для проживания»

от _______________ 2025 года № _______

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета | Другие источники (в разрезе) |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
|  | Цель программы: Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | -средств бюджета Челябинской области:309 058,3 тыс. рублей. -средства местного бюджета: 310,3тыс. рублей. | 0 | Расселяемая площадь |  | Кв.м. | 767,5 | 0 | 767,5 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Расселение из аварийных многоквартирных домов |  | человек | 44 | 0 | 42 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | % | 17,2 | 0 | 17,2 |  |  | 0 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района,

признанного непригодным для проживания»

от _______________ 2025 года № _______

Основные мероприятия муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда 
Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»

| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | Расселяемая площадь (ед. измер.) кв.м. | 2025 | 2026 | 2027 . |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель подпрограммы: Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача программы: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости | ОБ | 71 851 753,68 | 0,0 | 0,0 | 71 851 753,68 | 4 454,3 | 0 | 767,5 | 0 | Адинистрация Катав-Ивановского муниципального района Администрация Юрюзанского городского поселения Администрация Катав-Ивановского городского поселения |
|  |  | МБ | 137 524,00 | 0,0 | 65 500,00 | 72 024,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 71 989 277,68 | 0,0 | 0,00 | 71 923 777,68 |  |  |  |  |  |