ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к муниципальной программе «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района»

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Информационная безопасность»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Информационная безопасность» | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Информационная безопасность | Срок реализации проекта | 01.01.2020 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Полушкина Т.П., заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | | |
| Руководитель муниципального проекта | Васильева О.Г., начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | | |
| Администратор муниципального проекта | Логинова Е.М., заместитель начальника УСЗН Катав-Ивановского муниципального района | | |
| Связь с государственными программами Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 03.12.2020 № 646-П | | |
| Связь с муниципальными программами Катав-Ивановского муниципального района | Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района», утвержденная постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 16.02.2022 г. № 141 | | |

1. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование результата | Муниципальный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и муниципальных интересов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение информационной безопасности в Управлении социальной защиты населения | - | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | Проведение аттестации объектов информатизации, ГИС, ИСПДн Управления социальной защиты населения | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2 | Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления в использовании преимущественно отечественного программного обеспечения | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечено внедрение отечественного системного программного обеспечения в Управлении социальной защиты населения | - | шт. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | Обновление компьютерной техники пользователей единой информационной системы в сфере социальной защиты населения;  Внедрение отечественного системного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах | Приобретение товаров, работ, услуг |

3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | Всего  (тыс. руб.) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и муниципальных интересов | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение информационной безопасности в Управлении социальной защиты населения | 0,00 | 0,00 | 327,6 | 0,00 | 0,00 | 327,6 |
| 2 | Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления в использовании преимущественно отечественного программного обеспечения | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечено внедрение отечественного системного программного обеспечения в Управлении социальной защиты населения | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 615,1 | 0,00 | 680,18 |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0,00 | 65,08 | 327,6 | 615,1 | 0,00 | 1007,78 |
|  | межбюджетные трансферты бюджету Катав-Ивановского муниципального района из бюджета Челябинской области | 0,00 | 65,08 | 327,6 | 615,1 | 0,00 | 1007,78 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Информационная безопасность»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и муниципальных интересов | | | | | |
| 1.1 | Результат «Обеспечение информационной безопасности в Управлении социальной защиты населения» |  | 31.12.2022 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Проведение аттестации объектов информатизации, ГИС, ИСПДн Управления социальной защиты населения |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Проведены аттестации объектов информатизации, ГИС, ИСПДн Управления социальной защиты населения» | - | 31.12.2022 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |
| 2 | Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления в использовании преимущественно отечественного программного обеспечения | | | | | |
| 2.1 | Результат «Обеспечено внедрение отечественного системного программного обеспечения в Управлении социальной защиты населения» | - | 31.12.2021 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Обновление компьютерной техники пользователей единой информационной системы в сфере социальной защиты населения;  Внедрение отечественного системного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Поставлено одно автоматизированное рабочее с установленной отечественной операционной системой» | - | 31.12.2021 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |
| 2.2 | Результат «Обеспечено внедрение отечественного системного программного обеспечения в Управлении социальной защиты населения» | - | 31.12.2023 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Обновление компьютерной техники пользователей единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Поставлено одно автоматизированное рабочее с установленной отечественной операционной системой» | - | 31.12.2023 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |

Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Васильева О.Г. | Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Полушкина Т.П.,  заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 5 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту | | | | | |
| 3 | Руководитель муниципального проекта | Васильева О.Г. | Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Полушкина Т.П.,  заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 4 | Администратор муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 5 |
| Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и муниципальных интересов | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Полушкина Т.П.,  заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Пухляков З.В. | Начальник отдела автоматизации УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 30 |
| Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления в использовании преимущественно отечественного программного обеспечения | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Полушкина Т.П.,  заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 8 | Участник муниципального проекта | Пухляков З.В. | Начальник отдела автоматизации УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 30 |