

**Администрация Катав-Ивановского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную

программу «Ремонт автомобильных дорог общего

пользования Катав - Ивановского муниципального

района на 2023-2025 годы», утвержденную

Постановлением Администрации Катав-Ивановского

муниципального района от 12.05.2023г. №498

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав - Ивановского муниципального района на 2023-2025 годы», утвержденную Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 12.05.2023г. №498, изложив ее в новой редакции (Приложение 1 к настоящему Постановлению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности А.В. Хортова

Глава Катав-Ивановского

муниципального района Н.И. Шиманович

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

*Исполнитель: Ермакова Е.Б.*

*Тел.8(35147)5 56 24*

Согласовано:

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района – руководитель

аппарата Администрации Г.В. Мигранова

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности А.В. Хортов

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по финансам,

экономике и управлению имуществом Т.А. Кутина

Начальник Финансового управления

администрации Катав-Ивановского

муниципального района Челябинской области О.А. Калюжная

Начальник отдела экономики

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района Н.Н. Цыганова

Начальник Управления

коммунального хозяйства, транспорта и связи

Катав-Ивановского муниципального района Д.А. Забродин

Начальник юридического отдела

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района О.В. Ергунова

Расчет рассылки:

1 экз.- в дело,

2 экз.- в УКХ ТиС,

3 экз.- в финансовое Управление,

4 экз.- в отдел экономики.

Приложение

к постановлению Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_\_\_

**Паспорт муниципальной программы**

**Катав-Ивановского муниципального района**

**«Ремонт автомобильных дорог общего пользования**

**Катав-Ивановского муниципального района на 2023-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав - Ивановского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта  и связи Катав - Ивановского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Катав – Ивановского городского поселения  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| Программно – целевые инструменты муниципальной программы | |
| Основная цель муниципальной программы | - Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог |
| Основные задачи муниципальной программы | - Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля отремонтированных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог, планируемых к ремонту |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2023 - 2025 годы |
| Источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: **84215,0** тыс.руб., в том числе:  **- 4658,1** тыс.руб. – МБ  - **79556,9** тыс.руб. – ОБ  2023 г. – **31467,0** тыс.руб., в том числе:  - **896,3** тыс. руб. - МБ;  - **30570,7** тыс.руб. - ОБ;  2024 г. - **26482,8** тыс.руб., в том числе:  - **1880,9** тыс. руб. - МБ;  - **24601,9** тыс.руб. - ОБ;  2025 г. - **26265,2** тыс.руб., в том числе:  - **1880,9** тыс. руб. - МБ;  - **24384,3** тыс.руб. - ОБ; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования:  2023г. – 40,782км;  2024г. – 43,142 км;  2025г. – 46,376 км.  Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, с нарастающим итогом.  2023г. – 39,5%  2024г. – 41,8%  2025г. – 44,9% |

**РАЗДЕЛ 1.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

Социально- экономическое развитие Катав-Ивановского муниципального района на среднесуточную перспективу определяют благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала района, а развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Ремонт и реконструкция дорог и улиц является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования. В настоящее время общая протяженность дорог общего пользования составляет 313,9 км, в том числе местного значения в Юрюзанском городском поселении составляет 88,4 км, общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Катав-Ивановского городского поселения составляет 132,0 км, в сельских поселениях – 91,2 км, в Катав-Ивановском муниципальном районе – 2, 329 км В том числе с усовершенствованным покрытием, рассчитанных на движение современных транспортных средств, тип покрытия дорог - асфальтовое, грунтовое.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Катав-Ивановского муниципального района составляет 313,9 км, в том числе с твердым покрытием (асфальт, щебень) 103,2 км, то есть 32,87%.

Для городских поселений характерны следующие проблемы:

- частный сектор жилой застройки характеризуется высокой степенью износа дорог и в большинстве не имеет асфальтового покрытия.

- темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично- дорожной сети городских поселений, также существует необходимость увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием.

Перед органами местного самоуправления стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог городского поселения в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения городского поселения.

Необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций городского поселения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования дорожной сети городских поселений, с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования" ориентирована на развитие дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района и разработана с учетом детализации и выбранных приоритетных направлений.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения:

- транспортная ситуация в городском поселении с каждым годом усложняется;

- темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети городского поселения. В связи с тем, что длительное время не

проводились работы по ремонту автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, процент их износа составляет более 50%. Также существует необходимость увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием.

Повышенного внимания требуют дороги частного сектора. Многие из них не ремонтировались с момента строительства. С каждым годом повышаются требования населения города к комфортному проживанию, безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию объектов благоустройства города.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

**Цели программы:**

Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог.

**Основной задачей муниципальной программы является -** развитие и совершенствование улично-дорожной сети района.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

Доля отремонтированных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог, планируемых к ремонту.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом.

По состоянию на 01.01.2023 отремонтировано 38,4 км дорог. В 2023 г. планируется отремонтировать 2,382 км (с нарастающим итогом: 38,4+2,287=40,782 км). В 2024 г. планируется отремонтировать 2,36 км (с нарастающим итогом: 40,782+ 2,36= 43,142км). В 2025 году планируется отремонтировать 3,234 км (с нарастающим итогом 43,142 + 3,234=46,376 км).

2. Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, ремонту с нарастающим итогом.

По состоянию на 01.01.2023 года отремонтировано года 38,4 км из 103,2 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием требующих капитального ремонта, ремонта согласно ГОСТа, что составляет 37,2 %.

С учетом планируемых к ремонту дорог процент отремонтированных будет составлять соответственно: в 2023 г. - 40,782/103,2 \*100% = 39,5% в 2024 г. – 43,142/103,2\*100% = 41,8%; в 2025 г. – 46,376/103,2 \*100% = 44,9 %

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» является долгосрочной, срок ее реализации – 2023-2025 годы.

Реализация мероприятий программы осуществляется поэтапно:

1 этап – 2023 год.

2 этап – 2024 год.

3 этап – 2025 год

**4. Система мероприятий муниципальной программы**

Разработчиком муниципальной программы является Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, соисполнителями являются Администрация Катав-Ивановского городского поселения и Администрация Юрюзанского городского поселения.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и заключения муниципальных контрактов.

В Приложении 1 указаны перечень мероприятий и источники финансирования программы.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение программы может, осуществляется из следующих источников:

1) средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети городских поселений;

2) средства областного бюджета, предусмотренные на строительство дорог общего пользования и капитальный ремонт улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения и Юрюзанского городского поселения;

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

**6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем программы является Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

Мероприятия программы рассматриваются как показатель уровня благоустройства района.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление строительства формирует заявку на финансирование мероприятий программы и направляет ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной программы, и качеством выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного самоуправления.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 февраля текущего года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

При реализации мероприятий подпрограммы должны быть приведены в нормативное состояние дороги города в соответствии с требованиями ГОСТ и технических норм, и правил, что позволит повысить уровень благоустройства территорий, создаст комфортные условия для проживания жителей, обеспечит безопасность и дорожного движения для автотранспортных средств и пешеходов.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования по протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых в мероприятиях программы и ежегодно подлежащих капитальному ремонту:

2023г. – 100%;

2024г. – 100%.

2025г. – 100%.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей, представленных в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора (показателей) | Ед.изм. | По состоянию на 01.01.2023 | Значение целевых (показателей) индикаторов по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом/ в том числе с начала текущего года | км | 38,4 | 40,782/2,382 | 43,142/2,36 | 46,376/3,234 |
| 1.1 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, нарастающим итогом | % | 37,2 | 39,5 | 41,8 | 44,9 |

Показатель может меняться в зависимости от объема средств, поступающие из областного бюджета на финансирование мероприятий программы.

**8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Финансовое обеспечение программы может, осуществляется из следующих источников:

1) средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городских и сельских поселений;

2) средства областного бюджета, предусмотренные на строительство дорог общего пользования и капитальный ремонт улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения и Юрюзанского городского поселения;

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Финансово-экономическое обоснование программы указано в приложении к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2023 – 2025 годы» на сумму: **84215,0** тыс.руб., в том числе:

**- 4658,1** тыс.руб. – МБ

- **79556,9** тыс.руб. – ОБ

2023 г. – **31467,0** тыс.руб., в том числе:

- **896,3** тыс. руб. - МБ;

- **30570,7** тыс.руб. - ОБ;

2024 г. - **26482,8** тыс.руб., в том числе:

- **1880,9** тыс. руб. - МБ;

- **24601,9** тыс.руб. - ОБ;

2025 г. - **26265,2** тыс.руб., в том числе:

- **1880,9** тыс. руб. - МБ;

- **24384,3**тыс.руб. - ОБ;

**9. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых индикаторов.

Р= Рфакт Х100%

Р план

Где: - Р – Фактическое достижение задачи Программы;

Р факт – фактическое значение целевого индикатора (показателя);

Р план – плановое значение целевого индикатора (показателя).

По результатам оценки результативности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- муниципальная программа высоко результативна;

- муниципальная программа результативна;

- муниципальная программа низко результативна.

Приложение 1

к программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования на 2023-2025 годы»

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источник фин-ния | Всего затрат тыс. руб. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| **Катав-Ивановское городское поселение** | | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная, 74 до ул. Бр. Пухляковых г.Катав-Ивановск | ОБ | 3436,9 | 3436,9 |  |  |
| МБ | 180,9 | 180,9 |  |  |
| **Всего** | **3617,8** | **3617,8** |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт дороги от ул. Белорецкая, 2а до дома №84 г. Катав-Ивановск | ОБ | 10187,20 | 10187,20 |  |  |
| МБ | 10,2 | 10,2 |  |  |
| **Всего** | **10197,4** | **10197,4** |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт дороги от ул. Пролетарская от дома №24 до пересечения с ул. Белорецкая г. Катав-Ивановск | ОБ | 7105,9 | 7105,9 |  |  |
| МБ | 7,2 | 7,2 |  |  |
| **Всего** | **7113,1** | **7113,1** |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт дороги от ул. Заречная (от моста) до ул. Песочная | ОБ | 19315,8 |  | 14978,7 | 4337,1 |
| МБ | 1480,1 |  | 1145,4 | 334,7 |
| **Всего** | **20795,9** |  | **16124,1** | **4671,8** |
| 5 | Ремонт дороги от дома№ 56 по ул. Майская площадь до ул. Гагарина, 12 г. Катав-Ивановск | ОБ | 9341,2 |  |  | 9341,2 |
| МБ | 982,7 |  |  | 982,7 |
| **Всего** | **10323,9** |  |  | **10323,9** |
|  | Итого  по Катав-Ивановскому городскому поселению | ОБ | 49387,0 | 20730,0 | 14978,7 | 13678,3 |
| МБ | 2661,1 | 198,3 | 1145,4 | 1317,4 |
| **Всего** | **52048,1** | **20928,3** | **16124,1** | **14995,7** |
| **Юрюзанское городское поселение** | | | | | | |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Юрюзань | ОБ | 18581,5 | 8958,3 | 9623,2 |  |
| МБ | 1199,0 | 463,5 | 735,5 |  |
| **Всего** | **19780,5** | **9421,8** | **10358,7** |  |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Юрюзань (продолжение работ) | ОБ | 882,4 | 882,4 |  |  |
| МБ | 54,4 | 54,4 |  |  |
| **Всего** | **936,8** | **936,8** |  |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зайцева (участок от д. 3 до ж/д переезда) г. Юрюзань | ОБ | 10706,0 |  |  | 10706,0 |
| МБ | 563,5 |  |  | 563,5 |
| **Всего** | **11 269,5** |  |  | **11 269,5** |
|  | Итого  по Юрюзанскому городскому поселению | ОБ | 30169,9 | 9840,7 | 9623,2 | 10706,0 |
| МБ | 1816,9 | 517,9 | 735,5 | 563,5 |
| **Всего** | **31986,8** | **10358,6** | **10358,7** | **11 269,5** |
| **Сельские поселения** | | | | | | |
| 9 | Ремонт дороги по ул. Островной п. Лемеза Бедярышского сельского поселения (30 м) | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МБ | 18,0 | 18,0 |  |  |
| **Всего** | **18,0** | **18,0** |  |  |
| 10 | Восстановление участка дороги Тюлюк-Александровка (65 м) | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МБ | 162,2 | 162,2 |  |  |
| **Всего** | **162,2** | **162,2** |  |  |
|  | Итого по сельским поселениям | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МБ | 180,2 | 180,2 |  |  |
| **Всего** | **180,2** | **180,2** |  |  |
|  | **Итого по Катав-Ивановскому муниципальному району** | ОБ | 79556,9 | 30570,7 | 24601,9 | 24384,3 |
| МБ | 4658,1 | 896,3 | 1880,9 | 1880,9 |
| **Всего** | **84215,0** | **31467,0** | **26482,8** | **26265,2** |

Приложение 1.1

к программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования на 2023-2025 годы»

**Система основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач | | | | *Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий* |
|  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | наименование показателя/  (ед. измер) | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | **Цель программы:**  Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
|  | **Задача программы**:  Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района | | | | | | | | | | |
| **1** | Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная, 74 до ул. Бр. Пухляковых г.Катав-Ивановск | ОБ | 3436,9 | 3436,9 |  |  | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования (км)*  *Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием планируемых к капитальному ремонту с нарастающим итогом (%)* | 2,782  39,5 | 2,36  41,8 | 3,234  44,9 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Катав-Ивановского городского поселения  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| МБ | 180,9 | 180,9 |  |  |
| **Всего** | **3617,8** | **3617,8** |  |  |
| **2** | Капитальный ремонт дороги от ул. Белорецкая, 2а до дома №84 г. Катав-Ивановск | ОБ | 10187,20 | 10187,20 |  |  |
| МБ | 10,2 | 10,2 |  |  |
| **Всего** | **10197,4** | **10197,4** |  |  |
| **3** | Капитальный ремонт дороги от ул. Пролетарская от дома №24 до пересечения с ул. Белорецкая г. Катав-Ивановск | ОБ | 7105,9 | 7105,9 |  |  |
| МБ | 7,2 | 7,2 |  |  |
| **Всего** | **7113,1** | **7113,1** |  |  |
| **4** | Капитальный ремонт дороги от ул. Заречная (от моста) до ул. Песочная | ОБ | 19315,8 |  | 14978,7 | 4337,1 |
| МБ | 1480,1 |  | 1145,4 | 334,7 |
| **Всего** | **20795,9** |  | **16124,1** | **4671,8** |
| **5** | Ремонт дороги от дома№ 56 по ул. Майская площадь до ул. Гагарина, 12 г. Катав-Ивановск | ОБ | 9341,2 |  |  | 9341,2 |
| МБ | 982,7 |  |  | 982,7 |
| **Всего** | **10323,9** |  |  | **10323,9** |
|  | Итого  по Катав-Ивановскому городскому поселению | ОБ | 49387,0 | 20730,0 | 14978,7 | 13678,3 |
| МБ | 2661,1 | 198,3 | 1145,4 | 1317,4 |
| **Всего** | **52048,1** | **20928,3** | **16124,1** | **14995,7** |
| **6** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Юрюзань | ОБ | 18581,5 | 8958,3 | 9623,2 |  |
| МБ | 1199,0 | 463,5 | 735,5 |  |
| **Всего** | **19780,5** | **9421,8** | **10358,7** |  |
| **7** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Юрюзань (продолжение работ) | ОБ | 882,4 | 882,4 |  |  |
| МБ | 54,4 | 54,4 |  |  |
| **Всего** | **936,8** | **936,8** |  |  |
| **8** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зайцева (участок от д. 3 до ж/д переезда0 г. Юрюзань | ОБ | 10706,0 |  |  | 10706,0 |
| МБ | 563,5 |  |  | 563,5 |
| **Всего** | **11 269,5** |  |  | **11 269,5** |
|  | Итого  по Юрюзанскому городскому поселению | ОБ | 30169,9 | 9840,7 | 9623,2 | 10706,0 |
| МБ | 1816,9 | 517,9 | 735,5 | 563,5 |
| **Всего** | **31986,8** | **10358,6** | **10358,7** | **11 269,5** |
| **9** | Ремонт дороги по ул. Островнойп. Лемеза Бедярышского сельского поселения | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МБ | 18,0 | 18,0 |  |  |
| **Всего** | **18,0** | **18,0** |  |  |
| **10** | Восстановление участка дороги Тюлюк-Александровка (65 м) | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МБ | 162,2 | 162,2 |  |  |
| **Всего** | **162,2** | **162,2** |  |  |
|  | Итого по сельским поселениям | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МБ | 180,2 | 180,2 |  |  |
| **Всего** | **180,2** | **180,2** |  |  |
|  | **Итого по Катав-Ивановскому муниципальному району** | ОБ | 79556,9 | 30570,7 | 24601,9 | 24384,3 |
| МБ | 4658,1 | 896,3 | 1880,9 | 1880,9 |
| **Всего** | **84215,0** | **31467,0** | **26482,8** | **26265,2** |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования на 2023-2025 годы»

Форма

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализациипрограмм) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Средства бюджета | Другие  источники (в разрезе) | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Задача программы:**  Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района | МБ - 4658,1  ОБ - 79556,9 |  | **Показатель 1**  *Ремонт автомобильных дорог общего пользования (км)*  **Показатель 2**  *Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием планируемых к капитальному ремонту с нарастающим итогом (%)* |  | 38,4  37,2 | 2,782  39,5 | 2,36  41,8 | 3,234  44,9 |