Мероприятия по исполнению наказов избирателей депутатам Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения третьего созыва на 2015-2016 годы и планы на 2017 год.

| № избирательного округа | Ф.И.О. депутата | Содержание наказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по исполнению наказов по состоянию на 01.10. 2016 года |  |
| 1 | Захарова Наталья Юрьевна | - Благоустройство двора между двухэтажными домами по ул. Ленина, Ст. Разина (возле водной станции). |  |  |
|  |  | - Асфальтирование дороги у водной станции, автостанции, техсервиса. | По инициативе депутата и избирателей работы проведены администрацией Катав-Ивановского муниципального района, освоено 2529,4 тыс. руб. |  |
|  |  | - Асфальтирование дороги по ул.Ст.Разина от водной станции до пер.Свободы | Администрацией сформирована заявка на выделение областных средств для проведения работ в 2017 году. Стоимость строительно-монтажных работ 10303,533 тыс.руб. |  |
|  |  | - Асфальтирование двора и благоустройство (установка детской площадки) по ул. Ст. Разина и ул. Ленина (у магазина «Мастак», аптека «Медуница», магазин «Равис»). |  |  |
| 2 | Мельникова Светлана Васильевна | 1. Ул. Труда: укрепление берега, восстановление дороги. | Склон частично укреплён, для дальнейшего укрепления и восстановления дорожного покрытия нет технической возможности из-за сложившейся застройки. |  |
|  |  | 2. Ул. Карла Маркса, ремонт полотна, освещение. | Подготовлена проектно-сметная документация прошедшая государственную экспертизу, стоимость работ 2974,029 тыс. руб. |  |
|  |  | 3. Ул. Ленина, д. № 18, № 20-24 (район 25 магазина): восстановление дворовой территории. | Проектно-сметная документация разработана, работы запланированы на 2017 год. Стоимость - 4508,126 тыс.руб. |  |
| 3 | Сизганова Наталия Николаевна | 1. Ул. Чапаева: установка водоразборной колонки. |  |  |
|  |  | 2. Подсыпка дорог: ул. Чкалова, ул. Подлесная. | Заключён муниципальный контракт на отсыпку автодороги по переулку между ул. Подлесная,158а и ул. Чкалова,62. Стоимость работ 30,0 тыс.руб. |  |
|  |  | 3.Замена насоса повышения давления для урегулирования разбалансированности в системах ХВС и ГВС в городской бане. | Работы запланированы МУП «ТеплоЭнерго» в первом квартале 2017 года. |  |
|  |  | 4.Ремонт насоса на подкачивающей станции водоснабжения на ул. Знаменской, 1. | Работы запланированы на июнь 2017 года. |  |
|  |  | 5. Зимняя очистка дорог в избирательном округе. | В рамках МП «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы» п.п. «Содержание автомобильных дорог общего пользования» сезонные работы проводятся постоянно, в соответствии с техзаданием для подрядчика -победителя конкурса на оказание услуг. |  |
|  |  | 6. Восстановление уличного освещения на территории округа. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение». Обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
| 4 | Забродин Николай Васильевич | Пос. «Дорожный»: 1. Отсыпка дорог частного сектора: ул. Садовая, Бажова, Широкая, Весёлая, Дорожная. |  |  |
|  |  | 2. Замена перегоревших светильников и установка новых по всему избирательному округу. | В 2016 году по ул. Волкова установлены 3 светодиодных светильника с устройством ЛЭП. Освоено 53,9 тыс.руб. |  |
|  |  | 3. Поправить наклонившиеся столбы линии электропередач. | Имущество МРСК Урал, в 2016 году предприятию направлено обращение. |  |
|  |  | 4. Ограждение детской площадки. |  |  |
|  |  | 5. Отсыпка дорог: ул. Волкова, ул. Киселёва, ул. Западная. | Проведены работы по отсыпке ул. Волкова, Ключевая. Освоено 133,5 тыс.руб. |  |
|  |  | 6. Отсыпка дороги по ул. Ключевой, т.к. после установки водоразборной колонки просел грунт. |  |  |
|  |  | 8. Улицы: Знаменская, Подлесная, Чапаева, Щорса, Чкалова - установка водоразборных колонок, отсыпка названных участков дорог щебёнкой. |  |  |
|  |  | 9 . Освещение «Срытного моста» и дороги вдоль скалы на Колышкино. | Работы по освещению «Срытного моста» пока не выполнены. |  |
|  |  | 10. Газификация улиц: Широкая, Весёлая, Дорожная, Бажова, Садовая и Усть-Катавская. | Проект осуществлён по инициативе Губернатора региона при поддержке министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, муниципалитета, администрации Катав-Ивановска, областных и местных представительных органов, избирателей: стоимость реализации проекта – 27 млн.руб. |  |
|  |  | 11. Устройство искусственных неровностей (лежачих полицейских) ул.Усть-Катавская. | Проектно-сметная документация разработана, работы запланированы на 2017 год. Стоимость - 200,0 тыс.руб. |  |
| 5 | Юрина Елена Сергеевна | - Газификация улиц: Свердловская, дома № 113-151, №134-168, ул. Пугачёвская, дома №187-237, №184-230 «а», ул. Красноармейская, дома №165-201, №174-212 , ул. Степана Разина, дома №187-221, №142-174 - на условиях софинансирования, вхождение в программы газификации. | Жителями указанных улиц разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза. Администрацией сформирована заявка на выделение областных средств для строительства газопровода в 2017 году. Стоимость строительно-монтажных работ 6218,7 тыс.руб. |  |
| 6 | Киселёва Елена Константиновна | - Асфальтирование придомовой территории по адресу: ул. Пугачёвская, д.№ 71-73. | Асфальтирование внутридворовых проездов произведено. Освоено 1126,6 тыс.руб. |  |
|  |  | - Ремонт блочных ограждений с торца дома по ул. Пугачёвской, д.№ 70. | Ремонт блочных ограждений произведён. Освоено 145,065 тыс.руб. |  |
|  |  | - Ремонт ступеней с поручнями, ведущих к МОУ СОШ№ 1. | Проектно-сметная документация разработана, работы запланированы на 2017 год. Стоимость - 1825,671 тыс.руб. |  |
|  |  | - Установка дорожных знаков по пер.Свободы. | Проектно-сметная документация разработана, Работы запланированы на 2017 год. Стоимость - 65,0 тыс.руб. |  |
|  |  | - Ремонт перил ограждений, ведущих от ДЦ «Октябрь» до ул. Пугачёвской, д.№ 68. |  |  |
|  |  | - Ремонт ступеней с поручнями, ведущих от дома № 70 ул. Пугачёвской к детской площадке. |  |  |
|  |  | - Ремонт ступеней с поручнями, ведущих от дома № 72 ул. Пугачёвской к детской площадке. |  |  |
|  |  | - Установка ограждений от проезда автотранспорта по адресу: ул. Красноармейская, 51, I подъезд (со стороны маг. «Мебельный»). |  |  |
|  |  | - Уличное освещение ступеней, ведущих от ДЦ «Октябрь» до ул. Пугачёвской, дом № 68. - Установка детской площадки во дворе д. №74 по ул. Пугачёвской. | Детская площадка по указанному адресу установлена, стоимость работ – 37 тыс.500 руб. Проект осуществлён совместно с депутатом Госдумы РФ Олегом Колесниковым, при участии первого заместителя главы муниципалитета Алексея Захарова. |  |
| 7 | Бисярин Александр Николаевич | - Прокладка водопровода к дому № 23 по ул. Ст. Разина. | МУП «ТеплоЭнерго» работы запланированы на 2017 год. |  |
| 8 | Ерёмин Валерий Александрович | - Ул. Борцов революции: освещение, ремонт дороги, установка общественного туалета, детского городка. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | - Зимняя очистка дорог от снега и наледи: ул. Гусарова (здесь ещё нужна установка колонки), ул. Красноуральская, с №1 по №85 и с №2 по №80: | В рамках МП «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы» п.п. «Содержание автомобильных дорог общего пользования» сезонная очистка дорог и тротуаров проводится постоянно. |  |
|  |  | - Освещение в частном секторе, очистка дорог в зимнее время в частном секторе, отсыпка весной и летом. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. В рамках МП «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы» п.п. «Содержание автомобильных дорог общего пользования» работы ведутся ежеквартально. |  |
|  |  | - Майская площадь, дома с №1 по №61 и с №2 по №68: газификация. |  |  |
|  |  | - Ул. Нагорнова: отсыпка. |  |  |
|  |  | - Ул. Свердловская, дома с №23 по №67 и с №50 по №88: газификация, отсыпка, очистка в зимнее время. | В рамках МП «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы» п.п. «Содержание автомобильных дорог общего пользования». Содержание дорог и тротуаров в соответствии с условиями технического задания по контракту. |  |
|  |  | - Ул. Уральская: газификация. |  |  |
|  |  | - Пер. Борцов революции: установка колонок, отсыпка, газификация. |  |  |
|  |  | - Пер. Дудин -1: отсыпка, ремонт колонок, газификация. | МУП «ТеплоЭнерго» работы запланированы на апрель 2017 года. |  |
|  |  | - Пер. Дудин -2: установка колонок, газификация, отсыпка. | МУП «ТеплоЭнерго» работы запланированы на апрель 2017 года. |  |
| 9 | Иванов Максим Владимирович | - Отсыпка участка дороги: ул. Салова до ул. Молодёжной. | Отсыпка частично произведена. |  |
|  |  | - Ремонт изоляции теплотрассы, идущей от котельной ЦРБ до д/с «Тополёк». | Работы частично произведены, освоено 228,876 тыс.руб. |  |
|  |  | - Отсыпка участка дороги между переулками Солоцкий и Сосновский, ведущего к д/с «Тополёк». |  |  |
|  |  | - Восстановление уличного освещения. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения ведётся постоянно, все фонари заменены (ул. Гагарина и пер. Борцов революции) на новые в октябре 2016 года. |  |
|  |  | - Дополнительная установка светильников уличного освещения в количестве 14 шт. | Работы по установке светильников запланированы ГИИ КИГП на 2017 год. |  |
|  |  | - Отсыпка участка дороги: ул. Молодёжная до ул. Гагарина. |  |  |
|  |  | - Асфальтирование дворовых проездов по ул. Гагарина 1,3,5 и ул. Майская площадь 93,95,97. |  |  |
|  |  | - Отсыпка участка дороги: ул.Свердловская. | Работы на сумму 81,0 тыс.руб. произведены. |  |
| 10 | Федосеева Галина Филипповна | 1.Теплоизоляция теплотрассы, ведущей от МОУ ООШ №4 к детскому саду "Родничок". | Работы по ремонту теплоизоляции произведены. Освоено 325,16 тыс.руб. |  |
|  |  | - На участке дороги возле детского сада "Родничок" нужно установить знак по ограничению скорости или "Осторожно, дети!". | Работы запланированы на первое полугодие 2017 года. |  |
|  |  | - Установка детской площадки на ул. О.Кошевого, возле клуба «Магнитострой». | Детская площадка по данному адресу установлена в августе 2016 года, стоимость работ 37 тыс.500 руб. Проект осуществлён совместно с депутатом Госдумы РФ Олегом Колесниковым, при участии первого заместителя главы муниципалитета Алексея Захарова. |  |
|  |  | 4. Ул. О.Кошевого: починка водопровода, замена старых колонок, прокладка канавы для стока воды. | Подготовлена проектно-сметная документация, стоимость работ по ремонту водовода 2256,3 тыс.руб. Приобретена часть трубопровода. Работы запланированы на весенне-летний период 2017 года. |  |
|  |  | 5. Укрепить световую опору, проложить электрические провода и установить три светильника на ул. Красная, 3. | Работы сделаны в октябре 2016 года, сумма работ – 40,6 тыс. руб. |  |
|  |  | 6. Зимняя очистка дорог. Подсыпка переулка, соединяющего улицы Свердловскую и Кошевого. | В рамках МП «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы» п.п. «Содержание автомобильных дорог общего пользования» проводится постоянно. Подсыпка осуществлена в сентябре 2016 года на сумму 7,5 тыс.руб. |  |
|  |  | 7. Газификация частного сектора Магнитостроя на паритетных началах. |  |  |
|  |  | 8. Сохранить объект - клуб Магнитостроя, на который в городской администрации отсутствуют документы: не оформлен земельный участок, не оформлен собственник объекта. | Документы на земельный участок городской администрацией получены, документы о собственнике оформлены в соответствии с законодательством РФ в 2016 году. Клуб «Магнитострой» выставлен на торги, которые состоятся 2 февраля 2017 года. |  |
|  |  | 10. Ремонт дорог в Магнитострое. | Подготовлена проектно-сметная документация, стоимость работ 13803,018 тыс.руб. |  |
|  |  | 11. Прокладка водопровода на улице Есенина, четыре дома остались без воды, в том числе многодетная семья. | Колонка установлена в октябре 2015 года. |  |
|  |  | 12. Открытие в Башлесе клуба, библиотеки, процедурного кабинета. |  |  |
|  |  | 13.Ремонт протекающей крыши детского сада «Родничок». | Ремонт произведён в сентябре-октябре 2015 года. |  |
|  |  | 14. Ремонт существующих световых опор на ул. Свердловской и оснащение их фонарями уличного освещения. | Имущество МРСК Урал, в 2016 году направлено обращение в названную организацию. Вопрос на контроле. |  |
|  |  | 15. Отсыпка и ремонт улиц Герцена и Учительской. |  |  |
|  |  | 16. Прокопать канаву по ул. Репина, чтобы не скапливалась вода. | На весенне-летний период 2017 года запланировано обследование территории для принятия дальнейших мер. |  |
|  |  | 17. Ремонт колонки по ул. Репина (утечка воды, зимой часто замерзает). | Работы выполнены МУП «ТеплоЭнерго» в июне 2016 года. |  |
|  |  | 18. Установка пластиковых окон в МОУ ООШ №5 – это единственная школа в муниципалитете, где нет ни одного пластикового окна. | Окна в школе установлены в августе 2016 года. Проект осуществлён при участии министерства образования Челябинской области, муниципалитета, Депутатов Собрания и городского Совета депутатов. |  |
|  |  | 19. Заменить два старых окна в детском саду «Ёлочка» в спальне старшей группы на европакеты. |  |  |
|  |  | 20. Благоустройство территории возле детского садика «Ёлочка» в Башлесе, поскольку там находится не засыпанная после замены труб яма, которая за лето наполнилась водой. | Ремонтные работы МУП «ТеплоЭнерго» проведены в июле 2016 года. |  |
|  |  | 21. Закрепить на всех зданиях культурного наследия Катав-Ивановска соответствующие таблички. | Работы произведены в сентябре 2016 года: таблички изготовлены по установленным образцам, согласованные с министерством культуры Челябинской области и отделом архитектуры и градостроительства муниципалитета, закреплены на 10 объектах – исторических зданиях культурного наследия Катав-Ивановска. |  |
|  |  | 22. Приобрести для МОУ ООШ №5 ковровое покрытие в актовый зал. | При участии депутата Госдумы РФ Олега Колесникова ковровое покрытие в МОУ ООШ приобретено. |  |
| 11 | Шерстобитова Евгения Андреевна | - Создание клуба по месту жительства в мкр. Шанхай и БЖД для организации досуга детей дошкольного и школьного возраста. |  |  |
|  |  | - Благоустройство детской площадки в мкр. Шанхай и БЖД дополнительными конструкциями, в частности: горка, качели, грибок-беседка. |  |  |
|  |  | - Освещение улиц в мкр. Шанхай: Южноуральской, Советской, Железнодорожной, конец ул. Коммунальной. | Работы по установке светильников ул. Южноуральской 42,48,52 произведены, освоено – 30 тыс.руб. |  |
|  |  | - Очистка дорог от снега зимой в мкр. Шанхай, БЖД (хотя бы в снегопады). | В рамках МП «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы» п.п. «Содержание автомобильных дорог общего пользования» сезонное содержание дорог и тротуаров проводилось. |  |
|  |  | - Остро стоит проблема бродячих собак в мкр. Шанхай. | В соответствии с Законом Челябинской области от 28.03.2013 г. № 478-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» , по обращениям граждан отловлены для пункта передержки 4 бездомных собаки. |  |
|  |  | - Отсутствуют канавы в мкр. Шанхай, в переулках между улицами Международная и Кирова. |  |  |
|  |  | - Организация подвоза детей в школу (хотя бы в возрасте до 5-го класса). |  |  |
|  |  | - Организация рейсового маршрутного такси Шанхай-Горбольница. |  |  |
|  |  | - Определить место под каток в зимнее время в мкр. Шанхай. Очистку катка от снега жители берут на себя. |  |  |
|  |  | - Ремонт моста возле Красной больницы в мкр. Шанхай, а также запрет проезда по данному мосту для грузового транспорта. |  |  |
|  |  | - Установка перил на спуске с пригорка на мост возле Красной больницы, так как данный участок является травмоопасным. |  |  |
|  |  | - В мкр.Шанхай по ул.Международной течёт колонка и люк не закрыт (в данный момент перегорожен досками). |  |  |
|  |  | - Замена уличных фонарей по ул. Кирова, д.№№ 48,52, 57. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения произведено. |  |
|  |  | - Обеспечить Интернетом мкр.Шанхай. |  |  |
|  |  | - Ремонт грунтовой дороги в микрорайоне БЖД, ведущей к дому №66 ул. Нагорной. | Ремонтные работы запланированы на лето 2017 года, проект будет осуществляться при участии депутата Собрания депутатов А.В.Николаева (долевоесофинансирование от мунипалитета). |  |
|  |  | 17.По ул. Полевой лесовозы вывозят лес, тем самым разбивая её, она вся в колеях и ямах. Жители сами производят отсыпку дорог, лесовозы всё рушат. Рассмотреть вопрос безопасности участка дороги и его благоустройства. |  |  |
|  |  | 18. Отсыпка дороги к детскому саду мкр.БЖД. |  |  |
| 12 | Горлова Людмила Геннадьевна | 1. Освещение ул.Подлесной и проулка у колонки. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | 2. Ремонт дороги, ведущей к станции Половинка (дорога областного значения). |  |  |
|  |  | 3. Ул. Цементников, д. №№9, 1: ремонт крыш. | Ремонт крыши по Ул. Цементников, д.9 произведен, стоимость работ 387,1 тыс.руб., из бюджета города -180,0 тыс.руб. |  |
|  |  | 4. Клуб «Жилпосёлка» - обеспечить ставкой выездного тренера по футболу, боксу, руководителя танцевального коллектива. |  |  |
|  |  | 5. Жилпосёлок - снос развалин, строительство спортивной площадки. |  |  |
|  |  | 6. Ст. Половинка - открыть клуб. |  |  |
|  |  | 7. Жилпосёлок - решить вопрос с заливкой коробки для хоккея. | В 2017-м году будут оформлены документы о признании объекта бесхозяйным с дальнейшим оформлением права собственности на хоккейную коробку администрации КИГП. К следующему зимнему сезону появятся законные основания для её заливки и содержания на бюджетные средства. |  |
| 13 | Бобров Вадим Григорьевич | - Асфальтирование ул. Мельникова, с учётом отвода воды в канавы. |  |  |
|  |  | - Асфальтирование двора (ул. Ленинградская, д.35). |  |  |
|  |  | - Асфальтирование двора (ул. Ленинградская, д.40). | Проектно-сметная документация разработана, работы запланированы на 2017 год. Стоимость - 1400,0 тыс.руб. |  |
|  |  | - Асфальтирование тротуара вдоль д/с №14 | Проектно-сметная документация разработана, работы запланированы на 2017 год. Стоимость - 307,0 тыс.руб. |  |
|  |  | - Асфальтирование дороги от библиотеки «Ровесник» до Стройгородка. |  |  |
|  |  | - Замена светильников по улице Мельникова. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | - Установить лавочки с крытым навесом на стадионе «Дельфин». |  |  |
|  |  | - Обновить детские городки Запрудовки (покрасить, отремонтировать). |  |  |
|  |  | - Проложить тротуары (или восстановить) вдоль улицы Караваева. |  |  |
|  |  | - Установить детскую площадку во дворе ул. Караваева, д.№№46 и 50. | Детская площадка установлена. Стоимость работ – 37 тыс.500 руб. Проект осуществлён совместно с депутатом Госдумы РФ Олегом Колесниковым, при помощи первого заместителя главы района Алексея Захарова. |  |
|  |  | - Установить сплошное ограждение вокруг мусорных баков с возможностью погрузки мусора (по улице Караваева ,50, 44, 76 и по улице Мельникова.) |  |  |
|  |  | - Решить вопрос по эстетике территории: незаконченные и разграбленные стройки: садик «Белочка», садик возле двухэтажек, пятиэтажка за садиком «Малышок». |  |  |
|  |  | - Установить спортивные элементы на спортплощадку на ул.Караваева, д.44. |  |  |
|  |  | - Отлов бродячих собак. |  |  |
|  |  | - Установка на всех автобусных остановках расписания движения маршруток и автобусов. | Бланки расписания, заламинированные, были закреплены на всех 63 городских остановочных павильонах. |  |
|  |  | - Решить проблему крупнорогатого бродячего скота. |  |  |
|  |  | - Обновить спортинвентарь на лыжной базе в Стройгородке и клубе «Маяк». Для клуба «Маяк» приобрести ноутбук для клуба «Маяк». | Ноутбук клубу «Маяк» передан. |  |
|  |  | - Асфальтирование площади в Запрудовке, у памятника (ул. Караваева, 44). |  |  |
|  |  | - Ремонт ступенек у площади. |  |  |
|  |  | - Асфальтирование дороги напротив остановки « КИПЗ». |  |  |
|  |  | - Асфальтирование тротуара за домом №35 «а» по ул. Ленинградской. |  |  |
|  |  | - Обновить детский городок на площади в Запрудовке (покрасить, отремонтировать). |  |  |
| 14 | Гладков Владимир Васильевич | - Освещение дамбы через пруд (ул. Караваева). - Улица Пушкина: освещение, спил деревьев напротив домов №13, 15. | - Работы по освещению дамбы при поддержке муниципалитета выполнены. - В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | - Проведение экспертизы технического состояния моста через ручей в районе ул.Пушкина | Проектно-сметная документация разработана, работы запланированы на 2017 год. Стоимость - 120,0 тыс.руб. |  |
|  |  | - Водоснабжение домов №22-28, т.к. колонки расположены очень далеко. |  |  |
|  |  | - Улица Набережная: подсыпка, освещение, газификация. | Работы по отсыпке проведены. В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | 4. Улица Луговая: газификация. Замена светильника у дома №6, подсыпка в переулках. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | 5. Улица Фабричная: освещение, газификация. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | 6. Улица Караваева: газоснабжение. |  |  |
|  |  | 7. Улицы Ленинградская, Восточная, Волновая, Рабочая: освещение и газоснабжение. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | 8. Улица Белорецкая, 8 Марта: отсыпка. |  |  |
|  |  | 9. Очистка дорог избирательного округа в зимнее время. | В рамках МП «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы» п.п. «Содержание автомобильных дорог общего пользования» содержание дорог и тротуаров осуществляется ежеквартально. |  |
| 15 | Маланичева Татьяна Анатольевна | - Освещение улиц Мельникова, Пушкина, Стройгородок. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | - Ул. Пушкина: устранение подтопления. | Причины подтопления устранены 19 января 2017 года. |  |
|  |  | - Ул. Пушкина: ремонт полотна, газификация, установка колонок, спил тополей у домов № 35, 37. | Работы по спилу тополей запланированы на 2017 год. |  |
|  |  | - Ул. Мельникова: приведение в порядок дорожного покрытия возле библиотеки «Ровесник». |  |  |
|  |  | - Очистка дорог в зимний период времени. | В рамках МП «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы» п.п. «Содержание автомобильных дорог общего пользования» содержание дорог и тротуаров осуществляется ежеквартально. |  |
|  |  | - Завоз песка в детские песочницы. | Песок в детские песочницы завезен, по следующим адресам: ул. Ленина,17, ул. Караваева,55, ул. Караваева,57, ул. Мельникова,12. Проект осуществлён при помощи первого заместителя главы района А.А.Захарова и депутата Госдумы России О.А.Колесникова. |  |
| 16 | Анохин Сергей Анатольевич | - Ул. Дачная: отсыпка дороги, подключение колонки к водоснабжению, в общественный колодец поставить три железобетонных кольца. |  |  |
|  |  | - Ул. Заречная: установка спортивного городка, отсыпка дороги, освещение. | В рамках МП «Благоустройство на 2014-2016 годы» п.п. «Уличное освещение» обслуживание сети уличного освещения проводится постоянно. |  |
|  |  | - Ул. Кирпичная: отсыпка дороги, установка спортивного городка, установка колонки, газификация, благоустройство улицы после проведения водопровода. Установка двух колонок в 2013 году. | Работы по благоустройство улицы после проведения водопровода проведены. Освоено 13,9 тыс.руб. |  |
|  |  | - Перенос автобусной остановки ул. Линейная. - Установить детский игровой городок в микрорайоне Запань. | Подготовлена проектно-сметная документация. По результатам проведения конкурсных процедур не было подано ни одной заявки на участие, работы перенесены на 2017 год. Детская площадка установлена. Стоимость работ – 37 тыс.500 руб. Проект осуществлён совместно с депутатом Госдумы РФ Олегом Колесниковым, при помощи первого заместителя главы района Алексея Захарова. |  |

Председатель Совета депутатов третьего созыва Катав-Ивановского городского поселения                                   Г.Ф.Федосеева.