

**Администрация Катав-Ивановского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в Постановление

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района от 28.03.2022 №305

«Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего

пользования Катав - Ивановского муниципального

района на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 28.03.2022 г. №305 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав - Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы»,» изложив ее в новой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности А.В. Хортова

Глава Катав-Ивановского

муниципального района Н.И.Шиманович

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

*Исполнитель: Ермакова Е.Б.*

*Тел.8(35147)5 56 19*

Согласовано:

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района – руководитель

аппарата Администрации Г.В. Мигранова

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности А.В. Хортов

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по финансам,

экономике и управлению имуществом Т.А. Кутина

Исполняющий обязанности

начальника Финансового управления

администрации Катав-Ивановского

муниципального района Челябинской области О.А. Калюжная

Начальник отдела экономики

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района Н.Н. Цыганова

Начальник Управления

коммунального хозяйства, транспорта и связи

Катав-Ивановского муниципального района В.В. Дымов

Начальник юридического отдела

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района О.В. Ергунова

Старший юрисконсульт

Управления коммунального хозяйства,

транспорта и связи

Катав-Ивановского муниципального района А.Г. Костин

Расчет рассылки:

1 экз.- в дело,

2 экз.- в УКХ ТиС,

3 экз.- в финансовое Управление,

4 экз.- в отдел экономики.

Приложение

к постановлению Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_2022года №\_\_\_\_\_

**Паспорт муниципальной программы**

**Катав-Ивановского муниципального района**

**«Ремонт автомобильных дорог общего пользования**

**Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2024годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав - Ивановского муниципального района на 2018-2024годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта  и связи Катав - Ивановского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Катав – Ивановского городского поселения  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| Программно – целевые инструменты муниципальной программы | |
| Основная цель муниципальной программы | - Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог |
| Основные задачи муниципальной программы | -Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля отремонтированных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог, планируемых к ремонту |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2018 - 2024 годы |
| Источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: **278361,5** тыс. руб., в том числе:  **- 84877,8** тыс.руб. – МБ  - **193483,7** тыс.руб. – ОБ  2018 г. – **20 761,5** тыс.руб., в том числе:  - **15963,5** тыс. руб., МБ;  - **4 798,0** тыс.руб. - ОБ;  2019 г. – **50 760,6** тыс.руб, в том числе :  - **21 988,3** тыс.руб. - МБ;  - **28 772 ,3** тыс.руб. - ОБ;  2020 г. – **58 512,5** тыс.руб., в том числе:  - **24 141,2** тыс. руб. - ОБ;  - **34 371,3** тыс.руб.- МБ;  2021 г. – **52350,6** тыс.руб., в том числе:  - **5429,2** тыс. руб. - МБ;  - **46921,4** тыс.руб.- ОБ;  2022 г. – **44182,7** тыс.руб., в том числе:  - **4535,8** тыс. руб. - МБ;  - **39646,9** тыс.руб. - ОБ;  2023 г. – **25896,8** тыс.руб., в том числе:  - **1294,9** тыс. руб. - МБ;  - **24601,9** тыс.руб. - ОБ;  2024 г. - **25896,8** тыс.руб., в том числе:  - **1294,9** тыс. руб. - МБ;  - **24601,9** тыс.руб. - ОБ; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования:  2018г – 7,6 км;  2019г. – 14,0 км;  2020г.- 18,5 км;  2021г. – 20,5 км;  2022г. – 38,4 км;  2023г. – 40,6 км;  2024г. – 42,1 км.  Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, с нарастающим итогом.  2018г. – 7,3%  2019г. – 13,5%  2020г. – 17,9%  2021г. – 19,8%  2022г. – 37,2%  2023г. – 38,3%  2024г. – 40,7% |

**РАЗДЕЛ 1.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

Социально- экономическое развитие Катав-Ивановского муниципального района на среднесуточную перспективу определяют благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала района, а развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Ремонт и реконструкция дорог и улиц является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования. В настоящее время общая протяженность дорог общего пользования составляет 259,2км, в том числе местного значения в Юрюзанском городском поселении составляет 75, 2км, общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Катав-Ивановского городского поселения составляет 184км. В том числе с усовершенствованным покрытием, рассчитанных на движение современных транспортных средств, тип покрытия дорог - асфальтовое, грунтовое.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Катав-Ивановского муниципального района составляет 286,23 км, в том числе с твердым покрытием 103,2 км, то есть 36,05%.

Протяженность транзитных дорог составляет 14,3 км – Катав-Ивановское городское поселение, 11,2км –Юрюзанское городское поселение, 1,53 – сельские поселения.

Для городских поселений характерны следующие проблемы:

- частный сектор жилой застройки характеризуется высокой степенью износа дорог и в большинстве не имеет асфальтового покрытия.

- темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично- дорожной сети городских поселений, также существует необходимость увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием.

Перед органами местного самоуправления стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог городского поселения в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения городского поселения.

Необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций городского поселения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования дорожной сети городских поселений, с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования " ориентирована на развитие дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района и разработана с учетом детализации и выбранных приоритетных направлений.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения:

- транспортная ситуация в городском поселении с каждым годом усложняется;

- темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети городского поселения. В связи с тем, что длительное время не

проводились работы по ремонту автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, процент их износа составляет более 50%. Также существует необходимость увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием.

Повышенного внимания требуют дороги частного сектора. Многие из них не ремонтировались с момента строительства. С каждым годом повышаются требования населения города к комфортному проживанию, безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию объектов благоустройства города.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

**Цели программы:**

Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог.

**Основной задачей муниципальной программы является -** развитие и совершенствование улично-дорожной сети района.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

Доля отремонтированных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог, планируемых к ремонту.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» является долгосрочной, срок ее реализации – 2018-2024 годы.

Реализация мероприятий программы осуществляется поэтапно:

1 этап – 2018 год.

2 этап – 2019 год.

3 этап – 2020 год.

4 этап – 2021 год.

5 этап – 2022 год.

6 этап – 2023 год.

7 этап – 2024 год.

**4. Система мероприятий муниципальной программы**

Разработчиком муниципальной программы является Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, соисполнителями являются Администрация Катав-Ивановского городского поселения и Администрация Юрюзанского городского поселения.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и заключения муниципальных контрактов.

В Приложении 1 указаны перечень мероприятий и источники финансирования программы.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение программы может, осуществляется из следующих источников:

1) средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети городских поселений;

2) средства областного бюджета, предусмотренные на строительство дорог общего пользования и капитальный ремонт улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения и Юрюзанского городского поселения;

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

**6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем программы является Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

Мероприятия программы рассматриваются как показатель уровня благоустройства района.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление строительства формирует заявку на финансирование мероприятий программы и направляет ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной программы, и качеством выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного самоуправления.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 февраля текущего года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

При реализации мероприятий подпрограммы должны быть приведены в нормативное состояние дороги города в соответствии с требованиями ГОСТ и технических норм, и правил, что позволит повысить уровень благоустройства территорий, создаст комфортные условия для проживания жителей, обеспечит безопасность и дорожного движения для автотранспортных средств и пешеходов.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования по протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых в мероприятиях программы и ежегодно подлежащих капитальному ремонту:

2018г. – 100%;

2019г. – 100%;

2020г. – 100%;

2021г. – 100%;

2022г. – 100%;

2023г. – 100%;

2024г. – 100%.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей, представленных в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора (показателей) | Ед.изм. | По состоянию на 01.01.2018 | Значение целевых (показателей) индикаторов по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом | км | 4,4 | 7,6 | 14 | 18,5 | 20,5 | 38,4 | 40,6 | 42,1 |
| 1.1 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, нарастающим итогом | % | 4,3 | 7,3 | 13,5 | 17,9 | 19,8 | 37,2 | 38,3 | 40,7 |

Показатель может меняться в зависимости от объема средств, поступающие из областного бюджета на финансирование мероприятий программы.

**8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Финансовое обеспечение программы может, осуществляется из следующих источников:

1) средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети городских поселений;

2) средства областного бюджета, предусмотренные на строительство дорог общего пользования и капитальный ремонт улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения и Юрюзанского городского поселения;

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Финансово-экономическое обоснование программы указано в приложении к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2018-2024годы» на сумму: **278361,5** руб., в том числе:

**- 84877,8** тыс.руб. – МБ

- **193483,7** тыс.руб. – ОБ

2018 г. – **20 761,5** тыс.руб., в том числе:

- **15963,5** тыс. руб., МБ;

- **4 798,0** тыс.руб. - ОБ;

2019 г. – **50 760,6** тыс.руб, в том числе :

- **21 988,3** тыс.руб. - МБ;

- **28 772 ,3** тыс.руб. - ОБ;

2020 г. – **58 512,5** тыс.руб., в том числе:

- **24 141,2** тыс. руб. - ОБ;

- **34 371,3** тыс.руб.- МБ;

2021 г. – **52350,6** тыс.руб., в том числе:

- **5429,2** тыс. руб. - МБ;

2022 г. – **44182,7** тыс.руб., в том числе:

- **4535,8** тыс. руб. - МБ;

- **39646,9** тыс.руб. - ОБ;

2023 г. – **25896,8** тыс.руб., в том числе:

- **1294,9** тыс. руб. - МБ;

- **24601,9** тыс.руб. - ОБ;

- **46921,4** тыс.руб.- ОБ;

2024 г. - **25896,5** тыс.руб., в том числе:

- **1294,9** тыс. руб. - МБ;

- **24601,9** тыс.руб. - ОБ;

**9. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых индикаторов.

Р= Рфакт Х100%

Р план

Где : - Р – Фактическое достижение задачи Программы;

Р факт – фактическое значение целевого индикатора (показателя);

Р план – плановое значение целевого индикатора (показателя).

По результатам оценки результативности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- муниципальная программа высоко результативна;

- муниципальная программа результативна;

- муниципальная программа низко результативна.

Приложение 1

к программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования на 2018-2024 годы»

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источник фин-ния | Всего затрат тыс. руб. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | | 2022г. | | 2023г. | | 2024г. | |
| **Катав-Ивановское городское поселение** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги от ул.Олега Кошевого №30 до ул.Свердловская №193 в г.Катав-Ивановск Челябинской области | ОБ  МБ  Источник не определен | 765,8  316,5  0 | 765,8  316,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги от ул.Усть-Катавская,2 до ул.Олега Кошевого, 30 г.Катав-Ивановск Челябинской области | ОБ  МБ  Источник не определен | 1 238,4  2 429,6  0 | 1 238,4  2 429,6  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги от ул.Караваева до ул. Песочная в г.Катав-Ивановск Челябинской области (исп.КИГП) | МБ  ОБ  Источник не  определен | 49,7  874,6  0 | 49,7  874,6  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 4 | Асфальтирование тротуаров по ул.ДМ.Тараканова, участок от магазина Евросеть до дома №45, от ГИБДД до дома №53 | МБ  ОБ  Источник не определен | 365,6  0  0 | 365,6  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 5 | Асфальтирование тротуаров по ул.ДМ.Тараканова, участок от дома №53 до дома №57, от здания роспотребнадзора до остановки Военкомат | МБ  ОБ  Источник не определен | 257,4  0  0 | 257,4  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 6 | Асфальтирование тротуаров по ул.ДМ.Тараканова, участок от дома №53 до дома №57, от здания роспотребнадзора до остановки Военкомат | МБ  ОБ  Источник не определен | 406,7  0  0 | 406,7  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 7 | Устройство щебеночного основания для асфальтирования тротуаров по ул.ДМ.Тараканова | МБ  ОБ  Источник не определен | 2 311,9  0  0 | 2 311,9  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 8 | Отбор проб и проведение лабораторных испытаний дорожностроительных материалов | МБ  ОБ  Источник не определен | 123,1  0  0 | 123,1  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 9 | Осуществление строительного контроля при выполнении работ | МБ  ОБ  Источник не определен | 159,9  0  0 | 159,9  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 10 | Ремонт автомобильных дорог в Верх-Катавском с.п | МБ  ОБ  Источник не определен | 207,5  0  0 | 147,4  0  0 | 60,1  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 11 | Ремонт автомобильных дорог в Месединском с.п | МБ  ОБ  Источник не определен | 200,0  0  0 | 200,0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 12 | Ремонт автодороги по переулку Свободы, улицам СТ.Разина, Ленина (Исп.КИГП) | МБ  ОБ  Источник не определен | 8 909,9  0  0 | 8 909,9  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 13 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул.Дм.Тараканова  г.Катав-Ивановск, участок от детской поликлиники до магазина «Связной» | МБ  ОБ  Источник не определен | 6 838,0  0  0 | 0  0  0 | 6 838,0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 14 | Ремонт автодороги от поворота до МООО «Катав-Ивановское автотраспортное предприятие» в г.Катав-Иавновске Челябинской области | МБ  ОБ  Источник не определен | 3 012,9  0  0 | 0  0  0 | 3 012,9  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Красноармейская, г.Катав-Иавновск, участок от Администрации до пер.Большакова | МБ  ОБ  Источник не определен | 2 250,3  0  0 | 0  0  0 | 2 250,3  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги на участке от ул. Фигичева до «Новая дорога», г.Катав-Иавновск, | МБ  ОБ  Источник не определен | 350,2  4 812,8  0 | 0  0  0 | 350,2  4 812,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 17 | Ремонт дороги через ручей с.Карауловка в Серпиевском с.п. (6м\*4м) 24кв.м | МБ  ОБ  Источник не определен | 93,0  0  0 | 0  0  0 | 93,0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 18 | Асфальтирование дороги по ул.Октябрьская от ЗАО «СМАРТ» до речки в г.Катав-Ивановске 365м | МБ  ОБ  Источник не определен | 3 721,7  0  0 | 0  0  0 | 3 721,7  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 19 | Ремонт участка автодороги от ул.Майская Площадь до ул.Гагарина,2 в г.Катав-Ивановске | МБ  ОБ  Источник не определен | 816,5  0  0 | 0  0  0 | 816,5  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги на участке от ул. Больничная №1 до переезда (по Новая доро-га)г.Катав-Ивановске | МБ  ОБ  Источник не определен | 2 298,5  1 475,7  0 | 0  0  0 | 2 298,5  1 475,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 21 | Ремонт тротуара вдоль плотины от ул.Фигичева 5А до железнодорожного переезда (вдоль плотины) | МБ  ОБ  Источник не определен | 1 311,7  0  0 | 0  0  0 | 1 311,7  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 22 | Ремонт участка дороги от границы Трехгорного городского округа с Катав-Ивановским районом (от южной границы полосы отвода железной дороги Катав-Ивановск – Вязовая) до пересечения с автомобильной дорогой 74 ОП РЗ 75-к-118 (на участке соединяющем г.Катав-Ивановск с г.Юрюзань в непосредственной близости от пос.Совхозный) | МБ  ОБ  Источник не определен | 819,0  15514,0  0 | 0  0  0 | 819,0  15514,0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 23 | Ремонт участка дороги ориентир Челябинская область р-н Катав-Ивановский,от границы трехгорного городского округа с Катав-Ивановским районом (от западной границы лесного квартала №98 Юрюзанского  лесничества до пересечения с автомобильной дорогой 74ОПР375 к-118 (на участке соединяющем г.Юрюзань и д.Первуха) | МБ  ОБ  Источник не определен | 184,4  3 502,9  0 | 0  0  0 | 184,4  3 502,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
|  |  | Источник фин-ния | Всего затрат тыс. руб. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | | 2022г | | 2023г | | 2024 | |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Красносельская на участке от Красной больницы до ул.Караваева в г.Катав-Ивановске | МБ  ОБ  Источник не определен | 10 256,0  570,0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 10 256,0  570,0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Караваева на участке от перекрестка с ул.Красносельской до здания библиотеки в г.Катав-Ивановске | МБ  ОБ  Источник не определен | 512,1  14 519,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 512,1  14 519,8  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 26 | Ремонт автомобильной дороги в Серпиевском с.п. | МБ  ОБ  Источник не определен | 0  93,0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  93,0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 27 | Ремонт автомобильной дороги в Бедярышском с.п. | МБ  ОБ  Источник не определен | 0  20,7 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  20,7 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 28 | Ремонт автомобильных дорог по ул.Загородная, ул.Уральская, пер.Больщикова, ул.Олега Кошевого | МБ  ОБ  Источник не определен | 13372,8  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 13372,8  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 29 | Ремонт автомобильной  дороги пер.Больщикова | МБ  ОБ  Источник не определен | 2640,1  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 2640,1  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Майская Площадь, 45 до ул.Гагарина, 16 | МБ  ОБ  Источник не определен | 0  6100,3  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  6100,3  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Уральская | МБ  ОБ  Источник не определен | 0  2837,4  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  2837,4  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Нагорная, ул.Юрюзанская г.Катав-Ивановск | ОБ  МБ  Источник не определен | 9599,9  505,3  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 9599,9  505,3  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 33 | Капитальный ремонт дороги от дома № 83 по ул.Международная до ул.Нагорной, г.Катав-Ивановск | ОБ  МБ  Источник не определен | 19157,91242,0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 19157,9  1242,0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 34 | Ремонт автомобильной дороги Месединского сельского поселения г.Катав-Ивановск | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  712,2  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  712,2  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 35 | Ремонт автомобильной дороги Тюлюкского сельского поселения г.Катав-Ивановск | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  1674,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  1674,5  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 36 | Ремонт автомобильной дороги по ул.К.Маркса от дома №8 до дома №78 в г.Катав-Ивановске | ОБ  МБ  Источник не определен | 5727,8  382,5 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 5727,8  382,5 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 37 | Ремонт автомобильной дороги от ул.Спортивная № 17 до ул.К.Маркса № 163 далее дома № 138 ул.Дм.Тараканова в г.Катав-Ивановске | ОБ  МБ  Источник не определен | 2470,5  164,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 2470,6  165,0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 38 | Ремонт автомобильной дороги по ул.К.Маркса от дома № 78 до дома № 163 г.Катав-Ивановске | ОБ  МБ  Источник не определен | 5568,1  371,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 5568,2  371,8  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 39 | Ремонт автомобильной дороги от ул.Спортивная № 17 до ул.К.Маркса № 163 далее дома № 138 ул.Дм.Тараканова в г.Катав-Ивановске (продолжение работ далее дома 138 по ул.Дм.Тараканова) | ОБ  МБ  Источник не определен | 816,4  54,5  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 816,5  54,5  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 40 | Ремонт автомобильной дороги от ул.Нагорная, 74 до ул.Больничная, 1 г.Катав-Ивановск | ОБ  МБ  Источник не определен | 6817,5  358,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 4637,4  244,1 | | 3531,5  185,9  0 | |
| 41 | Ремонт автомобильной дороги от дома № 56 по л. Майская площадь до ул.Гагарина,12 в г. Катав-Ивановске | ОБ  МБ  Источник не определен | 9848,7  518,4  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 9848,7  518,4  0 | | 0  0  0 | |
| 42 | Ремонт автомобильной дорогиот ул. Ленина от дома №172 до дома № 66 в г.Катав-Ивановске | ОБ  МБ  Источник не определен | 10954,6  576,6  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 10954,6  576,6  0 | |
| 43 | Ремонт дороги с грунтовым покрытием от ул.Олега Кошевого, 3 до ул.Лермонтова,7, г.Катав-Ивановск | ОБ  МБ  Источник не определен | 56,9  103,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 56,9  103,8  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 44 | Ремонт автомобильной дороги с.Тюлюк – п.Александровка | ОБ  МБ  Источник не определен | 15000  750  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 15000  750  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 45 | Ремонт автомобильной дороги возле д.45 ул.Степана Разина г.Катав-Ивановск | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  58,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  58,9  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 46 | Ремонт автомобильной дороги в с.Лемеза ул.Островная | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  153  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  153  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 47 | Ремонт автомобильной дороги в с.Бедярыш устройство остановочного павильона в пос. Лемеза, перекресток ул. Лесная и ул. Островная. | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  113,1  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  113,  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 48 | Ремонт автомобильной дороги в с.Орловка, устройство водоотведения по ул.Советская и ул.Кирова | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  74,2  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  74,3 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 49 | Ремонт  автомобильной дороги в с.Серпиевка, ремонт асфальтового покрытия по ул.Ленина от д.2 до д.24 | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  129,6  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  129,7  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 50 | Ремонт  автомобильной дороги в с.Тюлюк, | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  1475,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  1475,9  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
|  | Итого  по Катав-Ивановскому городскому поселению | ОБ  МБ  Источник не определен | 128681,1  73126,1  0 | 2 878,8  15 737,8  0 | 25305,4  21 696,2  0 | 24 141,2  26 781  0 | 28757,8  4134,0  0 | | 29640,0  3841,4  0 | | 14486,1  762,5  0 | | 14486,1  762,5  0 | |
| **Юрюзанское городское поселение** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул.Зайцева в г.Юрюзань Челябинской области | ОБ  МБ  Источник не определен | 507,0  49,8  0 | 507,0  49,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 52 | Ремонт асфальнового покрытия по ул.Ленина в г.Юрюзань Челябинской области | ОБ  МБ  Источник не определен | 436,0  42,8  0 | 436,0  42,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 53 | Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул.Октябрьская в г.Юрюзань Челябинской области | ОБ  МБ  Источник не определен | 412,5  39,6  0 | 412,5  39,6  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 54 | Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул.Зайцева в г.Юрюзань Челябинской бласти | ОБ  МБ  Источник не определен | 563,5  54,9  0 | 563,5  54,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 55 | Ремонт автомобильной дороги на участке, соединяющем г.Юрюзань и д.Первуха (0,441км) (Исп.ЮГП) | МБ  ОБ  Источник не определен | 98,5  0  0 | 98,5  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 56 | Ремонт автомобильной дороги по ул.3Интернационала г.Юрюзань | МБ  ОБ  Источник не определен | 232,1  3 466,9  0 | 0  0  0 | 232,1  3 466,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 57 | Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Абражанова и пер .Колобова в г.Юрюзань | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  7590,3  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  7 590,3  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 58 | Капитальный ремонт автодороги и тротуара ул. Гончарова г. Юрюзань | ОБ  МБ  Источник не определен | 0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 59 | Капитальный ремонт автодороги улицы 1 Мая г. Юрюзань | ОБ  МБ  Источник не определен | 966,4  98,9  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 966,4  98,9  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 60 | Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул.Ленина г.Юрюзань (участок от ул 3Интернационала до пер.Большого) | МБ  ОБ  Источник не определен | 1052,1  15822,1  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 1052,1  15822,1  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 61 | Ремонт автомобильной автодороги и тротуара по ул.Ильи Тараканова и ул.Гагарина | ОБ  МБ  Источник не определен | 10115,8  532,4  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 10115,8  532,4  0 | | 0  0  0 | |
| 62 | Ремонт автомобильной автодороги по ул.Советская и ул.Октябрьская | ОБ  МБ  Источник не определен | 8785,6  606,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 8785,7  606,7  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 63 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская, г.Юрюзань | ОБ  МБ  Источник не определен | 11061,7  605,6  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 1221,2  87,7  0 | | 0  0  0 | | 10115,8  532,4  0 | |
| 64 | Ремонт автомобильной автодороги по ул. Радужная г. Юрюзань | ОБ  МБ  Источник не определен | 633,0  61,80  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 633,0  61,8  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 65 | Ремонт автомобильной автодороги по ул, Ясная г. Юрюзань | ОБ  МБ  Источник не определен | 125,6  16,2  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 125,6  16,2  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 66 | Ремонт автомобильной автодороги по ул. Пушкина г. Юрюзань | ОБ  МБ  Источник не определен | 180,3  19,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 180,3  19,7  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 67 | Ремонт автомобильной автодороги по ул.Дружба г..Юрюзань | ОБ  МБ  Источник не определен | 157,0  18,7  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 157,0  18,7  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 68 | Ремонт автомобильной автодороги по пер.Полевой г.Юрюзань | ОБ  МБ  Источник не определен | 279,2  27,8  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 279,2  27,8  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 | |
| 69 | Итого  по Юрюзанскому городскому поселению | ОБ  МБ  Источник не определен | 53788,0  11162,4  0 | 1919,0  285,6  0 | 3466,9  232,1  0 | 0  7 590,3  0 | 18163,6  1295,2  0 | | 10006,9  694,4  0 | | 10115,8  532,4  0 | | 10115,8  532,4  0 | |
|  |  | ОБ  МБ  Источник не определен | 193483,7  84877,8    0 | 4798,0  15963,5  0 | 28772,4  21988,3  0 | 24 141,2  34 371,3  0 | 46921,4  5429,2  0 | | 39646,9  4535,8  0 | | 24601,9  1294,9  0 | | 24601,9  1294,9  0 | |
|  | Итого |  | 278361,5 | 20761,5 | 50760,6 | 58512,5 | 52350,6 | | 44 182,7 | | 25896,8 | | 25896,8 | |

Приложение 1.1

к программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования на 2018-2024 годы»

**Система основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач | | | | | | | | | *Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий* |
| всего | | 2018г. | | 2019г. | | 2020г. | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | наименование показателя/  (ед. измер) | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 |
|  | **Цель программы:**  Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача программы**:  Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Ремонт автодороги от ул.Олега Кошевого№30 до ул.Свердловская №193 в г.Катав- Ивановске. | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования (км)*  *Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием планируемых к капитальному ремонту с нарастающим итогом (%)* | 7,6  7,3 | 14  13,5  - | 18,5  17,9 | 20,5  19,8 | 38,4  37,2 | 40,6  38,3 | | 42,1  40,7 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Катав-Ивановского городского поселения |
| ОБ | 765,8 | | 765,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 316,5 | | 316,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ист.не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 1082,3 | | 1082,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |  |
|  | Мероприятие 2.  Ремонт автодороги от ул.Усть-Катавской, 2 до ул.Олега Кошевого №30 в г. Катав-Ивановск Челябинской области | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Катав-Ивановского городского поселения |
| ОБ | 1238,4 | | 1238,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 2429,6 | | 2429,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 3668,0 | | 3668,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 3.  Ремонт автомобильной дороги от ул.Караваева до ул.Песочная в г.Катав-Ивановск, Челябинской области | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Катав-Ивановского городского поселения |
| ОБ | 874,6 | | 874,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 49,7 | | 49,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 924,3 | | 924,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |
| Мероприятие 4.  Асфальтирование тротуаров по ул.Дм.Тараканова, участок от магазина Евросеть до дома №45, от ГИБДД до дома №53 | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 365,6 | | 365,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 365,6 | | 365,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 5.  Асфальтирование тротуаров по ул.ДМ.Тараканова, участок от дома №53 до дома №57 от здания Роспотребнадзора до остановки Военкомат | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 257,4 | | 257,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  |  | **Всего** | 257,4 | | 257,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Меропритие 6.  Асфальтирование тротуаров по ул. Дм.Тара-канова, участок от дома №10 до магазина Магнит, от магазина Автомаг до здания Ро-спотребнадзора | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |
| МБ | 406,7 | | 406,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 406,7 | | 406,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 7.  Устройство щебеночного основания для асфальтирования тротуаров по ул.Дм.Тараканова | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 2311,9 | | 2311,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 2311,9 | | 2311,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 8  тбор проб и поведение лабораторных испытаний дорожно строительных материалов | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |
| МБ | 123,1 | | 123,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 123,1 | | 123,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 9.  Осуществление строительного контроля при выполнении работ | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 159,9 | | 159,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 159,9 | | 159,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 10.  Ремонт автомобильных дорог в Верх-Катавском сельском поселении | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрации Катав-Ивановского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 207,5 | | 207,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 207,5 | | 207,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | Мероприятия 11.  Ремонт автомобильных дорог в Месединском сп | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 200,0 | | 200,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ист.не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 200,0 | | 200,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  |
|  | Мероприятия 12.  Ремонт дороги по переулку Свободы, ул.Ст.Разина, Ленина (исп.КИГП) | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 8909,9 | | 8909,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 8909,9 | | 8909,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |
|  | Мероприятия 13.  Ремонт автодороги и тротуаров по ул.Дм.Тараканова г.Катав-Ивановск, участок от детской поликлиники до магазина Связной | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Юрюзанского городского поселения |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| МБ | 6838,0, | | 0 | | 6838,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 6838,0 | | 0 | | 6838,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 14.  Ремонт автодороги от поворота до МООО «Катав-Ивановское автотранспортное предприятие» в г.Катав-Ивановске Челябинской области | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УКХ,ТиС Катав-Ивановского муниципального района  Администрация Катав-Ивановского городского поселения |
| МБ | 3012,9 | | 0 | | 3012,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 3012,9 | | 0 | | 3012,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 15.  Ремонт автомобильной дороги по ул.Красноармейская, г.Катав-Ивановск, участок от Администрации до пер.Большакова | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |  |
| МБ | 2250,3 | | 0 | | 2250,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 2250,3 | | 0 | | 2250,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 16  Ремонт автомобильной дороге на участке от ул.Фигичева до «Новая дорога» г.Катав-Ивановск | МБ | 350,2 | | 0 | | 350,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ФБ | 4812,8 | | 0 | | 4812,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ист.не опред**.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 5163,0 | | 0 | | 5163,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 17  Ремонт дороги через ручей с.Карауловка в Серпиевском СП (6х4м) 24 кв.м. | **МБ** | 93,0 | | 0 | | 93,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист. не опр.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 93,0 | | 0 | | 93,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 18  Асфальтирование дороги по ул.Октябрьская от ЗАО «Смарт» до речки в г.Катав-Ивановске 365 м | **МБ** | 3721,7 | | 0 | | 3721,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 3721,7 | | 0 | | 3721,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Мероприятие 19  Ремонт участка автодороги от ул.Майская площадь до ул.Гагарина,2 в г.Катав-Ивановске | **МБ** | 816,5 | | 0 | | 816,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 816,5 | | 0 | | 816,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 20  Ремонт автомобильной дороги на участке от ул.Больничная №1 до переезда (до Новая дорога) в г.Катав-Ивановске | **МБ** | 2298,5 | | 0 | | 2298,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 1475,7 | | 0 | | 1475,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 3774,2 | | 0 | | 3774,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 21  Ремонт тротуара вдоль плотины от ул.Фигичева 5А до железнодорожного переезда (вдоль плотины) | **МБ** | 1311,7 | | 0 | | 1311,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не определен** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 1311,7 | | 0 | | 1311,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 22  Ремонт участка дороги от границы Трехгорного городского округа сКатав-Ивановским районом (от южной границы полосы отвода железной жороги Катав-Ивановск-Вязовая) до пересечения с автомобильной дорогой 74 ОП РЗ 75-к-118 (на участке соединяющем г.Катав-Ивановск с г.Юрюзань в непосредственной близости от пос.Совхозный | **МБ** | 819,0 | | 0 | | 819,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Об** | 15514,0 | | 0 | | 15514,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 16333,0 | | 0 | | 16333,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 23  Ремонт участка дороги ориентир челябинская область р-н Катав-Ивановский, от границы Трехгорного городского округа с Катав-Ивановским районом (от западной границы лесного квартала №98 Юрюзанского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой 74ОПР375 к-118 (на участке соединяющем г.Юрюзань и д.Первуха) | **МБ** | 184,4 | | 0 | | 184,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 3502,9 | | 0 | | 3502,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 3687,3 | | 0 | | 3687,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 24  Ремонт автомобильной дороги по ул.Красносельская на участке от Красной больницы до ул.Караваева в Катав-Ивановске | **МБ** | 10256,0 | | 0 | | 0 | | 10256,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 570,0 | | 0 | | 0 | | 570,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист. не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 10826,0 | | 0 | | 0 | | 10826,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 25  Ремонт автомобильной дороги по ул.Караваева на участке от перекрестка с Красносельской до здания библиотеки в г.Катав-Ивановске | **МБ** | 512,1 | | 0 | | 0 | | 512,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 14519,8 | | 0 | | 0 | | 14519,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 15031,9 | | 0 | | 0 | | 15031,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 26  Ремонт автомобильной дороги в Серпиевском сп | **МБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 93,0 | | 0 | | 0 | | 93,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 93,0 | | 0 | | 0 | | 93,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 27  Ремонт автомобильной дороги в Бедярышенском сп | **МБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 20,7 | | 0 | | 0 | | 20,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 20,7 | | 0 | | 0 | | 20,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 28  Ремонт автомобильных дорог по ул.Загородная, Уральская, пер.Больщикова, ул.Олега Кошевого | **МБ** | 13372,8 | | 0 | | 0 | | 13372,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 13372,8 | | 0 | | 0 | | 13372,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 29  Ремонт автомобильной дороги пер.Больщикова | **МБ** | 2640,1 | | 0 | | 0 | | 2640,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 2640,1 | | 0 | | 0 | | 2640,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 30  Ремонт автомобильной дороги по ул.Майская площадь,45 до ул.Гагарина,16 | **МБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 6100,3 | | 0 | | 0 | | 6100,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 6100,3 | | 0 | | 0 | | 6100,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 31  Ремонт автомобильной дороги по ул.Уральская | **МБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 2837,4 | | 0 | | 0 | | 2837,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 2837,4 | | 0 | | 0 | | 2837,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 32  Ремонт автомобильной дороги по ул.К.Ма-ркса от дома №8 до дома№78 г.Катав-Ивановск | **МБ** | 382,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 382,5 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 5727,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5727,8 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 6110,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6110,3 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 33  Ремонт автомобильной дороги от ул.Спортивная № 17 до ул.К.Маркса № 163 далее дома № 138 ул.Дм.Тараканова в г.Катав-Ивановске | **МБ** | 165,0 | |  | |  | |  | |  | | 165,0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 2470,6 | |  | |  | |  | |  | | 2470,6 | | 0 | | 0 |
| **Ист. не опред.** | 0 | |  | |  | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 2635,6 | |  | |  | |  | |  | | 2635,6 | | 0 | | 0 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 34  Ремонт автомобильной дороги по ул.К.Маркса от дома № 78 до дома № 163 г.Катав-Ивановске | **МБ** | 371,8 | |  | |  | |  | |  | | 371,8 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 5568,2 | |  | |  | |  | |  | | 5568,2 | | 0 | | 0 |
| **Исп. не опред.** | 0 | |  | |  | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 5940,0 | |  | |  | |  | |  | | 5940,0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 35  Ремонт автомобильной дороги от ул.Спортивная № 17 до ул.К.Маркса № 163 далее дома № 138 ул.Дм.Тараканова в г.Катав-Ивановске (продолжение работ далее дома 138 по ул.Дм.Тараканова) | **МБ** | 54,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 54,5 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 816,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 816,4 | | 0 | | 0 |
| **Исп. не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 870,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 870,9 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 36  Ремонт автомобильной дороги по ул.Нагорная,ул.Юрюзанская г.Катав-Ивановск | **МБ** | 505,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 505,3 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 9599,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9599,9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 10105,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10105,2 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 37  Ремонт автомобильной дороги от ул.Нагорная, 74 до ул.Больничная, 1 г.Катав-Ивановск | **МБ** | 430,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 244,1 | | 185,9 |
| **ОБ** | 8168,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4637,4 | | 3531,5 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 8598,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4881,5 | | 3717,4 |
|  | Мероприятие 38  Капитальный ремонт автомобильной дороги от дома №83 по ул.Международной до ул.Нагорной в г.Катав-Ивановске | **МБ** | 1242,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1242,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 19157,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 19157,9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 20399,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 20399,9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Мероприятие 39  Ремонт автомобильной дороги Месединского сельского поселения | **МБ** | 712,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 712,2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 712,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 712,2 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 40  Ремонт автомобильной дороги Тюлюкского сельского поселения г.Катав-Ивановска | **МБ** | 1674,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1674,5 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 1674,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1674,5 | |  | |  | | 0 |
|  | Мероприятие 41  Ремонт дороги с грунтовым покрытием от ул.Олега Кошевого, 3 до ул.Лермонтова,7, г.Катав-Ивановск | **МБ** | 103,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 103,8 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 56,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 56,9 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 160,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 160,7 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 42  Ремонт автомобильной дороги ул.Ленина от дома№ 172 до дома № 66 г.Катав-Ивановск | **МБ** | 576,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 576,6 |
| **ОБ** | 10954,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10954,6 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 11531,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11531,2 |
|  | Мероприятие 43  Ремонт автомобильной дороги с.Тюлюк – п.Александровка | **МБ** | 750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 750 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 15000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15000 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 15750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15750 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 44  Ремонт атомобилной дороги возле д.45, ул.Степана Разина, г.Катав-Ивановск | **МБ** | 58,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 58,9 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 58,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 58,9 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 45  Ремонт автомобильной дороги в с.Лемеза | **МБ** | 153 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 153 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 153 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 153 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 46  Ремонт автомобильной дороги в с.Бедярыш | **МБ** | 113,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 113,0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 113,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 113,0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 47  Ремонт автомобильной дороги в с.Орловка, устройство водоотведения по ул.Советской и ул.Кирова | **МБ** | 74,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 74,3 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 74,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 74,3 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 48  Ремонт автомобильной дороги в с.Серпиевка, ремонт асфальтового покрытия по ул.Ленина от д.2 до д.24 | **МБ** | 129,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 129,7 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 129,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 129,7 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 49  Ремонт автомобильной дороги в с.Тюлюк | **МБ** | 1475,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1475,9 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 1475,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1475,9 | | 0 | | 0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги от дома № 56 по л. Майская площадь до ул.Гагарина,12 в г. Катав-Ивановске | **МБ** | 518,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 518,4 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 9848,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9848,7 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 10367,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10367,1 | | 0 | | 0 |
|  | Итого по Катав-Ивановскому городскому поселению | **МБ** | 73126,1 | | 15737,8 | | 21696,2 | | 26781,0 | | 4134,0 | | 3832,1 | | 776.8 | | 168,2 |
| **ОБ** | 128681,1 | | 2878,8 | | 25305,4 | | 24141,2 | | 28757,8 | | 29639.7 | | 14761.1 | | 3197.1 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 201187,2 | | 18616,6 | | 47001,6 | | 50922,2 | | 32891,8 | | 33471,8 | | 15537.9 | | 3365.3 |
|  | Юрюзанское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 50  Ремонт асфальтового поркрытия автодороги по ул.Зайцева в г.Юрюзань Челябинской области | **МБ** | 49,8 | | 49,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 507,0 | | 507,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 556,8 | | 556,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 51  Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул.Ленина в г.Юрюзань Челябинской области | **МБ** | 42,8 | | 42,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 436,0 | | 436,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 478,8 | | 478,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 52  Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул.Октябрьская в г.Юрюзань Челябинской области | **МБ** | 39,6 | | 39,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 412,5 | | 412,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 452,1 | | 452,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 53  Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул.Зайцева в г.Юрюзань Челябинской области 2-й этап | **МБ** | 54,9 | | 54,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 563,5 | | 563,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 618,4 | | 618,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 54  Ремонт автомобильной дороги на участке, соединяющем г.Юрюзань и д.Первуха (0,441 км) (Исп.ЮГП) | **МБ** | 98,5 | | 98,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 98,5 | | 98,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 55  Ремонт автомобильной дороги по ул. 3 Интернационала г.Юрюзань | **МБ** | 232,1 | | 0 | | 232,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 3466,9 | | 0 | | 3466,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 3699,0 | | 0 | | 3699,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 56  Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул.Абражанова и пер.Колобова в г.Юрюзань | **МБ** | 7590,3 | | 0 | | 0 | | 7590,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 7590,3 | | 0 | | 0 | | 7590,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 57  Капитальный ремонт автодороги и тротуара ул.Гончарова г.Юрюзань | **МБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 58  Капитальный ремонт автодороги улицы 1 Мая г.Юрюзань | **МБ** | 98,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 98,9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 966,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 966,4 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 1065,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1065,3 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 59  Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул.Ленина г.Юрюзань (участок от ул.3Интернационала до пер.Большого) | **МБ** | 1052,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1052,1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 15822,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15822,1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 16874,2 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 60  Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул.Ильи Таракановаи ул.Гагарина) | **МБ** | 532.4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 532.4 | | 0 |
| **ОБ** | 10115.8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10115.8 | | 0 |
| **Ист.не опред.** |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 10648.2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10648.2 | | 0 |
|  | Мероприятие 61  Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская и ул.Октябрьская | **МБ** | 606.7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 606.7 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 8785.6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8785.6 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 9932.3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9932.3 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 62  Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская, г.Юрюзань | **МБ** | 605,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 87,7 | | 532.4 | | 0 |
| **ОБ** | 11061,7 | |  | |  | |  | |  | | 1221,2 | | 10115.8 | |  |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 11667,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1308,9 | | 10648.2 | |  |
|  | Мероприятие 63  Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул.Радужная Юрюзань | **МБ** | 61,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 61,8 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 633,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 633,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** |  | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 694,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 694,8 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 64  Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул.Ясная г.Юрюзань | **МБ** | 16,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 16,2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 125,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 125,6 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 141,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 141,8 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 65  Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул.Пушкина г. Юрюзань | **МБ** | 19,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 19,7 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 180,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 180,3 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 200,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 66  Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул.Дружбы г. Юрюзань | **МБ** | 18,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18,7 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 157,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 157,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** |  | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 175,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 175,7 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 67  Ремонт автомобильной дороги по пер.Полевой г.Юрюзань | **МБ** | 27,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 27,8 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ОБ** | 279,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 279,2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Ист.не опред.** |  | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 307,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 307,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Итого по Юрюзанскому городскому поселению | **МБ** | 11162,4 | | 285,6 | | 232,1 | | 7590,3 | | 1295,2 | | 694,4 | | 532,4 | | 532,4 |
| **ОБ** | 53788,0 | | 1919,0 | | 3466,9 | | 0 | | 18163,6 | | 10006,9 | | 10115,8 | | 10115,8 |
| **Ист.не опред** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| **Всего** | 64950,4 | | 2204,8 | | 3699 | | 7590,3 | | 19458,8 | | 10701,2 | | 10648,2 | | 10648,2 |
|  | ИТОГО | Областной бюджет | 193483,76 | | 4798,0 | | 28772,4 | | 24141,2 | | 46921,4 | | 39646,9 | | 24601,9 | | 24601,9 |
| Местный бюджет | 84877,8 | | 15963,5 | | 21988,2 | | 34371,3 | | 5429,2 | | 4535,8 | | 1294,9 | | 1294,9 |
| Источник не определен | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего** | 278361,5 | | 20761,5 | | 50760,6 | | 58512,5 | | 52350,6 | | 44182,7 | | 25896,8 | | 25896,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к программе «Ремонт автомобильных

дорог общего пользования на 2018-2024 годы»

Форма

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| Средства бюджета | Другие  источники  (в разрезе) | 2018 | 2019 | 2020. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Цель программы:**  Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача программы:**  Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района | МБ -79520,7  ОБ- 187438,7 | - | Показатель 1  *Доля отремонтированных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог, планируемых к ремонту* | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |