Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №4 г.Катав-Ивановска»

Катав-Ивановского муниципального района

наименование организации (учреждения) реализующий инициативный проект, реквизиты

Информация о реализации инициативного проекта

«Спортивная площадка на территории МОУ «ООШ №4 г. Катав-Ивановска»

(наименование инициативного проекта)

В 2023 году  в рамках реализации инициативного проекта «Спортивная площадка на территории МОУ «ООШ №4 г.Катав-Ивановска» на территории Катав-Ивановского муниципального района, расположенного по адресу г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 16 были выполнены работы по устройству спортивной площадки.

В соответствии с заключенным контрактом № 43 от 24.04.2023г. сООО «СТРОЙТЭК»на сумму 5488093,20 руб. были произведены следующие работы:

- Разработка грунта экскаватором в отвал

- Планировка площадей бульдозером

- Устройство подстилающих слоев

- Установка бортовых камней бетонных

- Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей

- Устройство гидроизоляции обмазочной

- Устройство покрытий бесшовных

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

| Наименование проекта | Срок реализации проекта | Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Причины отклонения реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «…………………» | 17.08.2023г. |  |  |  |  |
| итого: |  | 5879,26 | 5879,26 | 5879,26 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| за счет областного бюджета |  | 5038,03 | 5038,03 | 5038,03 |  |
| за счет местного бюджета |  | 5,04 | 5,04 | 5,04 |  |
| за счет инициативных платежей |  | 716,19 | 716,19 | 716,19 |  |
| за счет внебюджетных источников (в том числе трудовое участие) |  | 120 | 120 | 120 |  |
| имущественное участие (фото) |  | 0 | 0 | 0 |  |

Фото до и после реализации проекта.