Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Юрюзань" Катав-Ивановского муниципального района __________________________________________________________________________________________

наименование организации (учреждения) реализующий инициативный проект, реквизиты

Информация о реализации инициативного проекта

«Спортивная  площадка на территории  МОУ «СОШ №2 г. Юрюзань»

(наименование инициативного проекта)

В 2022 году  в рамках реализации инициативного проекта «Спортивная  площадка на территории  МОУ «СОШ №2 г. Юрюзань» на территории Катав-Ивановского муниципального района, расположенного по адресу г. Юрюзань, ул.Советская, д.22 были выполнены работы:

- для устройства многофункциональной спортивной площадки: подготовка основания, приобретение и монтаж ограждения, приобретение и установка спортивного оборудования, устройство наливного покрытия из резиновой крошки.

- для устройства беговой дорожки со спортивными снарядами: укладка бесшовного резинового покрытия, приобретение и установка спортивного оборудования (брусья разноуровневые, турник тройной, рукоход классический, скамья воркаут, скамья воркаут для пресса), укладка резиновой плитки под спортивным оборудованием.

В соответствии с заключенным контрактом № 60 от 27.06.2022г.между Муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Юрюзань" Катав-Ивановского муниципального района и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЭК», были произведены следующие работы:

1.снятие грунта,

2.устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня;

3.устройство бетонного основания с армированием сеткой 100*100*5мм, толщиной не менее 100 мм.

4. приобретение и монтаж спортивного оборудования (комплект стоек волейбольных с сеткой, ворота для мини-футбола, комплект баскетбольных стоек со щитами, установка судейской вышки).

5. устройство ограждения 3D-секционное с калиткой.

В соответствии с заключенным контрактом № 90 от 12.08.2022г.между Муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Юрюзань" Катав-Ивановского муниципального района и ООО «ФАВОРИТ-СТРОЙ», были произведены работы по устройству наливного покрытия из резиновой крошки многофункциональной спортивной площадки.

В соответствии с заключенным договором № 90 от 07.09.2022г.между Муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Юрюзань" Катав-Ивановского муниципального района и ООО «ФАВОРИТ-СТРОЙ», были произведены работы по устройству наливного покрытия из резиновой крошки беговой дорожки.

В соответствии с заключенным договором № 55 от 29.09.2022г.между Муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Юрюзань" Катав-Ивановского муниципального района и ИП Вишняков А.А., было приобретено и установлено спортивное оборудование (брусья разноуровневые, турник тройной, рукоход классический, скамья воркаут, скамья воркаут для пресса).

В соответствии с заключенным договором № 56 от 17.10.2022г.между Муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Юрюзань" Катав-Ивановского муниципального района и ИП Вишняков А.А., были проведены работы по приобретению и укладке резиновой плитки под спортивными снарядами.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

| Наименование проекта | Срок реализации проекта | Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Спортивная площадка на территории МОУ «СОШ №2 г. Юрюзань» | С 01.07.2022г. по 30.08.2022 г. |  |  |  |
| итого: |  | 4475,26 | 4475,26 | 4309,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет областного бюджета |  | 4406,45 | 4406,45 | 4240,89 |
| за счет местного бюджета |  | 4,41 | 4,41 | 4,25 |
| за счет инициативных платежей |  | 5 | 5 | 4,8 |
| за счет внебюджетных источников (в том числе трудовое участие) |  | 59,4 | 59,4 | 59,4 |

Многофункциональная спортивная площадка До ДО

После

Беговая дорожка со спортивными снарядами До и после