Информация о реализации инициативного проекта

Устройство детской площадки по адресу: г.Юрюзань, ул. III Интернационала,        д. 41 и д.41 а.

(наименование инициативного проекта)

В 2022 году  с 28.06.2022г. по 31.08.2022г. в рамках реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань. ул. III Интернационала, д. 41 и д.41 а» на территории Юрюзанского городского поселения, расположенного по адресу г. Юрюзань. ул. III Интернационала, д. 41 и д.41 а., были выполнены работы по устройству детской площадки.

В соответствии с заключенным контрактом № 257ЭА от 28.06.2022г. между Администрацией Юрюзанского городского поселения с одной  стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Регион Заказ", были произведены следующие работы:

1.Установка детской игровой площадки и воркаут снарядов.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

| Наименование проекта | Срок реализации проекта | Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань. ул. III Интернационала, д. 41 и д.41 а» | 2022 | 825,716 | 821,58742 | 821,58742 |
| итого: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет областного бюджета |  | 819,89528 | 815,79581 | 815,79581 |
| за счет местного бюджета |  | 0,82072 | 0,81661 | 0,81661 |
| за счет инициативных платежей |  | 5,0 | 4,975 | 4,975 |
| за счет внебюджетных источников (в том числе трудовое участие) |  |  |  |  |

До и после реализации проекта.