Информация о реализации инициативного проекта

Устройство спортивно-игровой площадки в поселке Октябрьский г. Юрюзань.

(наименование инициативного проекта)

В 2022 году  с 28.06.2022г. по 31.08.2022г. в рамках реализации инициативного проекта «Устройство спортивно-игровой площадки в поселке Октябрьский г. Юрюзань» на территории Юрюзанского городского поселения, расположенного по адресу г. Юрюзань. пос. Октябрьский, были выполнены работы по устройству детской площадки.

В соответствии с заключенным контрактом № 258ЭА от28.06.2022 г.между МКУ «Комитет городского хозяйства» с одной  стороны, и ИП Дружинин С.М., были произведены следующие работы:

1.Установка детской игровой площадки и воркаут снарядов.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

| Наименование проекта | Срок реализации проекта | Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Устройство спортивно-игровой площадки в поселке Октябрьский г. Юрюзань» | 2022 | 875,870 | 760,2482 | 760,24820 |
| итого: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет областного бюджета |  | 825,870 | 709,53795 | 709,53795 |
| за счет местного бюджета |  | 0,82587 | 0,71025 | 0,71025 |
| за счет инициативных платежей |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников (в том числе трудовое участие) |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

До и после реализации проекта.