Приложение № 7

к Концессионному соглашению

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 №

ПОРЯДОК

ВЫПЛАТЫ КАПИТАЛЬНОГО ГРАНТА И ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и порядок выплаты Капитального гранта и платы Концедента по настоящему концессионному соглашению в отношении объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования «Катав-Ивановское городское поселение».

2. Финансовое участие Концедента в исполнении Соглашения, предусмотренное приложением № 6.1, осуществляется в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8A62121C32CBB261FCA875EB44DA58EE991979749869915B8AD846DAF15E508749931BFD46BDEFFC7A4F59ABA2Y3lCE) Российской Федерации .

3. Капитальный грант и плата Концедента выплачиваются Концессионеру Концедентом, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Условия выплаты Капитального гранта и платы Концедента Концессионеру:

- исполнение обязательств по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения;

- соответствие выполняемых работ по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения проектной документации, предоставление отчетности, предусмотренной настоящим Соглашением;

- эксплуатация объекта Концессионного соглашения, в том числе техническое обслуживание.

5. Капитальный грант и плата Концедента в части финансирования создания и реконструкции (модернизации) объекта Соглашения перечисляются на отдельный счет Концессионера, открываемый в кредитной организации для оплаты (возмещения ранее понесенных) расходов по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения. Реквизиты счета доводятся Концессионером Концеденту не позднее 5 рабочих дней с даты открытия счета.

Капитальный грант перечисляется:

- в сумме, предусмотренной заключенными договорами на выполнение комплекса работ по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, в целях выполнения мероприятий, указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, на соответствующий финансовый год не позднее 10 рабочих дней после получения от Концессионера заявки на выплату Капитального гранта по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку (далее - заявка), справки из налогового органа, подтверждающей отсутствие у Концессионера неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки, но не ранее 01 марта соответствующего финансового года;

- в сумме, предусмотренной заключенными договорами на выполнение строительно-монтажных работ по созданию, реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения, при условии наличия проектной документации, подготовленной в соответствии с действующим законодательством, в целях выполнения мероприятий, указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, на соответствующий финансовый год не позднее 10 рабочих дней после получения от Концессионера заявки на выплату Капитального гранта, справки из налогового органа, подтверждающей отсутствие у Концессионера неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки, но не ранее 01 марта соответствующего финансового года;

- в размере цены договоров (контрактов) на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, поставку материалов и оборудования, заключенных в целях реализации мероприятий, указанных в Приложении № 6 на соответствующий финансовый год, не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявки Концессионера, Концедента, справки из налогового органа, подтверждающей отсутствие у Концессионера неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки, но не ранее 01 марта соответствующего финансового года.

Плата Концедента в части возмещения расходов Концессионера, связанных с созданием и реконструкцией (модернизацией) объекта Соглашения перечисляется в сумме не более стоимости фактических затрат по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, с учетом выданного ранее капитального гранта и финансирования работ за счет собственных средств Концессионера в размере, определенном в Приложении № 6.1, после подписания акта выполненных работ по мероприятиям, предусмотренным на соответствующий финансовый год в Соглашении, в течение 20 рабочих дней с даты подачи Концессионером заявки при наличии положительного заключения по итоговым выполненным работам.

В случае увеличения размера затрат на выполнение мероприятий, указанных в приложении № 6 к настоящему Соглашению, согласно изменениям, внесенным в проектную документацию, в соответствии с действующим законодательством, фактические затраты на выполнение вышеуказанного мероприятия могут превысить размер затрат на данное мероприятие, указанный в приложении № 6 к настоящему Соглашению, но не более, чем на 30%. При этом, размер затрат подтверждается заключением о достоверности сметной стоимости строительства в случаях, когда данное заключение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, либо конъюнктурным анализом рыночных цен в случаях, когда обязательное получение заключения о достоверности сметной стоимости строительства действующим законодательством РФ не предусмотрено.

Остаток средств в таком случае выплачивается Концедентом за минусом ранее произведенного финансирования в размере фактических затрат Концессионера на реализацию мероприятия, указанного в приложении № 6 к настоящему Соглашению, но не более, чем 130% от стоимости мероприятия, указанной в приложении № 6 к настоящему Соглашению, при условии, что предельный размер расходов на создание и реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия настоящего Соглашения не может превышать размер расходов, определенных в п. 24 настоящего Соглашения.

При этом общий объем выплаченных Капитального гранта и платы Концедента не должен превысить фактических затрат по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения. В случае, если объем выплаченных Капитального гранта и платы Концедента превысит фактические затраты по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, то неиспользованные остатки подлежат возврату Концеденту.

Финансирование осуществляется по каждому мероприятию приложения № 6 к Концессионному соглашению отдельно, по мере их завершения и предъявления для финансирования.

6. В целях выплаты Капитального гранта, предусмотренной настоящим порядком, Концессионер направляет Концеденту:

- при выплате в сумме, предусмотренной заключенными договорами на выполнение комплекса работ, договорами на выполнение строительно-монтажных работ по созданию, реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения в целях выполнения мероприятий, указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, на соответствующий финансовый год - заявку, договоры договорами на выполнение комплекса работ, договоры на выполнение строительно-монтажных работ;

- при выплате в размере цены договоров (контрактов) на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, поставку материалов и оборудования, заключенных в целях реализации мероприятий, указанных в Приложении № 6 на соответствующий год, - заявку, договоры (контракты) на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, поставку материалов и оборудования.

В целях выплаты платы Концедента, предусмотренной настоящим порядком, Концессионер направляет Концеденту

- заявку с приложением документов, предусмотренных п. 82.11 Соглашения, приложением № 2 к настоящему порядку и положительного заключения Концедента по итоговым выполненным работам, предусмотренного п. 82.11.1 Соглашения.

7. Концедент в сроки, установленные п.5 настоящего порядка, обязан рассмотреть заявку с приложенными документами, принять решение о выплате Капитального гранта и платы Концедента и произвести выплату, либо принять решение об отказе в выплате Капитального гранта и платы Концедента.

8. Основаниями для отказа в приеме заявки к рассмотрению являются:

8.1. Несоответствие заявки и (или) прилагаемых к ней документов условиям, установленным настоящим Порядком (в том числе предоставление неполного комплекта документов), и (или) несоответствие Концессионера требованиям, установленным настоящим Порядком.

8.2. Прекращение концессионного соглашения.

8.3. Проведение в отношении Концессионера процедуры приостановления деятельности, ликвидации, банкротства.

В случае отказа в выплате Концедент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выплате направляет Концессионеру письменное уведомление об отказе в выплате с указанием причин отказа способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного уведомления.

9. Концессионер вправе повторно представить заявку после устранения причин, послуживших основанием для принятия соответствующего решения. В таком случае сроки представления и рассмотрения заявки, указанные в настоящем порядке, не устанавливаются, рассмотрение заявки осуществляется в соответствии с настоящим порядком со дня повторного поступления заявки.

10. Концедент и органы муниципального финансового контроля Катав-Ивановского городского поселения проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств Концессионеру.

11. В случае нарушения Концессионером настоящего порядка Концессионером производится возврат средств в бюджет муниципального образования Катав-Ивановское городское поселение в срок не более 30 календарных дней со дня выявления нарушения.

Подписи сторон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент | Концессионер | Субъект РФ |
| Администрация Катав-Ивановского городского поселения |  | Правительство Челябинской области |
|  |  |  |

Приложение N 1

к Порядку выплаты платы Концедента

Форма

ЗАЯВКА

на выплату Капитального гранта/платы Концедента за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать период)

по концессионному соглашению от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование концессионного соглашения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование концессионера)

заявляет о намерении получить Капитальный грант/плату Концедента в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей по следующим банковским реквизитам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Документы и сведения, необходимые в соответствии с Порядком, прилагаются в составе настоящей заявки.

Приложение: 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_ л. в 1 экз.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_ л. в 1 экз.

Приложение N 2

к Порядку выплаты платы Концедента

ДОКУМЕНТЫ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Пояснительная записка концессионера в отношении всех объектов, предусмотренных на соответствующий год Соглашением, содержащая общие сведения о принятых Концессионером обязательствах, расходах Концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка.

2. К пояснительной записке в части подтверждения расходов по созданию, реконструкции (модернизации) в отношении каждого объекта концессионного соглашения прилагаются копии следующих документов, подтверждающих понесенные расходы концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка:

1) проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с действующим законодательством;

2) договоров поставки оборудования (материалов), отчета об использовании давальческого оборудования (материалов) (при наличии давальческого сырья);

3) товарных накладных (при наличии давальческого сырья);

4) счетов-фактур на поставку оборудования (материалов);

5) документов по унифицированным формам КС-2, КС-3, актов сдачи-приемки услуг, а также при вводе объекта в эксплуатацию по унифицированным формам КС-11.

В случае если характер мероприятий предусматривает поэтапную реализацию работ (проект, закупка материалов и (или) оборудования, монтаж и иное), Концессионер представляет документы, подтверждающие завершение в отчетном периоде определенного этапа работ.

3. Концессионер вправе по своему усмотрению представить дополнительно любые другие документы, подтверждающие фактически понесенные расходы Концессионера в рамках реализации концессионного соглашения, а также обоснования подтверждения фактически понесенных расходов Концессионера в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе заключения независимых экспертов (специалистов) о проведении технического надзора (контроля).