ПРОЕКТ

Администрация Катав-Ивановского

муниципального округа

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____» ________  2025  г.			  	                                             № _____

Об утверждении

муниципальной программы

«Развитие  Катав-Ивановского муниципального округа

в сфере  жилищно-коммунального

хозяйства и транспорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ и Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 11.09.2024г. №1267 «Об утверждении порядка разработки, реализации, контроля и проведения оценки эффективности муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», Администрация Катав-Ивановского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие Катав-Ивановского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 28.04.2025г. №387 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта».

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от г. № «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

5. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав - Ивановского муниципального округа www.katavivan.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального округа-руководителя аппарата Администрации Котову А.В.

Глава Катав-Ивановского

муниципального округа

Челябинской области                                                                                А.В. Васильев

Утверждено

Постановлением Администрации

Катав-Ивановского муниципального округа

№____ от __________2025г.

- Оценка текущего состояния сферы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального округа

Социально-экономическое развитие Катав-Ивановского муниципального округа на среднесрочную перспективу определяет развитие Катав-Ивановского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, как важнейшую составляющую часть потенциала муниципального округа, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

К основным вопросам развития муниципального округа относятся следующие виды:

- осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта между сельскими поселениями.

В рамках реализации Программы планируется отработать комплексный подход при создании комфортных условий для проживания населения. Программа определяет задачи и этапы работы, источники их финансирования, взаимоотношениям между организациями, осуществляющими управление инженерными сетями, котельными, центральными тепловыми пунктами, насосными станциями и другим оборудованием. Катав-Ивановский муниципальный округ имеет протяженную и разветвленную систему инженерных сетей и оборудования на них. Стабильность и качество работы коммунальных систем являются определяющими для процесса жизнеобеспечения населения, оказывают существенное влияние на устойчивость экономического и социального развития территории.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг.

Основной причиной возникновения этой проблемы является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики.

По Катав-Ивановскому муниципальному округу протяженность тепловых и водопроводных сетей составляет 152,72 км, в том числе тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 35,24 км, протяженность водопроводных сетей 117,48 км, из них находятся в ветхом состоянии 95,9 км (в том числе тепловых сетей 8,7 км, водопроводных сетей 87,2 км). Отремонтировано за период с 2016-2025 годы 22,39 км сетей, в том числе тепловых сетей 10,71 км, водопроводных сетей 11,68 км.

Износ сетей Катав-Ивановского муниципального округа составляет                60 процентов, около 37 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов от произведенной тепловой энергии. Поэтому жилищно-коммунальный комплекс в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью.

Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, единичные затраты на проведение которых 
в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Транспортная инфраструктура объединяет все поселения Катав-Ивановского муниципального округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Программными методами предстоит решить проблемы, в транспортном обеспечении жителей сельских поселений Катав-Ивановского муниципального округа. В районе расположено 7 сельских поселений, находящихся на значительном расстоянии друг от друга.  Железнодорожные перевозки между сельскими поселениями отсутствуют.

Протяженность маршрутов пассажирского сообщения в Катав-Ивановском муниципальном округе колеблется от 80 км до 149,6 км.  Маршруты проходят в основном по гористой местности. Значительная часть дорог (более 80 км) имеет щебеночное покрытие. Кроме того, распределение числа пассажиропотока в Катав-Ивановском муниципальном округе носит сезонный характер, что связано с сельскохозяйственной деятельностью населения.

Население, проживающее в селах, в основном пенсионного возраста, более 500 человек пользуются правом бесплатного проезда, что является непривлекательным для автомобильных перевозчиков всех форм собственности.

В целях повышения уровня обслуживания населения, создания условий для здоровой конкуренции необходимо плановое развитие и совершенствование маршрутной сети.

С точки зрения организации бюджетного процесса именно программы как основная форма реализации программно-целевого планирования имеют целый ряд преимуществ. К таким преимуществам относятся: четкая привязка к единой бюджетной классификации, и, как следствие, упрощение процедуры планирования и отчетности, сосредоточение ответственности за достижение результатов и полномочий по реализации программы у одного распорядителя бюджетного планирования.

- Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Катав-Ивановского муниципального округа являются:

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- повышение уровня благоустройство территорий;

- повышение уровня обслуживания населения.

Целью реализации Программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для развития транспортного сообщения.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими

приоритетами, целями и показателями государственных программ

Программа разработана в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Катав-Ивановского муниципального округа, определенными:

1) государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, предусматривающей обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства к 2030 году не менее 50 процентам населения.

- Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере муниципального управления

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

-    В течение периода с 2026 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100%.

-  Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.

Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них влияет на выполнение целевых индикаторов программы (Приложение 10).

Оценка реализации Программы определяется по следующим индикативным показателям:

- Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

- Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий.

3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа.

4. Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе.

- Приложение №1

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие Катав-Ивановского муниципального округа

в сфере жилищно - коммунального хозяйства и транспорта»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Котова Анастасия Викторовна, Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа-руководитель аппарата Администрации |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для развития транспортного сообщения. | Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Задача 2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем. Задача 3. Повышение уровня энергетической эффективности. Задача 4. В течение периода с 2025 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100%. |
| Структурные элементы муниципальной программы (при наличии) | - Региональный проект в составе национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |
|  | - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |
|  | - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |
|  | - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства транспорта и связи» |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Катав-Ивановское территориальное отделение» |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Юрюзанское территориальное отделение» |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации» |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 420 600 618,38 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Цель государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации": обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства к 2030 году не менее 50 процентам населения |  |

- Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для развития транспортного сообщения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| 2. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе. | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

- 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | х | х | х | х | x | х | x | х | х | х | х | 49 |
| 1.2. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | х | х | х | х | x | х | х | х | х | x | х | 0 |
| 1.3. | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий. | Единица | х | х | х | х | x | х | х | х | х | x | х | 0 |
| 1.4. | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. | % | х | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | 0 |
| 1.4. | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе. | % | х | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | 0,2 |

- 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| - Региональный проект в составе национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | 2026 - 2028 гг. |  |  |
| Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |  | - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом. |
| - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  | 2026 - 2028 гг. |  |
| Задача 2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. - Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий. |
| - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | 2026 - 2028 гг. |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня энергетической эффективности |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |  | - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. |
| - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  | 2026 - 2028 гг. |  |
| Задача 4. В течение периода с 2025 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100%. |  |  | Стабильное и устойчивое функционирование предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки населения Катав-Ивановского муниципального округа. | - Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | - - 2028 гг. |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Катав-Ивановское территориальное отделение» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | - - 2028 гг. |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Юрюзанское территориальное отделение» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | - - 2028 гг. |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | 2026 - 2028 гг. |  |  |

- 5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 107 995 898,39 | 147 229 558,55 | 165 375 161,44 | 420 600 618,38 |
| Федеральный бюджет | 1 310 800,0 | 1 459 000,0 | 1 850 200,0 | 4 620 000,0 |
| Областной бюджет | 11 796 410,39 | 49 556 070,55 | 67 292 773,44 | 128 645 254,38 |
| Местный бюджет | 94 888 688,0 | 96 214 488,0 | 96 232 188,0 | 287 335 364,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект в составе национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 10 280 273,27 | 41 875 864,18 | 64 197 316,51 | 116 353 453,96 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
| Местный бюджет | 10 300,0 | 41 900,0 | 64 200,0 | 116 400,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 35 500,0 | 5 648 276,23 | 1 081 226,79 | 6 765 003,02 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 5 642 576,23 | 1 080 126,79 | 6 722 703,02 |
| Местный бюджет | 35 500,0 | 5 700,0 | 1 100,0 | 42 300,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 0,0 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 10 325 587,59 | 10 325 587,59 | 10 325 587,59 | 30 976 762,77 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 406 079,59 | 1 406 079,59 | 1 406 079,59 | 4 218 238,77 |
| Местный бюджет | 8 919 508,0 | 8 919 508,0 | 8 919 508,0 | 26 758 524,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства транспорта и связи» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 50 539 637,53 | 50 787 937,53 | 50 787 937,53 | 152 115 512,59 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 120 357,53 | 120 357,53 | 120 357,53 | 361 072,59 |
| Местный бюджет | 50 419 280,0 | 50 667 580,0 | 50 667 580,0 | 151 754 440,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Катав-Ивановское территориальное отделение» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 16 912 900,0 | 17 372 800,0 | 17 372 800,0 | 51 658 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 16 912 900,0 | 17 372 800,0 | 17 372 800,0 | 51 658 500,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Юрюзанское территориальное отделение» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 18 591 200,0 | 19 207 000,0 | 19 207 000,0 | 57 005 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 18 591 200,0 | 19 207 000,0 | 19 207 000,0 | 57 005 200,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 1 310 800,0 | 1 459 000,0 | 1 850 200,0 | 4 620 000,0 |
| Федеральный бюджет | 1 310 800,0 | 1 459 000,0 | 1 850 200,0 | 4 620 000,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение №2

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

регионального проекта в составе национального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

(далее - проект)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Срок реализации проекта | 2026 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Котова Анастасия Викторовна | Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа-руководитель аппарата Администрации |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области" |  |  |
|  | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | - |  |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Убывающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22026 | 22027 | 22028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | НП | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Убывающий | Да |
| 1.2. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | НП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 |  | 03 |  |  | 04 | 05 | 06 |  |  | 07 |  | 08 | 09 |  | 110 |  |  | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
| 1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х | х |  | 49 |
| 1.2. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |

- 4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |

- Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 10 280 273,27 | 41 875 864,18 | 64 197 316,51 | 116 353 453,96 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
| Местный бюджет | 10 300,0 | 41 900,0 | 64 200,0 | 116 400,0 |

- 6. План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительст-ва) | Вид подтверждаю-щего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Мероприятия на 2026 год не запланированы |  | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | х | Акты о приемке выполненных работ |

- Приложение №3

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

(далее - проект)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Срок реализации проекта | 2026 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Котова Анастасия Викторовна | Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа-руководитель аппарата Администрации |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области" |  |  |
|  | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | - |  |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Убывающийитог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22026 | 22027 | 22028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | РП | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Убывающий | Да |
| 1.2. | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | РП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 110 | 111 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | 49 |
| 1.2. | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | Единица | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х |

- 4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | % | 50 | 49 |  | 49 | 49 | Предоставление субсидии на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.2. | Софинансирование на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | % | 50 | 49 |  | 49 | 49 | -//- | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.3. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Единица | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на капитальные вложения в объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий |

- Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 35 500,0 | 5 648 276,23 | 1 081 226,79 | 6 765 003,02 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 5 642 576,23 | 1 080 126,79 | 6 722 703,02 |
| Местный бюджет | 35 500,0 | 5 700,0 | 1 100,0 | 42 300,0 |

- 6. План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Виды работ: Капитальный ремонт сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | "Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК70 до ТК73 и до д. №53 (ТК72) ул. Ст. Разина г. Катав-Ивановск (вдоль дома №24 по ул. Ст. Разина и до дома №53 ул. Ст. Разина)" | 01.01. 2026г. | 31.12. 2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.2. | "Ремонт наружных сетей теплоснабжения от ул. Свердловская от дома №2 до дома №50А" | 01.01. 2026г. | 31.12. 2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.3. | "Ремонт участка наружных сетей теплоснабжения от ТК12 до д.№ 1 ул. Салова и от ТК5 до д.№ 3 по пер. Сосновский" | 01.01. 2026г. | 31.12. 2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.4. | "Ремонт участка наружных сетей теплоснабжения г. Катав-Ивановск от ТК11 до д.№51 ул. Дм. Тараканова (корпус №2 ДС "Колокольчик")" | 01.01. 2026г. | 31.12. 2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |

- Приложение №4

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального района

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее - проект)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Срок реализации проекта | 2026 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Котова Анастасия Викторовна | Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа-руководитель аппарата Администрации |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области |  |  |  |
|  | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области |  |  |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Убывающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22026 | 22027 | 22028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | РП | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Убывающий | Да |

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 |  | 03 |  |  | 04 |  | 05 |  | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 110 |  | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х 5 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 49 |

- 4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |

- Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 0,0 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Мероприятия на 2026 год не запланированы |  | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | х | х |

- Приложение №5

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области»

(далее - проект)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области | Срок реализации проекта | 2026 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Котова Анастасия Викторовна | Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа-руководитель аппарата Администрации |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» |  |  |
|  | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области |  |  |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Убывающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. В течение периода с 2026 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | РП | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Убывающий | Да |
| 1.2. | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе | РП | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 110 | 111 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 1. В течение периода с 2026 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 |
| 1.2. | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,2 |

- 4.Мероприятия (результаты) проекта

| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | 1. В течение периода с 2025 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Предоставление субсидии местным бюджетам на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе |

- Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 10 325 587,59 | 10 325 587,59 | 10 325 587,59 | 30 976 762,77 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 406 079,59 | 1 406 079,59 | 1 406 079,59 | 4 218 238,77 |
| Местный бюджет | 8 919 508,0 | 8 919 508,0 | 8 919 508,0 | 26 758 524,0 |

- План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1. | Улучшение качества предоставляемых транспортных услуг. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |

- Приложение №6

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства транспорта и связи»

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение 2025 за год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Центральный аппарат за счет местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Центральный аппарат за счет местного бюджета (налоги) |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 50 539 637,53 | 50 787 937,53 | 50 787 937,53 | 152 115 512,59 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 120 357,53 | 120 357,53 | 120 357,53 | 361 072,59 |
| Местный бюджет | 50 419 280,0 | 50 667 580,0 | 50 667 580,0 | 151 754 440,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Центральный аппарат за счет местного бюджета | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |
| Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |
| Центральный аппарат за счет местного бюджета (налоги) | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |

- Приложение №7

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ

«Катав-Ивановское территориальное отделение»

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов А.А., начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 16 912 900,0 | 17 372 800,0 | 17 372 800,0 | 51 658 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 16 912 900,0 | 17 372 800,0 | 17 372 800,0 | 51 658 500,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |
| Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |

- Приложение №8

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Юрюзанское территориальное отделение»

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов А.А., начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 14 772 285,50 | 11 891 507,41 | 12 266 973,58 | 38 930 766,49 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 109 796,0 | 109 796,0 | 109 796,0 | 329 388,0 |
| Местный бюджет | 14 662 489,50 | 11 781 711,41 | 12 157 177,58 | 38 601 378,49 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |
| Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |

- Приложение №9

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации»

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов А.А., начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 1 310 800,0 | 1 459 000,0 | 1 850 200,0 | 4 620 000,0 |
| Федеральный бюджет | 1 310 800,0 | 1 459 000,0 | 1 850 200,0 | 4 620 000,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |

- Приложение №10

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

Методика расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы

| № п/п | Направления/ задачи/ показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя |  | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | ИПУИ = ((ТВСВ) – (ТВСО) / (ТВС) х 100%) | ИПУИ – индикативный показатель уровня износа ТВСВ - протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; ТВСО - протяженность отремонтированных тепловых и водопроводных сетей; ТВС - общая протяженность тепловых и водопроводных сетей. | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 2 | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 3 | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | Единица | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на капитальные вложения в объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 4 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа ( ИПDН) | % | - | ИПDН = (Чнас-Чим)/Чнас*100% | Чнас - среднегодовая численность постоянного населения муниципального округа; Чим - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром муниципального округа | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 5 | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе (ИПДЖН) | % | - | ИПДЖН = ДФ / ДП х 100% | ИПДЖН – индикативный показатель доли жалоб населения; ДФ – доля жалоб населения (фактический показатель); ДП – доля жалоб населения (плановый показатель). | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1 | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект в составе национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | ИПУИ = ((ТВСВ) – (ТВСО) / (ТВС) х 100%) | ИПУИ – индикативный показатель уровня износа ТВСВ - протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; ТВСО - протяженность отремонтированных тепловых и водопроводных сетей; ТВС - общая протяженность тепловых и водопроводных сетей. | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 2 | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1.2 | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача 2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | ИПУИ = ((ТВСВ) – (ТВСО) / (ТВС) х 100%) | ИПУИ – индикативный показатель уровня износа ТВСВ - протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; ТВСО - протяженность отремонтированных тепловых и водопроводных сетей; ТВС - общая протяженность тепловых и водопроводных сетей. | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1.2.1.2 | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | Единица | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на капитальные вложения в объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Территориальные отделения | Квартальная |
| 1.3 | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача 3. Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | ИПУИ = ((ТВСВ) – (ТВСО) / (ТВС) х 100%) | ИПУИ – индикативный показатель уровня износа ТВСВ - протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; ТВСО - протяженность отремонтированных тепловых и водопроводных сетей; ТВС - общая протяженность тепловых и водопроводных сетей. | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1.4 | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача 4. В течение периода с 2026 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа ( ИПDН) | % | - | ИПDН = (Чнас-Чим)/Чнас*100% | Чнас - среднегодовая численность постоянного населения муниципального округа; Чим - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром муниципального округа | Информа-ция территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1.4.1.2 | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе (ИПДЖН) | % | - | ИПДЖН = ДФ / ДП х 100% | ИПДЖН – индикативный показатель доли жалоб населения; ДФ – доля жалоб населения (фактический показатель); ДП – доля жалоб населения (плановый показатель). | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |