Администрация Катав-Ивановского

муниципального округа

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____» ________  2025  г.			  	                                             № _____

Об утверждении

муниципальной программы

«Развитие  Катав-Ивановского муниципального округа

в сфере  жилищно-коммунального

хозяйства и транспорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ и Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 11.09.2024г. №1267 «Об утверждении порядка разработки, реализации, контроля и проведения оценки эффективности муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», Администрация Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие Катав-Ивановского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта».

2.     Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав - Ивановского муниципального округа www.katavivan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности.

Глава Катав-Ивановского

муниципального округа

Челябинской области                                                                                А.В. Васильев

Утверждено

Постановлением Администрации

Катав-Ивановского муниципального округа

Челябинской области

№____ от __________2025г.

- Оценка текущего состояния сферы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального округа

Социально-экономическое развитие Катав-Ивановского муниципального округа на среднесрочную перспективу определяет развитие Катав-Ивановского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, как важнейшую составляющую часть потенциала муниципального округа, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

К основным вопросам развития муниципального округа относятся следующие виды:

- осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта между сельскими поселениями.

В рамках реализации Программы планируется отработать комплексный подход при создании комфортных условий для проживания населения. Программа определяет задачи и этапы работы, источники их финансирования, взаимоотношениям между организациями, осуществляющими управление инженерными сетями, котельными, центральными тепловыми пунктами, насосными станциями и другим оборудованием. Катав-Ивановский муниципальный округ имеет протяженную и разветвленную систему инженерных сетей и оборудования на них. Стабильность и качество работы коммунальных систем являются определяющими для процесса жизнеобеспечения населения, оказывают существенное влияние на устойчивость экономического и социального развития территории.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг.

Основной причиной возникновения этой проблемы является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики.

По Катав-Ивановскому муниципальному округу протяженность тепловых и водопроводных сетей составляет 152,72 км, в том числе тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 35,24 км, протяженность водопроводных сетей 117,48 км, из них находятся в ветхом состоянии 95,9 км (в том числе тепловых сетей 8,7 км, водопроводных сетей 87,2 км). Отремонтировано за период с 2016-2025 годы 22,39 км сетей, в том числе тепловых сетей 10,71 км, водопроводных сетей 11,68 км.

Износ сетей Катав-Ивановского муниципального округа составляет                60 процентов, около 37 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов от произведенной тепловой энергии. Поэтому жилищно-коммунальный комплекс в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью.

Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, единичные затраты на проведение которых 
в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Транспортная инфраструктура объединяет все поселения Катав-Ивановского муниципального округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Программными методами предстоит решить проблемы, в транспортном обеспечении жителей сельских поселений Катав-Ивановского муниципального округа. В районе расположено 7 сельских поселений, находящихся на значительном расстоянии друг от друга.  Железнодорожные перевозки между сельскими поселениями отсутствуют.

Протяженность маршрутов пассажирского сообщения в Катав-Ивановском муниципальном округе колеблется от 80 км до 149,6 км.  Маршруты проходят в основном по гористой местности. Значительная часть дорог (более 80 км) имеет щебеночное покрытие. Кроме того, распределение числа пассажиропотока в Катав-Ивановском муниципальном округе носит сезонный характер, что связано с сельскохозяйственной деятельностью населения.

Население, проживающее в селах, в основном пенсионного возраста, более 500 человек пользуются правом бесплатного проезда, что является непривлекательным для автомобильных перевозчиков всех форм собственности.

В целях повышения уровня обслуживания населения, создания условий для здоровой конкуренции необходимо плановое развитие и совершенствование маршрутной сети.

С точки зрения организации бюджетного процесса именно программы как основная форма реализации программно-целевого планирования имеют целый ряд преимуществ. К таким преимуществам относятся: четкая привязка к единой бюджетной классификации, и, как следствие, упрощение процедуры планирования и отчетности, сосредоточение ответственности за достижение результатов и полномочий по реализации программы у одного распорядителя бюджетного планирования.

- Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Катав-Ивановского муниципального округа являются:

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- повышение уровня благоустройство территорий;

- повышение уровня обслуживания населения.

Целью реализации Программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для развития транспортного сообщения.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими

приоритетами, целями и показателями государственных программ

Программа разработана в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Катав-Ивановского муниципального округа, определенными:

1) государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, предусматривающей обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства к 2030 году не менее 50 процентам населения.

- Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере муниципального управления

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

- В течение периода с 2026 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100%.

-  Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

- Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем.

- Повышение уровня энергетической эффективности.

Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них влияет на выполнение целевых индикаторов программы (Приложение 10).

Оценка реализации Программы определяется по следующим индикативным показателям:

- Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

- Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом.

- Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий.

3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа.

4. Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе.

- Приложение №1

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие Катав-Ивановского муниципального округа

в сфере жилищно - коммунального хозяйства и транспорта»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для развития транспортного сообщения. | Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Задача 2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем. Задача 3. Повышение уровня энергетической эффективности. Задача 4. В течение периода с 2025 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100%. |
| Структурные элементы муниципальной программы (при наличии) | - Региональный проект в составе национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |
|  | - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |
|  | - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |
|  | - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа» |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ « ГКХ» г. Катав-Ивановск» |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ГКХ» г. Юрюзань» |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 362 303 725,38 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Цель государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации": обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства к 2030 году не менее 50 процентам населения |  |

2.Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для развития транспортного сообщения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| 2. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе. | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

- 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | х | х | х | х | x | х | x | х | х | х | х | 49 |
| 1.2. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | х | х | х | х | x | х | х | х | х | x | х | 0 |
| 1.3. | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий. | Единица | х | х | х | х | x | х | х | х | х | x | х | 0 |
| 1.4. | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. | % | х | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | 0 |
| 1.5. | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе. | % | х | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | 0,2 |

- 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| - Региональный проект в составе национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | 2026 - 2028 гг. |  |  |
| Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |  | - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом. |
| - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  | 2026 - 2028 гг. |  |
| Задача 2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. - Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий. |
| - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | 2026 - 2028 гг. |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня энергетической эффективности |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |  | - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. |
| - Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  | 2026 - 2028 гг. |  |
| Задача 4. В течение периода с 2025 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100%. |  |  | Стабильное и устойчивое функционирование предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки населения Катав-Ивановского муниципального округа. | - Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | - - 2028 гг. |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ГКХ» г. Катав-Ивановск» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | - - 2028 гг. |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ГКХ» г. Юрюзань» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | - - 2028 гг. |  |  |

- 5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 90 154 205,39 | 127 197 558,55 | 144 951 961,44 | 362 303 725,38 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 15 496 410,39 | 49 556 070,55 | 67 292 773,44 | 132 345 254,38 |
| Местный бюджет | 74 657 795,0 | 77 641 488,0 | 77 659 188,0 | 229 958 471,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект в составе национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 10 280 273,27 | 41 875 864,18 | 64 197 316,51 | 116 353 453,96 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
| Местный бюджет | 10 300,0 | 41 900,0 | 64 200,0 | 116 400,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 35 500,0 | 5 648 276,23 | 1 081 226,79 | 6 765 003,02 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 5 642 576,23 | 1 080 126,79 | 6 722 703,02 |
| Местный бюджет | 35 500,0 | 5 700,0 | 1 100,0 | 42 300,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 0,0 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 11 436 494,59 | 10 325 587,59 | 10 325 587,59 | 32 087 669,77 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5 106 079,59 | 1 406 079,59 | 1 406 079,59 | 7 918 238,77 |
| Местный бюджет | 6 330 415,0 | 8 919 508,0 | 8 919 508,0 | 24 169 431,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 46 486 337,53 | 46 659 537,53 | 46 659 537,53 | 139 805 412,59 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 120 357,53 | 120 357,53 | 120 357,53 | 361 072,59 |
| Местный бюджет | 46 365 980,0 | 46 539 180,0 | 46 539 180,0 | 139 444 340,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ГКХ» г. Катав-Ивановск» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 11 537 100,0 | 11 658 300,0 | 11 658 300,0 | 34 853 700,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11 537 100,0 | 11 658 300,0 | 11 658 300,0 | 34 853 700,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ГКХ» г. Юрюзань» |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 10 378 500,0 | 10 476 900,0 | 10 476 900,0 | 31 332 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10 378 500,0 | 10 476 900,0 | 10 476 900,0 | 31 332 300,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение №2

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

регионального проекта в составе национального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

(далее - проект)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Срок реализации проекта | 2026 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области" |  |  |
|  | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | - |  |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Убывающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22026 | 22027 | 22028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | НП | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Убывающий | Да |
| 1.2. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | НП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 |  | 03 |  |  | 04 | 05 | 06 |  |  | 07 |  | 08 | 09 |  | 110 |  |  | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
| 1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х | х |  | 49 |
| 1.2. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |

- 4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |

- Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 10 280 273,27 | 41 875 864,18 | 64 197 316,51 | 116 353 453,96 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10 269 973,27 | 41 833 964,18 | 64 133 116,51 | 116 237 053,96 |
| Местный бюджет | 10 300,0 | 41 900,0 | 64 200,0 | 116 400,0 |

- 6. План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительст-ва) | Вид подтверждаю-щего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Мероприятия на 2026 год не запланированы |  | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | х | Акты о приемке выполненных работ |

- Приложение №3

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

(далее - проект)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Срок реализации проекта | 2026 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области" |  |  |
|  | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | - |  |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Убывающийитог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22026 | 22027 | 22028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | РП | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Убывающий | Да |
| 1.2. | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | РП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 110 | 111 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 49 |
| 1.2. | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | Единица | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

- 4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | % | 50 | 49 |  | 49 | 49 | Предоставление субсидии на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.2. | Софинансирование на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | % | 50 | 49 |  | 49 | 49 | -//- | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.3. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Единица | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на капитальные вложения в объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий |

- Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 35 500,0 | 5 648 276,23 | 1 081 226,79 | 6 765 003,02 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 5 642 576,23 | 1 080 126,79 | 6 722 703,02 |
| Местный бюджет | 35 500,0 | 5 700,0 | 1 100,0 | 42 300,0 |

- 6. План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Виды работ: Капитальный ремонт сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | "Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК70 до ТК73 и до д. №53 (ТК72) ул. Ст. Разина г. Катав-Ивановск (вдоль дома №24 по ул. Ст. Разина и до дома №53 ул. Ст. Разина)" | 01.01. 2026г. | 31.12. 2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.2. | "Ремонт наружных сетей теплоснабжения от ул. Свердловская от дома №2 до дома №50А" | 01.01. 2026г. | 31.12. 2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.3. | "Ремонт участка наружных сетей теплоснабжения от ТК12 до д.№ 1 ул. Салова и от ТК5 до д.№ 3 по пер. Сосновский" | 01.01. 2026г. | 31.12. 2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.4. | "Ремонт участка наружных сетей теплоснабжения г. Катав-Ивановск от ТК11 до д.№51 ул. Дм. Тараканова (корпус №2 ДС "Колокольчик")" | 01.01. 2026г. | 31.12. 2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |

- Приложение №4

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее - проект)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Срок реализации проекта | 2026 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |
|  | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области |  |  |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Убывающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22026 | 22027 | 22028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | РП | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Убывающий | Да |

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 |  | 03 |  |  | 04 |  | 05 |  | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 110 |  | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х 5 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 49 |

- 4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 50 | 49 | 49 | 49 | Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |

- Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 0,0 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 553 093,02 | 553 093,02 | 1 106 186,04 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Мероприятия на 2026 год не запланированы |  | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | х | х |

- Приложение №5

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области»

(далее - проект)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области | Срок реализации проекта | 2026 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» |  |  |
|  | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области |  |  |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Убывающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. В течение периода с 2026 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | РП | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Убывающий | Да |
| 1.2. | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе | РП | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 110 | 111 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 1. В течение периода с 2026 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 |
| 1.2. | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,2 |

- 4.Мероприятия (результаты) проекта

| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | 1. В течение периода с 2025 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Предоставление субсидии местным бюджетам на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе |

- Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 11 436 494,59 | 10 325 587,59 | 10 325 587,59 | 32 087 669,77 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5 106 079,59 | 1 406 079,59 | 1 406 079,59 | 7 918 238,77 |
| Местный бюджет | 6 330 415,0 | 8 919 508,0 | 8 919 508,0 | 24 169 431,0 |

- План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1. | Улучшение качества предоставляемых транспортных услуг. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  | Акты о приемке выполненных работ |

- Приложение №6

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа»

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение 2025 за год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Центральный аппарат за счет местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Центральный аппарат за счет местного бюджета (налоги) |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 46 486 337,53 | 46 659 537,53 | 46 659 537,53 | 139 805 412,59 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 120 357,53 | 120 357,53 | 120 357,53 | 361 072,59 |
| Местный бюджет | 46 365 980,0 | 46 539 180,0 | 46 539 180,0 | 139 444 340,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Центральный аппарат за счет местного бюджета | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |
| Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |
| Центральный аппарат за счет местного бюджета (налоги) | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |

- Приложение №7

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ГКХ»

г. Катав-Ивановск»

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов А.А., начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 11 537 100,0 | 11 658 300,0 | 11 658 300,0 | 34 853 700,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11 537 100,0 | 11 658 300,0 | 11 658 300,0 | 34 853 700,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |
| Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |

- Приложение №8

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ГКХ»

г. Юрюзань»

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Степанов А.А., начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 10 378 500,0 | 10 476 900,0 | 10 476 900,0 | 31 332 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10 378 500,0 | 10 476 900,0 | 10 476 900,0 | 31 332 300,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |
| Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 01.01.2026г.- 31.12.2026г. | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | Бюджетная смета |

Приложение №9

- к муниципальной программе «Развитие

- Катав-Ивановского муниципального округа

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- и транспорта»

Методика расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы

| № п/п | Направления/ задачи/ показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя |  | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | ИПУИ = ((ТВСВ) – (ТВСО) / (ТВС) х 100%) | ИПУИ – индикативный показатель уровня износа ТВСВ - протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; ТВСО - протяженность отремонтированных тепловых и водопроводных сетей; ТВС - общая протяженность тепловых и водопроводных сетей. | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 2 | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 3 | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | Единица | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на капитальные вложения в объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 4 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа ( ИПDН) | % | - | ИПDН = (Чнас-Чим)/Чнас*100% | Чнас - среднегодовая численность постоянного населения муниципального округа; Чим - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром муниципального округа | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 5 | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе (ИПДЖН) | % | - | ИПДЖН = ДФ / ДП х 100% | ИПДЖН – индикативный показатель доли жалоб населения; ДФ – доля жалоб населения (фактический показатель); ДП – доля жалоб населения (плановый показатель). | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1 | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект в составе национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | ИПУИ = ((ТВСВ) – (ТВСО) / (ТВС) х 100%) | ИПУИ – индикативный показатель уровня износа ТВСВ - протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; ТВСО - протяженность отремонтированных тепловых и водопроводных сетей; ТВС - общая протяженность тепловых и водопроводных сетей. | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 2 | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Единица | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1.2 | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача 2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | ИПУИ = ((ТВСВ) – (ТВСО) / (ТВС) х 100%) | ИПУИ – индикативный показатель уровня износа ТВСВ - протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; ТВСО - протяженность отремонтированных тепловых и водопроводных сетей; ТВС - общая протяженность тепловых и водопроводных сетей. | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1.2.1.2 | Количество завершенных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий | Единица | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на капитальные вложения в объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Территориальные отделения | Квартальная |
| 1.3 | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача 3. Повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | ИПУИ = ((ТВСВ) – (ТВСО) / (ТВС) х 100%) | ИПУИ – индикативный показатель уровня износа ТВСВ - протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; ТВСО - протяженность отремонтированных тепловых и водопроводных сетей; ТВС - общая протяженность тепловых и водопроводных сетей. | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1.4 | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача 4. В течение периода с 2026 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального округа транспортом общего пользования должен составлять 100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа ( ИПDН) | % | - | ИПDН = (Чнас-Чим)/Чнас*100% | Чнас - среднегодовая численность постоянного населения муниципального округа; Чим - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром муниципального округа | Информа-ция территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |
| 1.4.1.2 | Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального округа на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском муниципальном округе (ИПДЖН) | % | - | ИПДЖН = ДФ / ДП х 100% | ИПДЖН – индикативный показатель доли жалоб населения; ДФ – доля жалоб населения (фактический показатель); ДП – доля жалоб населения (плановый показатель). | Информация территориальных отделений | Запрос в территориальные отделения | Квартальная |