

**Администрация Катав-Ивановского**

**муниципального округа**

**Челябинской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« \_\_\_ » \_\_\_\_ 2026г. № \_\_\_\_

О внесении изменений в постановление

Администрации Катав-Ивановского

муниципального округа Челябинской области

от 30.12.2025г. № 132

«Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального округа**,**

признанного непригодным для проживания»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 30.12.2025 г. № 149 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального округа», Администрация Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального округа от 30.12.2025г № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округа**,** признанного непригодным для проживания»» следующие изменения:

1.1 Муниципальную программу «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округа, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Постановлению).

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального округа [www.katavivan.ru](http://www.katavivan.ru).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности Добровольского Александра Александровича

Глава Катав-Ивановского

муниципального округа

Челябинской области А.В. Васильев

Лист согласования

Исполнитель: Хайдукова А.И

Согласовано:

Первый Заместитель Главы

Катав-Ивановского муниципального

округа – руководитель аппарата Администрации А.В. Котова

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального округа по обеспечению

жизнедеятельности А.А. Добровольский

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального округа по экономике

и управлению имуществом Т.А. Кутина

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального округа -

начальник Финансового управления О.А. Калюжная

Начальник юридического отдела

Администрации Катав-Ивановского

муниципального округа О.В. Ергунова

Начальник отдела экономики

Администрации Катав-Ивановского

муниципального округа Н.Н. Цыганова

Начальник Управления

коммунального хозяйства, транспорта и связи

Катав-Ивановского муниципального округа А.А. Степанов

Расчет рассылки:

1 экз.- в дело,

2 экз.- в УКХ ТиС,

3 экз.- в финансовое Управление,

4 экз.- в отдел экономики.

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из жилищного фонда**

**Катав-Ивановского муниципального округа, признанного непригодным для проживания»**

Утверждено Постановлением

Администрации Катав-Ивановского

муниципального округа

Челябинской области

№\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2026

1. **Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального округа**

Программа разработана в соответствии с [Жилищным кодексом Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946) государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21 декабря 2020 года № 700-П и направлена на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в Катав-Ивановском муниципальном округе Челябинской области и обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах.

Данная муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округа, признанного непригодным для проживания» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и [регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Челябинская область)».](http://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1322/zhigsvethoezhile.pdf)

Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом обусловлено необходимостью обеспечения управляемости процесса, достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда.

На территории Катав-Ивановского муниципального округа аварийный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2026 года составляет 4 454,3 кв. метров.

1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

- уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав - Ивановском муниципальном округе.

Основной задачей Программы является:

1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Основные индикативные показатели:

В 2026 году уменьшение аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округ на 17,2 % (767,5 общей площадью кв. метров).

Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдение положений [Жилищного кодекса](garantF1://12038291.17) Российской Федерации при организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) предоставление полной и достоверной информации собственникам помещений аварийных многоквартирных домов для принятия решения об участии в Программе;

3) эффективное расходование бюджета Челябинской области.

Реализация Программы предусматривается в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, осуществляемых за счет средств бюджета Челябинской области, в соответствии с Федеральным законом.

Реализация Программы проводится в четыре этапа:

На 1 этапе осуществляется подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета Челябинской области.

На 2 этапе:

- осуществляется приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости, финансирование которых осуществляется с целью переселения граждан из многоквартирных домов, подлежащих расселению;

- осуществляется долевое участие в строительстве жилья и приобретение жилых помещений, финансирование которых осуществляется с целью переселения граждан из многоквартирных домов, подлежащих расселению.

На 3 этапе:

- осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2017 года;

На 4 этапе:

- осуществляется снос расселенных многоквартирных аварийных домов.

1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации**

Программа разработана в соответствии с приоритетами государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 года № 700-П»

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет бюджета Челябинской области.

**На I этапе реализации Программы:**

1) Администрация Катав-Ивановского муниципального округа на основании разработанных нормативных правовых актов, утверждающих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с выбранным гражданами способом переселения, заключают предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном жилом доме, путем выплаты выкупной цены или мены;

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, возможно на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания.

В случае приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с настоящей Программой по цене меньшей, чем цена приобретения жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости, средства областного бюджета, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека.

**На II этапе организационные мероприятия Программы:**

1) Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального округа установленном [Федеральным законом](garantF1://12041175.0) от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводят закупку работ на приобретение жилых помещений на вторичном рынке; проводят закупку на приобретение жилых помещений, финансирование которых осуществляется с целью переселения граждан из многоквартирных жилых домов, подлежащих расселению.

2) определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**На III этапе организационные мероприятия Программы:**

1) предоставление нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначных жилых помещений по договорам социального найма;

2) заключение с собственниками договоров мены в соответствии с заключенными предварительными соглашениями о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда.

**На IV этапе организационные мероприятия Программы:**

1) снос аварийных жилых домов осуществляет Администрация Катав-Ивановского муниципального округа

Финансовые мероприятия направлены на формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, для последующего предоставления жилых помещений для переселения:

- граждан из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными;

- собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации.

При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное освобождаемому жилому помещению.

1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения и сфере муниципального управления**

1.1 Основной задачей муниципальной программы является:переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы Управление.

Исполнители Программы:

1) разработку муниципальной программы и порядок переселения граждан из аварийного жилого дома;

2) проведение аукциона на приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости, проведение закупок работ на строительство жилых домов, на долевое участие в строительстве жилья и на приобретение жилых помещений

3) организацию работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение переселения граждан в предельно сжатые сроки для минимизации издержек по содержанию аварийного дома и сроков для включения освобождающегося земельного участка в хозяйственный оборот;

4) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области отчета о реализации мероприятий программы ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

5) ответственный исполнитель программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчет о ходе реализации муниципальной программы в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального округа.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального округа,

признанного непригодным для проживания»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года № \_\_\_\_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального округа,

признанного непригодным для проживания»

**1.Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа. | |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I 01.01.2026-31.12.2028г. | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном округе | Задача: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Структурные элементы муниципальной программы (при наличии) | Региональный проект «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | |
| Объем финансового  обеспечения за весь период реализации (руб.) | 29 631 892,80 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области», утвержденной постановлением правительства Челябинской области от 21.12.2020 №698-П | |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение целевых показателей по годам | | | Ответственный за  достижение показателя |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном округе | | | | | | | |
| 1.1 | Расселяемая площадь | Кв. м | 4 454,3 | 767,5 | 0 | 0 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.2 | Расселение из аварийных многоквартирных домов | Человек | 238 | 35 | 0 | 0 |
| % | 100 | 17,2 | 0 | 0 |

1. **План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Показатели проектной части муниципальной программы «Переселение граждан из жилищного фонда  Катав-Ивановского муниципального округа, признанного непригодным для проживания» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расселяемая площадь | Кв. м | X | X | X | X | X | X | X | 191,875 | 191,875 | 191,875 | 191,875 | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания - 35 человек;  расселение из 2 аварийных домов  общей площадью 767,5 кв. метров. |
| 1.2 | Расселение из аварийных многоквартирных домов | % | X | X | X | X | X | X | X | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Человек | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 9 | 10 |

1. **Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| Проектная часть | | | | |
| Региональный проект «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | | | | |
| Ответственный за реализацию муниципальной программы: Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | | | Срок реализации: 2026-2028гг. | |
| Задача: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | **2026 год -** переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания после 01.01.2017г. – 35 человек;  расселение из 2 аварийных многоквартирных жилых домов (30 квартир);  уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского муниципального округа, общей площадью 767,5 кв. метров.  **2027 год -** мероприятий не предусмотрено.  **2028 год -** мероприятий не предусмотрено. | | Расселяемая площадь кв.м. |
| Расселение из аварийных многоквартирных домов человек, % |

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, в рублях | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 29 631 892,80 | 0,0 | 0,0 | 29 631 892,80 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 29 602 252,80 | 0,0 | 0,0 | 29 602 252,80 |
| Местный бюджет | 29 640,00 | 0,0 | 0,0 | 29 640,00 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Мероприятия по переселению граждан из жилищного, признанного непригодным для проживания», в том числе: | | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 29 602 252,80 | 0,0 | 0,0 | 29 602 252,80 |
| Местный бюджет | 29 640,00 | 0,0 | 0,0 | 29 640,00 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального округа,

признанного непригодным для проживания»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года № \_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

Регионального проекта « Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального округа,

признанного непригодным для проживания»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Переселение граждан из жилищного фонда  Катав-Ивановского муниципального округа,  признанного непригодным для проживания | | Срок реализации проекта | 01.01.2026г. | 31.12.2028г. |
| Куратор проекта | Добровольский Александр Александрович | | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович | | Начальник управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | | |
| Соисполнитель муниципальной программы | Егоров Юрий Дмитриевич | | Председатель комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 11. | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области», утвержденной постановлением правительства Челябинской области от 21.12.2020 №698-П | | |
| 11.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - | | |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя [<1>](file:///X:\ОКС\Кораблёв.Н.А\Программы%202026\Ремонт%20дорог\Приложение%20№2%20Паспорт%20ПРОЕКТА.docx#P1845) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача: «переселение граждан из аварийного жилищного фонда»». | | | | | | | | | |
| 11. | Расселяемая площадь | "РП" | Кв. м | 0 | 767,5 | 0 | 0 | Убывающий | Нет |
| 21.2 | Расселение из аварийных многоквартирных домов | "РП" | Человек | 0 | 35 | 0 | 0 | Убывающий | Нет |
| "РП" | % | 0 | 17,2 | 0 | 0 | Убывающий | Нет |

**3. План достижения показателей проекта в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Показатели проектной части муниципальной программы «Переселение граждан из жилищного фонда  Катав-Ивановского муниципального округа, признанного непригодным для проживания» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расселяемая площадь | Кв. м | X | X | X | X | X | X | X | 191,875 | 191,875 | 191,875 | 191,875 | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания- 35 человек;  расселение из 2 аварийных  общей площадью 767,5 кв. метров. |
| 1.2 | Расселение из аварийных многоквартирных домов | % | X | X | X | X | X | X | X | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Человек | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 9 | 10 |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Единица измерения | | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Задача: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 21. | Мероприятие:  Предоставления собственникам жилых помещений в аварийных МКД взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации | | Кв.м | | 0 | 767,5 | 0 | 0 | Уменьшение аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округа |  | 1. Расселяемая площадь |
| 2 | | Мероприятие:  Предоставления собственникам жилых помещений в аварийных МКД взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации | Человек | 0 | | 35 | 0 | 0 | Улучшение жилищных условий, для проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. | Оказание услуг (выполнение работ) | 2. Расселение из аварийных многоквартирных домов |
| % | 0 | | 17,2 | 0 | 0 | Улучшение жилищных условий, для проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. | Оказание услуг (выполнение работ) |

**5. Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 29 631 892,80 | 0 | 0 | 29 631 892,80 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 29 602 252,80 | 0 | 0 | 29 602 252,80 |
| Местный бюджет, всего, в т.ч. | 29 640,00 | 0 | 0 | 29 640,00 |

1. План реализации проекта в текущем году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| Задача: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие:**  Предоставления собственникам жилых помещений в аварийных МКД взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.  **Контрольные точки:**  не предусмотрены в рамках реализации данной задачи | 01.08. 2026 | 30.11.2026 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | X | Договор социального найма |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального округа,

признанного непригодным для проживания»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года № \_\_\_\_\_\_\_

**Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы**

| № п/п | Направления/ задачи/ показатели | Единица изменения (по ОКЕИ) | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя | | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета | Источник исходных данных | Метод сбора исходных данных | Периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
| 1 | Расселяемая площадь | Кв. м | - | - | **-** | Реестр многоквартирных жилых домов, признанных аварийным и подлежащими сносу на территории Катав-Ивановского муниципального округ. | - | Ежегодная |
| 2 | Расселение из аварийных многоквартирных домов | Человек | - | - | - | Поквартирный список граждан, планируемых к переселению. | - | Квартальная |
| 3 | Расселение из аварийных многоквартирных домов | % | - |  | **Клп-** кол-во, которое подтверждено финансированием  **Окп-**Общее кол-во подлежащее расселению | Согласно Приказом Минстроя России от 11.11.2021г. №817/пр. Расчетный способ предусмотрен финансированием за счет суммы средств жилищного фонда. | - | Квартальная |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального округа,

признанного непригодным для проживания»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года № \_\_\_\_\_\_\_

**Реестр документов муниципальной программы**

**«Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округа,**

**признанного непригодным для проживания»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | | Тип документа [<1>](#P452) | Вид документа [<2>](#P453) | Наименование документа [<3>](#P454) | Реквизиты [<4>](#P455) | Разработчик [<5>](#P456) | Гиперссылка на текст документа [<6>](#P457) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | Государственная программа | Постановление Правительства Российской Федерации | Государственная программа Челябинской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области», утвержденной постановлением правительства Челябинской области | 21.12.2020 №698-П | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | https://docs.cntd.ru/document/571089936 |
| 2. | Муниципальная программа | Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан их жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округа, признанного непригодным для проживания» | 30.12.2025 №132 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | https://katavivan.ru/node/24265 |

<1> Указывается тип документа: муниципальная программа\порядки предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам\документы об утверждении или внесении изменений.

<2> Указывается вид документа: постановление\распоряжение\приказ.

<3> Указывается наименование документа.

<4> Указывается дата и номер документа.

<5> Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств Катав-Ивановского муниципального округ, ответственного за разработку документа.

<6> Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального округа,

признанного непригодным для проживания»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года № \_\_\_\_\_\_\_

# Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу

# «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округа,

# признанного непригодным для проживания»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | | | Число квартир | Число жителей, планируемых к переселению | Расселяемые жилые помещения | |
| Общая площадь многоквартирных домов | Расселяемая площадь |
| номер | дата | | кол-во | человек | кв.м. | кв.м. |
| **Переселение в 2026 году(МКД признаны аварийными после 01.01.2017г.)** | | | | | | | | |
| 1 | Челябинская область,  г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, дом № 1 | 116 | | 18.05.2020 | 11 | 11 | 451,9 | 451,9 |
| 2 | Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Мельникова, дом № 6 | 79 | | 02.06.2020 | 19 | 24 | 315,6 | 315,6 |
| **ИТОГО в 2026г.** | | | | | **30** | **35** | **767,5** | **767,5** |

**Переселение в 2027-2028 гг. не предусмотрено.**

Приложение 6

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципальном округе,

признанного непригодным для проживания»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года № \_\_\_\_\_\_\_

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

# «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округа, признанного непригодным для проживания»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Средства бюджета | Другие  источники  (в разрезе) | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Цель программы**: Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном округе. | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | -средств бюджета Челябинской области: 29 602 252,80 рублей.  -средства местного бюджета: 29 640,00 рублей. | | 0 | Расселяемая площадь | | Кв.м. | 4 454,3 | 767,5 | 0 | 0 |
|  |  | |  | Расселение из аварийных многоквартирных домов | | человек | 238 | 35 | 0 | 0 |
| % | 100 | 17,2 | 0 | 0 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Переселение граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального округ,

признанного непригодным для проживания»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года № \_\_\_\_\_\_\_

**Основные мероприятия муниципальной программы**

# «Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округ, признанного непригодным для проживания»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования (руб). | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| всего | 2026 | 2027 | | 2028 | Расселяемая площадь, кв.м. | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Цель подпрограммы:** Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном округе | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача программы**: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости | ОБ | 29 602 252,8 | 29 602 252,8 | | 0 | 0 | 4 454,3 | 767,5 | 0 | 0 | Администрация Катав-Ивановского муниципального округа |
| МБ | 29 640,0 | 29 640,0 | | 0 | 0 |
| **Всего** | 29 631892,8 | 29 631892,8 | | **0** | 0 |