Собрание депутатов

Катав–Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

« 19» января 2023 года                                                                                        № 325

О ходе мероприятий по строительству

парка «Набережный» в г. Юрюзань

Заслушав информацию заместителя Главы  Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности Хортова Андрея Викторовича  о ходе мероприятий по строительству парка «Набережный» в г. Юрюзань, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Информацию заместителя Главы  Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности Хортова Андрея Викторовича о ходе мероприятий по строительству парка «Набережный» в г. Юрюзань принять к сведению.

- После получения государственной экспертизы вернуться к рассмотрению данного вопроса.

Заместитель Председателя Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района                                              Е.А. Куликова

Информация к проекту решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района «О ходе мероприятий по строительству парка «Набережный» в г. Юрюзань. Разработана проектная документация на строительство объекта «Обустройство парка «Набережный» в г. Юрюзань (проект «Юрюзань-река времени») ( подрядчик ООО «ВИК Проект), проектная стоимость составила 307 357,0 тыс. руб. Подрядчиком проведена и представлена негосударственная экспертиза ООО «Фундаментстрой» г. Санкт-Петербург о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, заданию Заказчика. По требованию Заказчика (УКХ,ТиС) проведена государственная экспертиза. В настоящее время замечания по результатам экспертизы устранены, идет подготовка выдачи положительного заключения.

Заместитель Главы  Катав-Ивановского

муниципального района

по обеспечению жизнедеятельности                                                               А.В. Хортов