О состоянии дорог и ремонте дорожного покрытия (в том числе тротуаров) в Катав-Ивановском муниципальном районе

В рамках Соглашения с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выделено на  капитальный ремонт, ремонт дорог всего 45 332,8 тыс. рублей, в том числе ОБ - 44 022,3 тыс. рублей, МБ – 1 310,5 тыс. руб.

Выделено по пешеходным переходам: Всего – 11 698,3 тыс. руб.  в том числе ОБ -11 109,3 тыс. руб., МБ – 589,0 тыс руб.

Городские поселения сами объявляют аукционы на проведение работ.

  - Катав-Ивановск:

ДОРОГИ:

- «Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная,74 до ул. Бр. Пухляковых г. Катав-Ивановск» (315 м) - заключен контракт по результатам аукциона с ИП Кузнецовым А.Н. на сумму 3 588,0 тыс. рублей;

- «Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина от дома № 172 до дома № 66 г. Катав-Ивановск» (1050 м) заключен контракт по результатам аукциона с ООО «УралСтрой» на сумму 11 890,3 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт дороги по ул. Белорецкая от дома №2а до дома №84, расположенной по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Катав-Ивановск» (1049 м) – 12 414,43 тыс. рублей, положительное заключение экспертизы № 74-1-1-2-077341 от 02.11.2022 г - объявлен аукцион

- «Капитальный ремонт дороги по ул. Пролетарская от дома №24 до пересечения с ул. Белорецкая, расположенной по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Катав-Ивановск» (483 м) – 7 005,95 тыс. рублей, положительное заключение экспертизы №74-1-1-2-077339 от 02.11.2022 г.- объявлен аукцион.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ:

- «Доведение пешеходного перехода до соответствия нормативным документам по ул. Больничная, 1а г. Катав-Ивановск» - заключен контракт по результатам аукциона с ООО «Стройтек» на сумму 4 493,9 тыс. рублей;

- «Доведение пешеходного перехода до соответствия нормативным документам по ул. Караваева, 38 г. Катав-Ивановск» - заключен контракт по результатам аукциона с ООО «Стройтек» на сумму 1 855,9 тыс. рублей.

На экономию после проведения аукционов планируется выполнить:

- «Доведение пешеходного перехода до соответствия нормативным документам ул. Есенина, 1А г. Катав-Ивановск», готовится аукционная документация.

1.2. г. Юрюзань:

ДОРОГИ:

- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская г. Юрюзань Челябинской области» (340м) - заключен контракт по результатам аукциона с ИП Кузнецовым А.Н. на сумму – 9 421,8 тыс. рублей.

На экономию после проведения аукционов планируется продолжить выполнение ремонта автомобильной дороги по ул. Советская г. Юрюзань Челябинской области» (100м) – в настоящее время объявлен аукцион.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ:

- «Доведение пешеходных переходов до соответствия нормативным документам у домов № 55 и 89 по ул. Абражанова г. Юрюзань» - заключен контракт по результатам аукциона с ООО «УралСтрой» на сумму 1834,2 тыс. рублей.

- «Доведение пешеходных переходов до соответствия нормативным документам у домов №167 и 179 по ул. Советская г. Юрюзань»- заключен контракт по результатам аукциона с ИП Кузнецовым А.Н. на сумму 1 287,8 тыс.рублей

На экономию после проведения аукционов планируется продолжить работы  по «Доведению пешеходных переходов до соответствия нормативным документам у домов № 55 и 89 по ул. Абражанова г. Юрюзань» в настоящее время объявлен аукцион.

Все работы должны быть выполнены до 15.10.2023 года

Заместитель Главы  Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности                                                                  А.В.Хортов

Исп. Елена Борисовна Ермакова

8(35147)55624