О состоянии дорог и тротуаров на территории Катав-Ивановского муниципального района (в т.ч. восстановление после проведенных ремонтных работ)

В 2023 году в рамках выполнения мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области»  Катав-Ивановскому муниципальному району выделено  финансирование  в сумме - 54 901,67 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 53 004,32 тыс. руб., средства муниципального района - 1 897,35 тыс. руб.

Катав-Ивановское городское поселение

В Катав-Ивановском городском поселении проводится капитальный ремонт 4-х (четырех) автомобильных дорог на общую сумму – 32 848,5 тыс. руб.:

1) Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина от дома №172 до дома №66.

(муниципальный  контракт  №01693000278220001710001 от «16» декабря 2022 г. Подрядчик – ООО «УралСтрой»).

Выполнено фрезерование, и асфальтирование от дома № 62 по ул. Ленина, до ТК «Находка»

Длина 1050 м, средняя ширина 6,3 м

В настоящее время идет согласование объемов выполненных работ.

2) Капитальный ремонт дороги ул. Белорецкая от дома № 2а до дома № 84. (МК № 08693000110230000200001 от 26.05.2023г., подрядчик ИП Кузнецов А.Н.)

Протяженность 1049 м, ширина 6 (4)

По состоянию на 07.09.2023 года выполнены работы по устройству нижнего слоя.

3) Капитальный ремонт дороги ул. Пролетарская от дома № 24 до пересечения с ул. Белорецкая. (муниципальный контракт №08693000110230000210001 от «29» мая 2023 г. подрядчик ИП Кузнецов А.Н.)

Протяженность 480 м, ширина 6

По состоянию на 07.09.2023 года выполнены работы по устройству нижнего слоя.

4) Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная, 74 до ул. Бр. Пухляковых. (муниципальный  контракт  №01693000278220001700001 от «12» декабря 2022 г. подрядчик ИП Кузнецов А.Н.)

Длина 315 м, средняя ширина 6,3 м

По состоянию на 07.09.2023 года выполнены работы по фрезерованию, и устройству нижнего слоя.

Также в рамках программы проводятся мероприятия по доведению пешеходных переходов  до соответствия нормативным документам: выполнены работы по ул. Есенина 1А, законтрактованы  работы по ул. Караваева, 38 и Больничная 1а.

Юрюзанское городское поселение.

Юрюзанскому городскому поселению на ремонт дорог выделено 10 358,64 тыс. руб.:

- Ремонт автомобильной дороги и устройство парковки по ул. Советская г.Юрюзань.

В  рамках выполнения мероприятий по доведению пешеходных переходов до соответствия нормативным документам в Юрюзанском городском поселении выполнены работы по 2-ум пешеходным переходам со строительством тротуаров (ул. Советская у домов №167 и №179; ул. Абражанова у домов №55 и 89) на общую сумму 4 670,34 тыс. руб.

За счет средств Юрюзанского городского поселения выполнены следующие работы:

- ремонт дороги вдоль городского кладбища на сумму 800,00 тыс. руб.

- отсыпка автодорог района п. Сосновка на сумму 400,00 тыс. руб.

- отсыпка автодороги по ул.Дружбы на сумму 400,00 тыс. руб.

- отсыпка автодорог района Маяк на сумму 200,00 тыс. руб.

- отсыпка автодороги по ул. Свердлова на сумму 400,00 тыс. руб.

- ямочный ремонт автодорог территории Юрюзанского городского поселения на сумму 382,49 тыс. руб.

После проведения работ по газификации на территории города Юрюзани остаются не восстановленными следующие участки (асфальтовое покрытие дорог): Ул. 1 Мая 56; ул. III Интернационала 80; ул. Партизанская 1А, 6,14.

Тротуары: ул. III Интернационала 80, ул. Просвирова 130.

Сельские поселения.

В Верх-Катавском сельском поселении проведена отсыпка и грейдирование дорог протяженностью 2,85 км на сумму 305 тыс. руб.

В Лесное сельское поселение на отсыпку дорог выделено 126,80 тыс. руб., работы запланированы на сентябрь.

В Бедярышском сельском поселении проведена отсыпка дорог на сумму 146,1 тыс. руб., ремонт на сумму -18,00 тыс. руб.

Орловскому сельскому поселению выделено 370,00 тыс. руб. работы по отсыпке дорог запланированы на сентябрь 2023г.

В Месединском сельском поселении  планируется отсыпка грунтовой дороги по улице Курмышенской, Советской, Первомайской на общую сумму 255,90 тыс. руб.

В Серпиевском сельском поселении проведена отсыпка дорог с грейдерованием по селам: п. Шарлаш (200м.), с. Аратское (400м.), с Карауловка (150 м.), с. Серпиевка (500м.) на сумму 1 123,70 тыс. руб.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района

по обеспечению жизнедеятельности                                             А. В. Хортов