Собрание депутатов

Катав – Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

«21» сентября 2023 года                                                                                            № 416

О готовности учреждений социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2023-2024 г.г.

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике Полушкиной Татьяны Павловны о готовности учреждений социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2023-2024 г.г., Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике Полушкиной Татьяны Павловны о готовности учреждений социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2023-2024 г.г. принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района                                                    А.В. Васильев

О готовности учреждений социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2023-2024 г.г.

Управление образования

В Катав-Ивановском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 10 общеобразовательных организаций (4 школы и школа-интернат в г. Катав-Ивановск, 4 школы в г. Юрюзань, средняя школа в с. Серпиевка), 10 дошкольных образовательных учреждений (6 детских садов в г. Катав-Ивановск, 3 детских сада в г. Юрюзань и 1 детский сад в Лесном сельском поселении), 3 учреждения дополнительного образования (дом детского творчества и Детская юношеская спортивная школа в г. Катав-Ивановск, Дом детского творчества в г. Юрюзань).

Для подготовки к зимнему периоду в образовательных учреждениях в 2023 году были произведены следующие работы на общую сумму 14 761,25 тыс. рублей, из них:

-Ремонт потолочных покрытий (МДОУ «Детский сад «Медвежонок» г. Юрюзань») на сумму 633,03 тыс. рублей;

-Утепление стен (МДОУ «Детский сад «Медвежонок» г. Юрюзань») на сумму 77,28 тыс. рублей;

-Замена и ремонт оконных блоков (МДОУ «Детский сад «Ягодка» г. Катав-Ивановска», МДОУ «Детский сад «Малышок» г. Катав-Ивановска», МОУ «СОШ № 1 г. Юрюзань», МОУ «ООШ № 2 г. Юрюзань», МОУ «Коррекционная школа-интернат г. Катав-Ивановска», МДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Катав-Ивановска» и филиала в с. Меседа, МОУ «СОШ № 1 г. Катав-Ивановска», МОУ «ООШ № 5 г. Катав-Ивановска») на сумму 3798,59 тыс. рублей;

-Ремонт кровли (МДОУ «Детский сад «Кораблик» г. Катав-Ивановска», МОУ «СОШ № 1 г. Катав-Ивановска», МОУ «Коррекционная школа-интернат г. Катав-Ивановска», МДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» г. Юрюзань») на сумму 2190,16 тыс. рублей;

-Монтаж водосточной системы и снегодержателей (МУДО «ДДТ г. Юрюзань») на сумму 450,85 тыс. рублей;

-Ремонт канализационной системы (МОУ «СОШ № 2 г. Катав-Ивановска», МОУ «СОШ № 2 г. Юрюзань», МОУ «СОШ № 1 г. Катав-Ивановска», МДОУ «Детский сад «Ягодка» г. Катав-Ивановска») на сумму 2031,61 тыс. рублей;

-Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения (МОУ «ООШ № 3 г. Юрюзань», МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Катав-Ивановска») на сумму 548,63 тыс. рублей;

-Ремонт системы отопления по программе энергосбережения (МДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Катав-Ивановска», МУДО «ДЮСШ», филиал МОУ «СОШ № 2 г. Юрюзань» в с. Тюлюк, МОУ «СОШ с. Серпиевка», МОУ «Коррекционная школа-интернат г. Катав-Ивановска») на сумму 5031,1 тыс. рублей.

Все образовательные организации готовы к работе в зимний период 2023-2024 г.г.

Управлением культуры для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г. проведены следующие работы на общую сумму 6809,645 тыс. рублей, из них:

-Ремонт системы отопления (Дворец культуры г. Катав-Ивановска, ЦД «Октябрь», МКОУДО «Юрюзанская детская школа искусств», МКОУДО «Катав-Ивановская детская школа искусств», Катав-Ивановская Верх-Катавская сельская библиотека) на сумму 5599,89 тыс. рублей;

-Замена оконных блоков (МКОУДО «Юрюзанская детская школа искусств») на сумму 410,07 тыс. рублей;

-Ремонт фасада (Катав-Ивановская Верх-Катавская сельская библиотека, Катав-Ивановская Запрудовская городская библиотека) на сумму 274,16 тыс. рублей;

-Закупка дров (Клуб с. Меседа, ДК с. Верх-Катавка, ДК с. Бедярыш) на сумму 525,525 тыс. рублей.

Все учреждения культуры готовы к работе в зимний период 2023-2024 г.г.

Управление физической культуры и спорта

Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Лыжная база, ул. Стройгородок, 9; Водно-лодочная станция по ул. Степана Разина, 15, а также Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района) готовы к отопительному сезону 
2023-2024 г.г.

Управление социальной защиты населения

За счет средств, выделенных Министерством социальных отношений  Челябинской области на капитальный ремонт системы отопления в МКУ «Центр помощи детям» Катав-Ивановского муниципального района, в размере 4 185,67 тыс. рублей (часть работ) по результатам электронных аукционов заключены муниципальные контракты на:

- замену прибора учета тепловой энергии;

- замену бойлера;

- замену распределительного узла;

- замену системы отопления в подвальных помещениях;

- замену системы отопления в 2 помещениях учреждения.

Срок окончания работ по договору – 15.09.2023 г.

В МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в апреле 2023 г  в соответствии с Планом организационно-технических мероприятий  проведена ревизия отопительной системы  (промывка, опрессовка), инженерных сетей к зимнему периоду.

В учреждении произведен косметический ремонт приемно-карантинного отделения (г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 28), жилых комнат, столовой, кухни, коридоров и лестничного пролета в основном здании (ул. Ленина, 22).

Проведена ревизия электрооборудования, все в исправном состоянии.

В здании по адресу г.Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 4, где располагаются  учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения и 	Управлении социальной защиты населения произведена:

-подготовка центрального отопления;

-подготовка и проверка инвентаря и инструментов для зимней уборки территории;

-очистка и промывка внутренней канализации.

В целях подготовки муниципальных учреждений к работе в отопительный период 2023-2024 годов приказами руководителей утвержден План организационно-технических мероприятия по подготовке учреждений к работе в отопительный период 2023-2024 годов.

В соответствии с Планом выполнены следующие мероприятия: подготовка кровли, фасадов, подвальных помещений, инженерного оборудования, проведена ревизия системы горячего водоснабжения и системы канализации.

Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения и водоснабжения, а также водоотведения осуществляется штатными работниками учреждения (слесарем-сантехником и рабочим по комплексному обслуживанию зданий, сооружений и оборудования).

Обслуживающими организациями проведены осмотры и плановое обслуживание электрооборудования (электропроводки, электрощитовых, электродвигателей и др.) согласно договору, выполнен текущий ремонт системы внешнего освещения, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки.

Силами штатных работников проведена санитарная уборка и частичный косметический ремонт помещений учреждений.

Во всех учреждениях заключены и исполняются договоры: на водоснабжение; водоотведение; потребление тепловой энергии; техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения, тепло-, водоснабжения и канализации зданий.

Паспорта и Акты готовности учреждений социальной сферы к работе в отопительный период 2022-2023 г. оформлены.

Учреждения обеспечены топливом.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по

социально-культурной политике                                                         Т.П. Полушкина