ПРОЕКТ

Паспорт муниципальной программы

«Переселение в 2024-2026 годы граждан из жилищного фонда

Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»

| Наименование программы Ответственный Исполнитель Программы Соисполнитель Программы |  | Муниципальная программа «Переселение в 2024-2026 годы граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания» (далее именуется - Программа) Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района Администрация Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Катав-Ивановского городского поселения. |
| --- | --- | --- |
| Цель Программы |  | - уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе; |
| Задачи Программы Важнейшие целевые индикаторы |  | - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - 2024 год переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания после 01.01.2017 года - 24 человека; расселение 1 аварийного многоквартирного жилого дома (14 квартир); уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Юрюзанского городского поселения, общей площадью 291,9 кв. метров. -2025 год переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания после 01.01.2017г – 62 человека; расселение из 6 аварийных многоквартирных жилых домов; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского городского поселения, общей площадью 3 700,00 кв. метров; - 2026 год переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания после 01.01.2017г. – 61человек; расселение из 6 аварийных многоквартирных жилых домов; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского муниципального района 2 244,2 кв. метров; |
| Сроки реализации Программы |  | 2024 -2026 годы |
| Объемы и источники финансирования |  | Объем финансирования Программы 2024-2026 гг.: 148 711,9 тыс. рублей, - средств бюджета Челябинской области: 148 699,4тыс. рублей. - средства местного бюджета: 12,5 тыс. рублей. 2024 году всего: 83 711,9 тыс. рублей, в том числе за счет: - средств бюджета Челябинской области: 83 699,4 тыс. рублей, - средства местного бюджета: 12,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности |  | 2025 году всего: 0,0 тыс. рублей. - средств бюджета Челябинской области: 0,0 тыс. рублей, - средства местного бюджета: 0,0 тыс. рублей. 2026 году всего: 65 000,0 тыс. рублей, - средств бюджета Челябинской области: 65 000,0 тыс. рублей, - средства местного бюджета: 0,0 тыс. рублей. - уменьшение жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, общей площадью 6 236,10 кв. метров (14 многоквартирных дома). - улучшат жилищные условия 147 человек, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. |