Собрание депутатов

Катав – Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

«18» января 2024 года                                                                                                459

О мероприятиях по ремонту  бассейна в МДОУ № 7 Детский сад «Петушок» г. Юрюзань

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике Полушкиной Татьяны Павловны о мероприятиях по ремонту  бассейна в МДОУ № 7 Детский сад «Петушок» г. Юрюзань, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике Полушкиной Татьяны Павловны о мероприятиях по ремонту  бассейна в МДОУ № 7 Детский сад «Петушок» г. Юрюзань принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района                                                    А.В. Васильев

О мероприятиях по ремонту бассейна

в МДОУ № 7 Детский сад «Петушок» г. Юрюзань

# В Катав-Ивановском муниципальном районе разработана и согласована с Министерством образования и науки Челябинской области Дорожная карта по вводу в эксплуатацию бассейна МДОУ № 7 «Петушок»  г. Юрюзани.

# Проведена экспертиза технического состояния здания бассейна МДОУ № 7 «Петушок» г. Юрюзани. По итогу обследования  определено, что имеется возможность восстановления и эксплуатации по прямому назначению (с бассейном) нежилого здания и для  приведения строительных конструкций здания в работоспособное состояние, необходимо разработать проектно-сметную документацию и выполнить ремонтные работы.

Проведение  данного вида работ разделили на 2 этапа.

04.04.2022 г. заключен договор с ООО «ПСБ» на подготовку  1 части проектно-сметной документации  на ремонт бассейна на сумму 550 тыс.руб.

Подготовлена ПСД на  следующие виды работ:

- Общестроительные работы:

  - Восстановление мест оголения и коррозии арматуры, а также  с разрешением бетона.

  - Ремонт участка мягкой кровли с заменой утеплителя

  - Устройство разгрузочных балок  по оси

  - Восстановление крепления профнастила к обрешетке с частичной заменой стальных листов при необходимости. Замена деревянных конструкций кровли, пораженных биологическому разрушению. Устройство примыкания кровли и стены по оси  с восстановлением фальцевого сопряжения листов.

  - Антикорразийная обработка металлоконструкций, подверженных поверхностной коррозии.

  - Замена окон и дверей.

  - Косметический ремонт стен, полов, потолка внутренних помещений с использованием передовых материалов.

- Работы по восстановлению системы водоснабжения и канализации:

  - Ремонт бассейна с заменой всех коммуникаций и системой водоподготовки, в том числе  инженерной системы чаши бассейна необходимой для ее функционирования;

  - Замена санитарно-технические приборы и сети водоснабжения и канализации в душевых, санузлах.

- Электрические работы:

  - Замена сетей и приборов  электроосвещения внутри всех помещений;

  - Подключение оборудования, входящее в состав водоподготовки;

  - Замена сетей и приборов силового электроснабжения всех помещений.

  - Замена электроснабжения и  вводно-распределительного устройства согласно ТУ.

Сводный сметный расчет стоимости вышеперечисленных видов работ составил  25 838, 0 тыс.руб.

Получено положительное заключение Госэкспертизы № 74-1-1-2-093713-2022 от 28.08.2022 г. итоговая сумма данного вида работ составила 21 781,87 тыс.руб.

После определения источника финансирования на ремонт бассейна будет продолжена работа по  подготовке 2 части проектно-сметной документации  в которую будут включены следующие виды работ:

- Общестроительные работы:

  - Ремонт отмостки по периметру здания. Отвод воды от эвакуационных выходов. Защита приямков от попадания осадков.

  - Инъектирование трещин в фундаменте.

  - Ремонт кирпичной кладки наружных стен, заполнения усадочных трещин с помощью инъектирования.

  - Утепление и облицовка фасада.

- Электрические работы:

  - Электроснабжение  вентиляционных систем и автоматизация;

- работы по восстановлению системы отопления.

  - Проект по капитальному ремонту системы отопления с заменой приборов отопления, изоляции трубопроводов.

- Работы по восстановлению системы вентиляции:

  - Проект приточно-вытяжной вентиляции, отвечающий современным требованиям.

- Проект на замену системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации.

В соответствии с программой «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»  в июле 2023 г. Управлением образования  направлена  заявка на участие в конкурсе  для получения субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных  организаций дошкольного образования. (Ремонт бассейна в МДОУ № 7 «Петушок» г. Юрюзани). По предварительным данным для Катав-Ивановского района предусмотрено выделение 6072,0 тыс.руб. из областного бюджета. В настоящее время готовится  пакет документов для участия во втором этапе конкурса для получения субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта.  При положительном исходе конкурса и получении 6 072,0 тыс. рублей необходимо учитывать, что оставшуюся  сумму (15 709,87 тыс. руб.) и разницу цен, возникшую при перерасчете в текущих ценах, необходимо будет предусмотреть в местном бюджете.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района

по социально-культурной политике                                                    Т.П. Полушкина