Собрание депутатов

Катав – Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

«18» января 2024 года                                                                                                № 462

Информация по Детскому саду  в районе ЮРЭС

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике Полушкиной Татьяны Павловны по Детскому саду в районе ЮРЭС, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике Полушкиной Татьяны Павловны по Детскому саду в районе ЮРЭС принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района                                                    А.В. Васильев

Информация по Детскому саду в районе ЮРЭС

В апреле 2021 года, во время таяния снежного покрова, была обнаружена щель между фундаментом и отмосткой здания дошкольных групп, расположенного по адресу: г.Юрюзань, ул. Сахарова, 5 с северной стороны здания, слева от главного входа.

В декабре 2021 г. ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ» было предоставлено техническое заключение по результатам технического обследования нежилого здания дошкольных групп МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань», расположенного по адресу: г.Юрюзань, ул. Сахарова, 5.

В апреле 2022 г. был составлен договор на составление ПСД и прохождения Госэкспертизы для проведения капитального ремонта здания с ООО «ЮПСС» на 720 тыс. руб.

В октябре  2022 г. ООО «ЮПСС» предоставил ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту  здания, после чего эта документация была направлена в   ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

В декабре 2022 г. из ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». пришел ответ, что представленные решения не соответствуют выводам Технического заключения по результатам обследования, так как здание подлежит  сносу по причине аварийного состояния и представляет угрозу жизни и здоровью при дальнейшей его эксплуатации.

В январе  2023 г. был отправлен запрос на повторное проведение инженерно-геологических исследований здания дошкольных групп в ряд организаций, но при оглашении цели обследования  - коммерческие предложения не были ими предоставлены, аргументируя тем, что здание уже имеет заключение организации, являющейся членом СРО и подвергать их заключение сомнениям и подлинности они не будут.

В настоящее время выполнение капитального ремонта не возможно т.к. отсутствует положительное заключение государственной экспертизы, в связи с чем отсутствует возможность участия в программе на выделение субсидии на капитальный ремонт школ.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района

по социально-культурной политике                                                    Т.П. Полушкина