Анализ объемов финансирования мероприятий в рамках реализации национального  проекта «Жилье и городская среда»

Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с соглашением с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области от 14.02.2025г. № 75629000-1-2025-043

за 2025 год

| № п/п | Наименование национального проекта (регионального проекта), мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, руб. |  | Абсолютное отклонение | Эффективность использования затрат | Причины отклонения фактического финансирования от планового | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100 |  |  |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | 7 432 553,85 | 7 432 553,85 |  | 100 |  | УКХ,ТиС |
|  | Благоустройство общественных территорий | Местный бюджет | 7 432,57 | 7 432,57 |  | 100 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 297 004,84 | 297 004,84 |  | 100 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 7 128 116,44 | 7 128 116,44 |  | 100 |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» |  | 7 432 553,85 | 7 432 553,85 |  | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 7 432,57 | 7 432,57 |  | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 297 004,84 | 297 004,84 |  | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 7 128 116,44 | 7 128 116,44 |  | 100 |  |  |

Анализ показателей результативности  национального проекта «Жилье и городская среда»

Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с соглашением с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области от 14.02.2025г. № 75629000-1-2025-043

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (достижение значений результата)* | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Абсолютное отклонение | Эффективность достижения показателя | Эффективность реализации программы по степени достижения показателей | Причины отклонения фактического значения от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100 | Э = (Эl+Э2+….+Эn)/ M |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды* | единица | 3 | 3 | 0 | 100 |  | Отклонений нет |

* индикативный показатель должен соответствовать  заключенному Соглашению с курируемым Министерством Челябинской области