Администрация Катав-Ивановского

муниципального округа

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____ »__________ 2026 г.				                                         №____

О внесении изменений в постановление

Администрации Катав-Ивановского

муниципального округа от 29.12.2025 г.

№ 128 «Об утверждении муниципальной программы

«Капитальное строительство на территории

Катав-Ивановского муниципального округа»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа от 30.12.2025 г. №149 «Об утверждении порядка разработки, реализации, контроля и проведения оценки эффективности муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального округа», Администрация Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  изменения в постановлениеАдминистрации Катав-Ивановского

муниципального округа от 29.12.2025 г. № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа»» следующие изменения:

  - Муниципальную программу «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа»изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Постановлению).

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации  Катав - Ивановского муниципального округа www.katavivan.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального округа – руководителя аппарата Администрации А.В. Котову.

Глава Катав-Ивановского

муниципального округа           		                                        А.В. Васильев

Челябинской области

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Исполнитель: Дрыганова С.А.

Тел.: 8 (35147) 9-81-91

Согласовано:

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального округа – руководитель

аппарата Администрации                                                                      А.В. Котова

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального округа по экономике

и управлению имуществом                                                                Т.А. Кутина

Начальник Финансового управления

администрации Катав-Ивановского

муниципального округа Челябинской области                           О.А. Калюжная

Начальник отдела экономики

Администрации Катав-Ивановского

муниципального округа                                                               Н.Н. Цыганова

ВРИО начальника Управления

коммунального хозяйства, транспорта и связи

Катав-Ивановского муниципального округа                              Д.Е. Сологубов

Начальник юридического отдела

Администрации Катав-Ивановского

муниципального округа	                                                            О.В. Ергунова

Расчет рассылки:

1 экз.- в дело,

2 экз.- в УКХ ТиС,

3 экз.- в финансовое Управление,

4 экз.- в отдел экономики.

Муниципальная программа

«Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа»

Утверждено

Постановлением Администрации

Катав-Ивановского муниципального

округа Челябинской области

от _______________ 2026 года № _______

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально экономического развития Катав-Ивановского муниципального округа

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа» является строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом.

В природно-климатических условиях Катав-Ивановского муниципального округа расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального округа, населения. Расходы на энергоснабжение оказывают существенное влияние на себестоимость продукции, производимой промышленными и иными организациями, осуществляющими свою деятельность вКатав-Ивановском муниципальном округе, на создание благоприятных и комфортных условий жизни населения.

При существующем соотношении цен на энергоносители применение природного газа по сравнению с другими видами топлива позволяет сократить текущие расходы на энергоресурсы по меньшей мере на одну треть и представляется наиболее эффективным способом устранения дефицита энергоресурсов.
Программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа» рассчитана на  2026-2028 годы.

Реализация мероприятий программы осуществляется в один этап.

Условиями досрочного прекращения реализации муниципальной программы могут быть:

- низкая эффективность выполнения мероприятий муниципальной программы;

- изменение направлений и приоритетов государственной, муниципальной политики в сфере капитального строительства на территории Катав-Ивановского муниципального округа, изменение законодательства.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального округа».

Р факт

Р =                         Х 100 %,

Р план

где:   Р – фактическое достижение задачи Программы;

Р факт – фактическое значение целевого индикатора (показателя);

Р план – плановое значение целевого индикатора (показателя);

По результатам оценки результативности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- муниципальная программа высоко результативна;

- муниципальная программа результативна;

- муниципальная программа низко результативна.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа»:

- Строительство газовых сетей и обеспечение населения муниципального района природным газом.

Основной целью муниципальной программы является строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом.

3.Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Челябинской области.

В рамках указанных направлений государственной программы «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа», определены цели и задачи муниципальной программы

В целях достижения стратегических целей и задач муниципальной программы «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа», определены цели, разработаны структура и система показателей.

Цель 1. строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом.

Показатели:

Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального округа с нарастающим итогом/ в текущем году.

Строительство газопроводов - протяженность (км) с нарастающим итогом/ текущий год.

Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)).

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по направлениям. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы:

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

1. Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального округа с нарастающим итогом/ в текущем году.

2. Строительство газопроводов - протяженность (км) с нарастающим итогом/ текущий год.

3. Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Капитальное строительство на территории

Катав-Ивановского муниципального округа»

от _______________ 2026 года № _______

Паспорт

Муниципальной программы

«Капитальное строительство на территории

Катав-Ивановского муниципального округа»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности. |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа. |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I 01.01.2026 г. - 31.12.2028г. |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом. | Задача 1. Строительство газовых сетей и обеспечение населения муниципального округа природным газом. Задача 2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей Катав-Ивановского муниципального округа. |
| Структурные элементы муниципальной программы (при наличии) | 1.Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Развитие газификации и газоснабжения в Челябинской области». |  |
|  | 2. Комплексы процессных мероприятий «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности». |  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 24 677 422,90 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года – «Комфортная и безопасная среда для жизни». Целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей в 2030 году – «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году». Государственная программа Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области"от 12.02.2025 № 151-П. |  |

- Показатели муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение целевых показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Цель муниципальной программы: «Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального округа (с нарастающим итогом). | % | 60,3 | 63,5 | 0 | 0 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского; муниципального округа |
| 1.2 | Строительство газопроводов - протяженность (км) (с нарастающим итогом). | Км. | 130,900 | 168,700 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)) (с нарастающим итогом). | Км. | 48 | 49 | 0 | 0 |  |

- План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году.

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| Показатели проектной части муниципальной программы: «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории. Катав - Ивановского муниципального округа | % | X | X | X | X | X | X | X | X | 63,5 | X | X | 63,5 |
| 1.2 | Строительство газопроводов - протяженность (км) | % | X | X | X | X | X | X | X | X | 168,700 | X | X | 168,700 |
| 1.3 | Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)) | Км. | X | X | X | X | X | X | X | X | 49 | X | X | 49 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа. |  |  | Срок реализации:2026-2028гг. |  |
| 1.1 |  | Задача: «Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом» | Контроль в процессе реализации программы, - эффективное и целевое использование средств бюджета; - соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ с подрядной организацией; - соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ; - гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока. | 1.Строительство газопроводов - протяженность (км) с нарастающим итогом/ текущий год. |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Развитие газификации и газоснабжения в Челябинской области» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта: Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа. |  |  | Срок реализации: 2026-2028гг. |  |
| 1.2 | Задача: «Обеспечение комфортных условий для проживания жителей Катав-Ивановского муниципального округа» |  | Повышение качества жизни населения Катав-Ивановского муниципального округа является важнейшим индикатором оценки. Уровень жизни населения - сложная комплексная категория, которая выражает уровень развития физических, духовных и социальных потребностей и степень их удовлетворения, а также условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей. Результатом реализации мероприятий муниципальной программы в сфере повышения качества жизни населения Катав-Ивановского муниципального округа динамике предыдущих трех лет стало проведение работ по строительству (проектированию, приобретению в государственную собственность). | 2.Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального округа с нарастающим итогом/ в текущем году. 3.Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)) |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, в рублях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 24 677 422,90 | 0 | 0 | 24 677 422,90 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 24 637 000,00 | 0 | 0 | 24 637 000,00 |
| Местный бюджет | 40 422,90 | 0 | 0 | 40 422,90 |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Развитие газификации и газоснабжения в Челябинской области». |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 24 661 650,00 | 0 | 0 | 24 661 650,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 24 637 000,00 | 0 | 0 | 24 637 000,00 |
| Местный бюджет | 24 650,00 | 0 | 0 | 24 650,00 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 15 772,90 | 0 | 0 | 15 772,90 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 15 772,90 | 0 | 0 | 15 772,90 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Капитальное строительство на территории

Катав-Ивановского муниципального округа»

от _______________ 2026 года № _______

ПАСПОРТ

Регионального проекта

«Развитие газификации и газоснабжения в Челябинскойобласти»

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования | Срок реализации проекта | 01.01.2026г. | 31.12.2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | _ | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности. |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Сологубов Даниил Евгеньевич | ВРИО начальника управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | - Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области"от 12.02.2025 № 151-П. |  |  |
|  | 1.1. Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - |  |  |

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| Задача: «Обеспечение комфортных условий для проживания жителей Катав-Ивановского муниципального округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального округа. (С нарастающим итогом) | "РП" | % | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | Возрастающий | Да |
| 22. | Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)) (С нарастающим итогом) | "РП" | Км | 49 | 49 | 49 | 49 | Возрастающий | Да |

### 2. Показатели проекта

### 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 9 | 110 | 111 | 112 |  |
| 1 | Задача: «Строительство газовых сетей и обеспечение населения муниципального округа природным газом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального округа. (С нарастающим итогом) | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 63,5 | Х | Х | Х | 63,5 |
| 22 | Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)) (С нарастающим итогом) | Км. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 49 | Х | Х | Х | 49 |

### 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Задача: «Строительство газовых сетей и обеспечение населения муниципального округа природным газом». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие: Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального округа.(С нарастающим итогом) | % | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | Используется для обеспечения населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом, а также обеспечение комфортных условий для проживания. | Оказание услуг (выполнение работ) | 1. Строительство газопроводов - протяженность (км)нарастающим итогом . |
| 22. | Мероприятие: Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)) (С нарастающим итогом) | Км. | 49 | 49 | 49 | 49 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

### 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 24 661 650,00 | 0 | 0 | 24 661 650,00 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 24 637 000,00 | 0 | 0 | 24 637 000,00 |
| Местный бюджет, всего, в т.ч. | 24 650,00 | 0 | 0 | 24 650,00 |

- План реализации проекта в текущем году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) |  | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |
| Задача: « Строительство газовых сетей и обеспечение населения муниципального округа природным газом». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: Выполнение работ и услуг в с.Орловка Контрольная точка: Подводящий газопровод к д.Первуха, с.Меседа, с.Тюлюк Катав-Ивановского округа, в том числе проектно-изыскательские работы. | Х | Х | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа. | X | Акт выполненных работ |  |

Руководитель:____________Сологубов Д.Е

Исполнитель:  Дрыганова С.А

Приложение 3

к муниципальной программе

«Капитальное строительство на территории

Катав-Ивановского муниципального округа»

от _______________ 2026 года № _______

ПАСПОРТ

Комплекс процессных мероприятий

«Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | ВРИО начальника УКХ, ТиС Сологубов Даниил Евгеньевич | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий год разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача: «Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводов - протяженность (км) с нарастающим итогом/ текущий год. | Км. | 130,900 | 168,700 | 0 | 0 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского; муниципального округа |

- Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (По ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| #### 2 | Задача: «Обеспечение комфортных условий для проживания жителей Катав-Ивановского муниципального округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие: Выполнение работ и услуг в с.Орловка | Оказание услуг (выполнение работ) | Км | Используется для обеспечения населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом, а также обеспечение комфортных условий для проживания. | 130,900 | 168,700 |  | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие: Выполнение работ и услуг в с.Орловка | Оказание услуг (выполнение работ) | Км | Используется для обеспечения населения Катав-Ивановского муниципального округа природным газом, а также обеспечение комфортных условий для проживания. | 130,900 | 168,700 |  | 0 | 0 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, в рублях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Всего на реализацию регионального проекта в т.ч.: | 15 772,90 | 0 | 0 | 15 772,90 |
| Местный бюджет | 15 772,90 | 0 | 0 | 15 772,90 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году.

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Обеспечение комфортных условий для проживания жителей Катав-Ивановского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Мероприятие: Выполнение работ и услуг в с.Орловка Контрольная точка: Обслуживание газового котла с.Орловка | X | ВРИО начальника УКХ, ТиС, Сологубов Д.Е | Акт выполненных работ | API |
| Мероприятие: Выполнение работ и услуг в с.Орловка Контрольная точка: Поставка и транспортировка газа для администрации с.Орловка | X | ВРИО начальника УКХ, ТиС, Сологубов Д.Е | Акт выполненных работ | API |

Руководитель:____________Сологубов Д.Е

Исполнитель:  Дрыганова С.А

Приложение 4

к муниципальной программе

«Капитальное строительство на территории

Катав-Ивановского муниципального округа»

от _______________ 2026 года № _______

Методика расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы

| № п/п | Направления/ задачи/ показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя |  | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение газоснабжением жилых домов на территории Катав - Ивановского муниципального округа. | % |  | Р= | Р - фактическое достижение задачи Программы Р факт-фактическое значение целевого индикатора (показателя); Р план– плановое значение целевого индикатора (показателя) | Информация городских и сельских поселений | Запрос в городские и сельские поселения | Квартальная |
| 2 | Строительство газопроводов - протяженность (км) | Км. |  | По факту | – | Информация городских и сельских поселений | Запрос в городские и сельские поселения | Квартальная |
| 3 | Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование (протяженность запроектированного газопровода (км)) | Км. |  | По факту | – | Информация городских и сельских поселений | Запрос в городские и сельские поселения | Квартальная |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Капитальное строительство на территории

Катав-Ивановского муниципального округа»

от _______________ 2026 года № _______

Реестр документов муниципальной программы

«Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Тип документа <1> | Вид документа <2> | Наименование документа <3> | Реквизиты <4> | Разработчик <5> | Гиперссылка на текст документа <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Государственная программа Челябинской области | ПостановлениеПравительства Челябинской области | Об утверждении Государственной программы Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области» | Постановление от 25.12.2025г №732-п | Правительство Челябинской области | https://minstroy.gov74.ru/files/upload/minstroy/Деятельность/Программы/732-П%20от%2025.12.2020%20г..pdf |
| 22. | Муниципальная программа Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области | Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа» | Постановление от 29.12.2025г №128 | Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области | https://katavivan.ru/node/24260 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Капитальное строительство на территории

Катав-Ивановского муниципального округа»

от _______________ 2026 года № _______

| Пояснительная записка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу |  |  |  |
| «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа » на 2026-2028 годы» |  |  |  |
| Период 2026 -2028 годы. |  |  |  |
| 1 | Обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную программу |  |  |
| 2 | Изменения по разделам муниципальной программы | Действующая редакция | Планируемая редакция |
| 2.1 | Стратегические приоритеты |  |  |
| 2.2 | Паспорт муниципальной программы |  |  |
| 2.2.1 | Основные положения |  |  |
| 2.2.2 | Показатели муниципальной программы |  |  |
| 2.2.3 | План достижения показателей (прокси-показателей) муниципальной программы |  |  |
| 2.2.4 | Структура муниципальной программы |  |  |
| 2.2.5 | Финансовое обеспечение муниципальной программы | 24 677 412,90 | 24 677 422,90 |
|  | Муниципальная программа (всего), в тыс.руб. в том числе: | 24 677 412,90 | 24 677 422,90 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 24 637 000,00 | 24 637 000,00 |
|  | Местный бюджет | 40 412,90 | 40 422,90 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Структурный элемент «Наименование», в том числе: |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |
| 2.3 | Паспорт муниципального проекта "Направление" |  |  |
| 2.3.1 | Основные положения |  |  |
| 2.3.2 | Показатели муниципального проекта "Направление" |  |  |
| 2.3.3 | План достижения показателей (прокси-показателей) муниципального проекта "Направление" |  |  |
| 2.3.4 | Мероприятия муниципального проекта "Развитие газификации и газоснабжения в Челябинской области " | 24 661 640,00 | 24 661 650,00 |
| 2.3.5 | Финансовое обеспечение муниципального проекта " Развитие газификации и газоснабжения в Челябинской области " | 24 661 640,00 | 24 661 650,00 |
|  | Муниципальный проект " Развитие газификации и газоснабжения в Челябинской области "(всего) в тыс.руб., в том числе: | 24 661 640,00 | 24 661 650,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 24 637 000,00 | 24 637 000,00 |
|  | Местный бюджет | 24 640,00 | 24 650,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6 | План реализации муниципального проекта "Направление" |  |  |
| 2.4 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
| 2.4.1 | Основные положения |  |  |
| 2.4.2 | Показатели комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
| 2.4.3 | План достижения показателей (прокси-показателей) комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
| 2.4.4 | Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 15 772,90 | 15 772,90 |
| 2.4.5 | Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 15 772,90 | 15 772,90 |
|  | Комплекс процессных мероприятий " Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности " (всего) в тыс.руб., в том числе: | 15 772,90 | 15 772,90 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 15 772,90 | 15 772,90 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 | План реализации комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
| 2.5 | Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы |  |  |
| Временно исполняющий обязанности начальника УКХ,ТиС |  |  | Д.Е. Сологубов |
| (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |